Информация по второму вопросу повестки

«Об актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае с учетом потребностей инвестиционных проектов Камчатского края»

В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Камчатском крае Приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.10.2013 г №576-п утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае (далее – План).

Актуальный План на 2014 год размещен на Инвестиционном портале Камчатского края в разделе «Инвестиционная политика». Общее количество объектов – 229, из которых: ПКГО – 57, Елизовский МР – 69, Мильковский МР – 8, Алеутский МР – 2, Быстринский МР – 21, Соболевский МР – 7, Усть-Большерецкий МР – 13, Усть-Камчатский МР – 9, Карагинский МР – 6, Олюторский МР – 8, Пенжинский МР – 5, Тигильский МР – 17 и межмуниципальные проекты – 7.

Общая стоимость проектов составляет 264 174,39 млн. рублей, в том числе 138 891,74 млн. рублей – внебюджетные средства, 101 410,23 млн. рублей – бюджетные средства и 23 872,43 млн. рублей – внебюджетные и бюджетные средства.

Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края проведена работа по формированию Плана на 2015 год на основании предложений, направленных исполнительными органами государственной власти и администрациями муниципальных образований Камчатского края.

Общее количество объектов - 256. Общая стоимость проектов составляет 317 131,52 млн. рублей, из которых 144 816,74 млн. рублей – внебюджетные средства,125 696,71 млн. рублей – бюджетные средства и 45464,87 млн. рублей – бюджетные и внебюджетные средства.

Петропавловск-Камчатский городской округ:

Общее количество проектов – 69.

Добавлено 23 новых объекта, в том числе строительство и реконструкция дорог на отдельных участках, строительство жилых домов – направлено на улучшение жилищных условий и комфортного проживания в Камчатском крае (Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) 3 этап)

В целях создания высокоэффективного транзитного порта хаба в рамках СМП добавлен такой проект как - Строительство опорного порта хаба в морском порту Петропавловск-Камчатский на Северном морском пути, 1 этап (площадка №2).

В целях повышения уровня обслуживания объектами инженерной инфраструктуры ведется реконструкция тепловых сетей, планируемый срок сдачи в 2015 году.

9 объектов необходимо передвинуть на более поздний срок, так как период реализации (2016 – 2020 годы), например; Спортивно-экологический комплекс "Озеро Воробьиное Светлое" необходимо передвинуть на более поздний срок, период реализации – 2016-2018 г; Тех. перевооружение РП-430 (распределительный пункт) – более поздний срок, период реализации – 2017 год, Детские сады в микрорайонах города, Общеобразовательная школа на 800 мест в г. Петропавловске-Камчатском – необходимо передвинуть на более поздний срок, т.к. период реализации проектов 2016-2018 года; Строительство типового корпуса Камчатского краевого противотуберкулезного диспансера – необходимо передвинуть на более поздний срок (период реализации 2017-2018); Строительство Камчатского историко-художественного музея в г.Петропавловск-Камчатский - необходимо передвинуть на более поздний срок (период реализации 2017-2020).

Строительство Дворца регистрации актов гражданского состояния в г.Петропавловске-Камчатском – необходимо исключить т.к. ввод в эксплуатацию объекта будет осуществлен 15.12.2014 года. Детский сад в микрорайоне А-II северо-восточной части г.Петропавловска-Камчатского – необходимо исключить, т.к. введение в эксплуатацию в 2014 году.

Елизовский муниципальный район:

Общее количество проектов – 57.

По информации Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края в целях нецелесообразности необходимо исключить из перечня 5 объектов, а именно «Модернизация действующего производства ГУСХП Камчатского края "Пионерское" с вводом нового производства "Охлажденное мясо бройлеров "Пионерское"», «Производство по выращиванию и переработке цыплят-бройлеров в Камчатском крае», «Строительство молочно-товарной фермы (МТФ)», «Проект инвестиционной площадки на базе ООО  "Елизовский свинокомплекс"», «Проект инвестиционной площадки на базе ОПХ "Сосновское" (животноводческий комплекс)».

2 объекта: «Тепличный комплекс 100 га в поселке Нагорный Елизовского района» и «Логистический центр по хранению и доработке овощей, выращенных в Камчатском крае (п. Нагорный, Елизовского района)» необходимо исключить, так как запланирована реализация  при поддержке ОАО «Корпорация развития Камчатки».

Создание Детско-Юношеского Центра оздоровления (ДЮЦО) "Алые паруса" необходимо исключить т.к. входит в ТРК Паратунка.

Добавлены объекты по реконструкции автомобильных дорог, строительство аэровокзального комплекса в аэропорту г. Петропавловска-Камчатского и создание этнокультурного туристического парка на территории г. Елизово.

По информации Вилючинского ГО были также включены инвестиционные мероприятия в соответствии с программой комплексного социально-экономического развития Вилючинского ГО ЗАТО  г. Вилючинска Камчатского края.

Мильковский муниципальный район:

Общее количество проектов – 12.

Реконструкция ПС КТПБ (п. Мильково) – необходимо перенести на более поздний срок, так как период реализации проекта 2018-2019 годы.

Новые объекты: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Мильково Камчатского края, Строительство котельной работающей по инновационной технологии сжигания топлива в с. Шаромы Мильковского района Камчатского края, Модернизация водонапорных башен в п. Лазо, с. Долиновка и с. Пущино Мильковского района Камчатского края, источники финансирования – краевой и местный бюджет.

Алеутский муниципальный район:

2 новых объекта - Строительство 24 квартирного жилого дома и Строительство гостиницы "Командоры", начало реализации данных проектов запланировано на 2015 год.

Быстринский муниципальный район:

Подлежат исключению 3 объекта, в том числе Строительство 18 квартирного жилого дома в с. Эссо, Быстринского муниципального района (позиция №2), так как строительство объекта будет завершено в текущем году.

Соболевский муниципальный район:

Реконструкция центральной районной больницы, с. Соболево, Соболевский муниципальный район, Камчатский край – необходимо перенести на более поздний срок, начало реализации проекта – 2017 год.

В 2015 году запланирована реализация социально значимых проектов в удаленных районах, таких как строительство детского сада на 150 мест и строительство средней школы на 280 – 300 мест в с. Соболево.

Усть-Большерецкий муниципальный район:

12 новых объектов:

В целях повышения доступности дошкольных образовательных учреждений запланировано «Строительство школы на 120 мест в пос. Октябрьский».

Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры (Строительство многофункционального порта-ковша в районе м.Левашова, Асфальтирование улично-дорожной сети с.Усть-Большерецк, Реконструкция водонапорной станции второго подъема в с.Усть-Большерецк, Реконструкция системы отопления п. Озерновский на основе модульных электрокотельных, Реконструкция системы отопления п. Запорожье на основе использования глубинного тепла земли и электрокотельных).

Усть-Камчатский муниципальный район:

Добавлено 6 объектов, которые направлены на улучшение жилищных условий и комфортного проживания населения Камчатского края, строительство жилья и подготовка земельных участков под застройку.

Строительство корпуса "патоморфологии" районной больницы в р.п.Усть-Камчатск и Строительство центральной районной больницы и реконструкция недостроенного здания красного уголка под жилое помещение для медицинского персонала на две семьи в с. Эссо, Быстринский муниципальный район, Камчатский край необходимо перенести на более поздний срок, так как период реализации проектов 2018-2019 года.

Карагинский муниципальный район:

Строительство высокотехнологичного завода мощностью 280 тонн готовой продукции в сутки в п. Ивашка, Карагинского района, Камчатского края – подлежит исключению, так как проект уже успешно реализован.

Олюторский муниципальный район:

Объединение "Строительство автомобильной дороги Тиличики-Аметистовое-Каменское на участке км 0 - км 21" и "Строительство автомобильной дороги Тиличики-Аметистовое-Каменское на участке км 21 - км 40" в объект "Строительство автомобильной дороги Тиличики-Аметистовое-Каменское на участке км 0 -км 40»

Пенжинский муниципальный район:

Необходимо изменение название на "Строительство сельского учебного комплекса "Школа детский сад" в с.Каменское Пенжинского района на 161 ученических и 80 дошкольных мест".

Тигильский муниципальный район:

Строительство автозимника продленного действия с. Анавгай - пгт.Палана на участке км 308 - км 350 подлежит исключение так как осуществлен ввод в эксплуатацию в текущем году.

Пгт. Палана

По информации Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края добавлен новый объект - Реконструкция гостиницы "Эльгай" под гостиничный комплекс в пгт. Палана, реализация которого запланирована в 2015 году за счет средств краевого и местного бюджета.