Краткая справка по вопросу 3

«О рассмотрении инвестиционного проекта «Строительство ГОК «Аметистовый», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры» (ЗАО «Аметистовое»), претендующего на присвоение статуса особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края»

Инвестиционный проект компании ЗАО «Аметистовое» «Строительство ГОК «Аметистовый» объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры» направлен на создание горно-обогатительного комбината по добыче золота и переработке руды в Олюторском и Пенжинском муниципальных районах на месторождении Аметистовое. Конечным товарным продуктом будет являться золото в слитках (сплав Доре), максимальная годовая производительность золотоизвлекательной фабрики (далее - ЗИФ) составит 550 тыс. тонн руды, 4,393 тонны золота и около 10 тонн серебра. Руководство компанией осуществляет управляющая компания ООО «Интерминералс» в лице генерального директора Виктора Васильевича Радько.

График реализации проекта охватывает период 2012-2018 гг. и включает в себя:

- Геолого-разведочные работы – 2012 г. (выполнено);

- Проектно-изыскательские работы – 2012-2015 гг.;

- Строительство ЗИФ – 2012-2016 гг. (планируемый ввод объект в эксплуатацию – 4 кв. 2015 г.):

- Закупка техники и оборудования (в 2 этапа):

- 2012-2013 гг. (выполнено);

- 2016 г.;

- Открытые горные работы – 2012-2013 гг. (выполнено);

- Подземные горные работы – 2016-2018 гг.

- Прочее: 2012 г. (выполнено); 2015 г.

Объем инвестиций в проект составляет 19 769 136 тыс. рублей, в том числе: капитальные затраты - 10 817 460 тыс. рублей, инвестиции в оборотный капитал – 8 951 676 тыс. рублей, финансирование в полном объеме осуществляется за счет заемных средств (заключены кредитные договоры со Сбербанком РФ и Меткомбанком). Проект, в том числе, предусматривает создание инфраструктуры: строительство автомобильной дороги Тиличики – Аметистовое – Каменское (0-380 км) стоимостью 2 375 000 тыс. рублей.

Экономическая экспертиза проекта осуществлялась в соответствии с Постановлением «Об утверждении положения об условиях предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края, направленным на реализацию основных направлений социально-экономического развития Камчатского края» от 16.07.2010 № 319-П (далее – Постановление № 319-П).

Проверка расчета показателей финансовой эффективности проекта отклонений не выявила, нормативные значения выполняются: чистая приведенная стоимость (NPV) больше 0, внутренняя норма доходности (IRR = 16,5%) превышает коэффициент дисконтирования (k = 15%), дисконтированный срок окупаемости составляет 9,56 лет, индекс доходности (PI) больше 1.

В соответствии с требованием Постановления № 319-П (часть 2.2. раздела 2) финансовая эффективность инвестиционного проекта также рассчитывалась в течение периода, равного периоду окупаемости инвестиционного проекта плюс 1 год, т.е. 11 лет (9,56 + 1 = 10,56 ≈ 11). Все показатели удовлетворяют установленным требованиям (NPV = 116 475 тыс. рублей, IRR = 15,56% > k = 15%, индекс доходности (PI) = 1,02 > 1).

За период освоения месторождения «Аметистовое» налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 13 065 447 тыс. рублей. Поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (краевой и местный) составят 8 452 968 тыс. рублей, общий объем государственной поддержки, на который может претендовать ЗАО «Аметистовое» в рамках присвоения статуса особо значимого инвестиционного проекта - 259 580 тыс. рублей, в т.ч. получение налоговых льгот по налогу на имущество.

При этом предоставление меры поддержки в виде субсидии на уплату процентов в рамках указанного кредитного договора не представляется возможным в соответствии с частью 3 Порядка предоставления инвесторам субсидий за счет средств краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П.

Возможность предоставления государственных гарантий рассматривается Минфином Камчатского края в соответствии с требованиями и в установленные сроки согласно Закону Камчатского края от 26.06.2008 № 77 «О порядке предоставления государственных гарантий Камчатского края».

Критерий бюджетная эффективность > 1 соблюдается.

Социальный эффект от реализации проекта:

- Проект в существенной мере способствует социально-экономическому развитию Дальневосточного региона. Проект реализуется на территории Крайнего Севера. В результате реализации проекта Камчатский край и районы реализации проекта (Олюторский и Пенжинский) получат значительный импульс в своем социально-экономическом развитии, что будет способствовать повышению доступности и качества услуг населению в сфере транспорта, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства;

- Повышение уровня жизни в районах реализации проекта (Олюторский и Пенжинский) и непосредственно в населенных пунктах Тиличиках, Корфе, Таловке, Манилах, поскольку предусматривается конкурентный уровень заработной платы и, как следствие, поступление в консолидированный бюджет Камчатского края дополнительные налоговые отчисления в виде НДФЛ;

- Создание объектов инфраструктуры в рамках проекта по строительству горнодобывающего комплекса на месторождении Аметистовое имеет значительный мультипликативный эффект для развития Камчатского края;

- Создание более 1 212 рабочих мест (среднесписочная численность) с качественными условиями труда.

Долгосрочное присутствие крупного предприятия на территории района и края повлечет за собой мультипликативный эффект для экономики края, который за весь период реализации проекта составит около 11 564 966 тыс. рублей (общий эффект от реализации проекта 23 678 106 тыс. рублей (включает налоговые поступления по проекту ЗАО «Аметистовое» + мультипликативный эффект)), а среднее значение доли проекта в ВРП составит 1,4%.

Вывод: по результатам проверки показателей экономической эффективности отклонений от показателей бизнес-плана не обнаружено. Оценка экономической эффективности на период окупаемости + 1 год показала соответствие ее показателей требуемым критериям. Бюджетная эффективность удовлетворяет установленному нормативу, социальный эффект соответствует целям социально-экономического развития Камчатского края.

Объем инвестиционных вложений составляет 19 769 136 тыс. рублей, оценивается как достаточный и удовлетворяет требованиям подпункта 2 пункта 2.1. части 2 постановления № 319-П (объем инвестиций превышает 500 млн. рублей, III группа муниципальных образований в Камчатском крае, Пенжинский и Олюторский муниципальные районы).

Факторов непреодолимой силы, препятствующих реализации проекта, по итогам рассмотрения представленных документов не выявлено.

Считаем возможным рассмотрение вопроса о присвоении инвестиционному проекту «Строительство ГОК «Аметистовый», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры» статуса особо значимого инвестиционного проекта на заседании Инвестиционного совета Камчатского края и предоставление следующих мер финансовой поддержки:

- налоговые льготы по налогу на имущество в соответствии с Законом Камчатского края от 22.11.2007 № 688 «О налоге на имущество организаций в Камчатском крае»:

- 2015 год – 0,0 % (73 480 тыс. рублей в 2016 году);

- 2016 год – 0,6 % (72 000 тыс. рублей в 2017 году);

- 2017 год – 1,1 % (71 610 тыс. рублей в 2018 году);

- 2018 год – 1,5 % (42 490 тыс. рублей в 2019 году).

Общий объем налоговых льгот за указанный период составит 259 580 тыс. рублей.

Отказать в предоставлении меры поддержки в виде субсидий на уплату процентов в соответствии с частью 3 Порядка предоставления инвесторам субсидий за счет средств краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010          № 320-П.

Решение о возможности предоставления государственных гарантий будет принято Минфином Камчатского края в соответствии с требованиями и в установленные сроки согласно Закону Камчатского края от 26.06.2008 № 77 «О порядке предоставления государственных гарантий Камчатского края».

Таким образом, максимальный объем государственной поддержки в форме налоговых льгот за 4 года составит 259 580 тыс. рублей.