|  | Приложение к письму Минсельхозпищепрома Камчатского края от 08.11.2016 №29.07/2911 |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации инвестиционного проекта

«Организация свинокомплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение на официальном сайте Минсельхозпищепрома Камчатского края в сети Интернет информацию в соответствии с пунктом 2 части 2.17 раздела 2 постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» (далее – постановление 406-П). | Июнь – Июль 2016 г. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 2. | Определение необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта, а также предельных сроков их выдачи. Подготовка ходатайства в соответствующие органы для обеспечения своевременного получения указанной документации. | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, ООО «Свинокомплекс «Камчатский», Администрация Елизовского муниципального района, АО «Корпорация развития Камчатки» |
| 2.1. | Обеспечение инвестиционного проекта необходимым объемом электроэнергии | Июнь-Июль 2016 г. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| 2.2. | Уточнение границ земельного участка | Июнь-Июль 2016 г. | ООО «Свинокомплекс «Камчатский», Администрация Елизовского муниципального района, АО «Корпорация развития Камчатки» |
| 2.3. | Проработка вопроса об удешевлении и улучшении качества кормов, производимых АО «Камчатская мельница» | Постоянно | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 2.4. | Решение вопроса по установке дополнительной трансформаторной подстанции на земельном участке инвестиционного проекта. | Ноябрь-Декабрь 2016 г. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, ООО «Свинокомплекс «Камчатский» |
| 2.5. | Предоставление ООО «Свинокомплекс «Камчатский» субсидии на возмещение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое подключение) к источникам тепло-, газо-, водо-, электроснабжения и водоотведения в целях реализации особо значимых инвестиционных проектов Камчатского края. | Декабрь 2016 г. | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, ООО «Свинокомплекс «Камчатский» |
| 3. | Рассмотрение отчета о ходе реализации инвестиционного проекта на заседаниях отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае. | Не реже 1 раза в полгода | ООО «Свинокомплекс «Камчатский», Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 4. | Оказание государственной поддержки в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2020 годы». | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края |
| 5. | Предоставление в Агентство предпринимательства Камчатского края отчета о ходе реализации инвестиционного проекта, а также информации о мероприятиях, осуществленных по сопровождению инвестиционного проекта. | Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 6. | Направление в Агентство предпринимательства Камчатского края отчета, содержащего анализ соответствия полученных результатов результатам, предусмотренным бизнес-планом. | По завершению реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 7. | Иные необходимые согласования и разрешения | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, (а также в случае необходимости – иные органы исполнительной власти Камчатского края) |