Приложение к протоколу рабочего совещания от 23.03.2017

План мероприятий по реализации инвестиционного проекта

**«Развитие свиноводства в Камчатском крае»**

**(«Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов**

**в час п. Нагорный Елизовского района Камчатского края», «Строительство свинокомплекса мощностью до  
36 000 голов в п. Лесной Елизовского района Камчатского края») ООО «Агротек», ЗАО «Агротек Холдинг»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| 1. | Размещение на официальном сайте Минсельхозпищепрома Камчатского края в сети Интернет информацию в соответствии с пунктом 2 части 2.17 раздела 2 постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае» (далее – постановление 406-П). | Март  2017 г. | Минсельхозпищепром Камчатского края |
| 2. | Определение необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта, а также предельных сроков их выдачи. Подготовка ходатайства в соответствующие органы для обеспечения своевременного получения указанной документации. | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Минсельхозпищепром Камчатского края, ЗАО «Агротек Холдинг», ООО «Агротек», Администрация Елизовского муниципального района, АО «Корпорация развития Камчатки» |
| 2.1. | Ремонт автодороги на ул. Промышленная, согласно Дорожной карте Минвостокразвития России | 2017 год | Администрация Елизовского муниципального района, Администрация Новоавачинского сельского поселения, ЗАО «Агротек Холдинг», Минсельхозпищепром Камчатского края |
| 2.2. | Контроль финансирования инвестиционного проекта «Строительство свинокомплекса мощностью до 36 000 голов в год в п. Лесной Елизовского района Камчатского края» | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | РФ АО «Россельхозбанк»,  ООО «Агротек», Минсельхозпищепром Камчатского края |
| 3. | Рассмотрение отчета о ходе реализации инвестиционного проекта на заседаниях отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае. | Не реже 1 раза в полгода | ЗАО «Агротек Холдинг», ООО «Агротек», Минсельхозпищепром Камчатского края |
| 4. | Предоставление отчета в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края, в соответствии с постановлением от 16.07.2010 321-П «Об установлении порядка предоставления инвестором, получившим государственную поддержку в форме финансовых мер на реализацию особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края, отчета о ходе его реализации» | Не позднее 10 апреля   и 10 августа  текущего года | ЗАО «Агротек Холдинг», ООО «Агротек» |
| 5. | Оказание государственной поддержки в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Минсельхозпищепром Камчатского края |
| 6. | Предоставление отчета в адрес Минсельхозпищепрома Камчатского края, в соответствии с постановлением 406-П. | Ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом | ЗАО «Агротек Холдинг», ООО «Агротек» |
| 7. | Направление в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края отчета, содержащего анализ соответствия полученных результатов результатам, предусмотренным бизнес-планом. | По завершению реализации инвестиционного проекта | Минсельхозпищепром Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края |
| 8. | Иные необходимые согласования и разрешения | В течение всего срока реализации инвестиционного проекта | Минсельхозпищепром Камчатского края, Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, (а также в случае необходимости – иные органы исполнительной власти Камчатского края) |