Отчет о сопровождении инвестиционного проекта по строительству «Гостиничного комплекса на ул. Ленинградская г. Петропавловск-Камчатский»  за первое полугодие 2017 года.

В соответствии с планом мероприятий   по реализации  инвестиционного проекта «Гостиничный комплекс на ул. Ленинградская в г. Петропавловск-Камчатский»  осуществлены следующие мероприятия:

1. В    декабре 2016 года  была размещена  на официальной странице Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края в сети Интернет информация в соответствии  с пунктом  2 части 2.17 раздела 2 постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013г.  № 406-П «Об утверждении положения о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае»:

http://agtur.kamgov.ru/dla-investorov/soprovozdenie-investicionnogo-proekta-gostinica-po-ul-leningradskaa-v-g-petropavlovske-kamcatskom .

2. В 2016 году оказана консультационная  поддержка  ООО «Новый дом» в части создания презентационного материала проекта «Гостиничный комплекс на ул. Ленинградская в г. Петропавловск-Камчатский».

3. Работы по строительству продвигаются в соответствии с намеченным графиком. В Республике Корея состоялись переговоры по поставке строительных материалов. В мае 2017 года проведены  встречи с подрядчиками из Южной Кореи и КНР. Закончены фундаментные работы, закончен процесс создания   подземных этажей, завершен   5 этаж гостиничного комплекса, ведётся строительство конференц-зала, офисного здания (спа, фитнес-центр) -  приступили к строительству 6 этажа. Заключен договор на проведение фасадных работ, срок исполнения - 4 квартал 2017 года.  В ходе строительства задействовано 50 рабочих мест (25 – иностранная рабочая сила).

4. 31.01.2017 года между ООО «Новый дом» и АО «Корпорация  развития Дальнего Востока» заключено Соглашение  об осуществлении  деятельности  резидента свободного порта Владивосток.  В первом полугодии 2017 года ООО «Новый дом»  направлено в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» предложение о внесении изменений в Приказ Минфина России от 22.04.2016 № 53н «Об утверждении требований к обустройству и оборудованию территории свободного порта Владивосток, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны».

В связи с рядом недоработок норм и правил, регламентирующих порядок организации зоны таможенного контроля на земельном участке резидента Сводобного порта, ООО «Новый дом» фактически лишено использования  таможенных преференций, а также возможности оказывать непосредственно услуги, ради которых заключено соглашение о резидентстве

Пунктом  18 Приказа Минфина России от 22.04.2016 № 53н «Об утверждении требований к обустройству и оборудованию территории свободного порта Владивосток, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны» предусмотрено правило о том, что если учет товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ ведется с использование автоматизированной системы учета товаров, позволяющей сопоставить сведения, представляемые таможенным органам при совершении таможенных операций, со сведениями о проведении хозяйственных операций в соответствии с законодательством РФ по ведению бухгалтерского учета и законодательством РФ о налогах и сборах, то при оборудовании и обустройстве территории земельного участка, являющегося участком резидент СПВ, не требуется такие средства таможенного контроля как измерительная аппаратура, весы и пр.

Стоимость оборудования весьма существенна и составляет порядка 3-4 млн. рублей.

Предложено в  Приказ Минфина внести изменения, предусматривающие возможность применения  абзаца 2 пункта 18 Приказа до ввода в действие порядка автоматизированного учета, если под режим свободной таможенной зоны помещаются товары, которые будут использованы в строительстве объекта недвижимости (строительные конструкции, материалы, оборудование), данные по которым возможно сопоставить без применения автоматизированной системы учета.    Сферу действия изменений возможно предложено распространить либо адресно на Камчатский край, либо на определенных субъектов – резидентов, возводящих строительство объектов гостиничного бизнеса.

Еще одной существенной проблемой, которую возможно разрешить внесением изменений в вышеупомянутый Приказ Минфина России от 22.04.2016 № 53н является требования данного приказа к оборудованию зоны таможенного контроля после завершения строительства здания весь период действия соглашения. До истечения срока соглашения «свернуть» зону таможенного контроля резидент вправе только при условии уплаты таможенных платежей, то есть фактически отказавшись от данной преференции.  При этом предполагается ограждение территории забором высотой не менее 2,5 метра, наличие КПП, площадки для проведения таможенного контроля и т.д. То есть осуществлять оказание гостиничных услуг в пределах зоны таможенного контроля фактически нереально.

Необходимо внести изменения в Приказ Минфина России от 22.04.2016 г. № 53, а именно дополнение п. 5 раздела I пунктом следующего содержания: «на период строительства (создания) объектов инфраструктуры и основных средств, необходимых для использования в дальнейшем при следующих видах деятельности: деятельность гостиниц;

деятельность ресторанов; деятельность баров; физкультурно-оздоровительная деятельность. Резидент вправе по окончании строительных работ (создания) упомянутых выше объектов сообщить таможенному органу о ликвидации объектов инфраструктуры, созданной для организации проведения таможенного контроля.».

О необходимости решения указанной проблемы Агентство обращалось в Минвостокразвития, Ростуризм.

План мероприятий по реализации инвестиционного проекта «Гостиничный комплекс по ул. Ленинградская г. Петропавловск-Камчатский» считаем актуальным, копию плана прилагаем.

В связи с высоким летним туристским сезоном и сложностями сбора кворума по отраслевой рабочей группе по развитию туристского комплекса отчет о ходе реализации инвестиционного проекта на заседании отраслевой группы будет рассмотрен в сентябре 2017 года.