РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«СТРОИТЕЛЬСТВО РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 ТОНН В СУТКИ ПО СЫРЬЮ

В ОЛЮТОРСКОМ РАЙОНЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ»

БИЗНЕС-ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«СТРОИТЕЛЬСТВО РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 ТОНН В СУТКИ ПО СЫРЬЮ

В ОЛЮТОРСКОМ РАЙОНЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ»

БИЗНЕС-ПЛАН

г. Петропавловск-Камчатский

2017 год

г. Петропавловск-Камчатский

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ	3

2.	ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ	4

3.	КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА	8

3.1.	Местоположение проекта, земельные участки	8

3.2.	Описание продукции проекта	9

3.3.	Структура предприятия	11

4.	ОБЗОР ОТРАСЛИ	12

4.1.	Рыбопромышленный комплекс Камчатского края	12

4.2.	Тенденции рыбопромышленной отрасли Камчатского края	13

4.3.	Экспорт рыбной продукции и морепродуктов	13

4.4.	Перспективы развития отрасли	15

5.	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	16

5.1.	Сырье и материалы	16

5.2.	Энергоресурсы	19

5.3.	Производство продукции	20

5.3.1.	Технологический процесс производства	20

5.3.2.	План производства	31

5.4.	Численность работников и затраты на оплату труда	32

5.5.	Стоимость основных фондов и амортизация	35

5.6.	Операционные затраты	37

5.7.	Нормы оборота текущих активов и пассивов	39

6.	ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	41

6.1.	Условия и допущения, принятые для расчета	41

6.2.	Налоговое окружение	42

6.3.	Выручка проекта	49

6.4.	Объем финансирования проекта	50

6.5.	Прогнозный отчет о прибылях и убытках	52

6.6.	Прогнозный отчет о движении денежных средств	53

6.7.	Прогнозный баланс	54

7.	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	55

7.1.	Оценка экономической эффективности проекта	55

7.2.	Оценка бюджетной эффективности проекта	59

7.3.	Риски проекта	60

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ

Наименование предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью «КЗБ-Донка» (ООО «КЗБ-Донка»).

688713, Россия, Камчатский край, Карагинский р-н, с. Ивашка, ул. Школьная, 22.

Основные учредители:

Жестовский Александр Александрович: 100% (125 000 руб.).

ИНН 250551681956

ФИО руководителя организации-инвестора:

Дьяченко Юрий Михайлович – Генеральный директор (с 18.04.2017).

Дата регистрации юридического лица: 17.02.2016

Наименование органа, зарегистрировавшего инвестора:

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому

683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Рыбаков, д. 13Б

Реквизиты:

ИНН 8203011429

КПП 820301001

ОГРН 1164101050970

Виды экономической деятельности организации-инвестора:

Отраслевая принадлежность по ОКВЭД

Сведения об основном виде деятельности

03.11 Рыболовство морское

Сведения о дополнительных видах деятельности

03.12 Рыболовство пресноводное

10.20 Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

46.38.1 Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов

46.38.2 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами

47.23.2 Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование инвестиционного проекта:

Строительство рыбоперерабатывающего завода производительностью до 100 тонн в сутки по сырью в Олюторском районе Камчатского края.

Цели проекта:

- Обеспечение потребностей населения Камчатского края и других регионов РФ свежей рыбопродукцией.

- Развитие рыбоперерабатывающей отрасли региона на новом технологическом уровне, создание в регионе перерабатывающей базы для добытчиков ВБР.

- Увеличение налоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

- Создание дополнительных рабочих мест и улучшение условий труда людей, работающих в рыбоперерабатывающей отрасли.

Сущность проекта:

Проект предполагает строительство современного высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода с использованием новых энергоэффективных технологий производительностью до 100 тонн в сутки по сырью в Олюторском районе Камчатского края.

Рыбоперерабатывающий завод предназначается для переработки белорыбицы (камбалы трех видов – желтоперая, желтобрюхая и белобрюхая; минтая, трески, наваги, сельди), а также других видов рыбного сырья. Завод спроектирован по безотходной технологии, до 100% входящего сырья перерабатывается в тот или иной вид готовой продукции.

Технологическая схема и производственные процессы на предприятии будут удовлетворять требованиям НАССР, завод может быть оформлен под еврономер или сертифицирован в любой другой национальной или международной системе контроля качества и безопасности продукции.

Текущий статус проекта:

Проект находится в предыинвестиционной стадии, проводятся предпроектные работы.

Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, срок и форма реализации инвестиционного проекта:

Инвестиционный проект реализуется в форме частного инвестиционного проекта.

| Инвестиционный период | Значение |
| --- | --- |
| Конец инвестиционного периода, дата | Май 2022 |
| Длительность инвестиционной стадии Проекта, мес. | 56 |
| Потребность в финансировании и источники финансирования | тыс. руб. |
| Финансируемые затраты | 505 956 |
| - инвестиции в основной капитал (с НДС) | 356 637 |
| - инвестиции в оборотный капитал | 79 242 |
| - выплата процентов по кредитам | 70 077 |
| Источники финансирования | 505 956 |
| - собственные средства инвестора | 149 319 |
| - кредитные средства | 356 637 |
| - бюджетное финансирование | - |

| ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (с НДС) | - | 36 763 | 50 820 | 125 989 | 143 066 | - |  | 356 637 |
| Инвестиции в оборотный капитал | 531 | 2 682 | 2 826 | 2 965 | 5 699 | 64 539 |  | 79 242 |
| Погашение процентов по кредитам | - | 1 926 | 6 574 | 16 154 | 29 820 | 15 603 |  | 70 077 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | 531 | 41 371 | 60 220 | 145 107 | 178 585 | 80 142 |  | 505 956 |
| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  | ИТОГО |
| Собственные средства | 531 | 4 608 | 9 400 | 19 119 | 35 519 | 80 142 |  | 149 319 |
| Привлечение кредитов | - | 36 763 | 50 820 | 125 989 | 143 066 | - |  | 356 637 |
| Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - |  | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | 531 | 41 371 | 60 220 | 145 107 | 178 585 | 80 142 |  | 505 956 |

Полная стоимость проекта составляет 505,956 млн. руб., из них вложения в капитальные активы – 356,637 млн. руб. с НДС.

Срок инвестиционного периода составляет 56 месяцев, выход на полную операционную окупаемость планируется в июне 2022 года. Срок реализации проекта (период осуществления инвестиций и до ввода в эксплуатацию) составит 51 месяц (до декабря 2021 года включительно).

30% объема инвестиционных затрат финансируется за счет собственных средств организации-инвестора, оставшиеся 70% – за счет коммерческих кредитов.

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта инвестиций в ценах года предоставления инвестиционного проекта:

168,175 млн. руб. с НДС.

Технологическая структура капитальных вложений (стоимость проектных изыскательских работ, строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат в ценах соответствующих лет):

| Наименование | Группа ОС | Сумма, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| Строительство Производственного цеха 27х72м | Здания и сооружения | 53 501 |
| Строительство Холодильного склада 120х18м | Здания и сооружения | 89 062 |
| Строительство здания АБК 21х24м | Здания и сооружения | 25 611 |
| Рыбоперерабатывающее оборудование и общие системы | Оборудование | 39 274 |
| Морозильное оборудование | Оборудование | 126 913 |
| Рыбомучное оборудование | Оборудование | 22 275 |
| Итого по проекту: | - | 356 637 |

График строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций:

Срок строительства объекта – 51 месяц:

- Апрель 2018 – декабрь 2021.

График инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций:

Срок инвестиций – 56 месяцев:

- Проектирование – октябрь 2017 – март 2018

- Строительно-монтажные работы – апрель 2018 – декабрь 2021

- Оплата, доставка и монтаж оборудования – январь 2019 – декабрь 2021

- Пуско-наладочные работы, отработка технологии – январь 2022 – март 2022

- Выход на операционную прибыльность – июнь 2022

Персонал проекта:

Общее количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта составит 120 человек.

Объем инвестиций на 1 создаваемое рабочее место – 4,216 млн. руб.

Выручка (год.) на 1 создаваемое рабочее место – 4,017 млн. руб. без НДС.

Показатели эффективности:

| Показатели эффективности проекта | Значение |
| --- | --- |
| NPV, тыс. руб. | 20 891 |
| IRR, % | 16,58% |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,08 |
| Недисконтированный срок окупаемости (PBP), лет | 7,01 |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет | 8,75 |

Налоговые отчисления:

| Распределение налогов, тыс. руб. | Налог | Сумма | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | НДС | 25 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 836 | 17 359 |
| Федеральный бюджет | Налог на прибыль | 7 258 | - | - | - | - | - | - | 1 138 | 1 719 | 2 053 | 2 347 |
| Региональный бюджет | Налог на прибыль | 18 144 | - | - | - | - | - | - | 2 844 | 4 298 | 5 133 | 5 868 |
| Региональный бюджет | Налог на имущество | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный бюджет | НДФЛ | 47 312 | 65 | 274 | 289 | 303 | 653 | 8 381 | 8 856 | 9 183 | 9 500 | 9 808 |
| Региональный бюджет | Транспортный налог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | НДФЛ | 8 349 | 11 | 48 | 51 | 54 | 115 | 1 479 | 1 563 | 1 621 | 1 677 | 1 731 |
| Местный бюджет | Земельный налог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | Прочие налоги | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные фонды | Страховые взносы | 32 540 | 44 | 189 | 199 | 209 | 449 | 5 764 | 6 091 | 6 316 | 6 534 | 6 746 |
| Итого: | - | 138 799 | 121 | 512 | 539 | 565 | 1 216 | 15 624 | 20 492 | 23 137 | 32 734 | 43 860 |

| Распределение налогов между бюджетами, тыс. руб. | Сумма |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | 32 453 |
| Региональный бюджет | 65 456 |
| Местный бюджет | 8 349 |
| Внебюджетные фонды | 32 540 |
| Итого: | 138 799 |

Общая сумма налоговых отчислений в региональный и местный бюджеты за 10 лет составит 73,806 млн. руб.

- КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

  - Местоположение проекта, земельные участки

Реализация проекта планируется на территории ТОР «Камчатка».

Земельный участок под строительство завода расположен на восточном побережье Камчатки, в Олюторском районе, села Вывенка на кадастровом квартале с кадастровым номером 82:03:000011.

  - Описание продукции проекта

В рамках проекта предполагается производство следующей продукции:

- Минтай:

- отсортированный по размеру (S, M, L, 2L) замороженный неразделанный в блоках по 11 кг, упакованных во вкладыш и крафт-мешок;

- отсортированный по размеру (S, M, L, 2L) б/г потрошеный в блоках по 11 кг, упакованных во вкладыш и крафт-мешок;

- печень замороженная, в евроблоках по 7,5 кг, упакованных по 3 в картонный короб, или в блоках по 11 кг, упакованных во вкладыш и крафт-мешок.

- Треска:

- отсортированная по размеру (S, M, L, 2L) замороженная неразделанная в блоках по 11 кг, упакованных во вкладыш и крафт-мешок;

- отсортированная по размеру (S, M, L, 2L) б/г потрошеная в блоках по 11 кг, упакованных во вкладыш и крафт-мешок;

- печень замороженная, в блоках по 11 кг, упакованных во вкладыш и крафт-мешок.

- Камбалы:

- отсортированные по виду (желтобрюхая, желтоперая, белобрюхая) и размерному ряду (S, M, L) неразделанные, индивидуальной (картонный короб 12 кг) или блочной (блок по 11 кг, упакованный во вкладыш и крафт-мешок) заморозки;

- отсортированные по виду (желтобрюхая, желтоперая, белобрюхая) и размерному ряду (S, M, L) обезглавленные V-рубом, без внутренностей, индивидуальной (картонный короб 12 кг) или блочной (блок по 11 кг, упакованный во вкладыш и крафт-мешок) заморозки;

- отсортированные по виду (желтобрюхая, желтоперая, белобрюхая) и размерному ряду (S, M, L) обезглавленные V-рубом, без внутренностей, без хвоста, без плавников, индивидуальной (картонный короб 12 кг) или блочной (блок по 11 кг, упакованный во вкладыш и крафт-мешок) заморозки.

- Навага:

- отсортированная по размерному ряду (S, M, L, возможна сортировка на 4 и 5 рядов), неразделанная, индивидуальной (картонный короб 12 кг) или блочной (блок по 11 кг, упакованный во вкладыш и крафт-мешок по 2) заморозки;

- отсортированная по размерному ряду (S, M, L, возможна сортировка на 4 и 5 рядов), обезглавленная, потрошеная или непотрошеная, индивидуальной (картонный короб 12 кг) или блочной (блок по 11 кг, упакованный во вкладыш и крафт-мешок по 2) заморозки.

- Рыбная мука, фасованная в мешок 20 кг.

- Рыбий жир технический, фасованный в бочку 200 л.

Вся выпускаемая продукция будет соответствовать по показателям качества требованиям ГОСТа, техническим условиям и другой нормативно-технической документации, СанПиНу 2.3.2.1078-01.

Выпуск продукции высокого качества будет обеспечиваться правильными режимами хранения сырья и готовой продукции, соблюдением рецептур производства продукции и режимов технологических процессов.

  - Структура предприятия

Рыбоперерабатывающий завод представляет собой комплекс объектов, который будет включать в себя:

- Производственный цех;

- Холодильный склад объемом хранения 2 500 тонн;

- Административно-бытовой комплекс (АБК).

- Объекты рыбоперебатывающего комплекса

| Наименование | Размеры | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Производственный цех | 27 х 72 м | 1 944 |
| Холодильный склад | 120 х 18 м | 2 160 |
| Административно-бытовой комплекс (АБК) | 21 х 24 м | 504 |
| Итого: | - | 4 608 |

Завод спроектирован по безотходной технологии, до 100% входящего сырья за исключением мусора (водоросли, камни, посторонние предметы, непищевые морские организмы и пр.) перерабатывается в тот или иной вид готовой продукции. Внутренности, головы и прочие отходы после разделки на жиро-мучной установке производительностью до 30 тонн/сутки перерабатываются в рыбную муку и рыбий жир технический.

Приемка рыбного сырья осуществляется рыбонасосом (~100 куб. м./час, 250 мм диаметр входа/выхода) из трюма добытчика (пирс, на пирсе крановая установка, опускает горловину шланга в трюм, высота всасывания до 6 м), подача через бункер-водоотделитель и весовой бункер в сырьевое отделение. Сырьевое отделение – вместимостью 100 тонн, охлаждение жидким льдом.

Вместимость холодильного склада – 2500 тонн (5 камер по 500 тонн, –25оС, вентилируемый фундамент, откатные ворота). Система холодоснабжения – центральная, охлаждение – воздушное.

Продукция на загрузку карами с завода или с пирса, на выгрузку – карами на пирс.

Технологическая схема и производственные процессы на заводе удовлетворяют требованиям НАССР, завод может быть оформлен под еврономер или сертифицирован в любой другой национальной или международной системе контроля качества и безопасности продукции.

- ОБЗОР ОТРАСЛИ

  - Рыбопромышленный комплекс Камчатского края

Рыбопромышленный комплекс в экономике региона на протяжении всей истории играл важнейшую роль. До 1950-х годов рыбопромышленный комплекс Камчатского края развивался крайне медленно, что было обусловлено малой хозяйственной освоенностью территории и исследованностью запасов биологических ресурсов в прибрежных акваториях. После открытия новых промысловых районов в Беринговом море, которые давали около 70% уловов всего Дальневосточного бассейна, уловы и соответственно объемы производства в регионе увеличились более чем в 2 раза. С середины 1950-х годов рыбное хозяйство стало единственной развитой отраслью экономики полуострова. На нее приходилось около 90% валовой продукции промышленности.

В настоящее время основной сферой деятельности жителей многих населенных пунктов Камчатского края является рыболовство. Для рыболовства характерна высокая концентрация производства, но доля малых предприятий в стоимости отгруженной продукции в течение последних 5 лет увеличивалась. Сейчас субъектами малого предпринимательства добывается более четверти всего объема рыбы и других морепродуктов и производится более 30% пищевой рыбной продукции края.

В водах камчатских рек и прилегающих морей ежегодно добывается около 1,5 млн. тонн биоресурсов. Камчатский край – один из лидеров по вылову минтая, удельный вес которого составляет более половины всех объемов добычи водных биологических ресурсов, а также трески, камбалы. Камчатка – основной поставщик дальневосточного лосося. Располагая уникальными по величине запасов и разнообразию водными биологическими ресурсами, Камчатский край ежегодно дает (от общего улова на Дальнем Востоке):

- около 40% уловов горбуши;

- 40% уловов кеты;

- почти 100% уловов нерки и чавычи;

- более 80% уловов кижуча.

Основной объем уловов (около 60%) приходится на Охотское море. Структура видового состава уловов в Камчатском крае во многом схожа со структурой уловов в других регионах Дальнего Востока и прежде всего Сахалинской области.

Самая большая доля уловов приходится на минтай. Значительную долю в улове занимают лососевые виды рыб (более 20%), которые обладают высокой ценой на мировом и внутреннем рынках. В структуре улова лососевых преобладает добыча горбуши (61%); велика доля нерки (19%) и кеты (16%). Среди основных видов, добываемых в крае лососевых наиболее ценным является нерка.

В объеме добычи водных биоресурсов более 95% составляет рыба. В структуре добычи морепродуктов прочих видов ВБР преобладают кальмары, более 20% приходится на промысел краба. Кроме этого осуществляется добыча креветки (гребенчатой и северной) и морских ежей. В последние годы в крае возобновился промысел морского зверя. Ведется также добыча морского котика и трех видов тюленей: ларги, крылатки (полосатый тюлень), лахтака (морской заяц).

  - Тенденции рыбопромышленной отрасли Камчатского края

Камчатка лидирует по объемам вылова рыбы на уровне всей страны. Здесь есть хороший прогресс, перспективы, потенциал и новые возможности. Но есть и проблемы, и во многом они схожие с другими дальневосточными регионами. Это низкая капитализация и высокий износ основных фондов. Не модернизируя производство, не внедряя новые технологии, не будет возможности снижать издержки и стоимость продукции, в связи с чем будет снижаться конкурентоспособность.

Но если говорить в общем, то кризис и курс на импортозамещение дали толчок развитию сельского хозяйства в стране. У населения появился устойчивый спрос на российскую продукцию. Также развитию способствуют федеральные программы, которые дают возможность запуску новых производств и получению налоговых и административных преференций.

  - Экспорт рыбной продукции и морепродуктов

Основными зарубежными потребителями камчатской рыбной продукции являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Республика Корея, Китай, Япония. Доля рыбы в общем объеме экспорта Камчатского края в 2015 году составила 96,1%. Рыбы и рыбопродукции из Камчатки было поставлено на международный рынок на сумму 534,5 млн. долл. или на 5,5% больше, чем в 2014 году. В натуральном выражении реализовано зарубежным потребителям 247 тыс. тонн рыбопродукции (на 13,3% больше), в том числе рыбы мороженой реализовано 214,7 тыс. тонн (рост на 11,7%).

В структуре экспорта поставок отдельных видов рыбопродукции изменилось соотношение товарных групп. Полностью исчезла с экспортного рынка рыба свежая охлажденная, последний раз отгрузка этой продукции была зафиксирована в 2005 году. Два года не отгружается рыба соленая.

В 2015 году рыбы мороженой было реализовано 214,7 тыс. тонн или 87% от всего экспорта рыбопродукции. Среди пород мороженого рыбного ассортимента лидируют минтай – 67,9%, сельдь – 10,6% и лососевые – 9,9%.

Тихоокеанского лосося отгружено 21,2 тыс. тонн, что на 13,6% больше, чем в 2014 году. Сумма реализации составила 100,6 млн. долл. – это пятая часть этой ассортиментной группы товара в составе экспорта мороженой рыбы.

На 12,6% снизился экспорт палтуса (3,8 тыс. тонн), одновременно более чем на треть увеличились поставки сельди (22 тыс. тонн) и поставки трески – на 36,2% (9,8 тыс. тонн). Появился спрос в 2015 году у иностранных партнеров на камчатскую камбалу. Так, если в 2014 году этой продукции было реализовано всего 37 тонн, то в 2015 году уже 500 тонн. Ракообразных поставлено на зарубежные рынки 5,6 тыс. тонн, что на 21% меньше, чем годом ранее.

По данным таможенных служб, в 2015 году экспорт камчатской рыбопродукции осуществлялся в 5 стран. В общем объеме экспорта доля поставок рыбопродукции и морепродуктов в Республику Корея составила 40,8%, Китай – 39,7%, Японию – 19,3%, Таиланд и Нидерланды – по 0,1%.

  - Перспективы развития отрасли

На сегодняшний день в Камчатском крае разработан ряд инвестиционных проектов по созданию высокотехнологичных производств по переработке рыбных ресурсов, развитию марикультуры, производству пищевых добавок и др. Привлечение внебюджетных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Камчатского края, дальнейшее формирование благоприятного инвестиционного климата и создание комфортных условий для ведения бизнеса на территории Камчатского края, способствуют развитию и модернизации береговой перерабатывающей инфраструктуры региона, увеличению поставок высококачественной рыбопродукции на внутренний рынок РФ, созданию дополнительных рабочих мест и в целом повышению уровня социально-экономического развития Камчатского края.

В целом перспективы развития рыбохозяйственного комплекса региона связаны с дальнейшим развитием прибрежного рыболовства, созданием мощного рыбопромышленного комплекса по принципу замкнутого цикла, полностью обеспечивающего добычу, хранение, переработку и реализацию продукции из водных биоресурсов с высокой добавленной стоимостью, развитием береговой инфраструктуры глубокой переработки рыбы – строительством новых современных береговых перерабатывающих заводов и модернизацией, оснащением передовыми технологиями и оборудованием действующих комплексов рыбоводства и аквакультуры, формированием внутреннего рынка рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также развитием судостроения и техническим перевооружением рыбопромыслового флота.

В настоящее время реализация этих мероприятий связана с разработкой долгосрочной краевой целевой программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014–2020 годы», которую осуществляет министерство рыбного хозяйства Камчатского края.

Все перечисленные направления в развитии рыбохозяйственного комплекса способны существенно повысить уровень рыбной отрасли региона и заметно улучшить социально-экономическое положение Камчатского края.

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

  - Сырье и материалы

В рамках проекта предполагается переработка белорыбицы (камбалы трех видов – желтоперая, желтобрюхая и белобрюхая; минтая, трески, наваги). Перерабатывающий цех может перерабатывать также и другие виды рыбного сырья.

Производственный план и производительность завода по рыбному сырью рассчитан на основе квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

- 15 апреля – 10 сентября (камбалы разных видов, треска, минтай);

- 15 апреля – 25 мая, 10 сентября – 15 ноября (навага).

- Квоты на добычу ВБР в рамках проекта, тонн / год

| Квоты на добычу ВБР | ООО "КЗБ-Донка" |
| --- | --- |
| Камбала | 1 671 |
| Треска | 1 387 |
| Минтай | 1 052 |
| Навага | 3 598 |
| Итого: | 7 709 |

- Нормы расходы рыбного сырья в рамках проекта, % от годового объема

| Сырье | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камбала | - | - | - | 24,0% | 40,7% | 10,6% | 10,6% | 10,6% | 3,5% | - | - | - | 100,0% |
| Треска | - | - | - | 0,6% | 6,4% | 27,9% | 27,9% | 27,9% | 9,3% | - | - | - | 100,0% |
| Минтай | - | - | - | 0,8% | 6,7% | 27,7% | 27,7% | 27,7% | 9,2% | - | - | - | 100,0% |
| Навага | - | - | - | 0,3% | 0,5% | - | - | - | 30,5% | 45,8% | 22,9% | - | 100,0% |

Основные материалы (тара и упаковка), используемые для производства:

- Крафт-мешок с/бег (2 блока по 11 кг);

- Вкладыш под блок рыбы 11 кг;

- Мешок п/п под р/муку 40-45 кг;

- Бочка под рыбий жир технический 200 л.

- Нормы расхода материалов (тара и упаковка) для производства

| Наименование | Продукция | Емкость, кг |
| --- | --- | --- |
| Крафт-мешок с/бег (2 блока по 11 кг) | Рыбопродукция | 5,50 |
| Вкладыш под блок рыбы 11 кг | Рыбопродукция | 11,00 |
| Мешок п/п под р/муку 40-45 кг | Мука рыбная | 45,00 |
| Бочка под рыбий жир технический 200 л | Рыбий жир технический | 180,00 |

- Прогнозная потребность в рыбном сырье для производства

| ЗАГРУЗКА | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрузка предприятия | % от макс. (100%) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |  |  |
| ПОТРЕБНОСТЬ (ЗАКУПКА) В РЫБНОМ СЫРЬЕ | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | ИТОГО |
| Камбала | тонн | - | - | - | - | - | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 |  | 8 355 |
| Треска | тонн | - | - | - | - | - | 1 387 | 1 387 | 1 387 | 1 387 | 1 387 |  | 6 937 |
| Минтай | тонн | - | - | - | - | - | 1 052 | 1 052 | 1 052 | 1 052 | 1 052 |  | 5 260 |
| Навага | тонн | - | - | - | - | - | 3 598 | 3 598 | 3 598 | 3 598 | 3 598 |  | 17 992 |
| Итого: | тонн | - | - | - | - | - | 7 709 | 7 709 | 7 709 | 7 709 | 7 709 |  | 38 544 |

- Прогнозная потребность в материалах (тара и упаковка) для производства

| ТАРА И УПАКОВКА | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крафт-мешок с/бег (2 блока по 11 кг) | тыс. шт. | - | - | - | - | - | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 |  | 4 135 |
| Вкладыш под блок рыбы 11 кг | тыс. шт. | - | - | - | - | - | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |  | 2 067 |
| Мешок п/п под р/муку 40-45 кг | тыс. шт. | - | - | - | - | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  | 35,1 |
| Бочка под рыбий жир технический 200 л | тыс. шт. | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 1,8 |

  - Энергоресурсы

В процессе производства будут потребляться следующие виды энергоресурсов:

- электроэнергия;

- водоснабжение;

- ГСМ.

- Нормы расхода энергоресурсов для производства

| Наименование | Ед. изм. | Норма расхода |
| --- | --- | --- |
| Электроэнергия | МВт | 2,0 |
| Водоснабжение | м3 / сут. | 50,0 |
| Водоотведение | м3 / сут. | 47,0 |
| ГСМ | кг / сут. | 420,0 |

- Прогнозная потребность в энергоресурсах для производства

| ЭНЕРГОРЕСУРСЫ | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | МВт | - | - | - | - | - | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Водоснабжение | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Водоотведение | тыс. м3 | - | - | - | - | - | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| ГСМ | тонн | - | - | - | - | - | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 | 65,8 |

  - Производство продукции

    - Технологический процесс производства

15 апреля – 25 мая (камбала, белорыбица разная)

Рыбонасосом рыба выгружается из трюма добытчика и подается на бункер-водоотделитель, а с него в весовой бункер, который оснащен весовым устройством. Периодически подача рыбы в него останавливается, происходит завешивание и выпуск рыбы на приемный транспортер. Эта процедура синхронизирована с работой насоса и происходит автоматически. Таким способом осуществляется учет количества рыбы, поступающей на завод. Шибера водоотделителя и весового бункера оснащены пневмоприводом и управляются автоматически либо вручную.

Второй способ организации подачи рыбы – тем же рыбонасосом через водоотделитель и лоток в уличную кошару объемом 50 тонн, а оттуда сырьевым ленточным транспортером и скребковым рыба подается в весовой бункер. Кошара служит дополнительным буфером при подходе судна-добытчика с уловом от 50 и более тонн.

По приемному транспортеру рыба проходит через пост отбора мусора и прилова, состоящий из 2 рабочих мест сортировщиков, выбирающих из потока водоросли, камни, посторонние предметы, непищевые морские организмы и пр. в специальные лотки с отводами, ведущими на транспортер, который доставляет прилов и мусор в бункер с нижней выгрузкой. Оттуда мусор вывозится на утилизацию.

Каждое рабочее место здесь и далее может быть, как занято работником, так и не занято. К примеру, если с отсортировкой справляется один работник, то можно и ставить одного, а если отсортировка мусора в данный момент не требуется, то эти места будут не заняты. Но даже если работники имеют низкую квалификацию и слабо стимулированы, то предусмотренное количество рабочих мест на каждой технологической операции позволяет поставить столько людей, чтобы гарантированно осуществлять ее с расчетной скоростью.

Далее рыба поступает в буфер. Буфер приемного отделения состоит из 5 бункеров по 20 м³. Каждый бункер оснащен 3 рабочими местами сортировщиков, отбирающих в свой бункер каждый вид камбалы. Если одного из видов камбалы намного больше, его можно отбирать в 2 бункера. В один из бункеров подается оставшаяся белорыбица. Можно отбирать 2 вида камбал в 2 бункера каждый, а оставшийся вид вместе с белорыбицей подавать в 1 бункер.

Выгрузка из приемных бункеров осуществляется на транспортер. Шибера бункеров оснащены пневмоприводом и управляются вручную, с пульта. Транспортер оснащен шибер-стрелкой, которая переводит поток рыбы на скребковый транспортер, а по нему рыба возвращается на транспортер. Это позволяет при необходимости пересортировать любой из бункеров.

Например, когда в улове большое количество желтобрюхой и желтоперой камбалы, их можно сортировать в 2 бункера каждую. В 5-й бункер будет поступать белобрюхая камбала и белорыбица. Когда 2 любых бункера освободятся, в них можно будет пересортировать 5-й бункер, отделив таким образом белобрюхую камбалу от белорыбицы. Можно будет также, по мере освобождения бункеров из-под камбалы, пересортировать белорыбицу по видам, если это будет нужно.

При отсутствии необходимости пересортировки, определенный вид рыбы (например, желтоперая камбала) транспортером передается на транспортер и поступает на разделку. Таким образом, в каждый период времени в завод идет только 1 вид рыбы. Затем другой, и т.д.

Такая организация производства позволяет избежать установки в цеху отдельного буфера под каждый вид и размер рыбы, отдельной технологической линии под него. Это значительно снижает стоимость строительства и оснащения цеха.

Транспортером камбала доводится до рабочих мест сортировщиков, по 2 на каждый размер, S, M и L, подающих камбалу каждого размерного ряда в лоток-накопитель, а оттуда – на камбальный головоруб производительностью 42 рыбы в минуту на нож (всего 84 рыбы в минуту). На каждой стороне организовано 2 рабочих места, первый обработчик размещает камбалу в лотке, второй ориентирует рыбу краем жаберной крышки по лазерному лучу. При количестве до 25 рыб в минуту на сторону, с этой операцией справляется 1 обработчик. Обезглавленная камбала попадает в бункер-накопитель, откуда побункерно транспортерами подается на дальнейшую переработку на трехуровневую галерею. То есть на дальнейшие технологические операции в каждый период времени идет камбала одного вида и одного размерного ряда. Отсеченные головы подаются лотком на транспортер сбора отходов, на который собираются все отходы. Он расположен под транспортером распределения сырья. Им они доставляются до скребкового транспортера, которым отходы подаются либо в лоток и на РМУ, либо, в случае аварии, транспортером в бункер, откуда вывозится на утилизацию.

На трехуровневой галерее организованы 16 рабочих мест. По первому уровню транспортер распределяет рыбу по обработчикам. При подаче камбалы S и M обработчики вынимают внутренности, обрезают плавники и хвост, а у камбал L только вынимают внутренности. Рыбу бросают в окно отвода, по которому она перемещается на второй уровень галереи. Транспортер второго уровня реверсивный. По нему обработанная рыба подается либо через рыбомойку на вход в туннель для штучной заморозки (камбалы S и M), либо через рыбомойку на круговой стол укладки в блок-формы, для дальнейшей блочной заморозки (камбалы L). Отходы через другой отвод поступают на третий уровень галереи, а затем транспортерами подаются на участок разбора внутренностей. При разделке камбалы разбирать внутренности не требуется, поэтому по его транспортерам все отходы автоматически направляются на транспортер сбора отходов.

Туннель штучной заморозки имеет производительность до 60 тонн в сутки. Перед ним расположены 4 рабочих места для обработчиков, равномерно распределяющих камбалу по ленте туннеля. После него замороженная камбала попадает в глазуровочную машину (глазуровка набрызгиванием), откуда транспортером для остекленения через лоток направляется к линии укладки в короба на 4 рабочих места укладчиков. На столе осуществляется сборка коробов, собранные короба ставятся на полку над рольгангом, откуда их берут обработчики-фасовщики. Заполненные короба сдвигаются на рольганг, и им подаются на лентообвязочные машины. Обвязанные короба укладываются на паллеты, которые по мере заполнения погрузчиком вывозятся на склад хранения.

Камбала L реверсивным транспортером второго уровня галереи подается на круговой стол укладки на 4 рабочих места, где укладывается в блок-формы по 11 кг. Далее транспортером они направляются в склад-буфер пустых и забитых блок-форм, а оттуда на забивку в плиточный скороморозильный аппарат.

После заморозки и выгрузки из плиточника на цепной транспортер выгрузки, блок-формы подаются на оттаивание, затем выбивку. Блок-форма цепным транспортером через мойку возвращается на склад, откуда снова подается на забивку на круговой.

Замороженные выбитые блоки через глазуровку погружного типа, транспортер остекленения и транспортер подачи, подаются на 2 участка упаковки и зашивки, где упаковываются в полиэтиленовый вкладыш и по 2 блока в крафт-мешок, который зашивается. Мешки укладываются на паллеты, которые затем погрузчиком вывозятся на склад.

Белорыбица может идти тремя путями: из бункеров транспортерами:

- на сортировку посредством шибер-стрелки, а с нее скребковым транспортером и транспортером на головорезку посредством шибер-стрелки, и далее транспортером на разделку на галерею. Отсортированная по видам, обезглавленная, выпотрошенная рыба может подаваться через рыбомойку транспортером на укладку в блок-формы на круговом столе и дальнейшую заморозку, а также с кругового стола вручную на транспортер для направления в РМУ. Также рыба может быть пропущена без отсечения головы и разделки (или без отсечения головы, но с потрошением) через рыбомойку на укладку в блок-формы.

- сразу (без сортировки по видам) на головорезку, разделку и далее в соответствии с п. 1.

Головорезка дисковая двухножевая предназначена для отсечения головы рыб прямым резом двумя дисковыми ножами. С каждой стороны организовано 3 рабочих места обработчиков, первые два укладывают рыбу на ленту головой к себе, третий точно ориентирует край жаберной крышки по лазерному лучу. Отсеченные головы лотком передаются на транспортер сбора отходов.

Сортировка представляет собой 2 параллельные ленты, по которым вкруговую движется рыба, систему из 8 бункеров по 0,5 м³, нижний транспортер выгрузки на скребковый транспортер. На ней имеется 8 рабочих мест, на которых работают 4 человека. Они сортируют белорыбицу в 4 бункера одной стороны по видам или размерным рядам, затем переходят на другую сторону и продолжают сортировку в другие 4 бункера. Заполненные бункеры тем временем по очереди выгружаются через нижний транспортер на скребковый транспортер и далее транспортером либо на обезглавливание и разделку, либо на разделку без обезглавливания, либо на фасовку неразделанной, либо на филетировку. Использование этой сортировки дополняет сортировку в приемном отделении для тех случаев, когда суммарно количество видов и градаций рыбы превышает 5, в особенности, во второй период (40% треска, 30% минтай, 30% камбалы).

Внутренности белорыбицы аналогично подаются на участок разбора внутренностей, где из них могут быть выбраны и очищены вручную от гельминтов печень и икра. Участок представляет собой систему транспортеров, с каждой стороны имеется по 3 рабочих места, на каждом из которых обработчик может отбирать и очищать заданный продукт. Отобранная печень подается на рабочие места фасовщиков, оснащенные весами, где фасуется в блок-формы. Остальные внутренности нижним транспортером подаются на транспортер сбора отходов и далее в РМУ либо бункер сбора отходов.

Пустые и зафасованные блок-формы буферизуются в передвижном стеллаже, откуда полные транспортером направляются на заморозку. Стеллаж, совместно со стеллажом и, при необходимости, ручной передачей рыбы с кругового стола на транспортеры, обслуживается грузчиком.

25 мая – 10 сентября (треска, минтай, камбала);

Рыбонасосом рыба выгружается из трюма добытчика и подается на бункер-водоотделитель, а с него в весовой бункер, который оснащен весовым устройством. Периодически подача рыбы в него останавливается, происходит завешивание и выпуск рыбы на приемный транспортер. Эта процедура синхронизирована с работой насоса и происходит автоматически. Таким способом осуществляется учет количества рыбы, поступающей на завод. Шибера водоотделителя и весового бункера оснащены пневмоприводом и управляются автоматически либо вручную.

Второй способ организации подачи рыбы – тем же рыбонасосом через водоотделитель и лоток в уличную кошару объемом 50 тонн, а оттуда сырьевым ленточным транспортером и скребковым рыба подается в весовой бункер. Кошара служит дополнительным буфером при подходе судна-добытчика с уловом от 50 и более тонн.

По приемному транспортеру рыба проходит через пост отбора мусора и прилова, состоящий из 2 рабочих мест сортировщиков, выбирающих из потока водоросли, камни, посторонние предметы, непищевые морские организмы и пр. в специальные лотки с отводами, ведущими на транспортер, который доставляет прилов и мусор в бункер с нижней выгрузкой. Оттуда мусор вывозится на утилизацию.

Далее рыба поступает в буфер. Буфер приемного отделения состоит из 5 бункеров по 20 м³. Каждый бункер оснащен 3 рабочими местами сортировщиков, отбирающих в свой бункер минтай, каждый вид камбалы, а в последний пятый бункер идет треска. Если одного из видов рыбы намного больше, его можно отбирать в 2 бункера. Можно отбирать треску и минтай в 2 бункера каждый вид, а камбалу подавать в 1 бункер, и затем при освобождении бункеров пересортировать, как это описано ниже.

Выгрузка из приемных бункеров осуществляется на транспортер. Шибера бункеров оснащены пневмоприводом и управляются вручную, с пульта. Транспортер оснащен шибер-стрелкой, которая переводит поток рыбы на скребковый транспортер, а по нему рыба возвращается на транспортер. Это позволяет при необходимости пересортировать любой из бункеров.

При отсутствии необходимости пересортировки, определенный вид рыбы (например, желтоперая камбала) транспортером передается на транспортер и поступает на разделку/фасовку. Таким образом, в каждый период времени в завод идет только 1 вид рыбы.

Транспортером камбала доводится до рабочих мест сортировщиков, по 2 на каждый размер, S, M и L, подающих камбалу каждого размерного ряда в лоток-накопитель, а оттуда – на камбальный головоруб производительностью 42 рыбы в минуту на нож (всего 84 рыбы в минуту). На каждой стороне организовано 2 рабочих места, первый обработчик размещает камбалу в лотке, второй ориентирует рыбу краем жаберной крышки по лазерному лучу. При количестве до 25 рыб в минуту на сторону, с этой операцией справляется 1 обработчик. Обезглавленная камбала попадает в бункер-накопитель, откуда побункерно транспортерами подается на дальнейшую переработку на трехуровневую галерею. То есть, на дальнейшие технологические операции в каждый период времени идет камбала одного вида и одного размерного ряда. Отсеченные головы подаются лотком на транспортер сбора отходов, на который собираются все отходы. Он расположен под транспортером распределения сырья. Им они доставляются до скребкового транспортера, которым отходы подаются либо в лоток и на РМУ, либо, в случае аварии, транспортером в бункер, откуда вывозится на утилизацию.

На трехуровневой галерее организованы 16 рабочих мест. По первому уровню транспортер распределяет рыбу по обработчикам. При подаче камбалы S и M обработчики вынимают внутренности, обрезают плавники и хвост, а у камбал L только вынимают внутренности. Рыбу бросают в окно отвода, по которому она перемещается на второй уровень галереи. Транспортер второго уровня реверсивный. По нему обработанная рыба подается либо через рыбомойку на вход в туннель для штучной заморозки (камбалы S и M), либо через рыбомойку на круговой стол укладки в блок-формы, для дальнейшей блочной заморозки (камбалы L). Отходы через другой отвод поступают на третий уровень галереи, а затем транспортерами подаются на участок разбора внутренностей. При разделке камбалы разбирать внутренности не требуется, поэтому по его транспортерам все отходы автоматически направляются на транспортер сбора отходов.

Туннель штучной заморозки имеет производительность до 60 тонн в сутки. Перед ним расположены 4 рабочих места для обработчиков, равномерно распределяющих камбалу по ленте туннеля. После него замороженная камбала попадает в глазуровочную машину (глазуровка набрызгиванием), откуда транспортером для остекленения через лоток направляется к линии укладки в короба на 4 рабочих места укладчиков. На столе осуществляется сборка коробов, собранные короба ставятся на полку над рольгангом, откуда их берут обработчики-фасовщики. Заполненные короба сдвигаются на рольганг, и им подаются на лентообвязочные машины. Обвязанные короба укладываются на паллеты, которые по мере заполнения погрузчиком вывозятся на склад хранения.

Камбала L реверсивным транспортером второго уровня галереи через рыбомойку подается на круговой стол укладки на 4 рабочих места, где укладывается в блок-формы по 11 кг. Далее транспортером они направляются в склад-буфер пустых и забитых блок-форм, а оттуда на забивку в плиточный скороморозильный аппарат.

Система цепных транспортеров, обслуживающая плиточные скороморозильные аппараты, имеет 3 уровня: нижний транспортер выгрузки, средний – забивки (заканчивается у дальнего края последнего от разделки шкафа) и верхний – транспортер возврата блок-форм. Транспортеры сконструированы таким образом, что по ним можно перемещать блок-формы и российского стандарта по 11 кг, и евростандарта по 7,5 кг.

После заморозки и выгрузки из плиточника на цепной транспортер выгрузки, блок-формы подаются на оттайку, затем выбивку. Блок-форма цепным транспортером через мойку возвращается на склад, откуда снова подается на забивку на круговой стол.

Замороженные выбитые блоки через глазуровку погружного типа, транспортер остекленения и транспортер подачи, подаются на 2 участка упаковки и зашивки, где упаковываются в полиэтиленовый вкладыш и по 2 блока в крафт-мешок, который зашивается. Мешки укладываются на паллеты, которые затем погрузчиком вывозятся на склад.

Минтай и треска подаются на сортировку посредством шибер-стрелки. Сортировка представляет собой 2 параллельные ленты, по которым вкруговую движется рыба, систему из 8 бункеров по 0,5 м³, нижний транспортер выгрузки на скребковый транспортер. На ней имеется 8 рабочих мест, на которых работают 4 человека. Они сортируют минтай или треску в 4 бункера одной стороны по 4 размерным рядам (S, M, L, 2L), затем переходят на другую сторону и продолжают сортировку в другие 4 бункера. Заполненные бункеры тем временем по очереди выгружаются через нижний транспортер на скребковый транспортер и далее транспортером.

Транспортер передает минтай и треску на головорезку посредством шибер-стрелки, и далее транспортером на разделку на галерею (2L при работе на филе, либо все размеры при изготовлении трески и минтая ПСГ, ПБГ блочной заморозки) через головорезку.

На трехуровневой галерее организованы 16 рабочих мест. По первому уровню транспортер распределяет рыбу по обработчикам. При подаче, обезглавленной или рыбы с головой, обработчики осуществляют потрошение. Рыбу бросают в окно отвода, по которому она перемещается на второй уровень галереи. По транспортеру второго уровня реверсивный. По нему обработанная рыба подается через рыбомойку на круговой стол укладки в блок-формы, для дальнейшей блочной заморозки. Отходы через другой отвод поступают на третий уровень галереи, а затем транспортерами подаются на участок разбора внутренностей.

Участок разбора внутренностей представляет собой систему транспортеров, с каждой стороны имеется по 3 рабочих места, на каждом из которых обработчик может отбирать и очищать заданный продукт. Отобранная печень подается на рабочие места фасовщиков, оснащенные весами, где фасуется в блок-формы. Остальные внутренности нижним транспортером подаются на транспортер сбора отходов и далее в РМУ либо бункер сбора отходов.

Пустые и зафасованные блок-формы буферизуются в складе, откуда полные транспортером направляются на заморозку. Выбивка осуществляется на транспортер выбивки, который оснащен стрелкой. Блок-формы российского стандарта направляются на оттайку и далее на выбивку. Блок-форма цепным транспортером через мойку возвращается на склад, откуда снова подается на забивку на круговой стол.

Замороженные выбитые блоки через глазуровку погружного типа, транспортер остекленения и транспортер подачи, подаются на 2 участка упаковки и зашивки, где упаковываются в полиэтиленовый вкладыш и по 2 блока в крафт-мешок, который зашивается. Мешки укладываются на паллеты, которые затем погрузчиком вывозятся на склад.

10 сентября – 15 ноября (навага)

Рыбонасосом рыба выгружается из трюма добытчика и подается на бункер-водоотделитель, а с него в весовой бункер, который оснащен весовым устройством. Периодически подача рыбы в него останавливается, происходит завешивание и выпуск рыбы на приемный транспортер. Эта процедура синхронизирована с работой насоса и происходит автоматически. Таким способом осуществляется учет количества рыбы, поступающей на завод. Шибера водоотделителя и весового бункера оснащены пневмоприводом и управляются автоматически либо вручную.

Второй способ организации подачи рыбы – тем же рыбонасосом через водоотделитель и лоток в уличную кошару объемом 50 тонн, а оттуда сырьевым ленточным транспортером и скребковым рыба подается в весовой бункер. Кошара служит дополнительным буфером при подходе судна-добытчика с уловом от 50 и более тонн.

По приемному транспортеру рыба проходит через пост отбора мусора и прилова, состоящий из 2 рабочих мест сортировщиков, выбирающих из потока водоросли, камни, посторонние предметы, непищевые морские организмы и пр. в специальные лотки с отводами, ведущими на транспортер, который доставляет прилов и мусор в бункер с нижней выгрузкой. Оттуда мусор вывозится на утилизацию.

Далее рыба поступает в буфер. Буфер приемного отделения состоит из 5 бункеров по 20 м³. Каждый бункер оснащен 3 рабочими местами сортировщиков, отбирающих в свой бункер навагу заданного размера (S, M, L). Два размерных ряда можно отбирать в 2 бункера каждый.

Выгрузка из приемных бункеров осуществляется на транспортер. Шибера бункеров оснащены пневмоприводом и управляются вручную, с пульта. Транспортер оснащен шибер-стрелкой, которая переводит поток рыбы на скребковый транспортер, а по нему рыба возвращается на транспортер. Это позволяет при необходимости пересортировать любой из бункеров.

При отсутствии необходимости пересортировки, определенный размерный ряд наваги транспортером передается на транспортер и поступает на разделку/фасовку. Таким образом, в каждый период времени в завод идет только 1 размерный ряд рыбы.

Далее навага поступает на головорезку посредством шибер-стрелки, Где может быть обезглавлена или пропущена с головой, и далее транспортером на галерею. Здесь можно выпотрошить навагу, либо непотрошеной посредством специального лотка направить через рыбомойку на укладку в блок-формы на круговой стол.

Технологическая схема позволяет выпускать навагу н/р, Б/Г, ПБГ, ПСГ блочной заморозки. Также она позволяет замораживать навагу н/р, ПБГ, ПСГ штучно в туннеле, в количестве до 60 тонн в сутки, и фасовать в короба по 12 кг.

Отходы от разделки, если она производится, через другой отвод поступают на третий уровень галереи, а затем транспортерами подаются на участок разбора внутренностей. Участок разбора внутренностей представляет собой систему транспортеров, с каждой стороны имеется по 3 рабочих места, на каждом из которых обработчик может отбирать и очищать заданный продукт. При работе на наваге икра и печень не отбираются, поэтому участок работает без обслуживающего персонала, в режиме перемещения. Остальные внутренности нижним транспортером подаются на транспортер сбора отходов и далее в РМУ либо бункер сбора отходов.

Навага реверсивным транспортером второго уровня галереи через рыбомойку подается на круговой стол укладки на 4 рабочих места, где укладывается в блок-формы по 11 кг. Далее транспортером они направляются в склад-буфер пустых и забитых блок-форм, а оттуда на забивку в плиточный скороморозильный аппарат.

Система цепных транспортеров, обслуживающая плиточные скороморозильные аппараты, имеет 3 уровня: нижний транспортер выгрузки, средний – забивки (заканчивается у дальнего края последнего от разделки шкафа) и верхний – транспортер возврата блок-форм.

После заморозки и выгрузки из плиточника на цепной транспортер выгрузки, блок-формы подаются на оттайку, затем выбивку. Блок-форма цепным транспортером через мойку возвращается на склад, откуда снова подается на забивку на круговой стол.

Замороженные выбитые блоки через глазуровку погружного типа, транспортер остекленения и транспортер подачи, подаются на 2 участка упаковки и зашивки, где упаковываются в полиэтиленовый вкладыш и по 2 блока в крафт-мешок, который зашивается. Мешки укладываются на паллеты, которые затем погрузчиком вывозятся на склад.

    - План производства

Объем производства готовой продукции прогнозировался с учетом квот на добычу ВБР, норм расхода рыбного сырья для ее производства, а также динамики загрузки предприятия после ввода в эксплуатацию.

- Расход сырья на производство продукции

| Продукция | Коэф-т расхода сырья на 1 единицу продукции |
| --- | --- |
| Продукция переработки: Камбала | 1,337 |
| Продукция переработки: Треска | 1,750 |
| Продукция переработки: Минтай | 1,720 |
| Продукция переработки: Навага | 1,900 |
| Рыбная мука | 10,000 |
| Рыбий жир технический | 50,000 |

- Прогнозный объем производства и реализации продукции, тонн

| ПРОИЗВОДСТВО | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукция переработки: Камбала | - | - | - | - | - | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |  | 6 249 |
| Продукция переработки: Треска | - | - | - | - | - | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 |  | 3 964 |
| Продукция переработки: Минтай | - | - | - | - | - | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 |  | 3 058 |
| Продукция переработки: Навага | - | - | - | - | - | 1 894 | 1 894 | 1 894 | 1 894 | 1 894 |  | 9 470 |
| Рыбная мука | - | - | - | - | - | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |  | 1 580 |
| Рыбий жир технический | - | - | - | - | - | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |  | 316 |
| Итого: | - | - | - | - | - | 4 927 | 4 927 | 4 927 | 4 927 | 4 927 |  | 24 637 |

  - Численность работников и затраты на оплату труда

Потребность в персонале обусловлена особенностями технологического процесса.

Рассчетно переработка организована в 2 смены чистой продолжительностью рабочего времени по 10 часов, 50 рабочих минут в часе. Состав каждой смены – от 20 и менее до 50 и более человек, в зависимости от состава и характеристик входящего сырья, текущей номенклатуры изготавливаемой продукции, квалификации обработчиков и организационно-штатной структуры производства.

Статья «Оплата труда» включает основную и дополнительную заработную плату работников, непосредственно занятых в производстве готовой продукции. В эту статью также включаются премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство и другие выплаты.

Стартовые ставки оплаты труда, включая оклады и премии, в модели принимались на базе среднемесячного дохода на 1 работника соответствующей категории в Камчатском крае по состоянию на 2017 год. Величина средневзвешенной заработной платы в рамках проекта составляет 52 292 руб. в месяц.

Статья «Отчисления на социальные нужды» включает обязательные отчисления по установленным законодательством нормам органам государственного социального страхования, пенсионного фонда и медицинского страхования.

- Стартовые ставки оплаты труда, руб./мес.

| Численность персонала, чел. | Должность | Численность | Дата начала | Оклад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рыбоперерабатывающий завод | Заведующий производством | 1 | Январь 2022 | 75 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Заведующий складом | 1 | Январь 2022 | 75 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Мастер по обработке рыбы | 10 | Апрель 2022 | 50 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Обработчик рыбы | 65 | Апрель 2022 | 50 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Инженер-технолог | 1 | Январь 2022 | 60 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Лаборант | 1 | Январь 2022 | 45 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Заведующий лабораторией | 1 | Январь 2022 | 60 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Микробиолог | 1 | Январь 2022 | 55 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Водитель-экспедитор | 2 | Апрель 2022 | 45 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Водитель-крановщик | 1 | Апрель 2022 | 50 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Слесарь ТО | 2 | Апрель 2022 | 40 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Инженер ТО | 1 | Январь 2022 | 55 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Инженер по ОТ | 1 | Январь 2022 | 55 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Электрик | 1 | Апрель 2022 | 45 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Охранник | 4 | Январь 2022 | 40 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Мастер-наладчик | 1 | Январь 2022 | 50 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Автоклавщик | 2 | Январь 2022 | 50 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Машинист рефрижераторных установок | 3 | Январь 2022 | 50 000 |
| Рыбоперерабатывающий завод | Уборщица | 2 | Апрель 2022 | 30 000 |
| Администрация (АБК) | Генеральный директор | 1 | Октябрь 2017 | 110 000 |
| Администрация (АБК) | Заместитель генерального директора | 1 | Ноябрь 2021 | 90 000 |
| Администрация (АБК) | Директор рыбоперабатывающего завода | 1 | Январь 2021 | 100 000 |
| Администрация (АБК) | Специалист отдела кадров | 1 | Ноябрь 2021 | 65 000 |
| Администрация (АБК) | Главный бухгалтер | 1 | Октябрь 2017 | 85 000 |
| Администрация (АБК) | Бухгалтер по производству | 1 | Декабрь 2021 | 55 000 |
| Администрация (АБК) | Бухгалтер-материалист | 1 | Декабрь 2021 | 55 000 |
| Администрация (АБК) | Бухгалтер-расчетчик | 2 | Декабрь 2021 | 55 000 |
| Администрация (АБК) | Коммерческий директор | 1 | Ноябрь 2021 | 80 000 |
| Администрация (АБК) | Юрист | 1 | Ноябрь 2021 | 75 000 |
| Администрация (АБК) | Водитель | 3 | Декабрь 2021 | 45 000 |
| Администрация (АБК) | Заведующий складом | 1 | Декабрь 2021 | 60 000 |
| Администрация (АБК) | Менеджер по продажам | 2 | Декабрь 2021 | 60 000 |
| Администрация (АБК) | Менеджер по закупкам | 1 | Декабрь 2021 | 60 000 |
| Администрация (АБК) | Специалист по логистике | 1 | Декабрь 2021 | 60 000 |
| Итого: | - | 120 |  | 52 292 |

- Потребность в персонале (на конец периода), чел.

| Группировка по подразделениям, чел. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рыбоперерабатывающий завод | - | - | - | - | - | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Администрация (АБК) | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Итого: | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

- Расходы на оплату труда, тыс. руб.

| Группировка ФОТ, тыс. руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рыбоперерабатывающий завод | - | - | - | - | - | 56 515 | 60 047 | 62 266 | 64 418 | 66 504 |
| Администрация (АБК) | 585 | 2 484 | 2 616 | 2 745 | 5 905 | 19 331 | 20 095 | 20 838 | 21 558 | 22 256 |
| Итого: | 585 | 2 484 | 2 616 | 2 745 | 5 905 | 75 846 | 80 143 | 83 104 | 85 977 | 88 761 |

- Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

| Группировка страховых отчислений, тыс. руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рыбоперерабатывающий завод | - | - | - | - | - | 4 295 | 4 564 | 4 732 | 4 896 | 5 054 |
| Администрация (АБК) | 44 | 189 | 199 | 209 | 449 | 1 469 | 1 527 | 1 584 | 1 638 | 1 691 |
| Итого: | 44 | 189 | 199 | 209 | 449 | 5 764 | 6 091 | 6 316 | 6 534 | 6 746 |

  - Стоимость основных фондов и амортизация

В течение 2017-2021 гг. в рамках реализации проекта проведены и планируются следующие мероприятия:

- Проектирование и строительство объектов предприятия;

- Покупка, доставка, монтаж и пуско-наладка производственного оборудования и спецтехники.

Стоимость инвестиций в капитальные активы в прогнозном периоде индексировался на прогнозный темп инфляции.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ амортизационные отчисления уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (принимаются в качестве расходов), но реального оттока денежных средств не вызывают. В связи с этим при расчете чистой прибыли и составлении Отчета о прибылях и убытках амортизационные отчисления принимаются в составе затрат, а затем, при прогнозе Денежного потока, прибавляются к чистой прибыли.

При расчете амортизации предполагалось, что основные средства вводятся в середине периода. По окончании срока полезного использования оборудования начисление амортизации прекращается. При расчете амортизации основных средств использовался линейный способ начисления амортизации. Расчет по планируемым основным фондам проводился по нормам амортизации, рассчитанным исходя из сроков полезного использования, приведенным в нижеследующей таблице.

При включении организации в реестр ТОСЭР используется ускоренная амортизации по принадлежащим ей объектам амортизируемого имущества (с коэффициентом 2).

- Нормы амортизации по проекту, мес.

| Основные фонды | Норма амортизации в соответствии с установленным порядком |
| --- | --- |
| Здания и сооружения | 150 |
| Оборудование | 150 |

- Вложения в капитальные активы, тыс. руб. (с НДС)

| Наименование | Группа ОС | Ед. изм. | Кол-во, ед. | Цена 1 ед., тыс. руб. с НДС | Сумма без индексации | Сумма с индексацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство Производственного цеха 27х72м | Здания и сооружения | м2 | 1 944 | 25,0 | 48 610 | 53 501 |
| Строительство Холодильного склада 120х18м | Здания и сооружения | м2 | 2 160 | 37,5 | 80 920 | 89 062 |
| Строительство здания АБК 21х24м | Здания и сооружения | м2 | 504 | 46,2 | 23 270 | 25 611 |
| Рыбоперерабатывающее оборудование и общие системы | Оборудование | - | 1 | 35 235 | 35 235 | 39 274 |
| Морозильное оборудование | Оборудование | - | 1 | 111 672 | 111 672 | 126 913 |
| Рыбомучное оборудование | Оборудование | - | 1 | 19 600 | 19 600 | 22 275 |
| Итого по проекту: | - | - | - | - | 319 307 | 356 637 |

- График вложений в капитальные активы, тыс. руб. (с НДС)

| Группа ОС | Сумма без индексации | Сумма с индексацией |  | 4 кв. 2017 | 1 кв. 2018 | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 | 1 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | 3 кв. 2019 | 4 кв. 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания и сооружения | 152 800 | 168 175 |  | - | - | 15 652 | 15 807 | 5 304 | - | 16 282 | 16 443 | 5 517 |
| Оборудование | 166 507 | 188 462 |  | - | - | - | - | - | 3 098 | 3 129 | 3 160 | 3 191 |
| Итого по проекту: | 319 307 | 356 637 |  | - | - | 15 652 | 15 807 | 5 304 | 3 098 | 19 410 | 19 603 | 8 708 |

Продолжение таблицы

| Группа ОС | Сумма без индексации | Сумма с индексацией |  | 1 кв. 2020 | 2 кв. 2020 | 3 кв. 2020 | 4 кв. 2020 | 1 кв. 2021 | 2 кв. 2021 | 3 кв. 2021 | 4 кв. 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания и сооружения | 152 800 | 168 175 |  | - | 16 938 | 17 106 | 5 740 | - | 17 620 | 17 795 | 17 972 |
| Оборудование | 166 507 | 188 462 |  | 21 233 | 21 444 | 21 657 | 21 872 | 22 089 | 22 308 | 22 529 | 22 753 |
| Итого по проекту: | 319 307 | 356 637 |  | 21 233 | 38 382 | 38 763 | 27 611 | 22 089 | 39 928 | 40 324 | 40 725 |

- Амортизационные отчисления, тыс. руб.

| Группа ОС | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания и сооружения | - | - | - | - | - | 11 402 | 11 402 | 11 402 | 11 402 | 11 402 |
| Оборудование | - | - | - | - | - | 12 777 | 12 777 | 12 777 | 12 777 | 12 777 |
| Итого по проекту: | - | - | - | - | - | 24 179 | 24 179 | 24 179 | 24 179 | 24 179 |

  - Операционные затраты

- Нормы операционных затрат в рамках проекта

| Операционные подразделения | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Камбала (рыбное сырье) | руб. с НДС (10%) / кг | 23,00 |
| Треска (рыбное сырье) | руб. с НДС (10%) / кг | 29,00 |
| Минтай (рыбное сырье) | руб. с НДС (10%) / кг | 30,00 |
| Навага (рыбное сырье) | руб. с НДС (10%) / кг | 19,00 |
| Крафт-мешок с/бег (2 блока по 11 кг) | руб. с НДС (18%) / шт. | 15,00 |
| Вкладыш под блок рыбы 11 кг | руб. с НДС (18%) / шт. | 1,30 |
| Мешок п/п под р/муку 40-45 кг | руб. с НДС (18%) / шт. | 12,00 |
| Бочка под рыбий жир технический 200 л | руб. с НДС (18%) / шт. | 2 100,00 |
| Электроэнергия | руб. с НДС (18%) / кВт*ч | 7,00 |
| Водоснабжение | руб. с НДС (18%) / м3 | 50,00 |
| Водоотведение | руб. с НДС (18%) / м3 | 50,00 |
| ГСМ | руб. с НДС (18%) / м3 | 46,26 |
| Питание персонала | руб. с НДС / чел. / сут. | 100,00 |
| Спецодежда | руб. с НДС / чел. / мес. | 600,00 |
| Запасные части | % от ст-ти имущества | 1,0% |
| Ремонт ОС | % от ст-ти имущества | 2,0% |
| Прочие расходы | % от общ. Σ расходов | 0,5% |
| Коммерческие расходы | Ед. изм. | Значение |
| Реклама, продвижение продукции | % от продаж | 7,0% |
| Управленческие расходы | Ед. изм. | Значение |
| Страхование объектов | % от баланс. ст-ти имущества | 0,11% |
| Охрана | тыс. руб. с НДС / мес. | 120 |
| Содержание офиса, пр. | тыс. руб. с НДС / мес. | 50 |
| Услуги связи | тыс. руб. с НДС / мес. | 30 |
| Банковские, юридические и консалтинговые услуги | тыс. руб. с НДС / мес. | 30 |
| Командировочные расходы | тыс. руб. с НДС / мес. | 50 |
| Представительские расходы | тыс. руб. с НДС / мес. | 70 |
| Транспортные расходы | тыс. руб. с НДС / мес. | 250 |
| Прочие расходы | % от общ. Σ расходов | 0,5% |

- Затраты на производство и сбыт продукции, тыс. руб. (без НДС)

| Полная себестоимость | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда | - | - | - | - | - | 56 515 | 60 047 | 62 266 | 64 418 | 66 504 |  | 309 751 |
| Отчисления на социальные нужды | - | - | - | - | - | 4 295 | 4 564 | 4 732 | 4 896 | 5 054 |  | 23 541 |
| Сырье для производства | - | - | - | - | - | 170 589 | 178 063 | 185 864 | 194 007 | 202 507 |  | 931 030 |
| Тара и упаковка | - | - | - | - | - | 17 518 | 18 224 | 18 958 | 19 722 | 20 517 |  | 94 939 |
| Электроэнергия | - | - | - | - | - | 2 274 | 2 343 | 2 413 | 2 485 | 2 560 |  | 12 075 |
| Водоснабжение | - | - | - | - | - | 401 | 417 | 434 | 451 | 469 |  | 2 171 |
| Водоотведение | - | - | - | - | - | 377 | 392 | 408 | 424 | 441 |  | 2 041 |
| ГСМ | - | - | - | - | - | 2 984 | 3 085 | 3 191 | 3 304 | 3 425 |  | 15 989 |
| Питание персонала | - | - | - | - | - | 2 773 | 2 960 | 3 082 | 3 204 | 3 333 |  | 15 352 |
| Спецодежда | - | - | - | - | - | 91 | 97 | 101 | 105 | 109 |  | 504 |
| Запасные части | - | - | - | - | - | 1 827 | 1 881 | 1 942 | 1 995 | 2 055 |  | 9 701 |
| Ремонт ОС | - | - | - | - | - | 3 437 | 3 575 | 3 729 | 3 869 | 4 025 |  | 18 636 |
| Прочие расходы | - | - | - | - | - | 1 315 | 1 378 | 1 436 | 1 494 | 1 555 |  | 7 179 |
| Амортизация | - | - | - | - | - | 24 179 | 24 179 | 24 179 | 24 179 | 24 179 |  | 120 894 |
| Производственная себестоимость | - | - | - | - | - | 288 576 | 301 204 | 312 735 | 324 554 | 336 732 |  | 1 563 801 |
| Коммерческие расходы | - | - | - | - | - | 30 914 | 32 268 | 33 682 | 35 157 | 36 698 |  | 168 719 |
| Управленческие расходы | 633 | 2 686 | 2 829 | 2 968 | 6 386 | 28 690 | 29 798 | 30 891 | 31 971 | 33 038 |  | 169 890 |
| Полная себестоимость | 633 | 2 686 | 2 829 | 2 968 | 6 386 | 348 180 | 363 270 | 377 308 | 391 683 | 406 468 |  | 1 902 410 |

  - Нормы оборота текущих активов и пассивов

Изменение собственного оборотного капитала (СОК) отражает временное несовпадение притока и оттока денежных средств.

Расчет изменения СОК осуществлялся следующим образом:

- расчет оборотного капитала;

- расчет кредиторской задолженности;

- расчет потребности в собственном оборотном капитале;

- расчет изменения собственного оборотного капитала.

Расчет оборотного капитала производился прямым методом. Оборотный капитал представляет собой сумму денежных средств, авансированных в следующие статьи баланса на отдельно взятый период времени:

- сырье и материалы;

- готовая продукция и товары для перепродажи;

- дебиторская задолженность (ДЗ);

- кредиторская задолженность (КЗ).

Стоимость материальных запасов рассчитывается на базе фактических затрат на их приобретение или производство. Стоимость сырья и материалов учитывает себестоимость закупки сырья для производства, тары и упаковки, запасных частей для ремонта и другие материалы.

В общем виде модель расчета оборотного капитала имеет вид:

Оборотный капитал=(Норматив запасов ×Затраты в периоде)+(Норматив ДЗ×Выручка в периоде)-(Норматив КЗ×Затраты в периоде)

Потребность в СОК рассчитывается как разница между оборотным капиталом и кредиторской задолженностью.

Изменение СОК рассчитывается как разница между потребностью на конец периода и потребностью на начало периода.

- Норматив СОК, дней

| Норматив СОК (дней) | Значение |
| --- | --- |
| Готовая продукция | 15 |
| Сырье | 10 |
| Материалы | 30 |
| Дебиторская задолженность | 45 |
| Кредиторская задолженность | 30 |
| Расчеты с персоналом | 15 |

- Потребность в СОК (на конец периода), тыс. руб.

| Собственный оборотный капитал, тыс. руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запасы | - | - | - | - | - | 205 | 212 | 219 | 226 | 233 |
| - Сырье и материалы | - | - | - | - | - | 205 | 212 | 219 | 226 | 233 |
| - Готовая продукция и товары для перепродажи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Расходы будущих периодов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 103 | 109 | 115 | 120 | 813 | 2 831 | 2 346 | 2 501 | 2 656 | 2 773 |
| Потребность в СОК | (103) | (109) | (115) | (120) | (813) | (2 626) | (2 134) | (2 282) | (2 430) | (2 540) |
| Изменение СОК | 3 | 4 | 4 | 4 | (409) | (46 899) | (48 302) | (50 403) | (51 610) | (53 841) |

Для организаций, включенных в реестр ТОСЭР, применяются пониженные тарифы страховых взносов для работодателей - резидентов ТОР (7,6% вместо стандартных 30%).