|  | УТВЕРЖДАЮ ВрИО Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края ___________________С.Б. Кондратьев «___» _______________ 2012 года |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ

заседания штаба при Правительстве Камчатского края по обеспечению безопасности электроснабжения в Камчатском крае

от 02.08.2012 года № 42                                                    г. Петропавловск-Камчатский

Присутствовали:

| ВрИО Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | С.Б. Кондратьев; |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края, заместитель руководителя штаба; |  | В.И. Слонский; |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края, заместитель руководителя штаба |  | И.Э. Меметов; |
| Консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, секретарь штаба |  | И.В. Макалов; |
| Главный инженер ОАО «Камчатскэнерго» |  | С.А. Кулинич; |
| Генеральный директор ОАО «ЮЭСК» |  | Е.И. Вахраков; |
| Главный инженер ОАО «Геотерм» |  | А.А. Любин; |
| Главный инженер ОАО «КамГЭК» |  | Е.С. Муравьев; |
| Начальник отдела энергонадзора Камчатского управления Ростехнадзора |  | Д.Г. Нестеренко; |
| Заместитель главного инженера филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» |  | В.В. Яковлев; |
| Генеральный директор ОАО «Корякэнерго» |  | Е.Н. Кондращенко; |
| Начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю |  | А.С. Литвинюк; |
| Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры администрации Елизовского муниципального района |  | С.Н. Тюлькин; |
| Глава Новоавачинского сельского поселения |  | О.А. Прокопенко; |
| Заместитель главы Пионерского сельского поселения |  | Л.М. Ничипорук; |
| Заместитель главы Начикинского сельского поселения |  | В.М. Пищальченко; |
| Директор УМП «Наш дом» |  | В.Н. Малышенко; |
| И.о. генерального директора ООО «Жилкомсервис» |  | В.С. Климов. |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Анализ технологических инцидентов произошедших в период между заседаниями штаба.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(С.А. Кулинич, Е.И. Вахраков, А.А. Любин, Е.Н. Кондращенко, Е.С. Муравьев, В.В. Яковлев)

1.1. Информацию об устранении технологических инцидентов принять к сведению.

1.2. Руководителям энергоснабжающих предприятий  Камчатского края при возникновении технологических инцидентов обеспечить проведение мероприятий по их устранению в нормативные сроки, с безусловным недопущением прекращения энергоснабжения потребителей и составлением актов расследований причин технологических инцидентов в установленной форме.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. О мерах, направленных на погашение перед ОАО «Камчатскэнерго» задолженности по оплате за электрическую энергию потребителями Елизовского муниципального района (ООО «Мега-Н», МУП «РКЦ ПСП», МУП «Наш дом», ООО «Восточное», ООО УК «Паратунка», ООО «Жилкомсервис», УМП «Сокоч»).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(С.Н. Тюлькин)

2.1. Администрации Елизовского муниципального района, главам поселений Елизовского муниципального района:

- разработать мероприятия по ликвидации образовавшейся задолженности за потребленную электрическую энергию перед ОАО «Камчатскэнерго» с установлением конкретного срока исполнения обязательств (схемы расчетов, договоры реструктуризации, графики погашения задолженности)

срок –  15.08.2012;

- провести процедуру по оформлению и согласованию величины аварийной брони электропотребления для потребителей Елизовского муниципального района (ООО «Мега-Н», МУП «РКЦ ПСП», МУП «Наш дом», ООО «Восточное», ООО УК «Паратунка», ООО «Жилкомсервис», УМП «Сокоч»).

срок –  30.08.2012.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Ход выполнения ремонтных и инвестиционных программ  субъектами электроэнергетики Камчатского края.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(С.А. Кулинич, Е.И. Вахраков, А.А. Любин, Е.Н. Кондращенко, Е.С. Муравьев, В.В. Яковлев)

3.1. Информацию о ходе выполнения ремонтных и инвестиционных программ  субъектами электроэнергетики Камчатского края принять к сведению;

3.2. Руководителям энергоснабжающих предприятий  Камчатского края представлять в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о выполнении  ремонтных программ  генерирующих мощностей и оборудования при подготовке к ОЗП 2012-2013 годов

срок – ежемесячно к 25 числу отчетного месяца.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Анализ совместной работы аварийных служб субъектов электроэнергетики, администраций органов исполнительной власти, муниципальных образований и Главного управления МЧС по Камчатскому краю по локализации и устранению технологических инцидентов в энергетике в первом полугодии 2012 года.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(А.С. Литвинюк)

4.1. Принять к сведению информацию о совместной работе аварийных служб по локализации и устранению технологических инцидентов в энергетике;

4.2. Руководителям энергоснабжающих предприятий  Камчатского края продолжить оперативное представление информации в Главное управление МЧС России по Камчатскому краю о возникновении на подведомственных объектах энергетики технологических инцидентов влекущих сбои в жизнеобеспечении населения

срок – постоянно;

4.3.   Филиалу «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» совместно с ГУ МЧС России заключить соглашение о взаимодействии на случай возникновения и устранения чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики, за основу принять регламент, действующий в ОАО «Камчатскэнерго»

срок – до 15.08.2012.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. О передаче в эксплуатацию бесхозяйных электрических сетей и трансформаторных подстанций в муниципальных образованиях Камчатского края.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(С.А. Кулинич, Е.И. Вахраков, А.А. Любин, Е.Н. Кондращенко, Е.С. Муравьев, В.В. Яковлев)

5.1. Рекомендовать администрации Елизовского муниципального района определить срок объявления конкурсов (аукционов) по продаже электрических сетей

срок – до 15.08.2012;

5.2. ОАО «Геотерм» подготовить в адрес Главы Усть-Большерецкого муниципального района обращение по вопросу определения собственника электрических сетей в Запорожском сельском поселении и принятия мер по технической инвентаризации и постановки на учет бесхозных сетей

срок – до 15.08.2012.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. О выполнении мероприятий Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период (далее-Положение), утвержденного протокольным решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения от 06.07.2012 № 10, в том числе о создании комиссий по проверке готовности субъектов электроэнергетики и их обособленных структурных подразделений к работе в ОЗП.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(И.Э. Меметов)

6.1. Информацию об утверждении Положения, принять к сведению;

6.2. Предприятиям энергетики Камчатского края, соответствующим критериям, установленным пунктом 4 Положения, создать комиссии по проверке готовности своих обособленных подразделений. Информацию представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до 15.09.2012;

6.3. Предприятиям энергетики Камчатского края, соответствующим критериям, установленным пунктом 5 Положения, а также ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатскому управлению Ростехнадзора, представить кандидатуру (руководителя или технического директора) для включения в состав комиссии по проверке готовности субъектов электроэнергетики, создаваемой Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до 08.08.2012.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. О проекте приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  «Об утверждении примерных договоров энергоснабжения, теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме или жилого дома коммунальных услуг соответствующего вида» (далее-Приказ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(И.Э. Меметов)

6.1. Рекомендовать предприятиям энергетики Камчатского края с момента утверждения Приказа руководствоваться данными договорами в работе.

Протокол вел									И.В. Макалов

Секретарь штаба:

Макалов Игорь Владиславович

42-39-87