Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 ноября 2013 г. N 520-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ

И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 04.08.2014 [N 322-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D656E8A086BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 12.01.2015 [N 3-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D658E7A582BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 18.08.2015 [N 288-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D152E7A081BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 09.03.2016 [N 66-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D155E9A186BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 17.05.2016 [N 179-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D157EFA68ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 19.12.2016 [N 502-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D050E7A582BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 22.12.2016 [N 510-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D050E7A58ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 18.10.2017 [N 431-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D056EAA185BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 21.03.2018 [N 119-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D059EAA384BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 23.05.2018 [N 211-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350E6AC8ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 16.07.2018 [N 296-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D351E7A482BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) |

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353EFA685BC2B398E486B63955A8AE3C7F1213C90D7E830FEB66753k8I9W) Правительства Камчатского края от 07.06.2013 N 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации", [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D057EEA583BC2B398E486B63955A8AE3C7F1213C90D7E830FEB66753k8I9W) Правительства Камчатского края от 31.07.2013 N 364-РП

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D155E9A186BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E934EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 09.03.2016 N 66-П)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить Государственную [программу](#P45) Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" (далее - Программа) согласно приложению.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D050E7A58ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E935EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 22.12.2016 N 510-П)

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на министра строительства Камчатского края.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D056EAA185BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E934EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 18.10.2017 N 431-П)

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае утвердить муниципальные программы, направленные на обеспечение доступным и комфортным жильем граждан.

4. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2014 года.

Губернатор

Камчатского края

В.И.ИЛЮХИН

Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 22.11.2013 N 520-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ

ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 22.12.2016 [N 510-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D050E7A58ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E93AEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 18.10.2017 [N 431-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D056EAA185BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E935EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.03.2018 [N 119-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D059EAA384BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 23.05.2018 [N 211-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350E6AC8ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 16.07.2018 [N 296-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D351E7A482BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановлений Правительства

Камчатского края от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E832EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),

от 23.05.2018 [N 211-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350E6AC8ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E832EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 16.07.2018 [N 296-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D351E7A482BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E832EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),

от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E832EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W))

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство строительства Камчатского края |
| Соисполнители Программы | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;  Министерство культуры Камчатского края |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E83BEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E833EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) | |
| Участники Программы | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;  Министерство здравоохранения Камчатского  края;  Министерство культуры Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB32EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E833EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 23.05.2018 [N 211-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350E6AC8ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E833EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) | |
| Подпрограммы Программы | 1) [подпрограмма 1](#P198) "Стимулирование развития жилищного строительства";  2) [подпрограмма 2](#P284) "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения";  3) [подпрограмма 3](#P391) "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае";  4) [подпрограмма 4](#P501) "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае";  5) [подпрограмма 5](#P542) "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений";  6) [подпрограмма 6](#P617) "Обеспечение жильем молодых семей";  7) [подпрограмма 7](#P721) "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования";  8) [подпрограмма 8](#P813) "Обеспечение реализации Программы";  9) [подпрограмма 9](#P867) "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан" |
| Цель Программы | повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Камчатского края |
| Задачи Программы | 1) создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;  2) внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка документации по планировке территорий городских округов и поселений в Камчатском крае;  3) повышение сейсмостойкости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения;  4) переселение граждан из аварийного жилищного фонда;  5) повышение доступности ипотечных жилищных кредитов (займов) для населения;  6) строительство инженерной инфраструктуры и развитие жилищного строительства в целях обеспечения жильем жителей городских округов и поселений в Камчатском крае;  7) выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством, предоставление финансовой помощи муниципальным образованиям в Камчатском крае на строительство (приобретение) жилья;  8) обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1) годовой объем ввода жилья (в том числе микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе, г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь);  2) годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса;  2.1) годовой ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений в Камчатском крае (в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации");  3) коэффициент доступности жилья;  4) количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов);  5) численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;  6) индекс производительности труда |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D059EAA384BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E831EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 21.03.2018 N 119-П) | |
| Этапы и сроки реализации Программы | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E833EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | |
| Объемы бюджетных  ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 24 327 953,18319 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 3 610 667,71940 тыс. рублей;  2015 год - 3 401 027,45347 тыс. рублей;  2016 год - 2 720 659,52675 тыс. рублей;  2017 год - 2 203 532,81961 тыс. рублей;  2018 год - 2 513 140,60189 тыс. рублей;  2019 год - 952 949,11484 тыс. рублей;  2020 год - 819 311,29020 тыс. рублей;  2021 год - 1 636 215,70637 тыс. рублей;  2022 год - 1 659 484,83469 тыс. рублей;  2023 год - 1 679 631,18295 тыс. рублей;  2024 год - 1 578 572,30167 тыс. рублей;  2025 год - 1552 760,63134 тыс. рублей, из них за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) - 3 604 709,23923 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 1 470 827,86540 тыс. рублей;  2015 год - 1 083 393,27628 тыс. рублей;  2016 год - 117 636,29755 тыс. рублей;  2017 год - 269 758,60000 тыс. рублей;  2018 год - 631 600,30000 тыс. рублей;  2019 год - 10 359,50000 тыс. рублей;  2020 год - 10 773,90000 тыс. рублей;  2021 год - 10 359,50000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей, краевого бюджета - 18 170 603,30351 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 1 854 926,54687 тыс. рублей;  2015 год - 1 677 753,38244 тыс. рублей;  2016 год - 2 037 366,65043 тыс. рублей;  2017 год - 1 396 310,22613 тыс. рублей;  2018 год - 1 582 354,30453 тыс. рублей;  2019 год - 841 349,25100 тыс. рублей;  2020 год - 707 933,37000 тыс. рублей;  2021 год - 1 620 164,78350 тыс. рублей;  2022 год - 1 654 233,81038 тыс. рублей;  2023 год - 1 674 473,26683 тыс. рублей;  2024 год - 1 574 272,13601 тыс. рублей;  2025 год - 1 549 465,57539 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 154 908,77306 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 26 742,31209 тыс. рублей;  2015 год - 32 537,09568 тыс. рублей;  2016 год - 27 186,78193 тыс. рублей;  2017 год - 23 716,61704 тыс. рублей;  2018 год - 19 185,99736 тыс. рублей;  2019 год - 1 240,36384 тыс. рублей;  2020 год - 604,02020 тыс. рублей;  2021 год - 5 691,42287 тыс. рублей;  2022 год - 5 251,02431 тыс. рублей;  2023 год - 5 157,91612 тыс. рублей;  2024 год - 4 300,16566 тыс. рублей;  2025 год - 3 295,05595 тыс. рублей, внебюджетных источников (по согласованию) - 1 530 853,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 237 559,00000 тыс. рублей;  2015 год - 256 951,00000 тыс. рублей;  2016 год - 276 343,00000 тыс. рублей;  2017 год - 280 000,00000 тыс. рублей;  2018 год - 280 000,00000 тыс. рублей,  2019 год - 100 000,00000 тыс. рублей;  2020 год - 100 000,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) - 866 878,86739 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 20 611,99504 тыс. рублей;  2015 год - 350 392,69907 тыс. рублей;  2016 год - 262 126,79684 тыс. рублей;  2017 год - 233 747,37644 тыс. рублей;  2018 год - - 0,00000 тыс. рублей;  2019 год - - 0,00000 тыс. рублей;  2020 год - - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - - 0,00000 тыс. рублей. |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB33EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E834EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 18.10.2017 [N 431-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D056EAA185BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E830EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E834EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 23.05.2018  [N 211-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350E6AC8ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E830EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 16.07.2018 [N 296-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D351E7A482BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E832EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E830EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) обеспечение запланированного объема ввода жилья, в том числе соответствующего стандартам экономического класса, за счет всех источников финансирования;  2) снижение коэффициента доступности жилья;  3) обеспечение доступности жилья для населения, путем увеличения количества предоставляемых ипотечных жилищных кредитов (займов);  4) сокращение аварийного жилищного фонда;  5) увеличение индекса производительности труда |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

"СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EE30EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB33EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB33EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 16.07.2018 [N 296-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D351E7A482BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E837EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E835EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Министерство строительства Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 1 | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 1 | 1) оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае при внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, разработке документации по планировке территорий городских округов и поселений в Камчатском крае;  2) создание условий для развития жилищного строительства, в том числе, обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой;  3) повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1) подготовка документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания территорий) городских округов и поселений в Камчатском крае;  2) внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов и поселений);  3) обеспечение земельных участков, выделенных для целей строительства жилья экономического класса, инженерной инфраструктурой;  4) строительство инженерной инфраструктуры и развитие жилищного строительства в целях обеспечения жильем жителей городских округов и поселений в Камчатском крае;  5) выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством, предоставление финансовой помощи муниципальным образованиям в Камчатском крае на строительство (приобретение) жилья |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E83AEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 | 1) строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае;  2) площадь земельных участков городских округов и поселений в Камчатском крае, на которые будут разработаны проекты планировки и проекты межевания территорий, разработаны проекты внесения изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов и генеральные планы городских округов и поселений в Камчатском крае;  3) количество муниципальных образований в Камчатском крае которыми выполнены проекты внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB31EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB37EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 719 813,76702 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 679 262508976 тыс. рублей;  2015 год - 350 352,96348 тыс. рублей;  2016 год - 180 386,17820 тыс. рублей;  2017 год - 87 903,30944 тыс. рублей;  2018 год - 222 374,02614 тыс. рублей;  2019 год - 50 402,00000 тыс. рублей;  2020 год - 40 402,00000 тыс. рублей;  2021 год - 209 494,40000 тыс. рублей;  2022 год - - 233 656,50000 тыс. рублей;  2023 год - 198 000,60000 тыс. рублей;  2024 год - - 232 694,70000 тыс. рублей;  2025 год - 234 885,00000 тыс. рублей, из них за счет средств: краевого бюджета - 2 705 462,27348 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 674 665,86809 тыс. рублей;  2015 год - 347 658,45467 тыс. рублей;  2016 год - 178 626,56298 тыс. рублей;  2017 год - 86 654,86160 тыс. рублей;  2018 год - 221 720,52614 тыс. рублей;  2019 год - 50 000,00000 тыс. рублей;  2020 год - 40 000,00000 тыс. рублей;  2021 год - 209 000,00000 тыс. рублей;  2022 год - 233 000,00000 тыс. рублей;  2023 год - 197 435,00000 тыс. рублей;  2024 год - - 232 220,00000 тыс. рублей;  2025 год - 234 481,00000 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 14 351,49354 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 4 596,22167 тыс. рублей;  2015 год - 2 694,50881 тыс. рублей;  2016 год - 1 759,61522 тыс. рублей;  2017 год - 1 248,44784 тыс. рублей;  2018 год - 653,50000 тыс. рублей;  2019 год - 402,00000 тыс. рублей;  2020 год - 402,00000 тыс. рублей;  2021 год - 494,40000 тыс. рублей;  2022 год - 656,50000 тыс. рублей;  2023 год - 565,60000 тыс. рублей;  2024 год - 474,70000 тыс. рублей;  2025 год - 404,00000 тыс. рублей. |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EE31EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB33EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB33EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 23.05.2018 [N 211-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350E6AC8ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E835EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 16.07.2018  [N 296-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D351E7A482BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E837EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB34EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) | |
| Ожидаемые  результаты реализации  Подпрограммы 1 | 1) повышение эффективности регулирования градостроительной деятельности на территориях муниципальных образований в Камчатском крае путем внесения изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов и поселений;  2) подготовка документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания территорий) городских округов и поселений в Камчатском крае на земельные участки площадью 333,0 га;  3) обеспечение доступности жилья для населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;  4) ввод жилья за счет всех источников финансирования - 498 тыс. кв. м, в том числе соответствующего стандартам экономического класса - 338 тыс.  5) строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае - 15 единиц |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EA36EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C8E930EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П) | |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

"ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ,

ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C8E931EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB34EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB34EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 16.07.2018 [N 296-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D351E7A482BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB32EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EA37EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Министерство строительства Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 2 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;  Министерство здравоохранения Камчатского края;  Министерство культуры Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальный образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 12.02.2018 N 61-П) | |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 2 | повышение безопасности проживания граждан до приемлемого уровня в условиях высокой сейсмической активности [<\*>](#P308)  <\*> По данным органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по состоянию на 01.01.2009 года в Камчатском крае дефицит сейсмостойкости имело около 1728 объектов, в том числе 1286 объектов жилищного назначения, 323 объекта социальной сферы, 119 объектов инженерного жизнеобеспечения населения.  С 2009 года на территории Камчатского края реализуется федеральная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB28B8BA80A0FD25BB8F8D6BA7C66DE4E3E23D55CDDB780AF786FD19CE430E5AA66509F7962D9kDI1W) "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 N 365.  В результате мероприятий, проведенных в Камчатском крае в 2009-2015 годах, выполнены работы по сейсмоусилению 45 жилых домов (общей площадью 126,11 тыс. кв. м), построен 31 жилой дом (общей площадью 72,1 тыс. кв. м) на 1331 квартиру, а также проведены работы по сейсмоусилению 15-ти объектов социальной сферы (общей площадью 32,4 тыс. кв. м).  По состоянию на 01.01.2015 года остаются с дефицитом сейсмостойкости 1 150 жилых домов и 308 основных объектов (школы, детские сады, поликлиники и т.п.) - это объекты социальной сферы с массовым пребыванием людей, в основном детей, которые относятся к категории повышенной ответственности, 119 объектов инженерного жизнеобеспечения населения.  С 2018 года на территории Камчатского края реализуется мероприятие "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EA30EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 12.02.2018 N 61-П) | |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1) повышение сейсмостойкости жилых домов;  2) повышение сейсмостойкости основных объектов и систем жизнеобеспечения;  3) строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны;  4) расселение граждан из многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, в благоустроенные жилые помещения |
| Целевые показатели  (индикаторы)  Подпрограммы 2 | 1) общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости;  2) общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны;  3) количество семей, переселенных из жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EA34EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 6 720 438,47923 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 1 535 194,93021 тыс. рублей;  2015 год - 1 149 969,78646 тыс. рублей;  2016 год - 555 343,74593 тыс. рублей;  2017 год - 401 949,85370 тыс. рублей;  2018 год - 799 032,81848 тыс. рублей;  2019 год - 189 657,34444 тыс. рублей;  2020 год - 135 290,00000 тыс. рублей;  2021 год - 300 000,00000 тыс. рублей;  2022 год - 350 000,00000 тыс. рублей;  2023 год - 400 000,00000 тыс. рублей;  2024 год - 450 000,00000 тыс. рублей;  2025 год - 500 000,00000 тыс. рублей, из них за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) - 3 342 561,04023 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 1 416 185,21640 тыс. рублей;  2015 год - 1 026 214,46628 тыс. рублей;  2016 год - 62 974,05755 тыс. рублей;  2017 год - 238 819,80000 тыс. рублей;  2018 год - 598 367,50000 тыс. рублей;  2019 год - 0,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей,  краевого бюджета - 3 415 969,80986 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 118 009,71381 тыс. рублей;  2015 год - 120 087,89998 тыс. рублей;  2016 год - 489 939,60238 тыс. рублей;  2017 год - 162 935,47643 тыс. рублей;  2018 год - 200 484,09626 тыс. рублей;  2019 год - 189 223,02100 тыс. рублей;  2020 год - 135 290,00000 тыс. рублей;  2021 год - 300 000,00000 тыс. рублей;  2022 год - 350 000,00000 тыс. рублей;  2023 год - - 400 000,00000 тыс. рублей;  2024 год - - 450 000,00000 тыс. рублей;  2025 год - - 500 000,00000 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 7 907,62913 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 1 000,00000 тыс. рублей;  2015 год - 3 667,42020 тыс. рублей;  2016 год - 2 430,08600 тыс. рублей;  2017 год - 194,57727 тыс. рублей;  2018 год - 181,22222 тыс. рублей;  2019 год - 434,32344 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C8E931EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB34EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EA36EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 23.05.2018 [N 211-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350E6AC8ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB30EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 16.07.2018  [N 296-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D351E7A482BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB32EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EA35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) | |
| Ожидаемые  результаты реализации  Подпрограммы 2 | 1) ввод в эксплуатацию 97,8 тыс. кв. м. жилых помещений для расселения граждан из жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны;  2) обеспечение жильем 1796 семей, проживающих в домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны;  3) повышение сейсмостойкости 10-ти основных объектов посредством их сейсмоусиления |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED36EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

"АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C8ED32EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EA33EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 18.10.2017 [N 431-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D056EAA185BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E837EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EA3BEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 23.05.2018 [N 211-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350E6AC8ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Министерство строительства Камчатского края |
| Участники  Подпрограммы 3 | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Программно-целевые  инструменты Подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 3 | обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов при условии выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства, определенных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB28A8BA3090FD65BB8F8D6BA7C66DE4E3E31D504D3B086BA2D3C8BCBE933kEI8W) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") |
| Задача Подпрограммы 3 | переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| Целевые показатели  (индикаторы) Подпрограммы 3 | 1) количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;  2) количество расселенных помещений (семей) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | 1) этап 2014 года (2014-2015 годы);  2) этап 2015 года (2015-2016 годы);  3) этап 2016 года (2016 год - 01.09.2017 года);  4) 2018 год (движение денежных средств по этапу 2016 года) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350E6AC8ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB3AEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 23.05.2018 N 211-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | предельный объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 2 496 228,73289 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год - 347 708,69154 тыс. рублей;  2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) - 80 472,45614 тыс. рублей;  2015 год - 551 954,37040 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2015 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 193 481,77408 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2016 год - 425 489,27822 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2016 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 93 932,34438 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2016 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) - 239 052,86056 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 50 037,47439 тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) - 57 353,50164 тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2016 года) - 448 297,88754 тыс. рублей, из них:  1) 2 063 100,06062 тыс. рублей - общий объем финансирования Подпрограммы 3, из них по годам:  2014 год - 305 990,35395 тыс. рублей;  2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) - 21 212,92784 тыс. рублей;  2015 год - 468 729,14916 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2015 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 138 775,72479 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2016 год - 346 987,40977 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2016 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 93 178,98656 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2016 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) - 211 695,50807 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 38 540,53261 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) - 45 411,46437 тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2016 года) - 392 578,00350 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  а) объем долевого финансирования за счет средств краевого бюджета - 1 175 102,09897 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год - 303 285,70095 тыс. рублей;  2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) - 300,46640 тыс. рублей;  2015 год - 235 173,81860 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2015 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 13 984,83475 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2016 год - 257 162,87190 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2016 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 7 520,05631 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2016 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) - 120 784,19398 тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 7 365,61082 тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) - 44 798,51217 тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2016 года) - 184 726,03309 тыс. рублей;  б) объем долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае - участников Подпрограммы 3 (по согласованию) - 21 119,09426 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год - 2 704,65300 тыс. рублей;  2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) - 300,46640 тыс. рублей;  2015 год - 5 525,90099 тыс. рублей;  2015 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 2 427,62054 тыс. рублей;  2016 год - 2 279,46530 тыс. рублей;  2016 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 656,71129 тыс. рублей;  2016 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) - 1 331,80878 тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 147,47537 тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) - 612,95220 тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2016 года) - 5 132,04039 тыс. рублей;  в) внебюджетные средства - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 866 878,86739 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год - 0,00000 тыс. рублей;  2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) - 20 611,99504 тыс. рублей;  2015 год - 228 029,42957 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2015 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 122 363,26950 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2016 год - 87 545,07257 тыс. рублей;  2016 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 85 002,21896 тыс. рублей;  2016 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) - 89 579,50531 тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 31 027,44642 тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2016 года) - 202 719,93002 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2) 424 680,57827 тыс. рублей - средства краевого бюджета, предусмотренные на оплату предполагаемой разницы в общих площадях приобретаемых и расселяемых жилых помещений, из них по годам:  2014 год - 41 718,33759 тыс. рублей;  2014 год (выполнение обязательств этапа 2013 года) - 59 259,52830 тыс. рублей;  2015 год - 83 225,22124 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2015 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 54 706,04929 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2016 год - 78 501,86845 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2016 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 753,35782 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2016 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) - 27 357,35249 [<\*\*>](#P489) тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2014 года) - 11 496,94178 тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2015 года) - 11 942,03727 тыс. рублей;  2017 год (выполнение обязательств этапа 2016 года) - 55 719,88404 тыс. рублей  <\*\*> Расходные обязательства 2015, 2016 и 2017 годов не соответствуют общему объему финансирования Подпрограммы 3 на сумму средств, не использованных в 2015 и в 2016 годах |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C8ED33EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EA33EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 18.10.2017 [N 431-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D056EAA185BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E834EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) | |
| Ожидаемые  результаты реализации  Подпрограммы 3 | 1) переселение 1169 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим правилам и нормам;  2) расселение из аварийного жилищного фонда 592 семей (жилых помещений)  Механизм реализации Подпрограммы 3 приведен в приложении 7 к Программе |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95CBE833EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 18.10.2017 [N 431-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D056EAA185BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB30EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED32EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) | |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

"АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ

РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В

КАМЧАТСКОМ КРАЕ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Министерство строительства Камчатского края |
| Участники  Подпрограммы 4 | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Программно-целевые  инструменты  Подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 4 | обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства при условии, что органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае обеспечивают выполнение определенных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB28A8BA3090FD65BB8F8D6BA7C66DE4E3E31D504D3B086BA2D3C8BCBE933kEI8W) "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| Задача Подпрограммы 4 | переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), краевого и местных бюджетов в соответствующих долях |
| Целевые показатели  (индикаторы)  Подпрограммы 4 | 1) количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;  2) количество расселенных помещений (семей) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | в один этап с 2014 года по 2015 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 7 319,71540 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год (выполнение обязательств 2013 года) - 7 319,71540 тыс. рублей;  в том числе по источникам финансирования:  объем долевого финансирования за счет средств краевого бюджета  6 488,05342 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год (выполнение обязательств 2013 года) - 6 488,05342 тыс. рублей;  объем долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае - участников Подпрограммы 4 (по согласованию) 831,66198 тыс. рублей, из них по годам:  2014 год (выполнение обязательств 2013 года) - 831,66198 тыс. рублей |
| Ожидаемые  результаты реализации  Подпрограммы 4 | 1) переселение 43 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде в Камчатском крае, в благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим правилам и нормам;  2) расселение из аварийного жилищного фонда 21 семьи (жилых помещений) |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНЫХ

ЖИЛЫХ ДОМОВ И НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95CBE836EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EA34EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED30EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 16.07.2018 [N 296-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D351E7A482BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB37EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED37EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 | Министерство строительства Камчатского края |
| Участники  Подпрограммы 5 | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 5 | обеспечение переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений |
| Задача Подпрограммы 5 | переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений за счет средств краевого и местных бюджетов |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5 | 1) количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;  2) количество расселенных помещений (семей) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED34EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 3 454 426,77922 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 145 282,63430 тыс. рублей;  2015 год - 179 738,16073 тыс. рублей;  2016 год - 290 235,29997 тыс. рублей;  2017 год - 206 983,50543 тыс. рублей;  2018 год - 461 542,62727 тыс. рублей;  2019 год - 40 404,04040 тыс. рублей;  2020 год - 20 202,02020 тыс. рублей;  2021 год - 519 702,28687 тыс. рублей;  2022 год - 459 452,43131 тыс. рублей;  2023 год - 459 231,61212 тыс. рублей;  2024 год - 382 546,56566 тыс. рублей;  2025 год - 289 105,59495 тыс. рублей, из них за счет средств: краевого бюджета - 3 420 079,04626 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 143 469,04626 тыс. рублей;  2015 год - 176 192,08059 тыс. рублей;  2016 год - 286 336,20463 тыс. рублей;  2017 год - 205 932,38146 тыс. рублей;  2018 год - 459 211,20213 тыс. рублей;  2019 год - 40 000,00000 тыс. рублей;  2020 год - 20 000,00000 тыс. рублей;  2021 год - 514 505,26400 тыс. рублей;  2022 год - 454 857,90700 тыс. рублей;  2023 год - 454 639,29600 тыс. рублей;  2024 год - 378 721,10000 тыс. рублей;  2025 год - 286 214,53900 тыс. рублей, местных бюджетов (по согласованию) - 34 347,75815 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 1 813,58804 тыс. рублей;  2015 год - 3 546,08014 тыс. рублей;  2016 год - 3 899,09534 тыс. рублей;  2017 год - 1 051,12397 тыс. рублей;  2018 год - 2 331,42514 тыс. рублей;  2019 год - 404,04040 тыс. рублей;  2020 год - 202,02020 тыс. рублей;  2021 год - 5 197,02287 тыс. рублей;  2022 год - 4 594,52431 тыс. рублей;  2023 год - 4 592,31612 тыс. рублей;  2024 год - 3 825,46566 тыс. рублей;  2025 год - 2 891,05595 тыс. рублей. |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95CBE836EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EA34EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED30EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 23.05.2018 [N 211-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350E6AC8ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EA3BEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 16.07.2018  [N 296-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D351E7A482BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EB37EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) | |
| Ожидаемые результаты  реализации  Подпрограммы 5 | 1) переселение 2251 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения, соответствующие установленным санитарным и техническим правилам и нормам;  2) улучшение жилищных условий - 1019 семей (граждан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EC36EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 6)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95CBED31EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EC37EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95CBED36EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П) | |
| Участники  Подпрограммы 6 | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 6 | государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, для улучшения демографической ситуации и стабилизации условий жизни для наиболее активной части населения - молодежи |
| Задачи Подпрограммы 6 | 1) обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;  2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (займы)  для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома |
| Целевые показатели  (индикаторы)  Подпрограммы 6 | 1) количество молодых семей, обеспеченных жильем, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов);  2) доля молодых семей, обеспеченных жильем, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EC34EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 1825 209,20690 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 145 282,63430 тыс. рублей;  2015 год - 179 738,16073 тыс. рублей;  2016 год - 290 235,29997 тыс. рублей;  2017 год - 206 983,50543 тыс. рублей;  2018 год - 461 542,62727 тыс. рублей;  2019 год - 40 404,04040 тыс. рублей;  2020 год - 20 202,02020 тыс. рублей;  2021 год - 80 990,20800 тыс. рублей;  2022 год - 84 229,81630 тыс. рублей;  2023 год - 87 599,00900 тыс. рублей;  2024 год - 91 102,96930 тыс. рублей;  2025 год - 94 747,08810 тыс. рублей, из них за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) - 164 176,60100 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 40 116,04900 тыс. рублей;  2015 год - 43 273,81200 тыс. рублей;  2016 год - 43 100,94000 тыс. рублей;  2017 год - 21 212,20000 тыс. рублей;  2018 год - 16 473,60000 тыс. рублей;  2019 год - 0,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей,  краевого бюджета - 753 828,46990 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 40 749,72800 тыс. рублей;  2015 год - 40 409,65120 тыс. рублей;  2016 год - 45 000,00000 тыс. рублей;  2017 год - 47 000,00000 тыс. рублей;  2018 год - 72 000,00000 тыс. рублей;  2019 год - 50 000,00000 тыс. рублей;  2020 год - 20 000,00000 тыс. рублей;  2021 год - 80 990,20800 тыс. рублей;  2022 год - 84 229,81630 тыс. рублей;  2023 год - 87 599,00900 тыс. рублей;  2024 год - 91 102,96930 тыс. рублей;  2025 год - 94 747,08810 тыс. рублей,  местных бюджетов (по согласованию) - 76 351,13600 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 15 495,72100 тыс. рублей;  2015 год - 14 675,56500 тыс. рублей;  2016 год - 14 830,00000 тыс. рублей;  2017 год - 15 330,00000 тыс. рублей;  2018 год - 16 019,85000 тыс. рублей;  2019 год - 0,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей, внебюджетных источников (собственные и заемные средства молодых семей) (по согласованию) - 830 853,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 137 559,00000 тыс. рублей;  2015 год - 156 951,00000 тыс. рублей;  2016 год - 176 343,00000 тыс. рублей;  2017 год - 180 000,00000 тыс. рублей;  2018 год - 180 000,00000 тыс. рублей;  2019 год - 0,00000 тыс. рублей;  2020 год - 0,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95CBED37EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EC35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) | |
| Ожидаемые  результаты реализации  Подпрограммы 6 | 1) улучшение жилищных условий 1307 молодой семьи;  2) обеспечение привлечения в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (займы), а также собственных средств граждан |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EF30EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО

КРЕДИТОВАНИЯ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 7)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95CBE033EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED33EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EC30EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EF31EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы | Министерство строительства  Камчатского края |
| Участники Подпрограммы | Министерство строительства  Камчатского края;  Министерство образования и молодежной политики Камчатского края |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED33EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 21.09.2017 N 383-П) | |
| Программно-целевые инструменты  Подпрограммы | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 7 | повышение доступности жилья для граждан посредством приобретения его с использованием системы ипотечного жилищного кредитования |
| Задачи Подпрограммы 7 | 1) создание условий для обеспечения граждан доступным жильем с применением механизмов льготного ипотечного жилищного кредитования;  2) повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения |
| Целевые показатели  (индикаторы)  Подпрограммы 7 | 1) количество домохозяйств, получивших меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного кредитования;  2) количество приобретенных жилых помещений посредством получения ипотечных жилищных кредитов;  3) количество улучшивших жилищные условия учителей общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EF36EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 1 150 051,89798 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 118 345,51080 тыс. рублей;  2015 год - 133 456,99000 тыс. рублей;  2016 год - 133 632,91000 тыс. рублей;  2017 год - 136 910,71900 тыс. рублей;  2018 год - 137 000,00000 тыс. рублей;  2019 год - 137 000,00000 тыс. рублей;  2020 год - 137 000,00000 тыс. рублей;  2021 год - 39 374,04800 тыс. рублей;  2022 год - 41 264,00990 тыс. рублей;  2023 год - 43 245,32030 тыс. рублей;  2024 год - 45 322,42060 тыс. рублей;  2025 год - 47 499,96938 тыс. рублей, их них за счет средств:  краевого бюджета - 365 205,33498 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 18 345,51080 тыс. рублей;  2015 год - 33 456,99000 тыс. рублей;  2016 год - 33 632,91000 тыс. рублей;  2017 год - 36 910,71900 тыс. рублей;  2018 год - 37 000,00000 тыс. рублей;  2019 год - 37 000,00000 тыс. рублей;  2020 год - 37 000,00000 тыс. рублей;  2021 год - 39 374,04800 тыс. рублей;  2022 год - 41 264,00990 тыс. рублей;  2023 год - 43 245,32030 тыс. рублей;  2024 год - 45 322,42060 тыс. рублей;  2025 год - 47 499,96938 тыс. рублей,  местных бюджетов (по согласованию) - 13 247,37323 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 1 813,58804 тыс. рублей;  2015 год - 3 546,08014 тыс. рублей;  2016 год - 3 899,09534 тыс. рублей;  2017 год - 1 051,12397 тыс. рублей;  2018 год - 2331,42514 тыс. рублей;  2019 год - 404,04040 тыс. рублей;  2020 год - 202,02020 тыс. рублей,  внебюджетных источников (по согласованию) - 700 000,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 100 000,00000 тыс. рублей;  2015 год - 100 000,00000 тыс. рублей;  2016 год - 100 000,00000 тыс. рублей;  2017 год - 100 000,00000 тыс. рублей;  2018 год - 100 000,00000 тыс. рублей;  2019 год - 100 000,00000 тыс. рублей;  2020 год - 100 000,00000 тыс. рублей;  2021 год - 0,00000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей. |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95CBE033EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EC30EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EF37EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) | |
| Ожидаемые  результаты реализации  Подпрограммы 7 | 1) улучшение жилищных условий 521 домохозяйств;  2) улучшение жилищных условий 111 учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет (включительно) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EE30EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 8)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95CAEB33EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED30EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EC35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 16.07.2018 [N 296-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D351E7A482BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EA32EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EE31EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 8 | Министерство строительства Камчатского края |
| Участники  Подпрограммы 8 | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 8 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы 8 | 1) создание условий и обеспечение реализации Программы;  2) обеспечение реализации полномочий Министерства строительства Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений |
| Задачи Подпрограммы 8 | 1) организация закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;  2) реализация полномочий в области градостроительной деятельности;  3) реализация полномочий в области обеспечения населения доступным и комфортным жильем;  4) реализация полномочий в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве |
| Целевые показатели  (индикаторы) Подпрограммы 8 | достижение прогнозных значений целевых показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 8 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EE36EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8 | общий объем финансирования Подпрограммы 8 за счет средств краевого бюджета составляет 1 949 324,56742 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 105 921,02283 тыс. рублей;  2015 год - 148 930,49212 тыс. рублей;  2016 год - 152 908,70892 тыс. рублей;  2017 год - 149 141,66631 тыс. рублей;  2018 год - 157 916,38000 тыс. рублей;  2019 год - 158 143,93000 тыс. рублей;  2020 год - 158 244,07000 тыс. рублей;  2021 год - 166 156,27350 тыс. рублей;  2022 год - 174 464,08718 тыс. рублей;  2023 год - 183 187,29153 тыс. рублей;  2024 год - 192 346,65611 тыс. рублей;  2025 год - 201 963,98892 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95CAEB33EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED30EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EC35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 23.05.2018 [N 211-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350E6AC8ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED36EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 16.07.2018  [N 296-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D351E7A482BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EA32EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EE37EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) | |
| Ожидаемые  результаты реализации  Подпрограммы 8 | 1) реализация Программы своевременно и в полном объеме;  2) реализация полномочий Министерства строительства Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений:  3) повышение эффективности расходования бюджетных средств |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 9

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 9)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95CAEA36EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EF30EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 16.07.2018 [N 296-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D351E7A482BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EA37EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E132EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 9 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 9 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальный образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95CAEA37EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EF31EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) | |
| Программно-целевые  инструменты Подпрограммы 9 | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы 9 | обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан |
| Задачи Подпрограммы 9 | 1) приобретение (строительство) жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350EFAC8ABC2B398E486B63955A8AE3C7F1213C90D7E830FEB66753k8I9W) Камчатского края от 31.03.2009 N 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма";  2) формирование жилищного фонда в целях расселения жителей многоквартирных домов, имеющих в соответствии с технической документацией статус "общежитие", расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - общежития);  3) расселение граждан, проживающих в общежитиях;  4) формирование специализированного жилищного фонда;  5) передача в муниципальную собственность жилых помещений, выделенных для реализации Подпрограммы 9 и введенных в эксплуатацию для расселения граждан в рамках мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EF3AEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 12.02.2018 N 61-П) | |
| Целевые (индикаторы)  показатели  Подпрограммы 9 | 1) количество граждан, расселенных из общежитий;  2) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;  3) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано (по состоянию на конец соответствующего года);  4) количество жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях формирования специализированного жилищного фонда;  5) количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350EFAC8ABC2B398E486B63955A8AE3C7F1213C90D7E830FEB66753k8I9W) Камчатского края от 31.03.2009 N 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма";  6) количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;  7) количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями либо получивших единовременную денежную выплату в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB2888DA00E00D35BB8F8D6BA7C66DE4E3E31D504D3B086BA2D3C8BCBE933kEI8W) от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED3AEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 21.09.2017 N 383-П) | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 9 | в один этап с 2014 года по 2025 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E133EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9 | общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 4 257 157,85953 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 357 240,17042 тыс. рублей  2015 год - 437 832,88800 тыс. рублей  2016 год - 370 404,26057 тыс. рублей  2017 год - 392 964,60816 тыс. рублей  2018 год - 450 781,30000 тыс. рублей  2019 год - 327 341,80000 тыс. рублей  2020 год - 308 173,20000 тыс. рублей  2021 год - 320 498,49000 тыс. рублей  2022 год - 316 417,99000 тыс. рублей;  2023 год - 308 367535000 тыс. рублей  2024 год - 329 933,53750 тыс. рублей;  2025 год - 337 202,26488 тыс. рублей, из них за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) - 97 971,59800 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 14 526,60000 тыс. рублей;  2015 год - 13 904,99800 тыс. рублей;  2016 год - 11 561,30000 тыс. рублей;  2017 год - 9 726,60000 тыс. рублей;  2018 год - 16 759,20000 тыс. рублей;  2019 год - 10 359,50000 тыс. рублей;  2020 год - 10 773,90000 тыс. рублей;  2021 год - 10 359,50000 тыс. рублей;  2022 год - 0,00000 тыс. рублей;  2023 год - 0,00000 тыс. рублей;  2024 год - 0,00000 тыс. рублей;  2025 год - 0,00000 тыс. рублей,  краевого бюджета - 4159186,26153 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 342 713,57042 тыс. рублей  2015 год - 423 927,89000 тыс. рублей  2016 год - 358 842,96057 тыс. рублей  2017 год - 383 238,00816 тыс. рублей  2018 год - 434 022,10000 тыс. рублей  2019 год - 316 982,30000 тыс. рублей  2020 год - 297 399,30000 тыс. рублей  2021 год - 310 138,99000 тыс. рублей  2022 год - 316 417,99000 тыс. рублей  2023 год - 308 367,35000 тыс. рублей  2024 год - 329 933,53750 тыс. рублей  2025 год - 337 202,26488 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95CAEA34EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 21.09.2017 [N 383-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EC31EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EE32EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 23.05.2018 [N 211-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350E6AC8ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9ED3BEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 16.07.2018  [N 296-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D351E7A482BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EA37EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E130EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) | |
| Ожидаемые  результаты реализации  Подпрограммы 9 | 1) расселение из общежитий 264 семьи (граждан);  2) обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 1363 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  3) приобретение (строительство) 451 жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда;  4) обеспечение жилыми помещениями в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350EFAC8ABC2B398E486B63955A8AE3C7F1213C90D7E830FEB66753k8I9W) Камчатского края от 31.03.2009 N 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" 81 семей (граждан) |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95CAEF36EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E032EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) | |

1. Приоритеты и цели

региональной политики в сфере реализации Программы

1.1. Приоритеты государственной жилищной политики определены [Концепцией](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB28B8BA30405D75BB8F8D6BA7C66DE4E3E23D55CDFB283A42C369E9DB876B5B965579F7A60C6DB83E9k8IBW) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-Р, а также [Указом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB28888A80F05D05BB8F8D6BA7C66DE4E3E31D504D3B086BA2D3C8BCBE933kEI8W) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E033EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П)

1.2. Целью Программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Камчатского края.

1.3. Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;

2) внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка документации по планировке территорий городских округов и поселений в Камчатском крае;

3) повышение сейсмостойкости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения;

4) переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

5) повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;

6) строительство инженерной инфраструктуры и развитие жилищного строительства в целях обеспечения жильем граждан городских округов и поселений в Камчатском крае;

7) выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством, предоставление финансовой помощи муниципальным образованиям в Камчатском крае на строительство (приобретение) жилья;

8) обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

1.4. Сведения о показателях (индикаторах) реализации Программы и их значениях приведены в [приложении 1](#P1079) к Программе.

1.5. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в [приложении 2](#P1713) к Программе.

1.6. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в [приложении 3](#P1960) к Программе.

1.7. В рамках реализации отдельных мероприятий Подпрограммы 2 гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, предоставляются жилые помещения в порядке, установленном [приложением 6](#P6837) к Программе.

1.9. В рамках реализации отдельных мероприятий Подпрограммы 6 молодым семьям предоставляются социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья в соответствии с правилами, установленными [приложением 11](#P16096) к Программе.

1.10. В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 7 предоставляются социальные выплаты:

1) отдельным категориям граждан на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае в порядке, установленном [приложением 12](#P16139) к Программе;

2) учителям общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае в порядке, установленном [приложением 13](#P16337) к Программе.

1.11. В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 9 гражданам, занимающим жилые помещения в общежитиях, жилые помещения, переданные в муниципальную собственность, предоставляются в порядке, установленном [приложением 14](#P16618) к Программе.

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления

муниципальных образований в Камчатском крае

2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных [приложением 2](#P1713) к Программе:

1) по Подпрограмме 1:

а) основного мероприятия 1.1 "Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае";

б) основного мероприятия 1.2 "Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений в Камчатском крае";

в) основного мероприятия 1.3 "Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья экономического класса";

г) основного мероприятия 1.4 "Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае";

д) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EF32EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 21.09.2017 N 383-П;

е) основного мероприятия 1.6 "Доведение параметров инженерных коммуникаций до нормативных значений с целью обеспечения инженерной инфраструктурой вновь вводимых жилых домов"

(пп. е) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D055E6A080BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EF33EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 21.09.2017 N 383-П)

2) по Подпрограмме 2:

а) основного мероприятия 2.1 "Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически не целесообразны";

б) основного мероприятия 2.2 "Сейсмоусиление жилых домов";

в) основного мероприятия 2.3 "Сейсмоусиление социальных объектов и систем жизнеобеспечения";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EE34EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 12.02.2018 N 61-П)

г) основного мероприятия 2.4 "Обследование зданий и сооружений на предмет технического состояния основных несущих конструкций, их фактической сейсмостойкости, возможности дальнейшей эксплуатации.

(пп. г) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95CAEF3AEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

3) по Подпрограмме 3 - основного мероприятия 3.1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством";

4) по Подпрограмме 5 - основного мероприятия 5.1 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством";

5) по Подпрограмме 6 - основного мероприятия 6.1 "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома";

6) по Подпрограмме 9:

а) основного мероприятия 9.2 "Формирование жилищного фонда в целях расселения граждан, проживающих в общежитиях, в том числе строительство (участие в долевом строительстве), приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в общежитиях, жилых помещений для расселения общежитий";

б) основного мероприятия 9.3 "Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений".

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EE35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 23.05.2018 [N 211-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350E6AC8ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EC36EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W))

2.2. Субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию основных мероприятий, указанных в [подпунктах "а"](#P995) - ["е" пункта 1](#P1000), [подпунктах "а"](#P1003) - ["в" пункта 2](#P1005), [пунктах 3](#P1009), [4](#P1010) и [подпункте "а" пункта 6 части 2.1](#P1013) настоящего раздела, предоставляются в соответствии с [приложениями 4](#P6672), [5](#P6769), [8](#P14769) - [10](#P15991) к Программе.

2.3. Субвенция местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию основного мероприятия, указанного в [подпункте "б" пункта 6 части 2.1](#P1014) настоящего раздела предоставляется в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D351E9A78ABC2B398E486B63955A8AE3C7F1213C90D7E830FEB66753k8I9W) Камчатского края от 09.10.2012 N 135 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями".

3. Методика оценки эффективности Программы

3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где



- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;



- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;



- плановое значение показателя (индикатора) Программы;



2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где



- степень реализации Программы;



- число показателей (индикаторов) Программы.



При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.



3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

, где



- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;



- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;



- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.



3.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Про граммы в целом по формуле:

, где



- степень реализации контрольных событий;



- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;



- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.



3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где



- эффективность реализации Программы;



- степень реализации Программы;



- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;



- степень реализации контрольных событий Программы.



(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350E6AC8ABC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9EC34EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 23.05.2018 N 211-П)

3.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;



2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;



3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.



3.10. В случае если значение составляет менее 0,80, реализация Про граммы признается недостаточно эффективной.



Приложение 1

к Программе

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E030EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства  Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | | |
| базовое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013  год | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м | 72,4 | 82,5 | 87,7 | 72,3 | 86 | 60 | 40 | 39 | 51 | 53,6 | 56,3 | 59,1 | 62,1 | 65,2 |
| 1.1 | в том числе: Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе,  г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь) | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса | тыс. кв. м | 61,8 | 53,5 | 61,7 | 49,3 | 51 | 43 | 18 | 17 | 29 | 24,1 | 25,3 | 26,6 | 28 | 29,3 |
| 2 [<\*>](#P1707). | Годовой ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений в Камчатском крае (в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" [<\*>](#P1707) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 3 | 2,21 | 2,62 | 2,63 | 2,4 | 3,08 | 3,08 | 2,8 | 2,7 | 2,52 | 2,48 | 2,46 | 2,45 | 2,45 |
| 4. | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов) | ед. | 0 | 15 | 42 | 41 | 60 | 33 | 50 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5. | Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 109 | 114 | 46 | 266 | 518 | 674 | 148 | 154 | 158 | 364 | 302 | 263 | 240 | 162 |
| 6. | Индекс производительности труда | млн. руб./чел. | 2,67 | 2,61 | 2,67 | 2,79 | 2,98 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| [Подпрограмма 1](#P198) "Стимулирование развития жилищного строительства" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае | ед. | 1 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1.2. | Площадь земельных участков городских округов и поселений в Камчатском крае, на которые будут разработаны проекты планировки и проекты межевания территорий, разработаны проекты внесения изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов и генеральные планы городских округов и поселений в Камчатском крае | га | 0 | 218,440 | 108,003 | 134,970 | 37,183 | 39,200 | 185,000 | 35,000 | 33,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 1.3. | Количество муниципальных образований в Камчатском крае которыми выполнены проекты внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 10 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| [Подпрограмма 2](#P284) "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости | тыс.кв.м. | 22,6 | 21 | 5,33 | 8,9 | 28,4 | 12,4 | 4,8 | 4,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Общая площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию для последующего предоставления гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | тыс.кв.м. | 5,54 | 0 | 7,6 | 12,1 | 16,7 | 1,6 | 4,8 | 0 | 15,4 | 6,8 | 14,2 | 4,6 | 4,8 | 9,2 |
| 2.3. | Количество семей, переселенных из жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | ед. | 100 | 0 | 0 | 136 | 381 | 180 | 95 | 0 | 99 | 270 | 180 | 270 | 90 | 95 |
| [Подпрограмма 3](#P391) "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 0 | 31 | 190 | 429 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Количество расселенных помещений (семей) | (семей) | 0 | 0 | 20 | 98 | 209 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Подпрограмма 4](#P501) "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество расселенных помещений (семей) | квартир (семей) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Подпрограмма 5](#P542) "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 109 | 114 | 15 | 76 | 85 | 128 | 148 | 237 | 231 | 364 | 302 | 263 | 240 | 162 |
| 5.2. | Количество расселенных помещений (семей) | квартир (семей) | 51 | 61 | 9 | 37 | 38 | 64 | 74 | 100 | 112 | 156 | 139 | 120 | 102 | 68 |
| [Подпрограмма 6](#P617) "Обеспечение жильем молодых семей" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Количество молодых семей, обеспеченных жильем, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов) |  | 76 | 75 | 97 | 116 | 86 | 88 | 92 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 6.2. | Доля молодых семей, обеспеченных жильем, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 8,52 | 7,78 | 9,95 | 11,80 | 8,92 | 10,22 | 10,69 | 11,04 | 11,27 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| [Подпрограмма 7](#P721) "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Количество домохозяйств, получивших меры государственной поддержки в рамках реализации механизма льготного ипотечного | ед. | 0 | 15 | 42 | 41 | 60 | 33 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 7.2. | Количество приобретенных жилых помещений посредством получения ипотечных жилищных кредитов | кв. м | 0 | 748,3 | 2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Количество улучшивших жилищные условия учителей общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) | чел. | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| [Подпрограмма 9](#P867) "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Количество граждан, расселенных из общежитий | чел. | 107 | 145 | 119 | 101 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | 85 | 202 | 111 | 111 | 147 | 141 | 101 | 157 | 84 | 92 | 112 | 96 | 101 | 110 |
| 9.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано (по состоянию на конец соответствующего года) | чел. | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 18 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 9.4. | Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях формирования специализированного жилищного фонда | ед. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9.5. | Количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350EFAC8ABC2B398E486B63955A8AE3C7F1213C90D7E830FEB66753k8I9W) Камчатского края от 31.03.2009 N 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" | семей (граждан) | 0 | 280 | 63 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.6. | Количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и последствий стихийных бедствий | семей (граждан) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.7. | Количество семей (граждан), обеспеченных жилыми помещениями либо получивших единовременную денежную выплату в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB2888DA00E00D35BB8F8D6BA7C66DE4E3E31D504D3B086BA2D3C8BCBE933kEI8W) от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" | семей (граждан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

<\*> Мероприятия по строительству объекта "Микрорайон жилой застройки в районе Северо-Восточного шоссе, г. Петропавловска-Камчатского (2 очередь). Детский сад на 260 мест по ул. Дальневосточной" с необходимым объемом финансирования, включены в государственную [программу](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D352E7A682BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3F9DC0E937EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 532-П

Приложение 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ

ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E030EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства  Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) |

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Текст в таблице дан в соответствии с официальным текстом документа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | [Подпрограмма 1](#P198) "Стимулирование развития жилищного строительства" | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Повышение эффективности регулирования градостроительной деятельности на территориях городских округов и поселений в Камчатском крае | Невозможность комплексного освоения территории с учетом ее зонирования, развития застройки, строительства инженерной инфраструктуры и социальных объектов | Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов и поселений) | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Показатель 1.3 таблицы приложена 1 к Программе |
| 1.3. | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья экономического класса | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Завершение строительства инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставленных для строительства жилья эконом-класса, в муниципальных образованиях в Камчатском крае | Невозможность полного функционирования и проживания в жилых домах ввиду отсутствия подключения инженерной инфраструктуры | Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.4. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Завершение строительства линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений, не примыкающих непосредственно к земельным участкам, выделенным для жилищного строительства | Невозможность полного функционирования и проживания в жилых домах ввиду отсутствия подключения коммунальных и энергетических объектов | Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.5. | Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2017 | 31.12.2025 | обеспечение перспективного строительства жилой застройки | Невозможность перспективного строительства жилой застройки | отсутствуют |
| 1.6. | Доведение параметров инженерных коммуникаций до нормативных значений с целью обеспечения инженерной инфраструктурой вновь вводимых жилых домов | Министерство строительства Камчатского края | 01.07.2017 | 31.12.2025 | Обеспечение инженерной инфраструктурой вновь вводимых жилых домов | Невозможность полного функционирования и проживания в жилых домах ввиду отсутствия подключения коммунальных и энегетических объектов | Показатель 2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.7. | Разработка методических пособий для органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в сфере градостроительства, выполнение научно-исследовательских работ по корректировке региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края и модельных местных нормативов градостроительного проектирования | Министерство строительства Камчатского края | 01.08.2017 | 31.12.2025 | Реализация мероприятий "дорожной карты" по внедрению в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения "Получение разрешений на строительство и территориальное планирование" | Невозможность реализации мероприятий "дорожной карты" по внедрению в Камчатском крае целевой модели регулирования и правоприменения "Получение разрешений на строительство и территориальное планирование" | отсутствуют |
|  | [Подпрограмма 2](#P284) "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" | | | | | | |
| 2.1. | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Обеспечение сейсмостойкости объектов, смягчение негативных последствий прогнозируемого разрушительного землетрясения, предотвращение гибели населения и уменьшение экономического и экологического ущербов до приемлемого уровня | Частичная гибель населения, увеличение экономического и экологического ущербов | Показатели 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.2. | Сейсмоусиление жилых домов | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Показатели 2.1, 2.2, 2.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.3. | Сейсмоусиление социальных объектов и систем жизнеобеспечения | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Показатели 2.1, 2.2, 2.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.4. | Обследование зданий и сооружений на предмет технического состояния основных несущих конструкций, их фактической сейсмостойкости, возможности дальнейшей эксплуатации | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2017 | 31.12.2025 | Получение заключения по определению их сейсмостойкости и необходимости сейсмоусиления | Невозможность повышения сейсмостойкости зданий и сооружений, а также основных объектов и систем жизнеобеспечения | Показатели 2.1, 2.2, 2.3 таблицы приложения 1 к Программе |
|  | [Подпрограмма 3](#P391) "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | | | | | | |
| 3.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 01.09.2017 | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 года | Снижение уровня жизни и безопасности граждан в жилых помещениях | Показатель 3.2 приложения 1 к Программе |
|  | [Подпрограмма 4](#P501) "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае" | | | | | | |
| 4.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством (выполнение обязательств 2013 года) | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Переселение граждан из многоквартирных домов с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 года | Снижение уровня жизни и безопасности граждан в жилых помещениях | Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 1 к Программе |
|  | [Подпрограмма 5](#P542) "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений" | | | | | | |
| 5.1. | Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда | Снижение темпов расселения аварийного жилищного фонда | Показатель 5.1 таблицы приложение 1 к Программе |
|  | [Подпрограмма 6](#P617) "Обеспечение жильем молодых семей" | | | | | | |
| 6.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Улучшение жилищных условий молодых семей | Значительный рост количества нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей | Показатели 6.1, 6.2 таблицы приложение 1 к Программе |
|  | [Подпрограмма 7](#P721) "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования" | | | | | | |
| 7.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Развитие механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования, повышение доступности ипотечных кредитов для граждан | Снижение доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан | Показатели 7.1, 7.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 7.2. | Выпуск информационных материалов о механизме льготного ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Освещение цели и задач Подпрограммы 7 в средствах массовой информации | Неинформированность населения о реализации Подпрограммы 7 | Показатели 7.1,7.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 7.3. | Предоставление учителям общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) социальных выплат на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Развитие механизмов долгосрочного финансирования ипотечного жилищного кредитования, повышение доступности ипотечных кредитов для граждан | Снижение доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан | Показатель 7.3 таблицы приложения 1 к Программе |
|  | [Подпрограмма 8](#P813) "Обеспечение реализации Программы" | | | | | | |
| 8.1. | Обеспечение реализации полномочий Министерства строительства Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений | Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Реализация Программы своевременно и в полном объеме | Невозможность реализации Программы своевременно и в полном объеме | отсутствуют |
|  | [Подпрограмма 9](#P867) "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан" | | | | | | |
| 9.1. | Формирование жилищного фонда в целях реализации полномочий Камчатского края по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма граждан отдельных категорий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350EFAC8ABC2B398E486B63955A8AE3C7F1213C90D7E830FEB66753k8I9W) Камчатского края от 31.03.2009 N 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | Необеспечение отдельных категорий граждан жилыми помещениями | Показатель 9.5 таблицы приложения 1 к Программе |
| 9.2. | Формирование жилищного фонда в целях расселения граждан, проживающих в общежитиях, в том числе строительство (участие в долевом строительстве), приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в общежитиях, жилых помещений для расселения общежитий | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | 01.07.2014 | 31.12.2025 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в общежитиях | Необеспечение граждан, проживающих в общежитиях, жилыми помещениями | Показатель 9.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 9.3. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию мероприятий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Необеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Показатель 9.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 9.4. | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края | 01.07.2014 | 31.12.2025 | Улучшение жилищных условий специалистов исполнительных органов государственной власти Камчатского края, государственных унитарных предприятий Камчатского края, а также краевых государственных учреждений в порядке, установленном Постановлением Правительства Камчатского края от 09.11.2009 N 421-П "Об определении порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Камчатского края" | Необеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Камчатского края специалистов исполнительных органов государственной власти Камчатского края, государственных унитарных предприятий Камчатского края, а также краевых государственных учреждений в порядке, установленном Постановлением Правительства Камчатского края от 09.11.2009 N 421-П "Об определении порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Камчатского края" | Показатель 9.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 9.5. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, в судебном порядке восстановившим свое право на получение социальных выплат за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, в судебном порядке восстановившим свое право на получение социальных выплат за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Непредоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, в судебном порядке восстановивших свое право на получение социальных выплат за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Показатель 9.6 таблицы приложения 1 к Программе |
| 9.6. | Приобретение жилых помещений (предоставление единовременной денежной выплаты) в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB2888DA00E00D35BB8F8D6BA7C66DE4E3E31D504D3B086BA2D3C8BCBE933kEI8W) от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | Необеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Показатель 9.7 таблицы приложения 1 к Программе |

Приложение 3

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ

ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C9E030EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства  Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | | | | | | | | |
| ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 24 327 953,18319 | 3 610 667,71940 | 3 401 027,45347 [<\*>](#P2067) | 2 720 659,52675 | 2 203 532,81961 | 2 513 140,60189 | 952 949,11485 | 819 331,29020 | 1 636 215,70637 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 3 604 109,23923 | 1 470 827,86540 | 1 083 393,27628 [<\*\*>](#P2068) | 117 636,29755 | 269 758,60000 | 631 600,30000 | 10 359,50000 | 10 773,90000 | 10 359,50000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 18 170 603,30351 | 1 854 926,54687 | 1 677 753,38244 | 2 037 366,65043 | 1 356 310,22613 | 1 582 354,30453 | 841 349,25100 | 707 933,37000 | 1 620 164,78350 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 154 908,77306 | 26 742,31209 | 32 537,09568 | 27 186,78193 | 23 716,61704 | 19 185,99736 | 1 240,36385 | 604,02020 | 5 691,42287 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 1 530 853,00000 | 237 559,00000 | 256 951,00000 | 276 343,00000 | 280 000,00000 | 280 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 0,00000 |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 866 878,86739 | 20 611,99504 | 350 392,69907 | 262 126,79684 | 233 747,37644 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| <\*> Расходные обязательства 2015 года не соответствуют бюджетным обязательствам 2015 года на сумму средств, не использованных в 2015 году по Подпрограмме 3 | | | | | | | | | | |
| <\*\*> С учетом переходящих остатков 2014-2015 годов | | | | | | | | | | |
|  | Всего по Министерству строительства Камчатского края | Всего, в том числе: | 812 | 18 412 058,614 | 3 019 507,05098 | 2 700 427,54727 | 2 064 348,41618 | 1 539 218,73225 | 1 721 865,85189 | 568 607,31485 | 484 138,09020 | 1 226 852,96037 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 3 342 561,01023 | 1 416 185,21640 | 1 026 214,46628 | 62 974,05755 | 238 819,80000 | 598 367,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 13 424 060,83146 | 1 471 463,24845 | 1 205 958,85124 | 1 626 890,77986 | 958 264,93877 | 1 023 332,20453 | 467 366,95100 | 383 534,07000 | 1 221 161,53750 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 78 557,63706 | 11 246,59109 | 17 861,53068 | 12 356,78193 | 8 386,61704 | 3 166,14736 | 1 240,36385 | 604,02020 | 5 691,42287 |
| за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 866 878,86739 | 20 611,99504 | 350 392,69907 | 262 126,79684 | 233 747,37644 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 700 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по Министерству образования и молодежной политики Камчатского края | Всего, в том числе: | 813 | 1 910 055,76990 | 233 920,49800 | 262 767,01820 | 285 906,85000 | 270 650,47920 | 291 493,45000 | 57 000,00000 | 27 000,00000 | 88 864,25600 |
| за счет средств федерального бюджета | 813 | 164 176,60100 | 10 116,04900 | 43 273,81200 | 43 100,94000 | 21 212,20000 | 16 473,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 4 303,33100 | 3 864,41900 | 438,91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 838 675,03290 | 40 749,72800 | 47 866,64120 | 51 632,91000 | 54 108,27920 | 79 000,00000 | 57 000,00000 | 27 000,00000 | 88 864,25600 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 6 901,12300 | 6 491,47200 | 409,65100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов | 813 | 76 351,13600 | 15 495,72100 | 14 675,56500 | 14 830,00000 | 15 330,00000 | 16 019,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 2 880,18600 | 2 704,62100 | 175,56500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 830 853,00000 | 137 559,00000 | 156 951,00000 | 176 343,00000 | 180 000,00000 | 180 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 3 946 299,53915 | 357 240,17042 | 435 067,29000 | 370 404,26057 | 389 709,40816 | 443 961,60000 | 327 341,80000 | 308 173,20000 | 320 498,49000 |
| за счет средств федерального бюджета | 822 | 85 131,10000 | 14 526,60000 | 11 139,40000 | 11 561,30000 | 6 471,40000 | 9 939,50000 | 10 359,50000 | 10 773,90000 | 10 359,50000 |
| за счет средств краевого бюджета | 822 | 3 861 168,43915 | 342 713,57042 | 423 927,89000 | 358 842,96057 | 383 238,00816 | 434 022,10000 | 316 982,30000 | 297 399,30000 | 310 138,09000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 12 840,49800 | 0,00000 | 2 765,59800 | 0,00000 | 3 255,20000 | 6 819,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 810 | 12 840,49800 | 0,00000 | 2 765,59800 | 0,00000 | 3 255,20000 | 6 819,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по Министерству культуры Камчатского края | Всего, в том числе: | 816 | 699,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 699,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 816 | 699,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 699,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по Министерству здравоохранения Камчатского края | Всего, в том числе: | 814 | 46 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 814 | 46 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P198) "Стимулирование развития жилищного строительства" | Всего, в том числе: | 812 | 2 719 813,76702 | 679 262,08976 | 350 352,96348 | 180 356,17820 | 87 903,30944 | 222 374,02614 | 50 402,00000 | 40 402,00000 | 209 494,40000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 2 705 462,27348 | 674 665,86809 | 347 658,45467 | 178 626,56298 | 86 654,86160 | 221 720,52614 | 50 000,00000 | 40 000,00000 | 209 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 14 351,49354 | 4 596,22167 | 2 694,50881 | 1 759,61522 | 1 248,44784 | 653,50000 | 402,00000 | 402,00000 | 494,40000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Разработка проектов, планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 342 744,47478 | 89 996,49653 | 23 976,08337 | 19 803,61702 | 7 576,87786 | 30 300,00000 | 20 200,00000 | 20 200,00000 | 24 242,40000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 338 993,74178 | 89 140,01966 | 23 686,15676 | 19 605,58085 | 7 526,99051 | 30 000,00000 | 20 000,00000 | 20 000,00000 | 24 000,0000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 3 750,73300 | 856,47687 | 289,93261 | 193,03617 | 49,88735 | 300,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 242,40000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов и поселений | Всего, в том числе: | 812 | 204 589,47410 | 0,00000 | 0,00000 | 4 422,44262 | 25 470,73148 | 35 353,50000 | 25 202,00000 | 20 202,00000 | 25 252,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 202 067,2,4 049 | 0,00000 | 0,00000 | 3 844,86357 | 25 222,36692 | 35 000,00000 | 25 000,00000 | 20 000,00000 | 21 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 2 522,24361 | 0,00000 | 0,00000 | 577,57905 | 248,36456 | 353,50000 | 202,00000 | 202,00000 | 252,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставляемых для строительства жилья экономического класса | Всего, в том числе: | 812 | 858 301,93691 | 351 019,22951 | 223 957,78325 | 118 733,69806 | 14 591,22609 | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 851 202,90792 | 347 454,28853 | 221 568,17405 | 117 829,69806 | 14 350,74728 | 150 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 7 099,02893 | 3 564,94098 | 2 389,60920 | 904,00000 | 240,47881 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 1 225 061,57070 | 238 246,36372 | 102 419,09686 | 37 426,42050 | 18 125,00212 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 1 224 776,84976 | 238 071,55990 | 102 404,12986 | 37 346,42050 | 18 110,05200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 284,72094 | 174,80382 | 14,96700 | 80,00000 | 14,95012 | 0,00000 | 0,00900 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства | Всего, в том числе: | 812 | 68 156,83864 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 180,00000 | 6 720,52614 | 5 000, 00000 | 0,00000 | 10 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 68 156,83864 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 180,00000 | 6 720,52614 | 5 000,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000, | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. | Доведение параметров инженерных коммуникаций до нормативных значений с целью обеспечения инженерной инфраструктурой вновь вводимых жилых домов | Всего, в том числе: | 812 | 20 915,64400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 915,64400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 20 220,87700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 220,87700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 694,76700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 694,76700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.7. | Разработка методических пособий для органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в сфере градостроительства, выполнение научно-исследовательских работ по корректировке региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края и модельных местных нормативов градостроительного проектирования | Всего, в том числе: | 812 | 43,82789 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43,82789 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 43,82789 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43,82789 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P284) "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" | Всего, в том числе: | 812 | 6 720 438,47923 | 1 535 194,93021 | 11 49969,78646 [<\*\*>](#P3144) | 555 343 74593 [<\*\*>](#P3144) | 401 949,85370 | 799 032,81848 | 189 657,34444 | 135 290,00000 | 300 000 [<\*\*>](#P3144) |
| за счет средств федерального бюджета | 812 | 3 342 561,04023 | 1 416 185,21640 | 1 026 214,46628 | 62 974,05755 | 238 819,80000 | 598 367,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 3 369 270,80986 | 118 009,71381 | 120 087,89998 | 489 939,60238 | 162 236,47643 | 154 484,09626 | 189 223,02100 | 135 290,00000 | 300 000,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 814 | 46 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 816 | 699,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 699,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 7 907,62914 | 1 000,00000 | 3 667,42020 | 2 430,08600 | 194,57727 | 181,22222 | 434,32344 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| <\*\*> С учетом переходящих остатков 2014-2015 годов | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | Всего, в том числе: | 812 | 5 755 672,27744 | 1 271 905,60211 | 730 372,34449 [<\*\*>](#P3202) | 369 000 [<\*\*>](#P3202) | 367 968,73458 | 734 910,59626 | 146 225,00000 | 135 290,00000 | 300 000 [<\*\*>](#P3202) |
| за счет средств федерального бюджета | 812 | 2 700 632,81091 | 1 168 425,21640 | 685 020,29451 | 10 000,00050 | 238 819,80000 | 598 367,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 3 054 039,46653 | 103 480,38571 | 44 352,04998 | 359 000,00000 | 129 148,93458 | 136 543,09626 | 146 225,00000 | 135 290,00000 | 300 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 1 000,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| <\*\*> С учетом переходящих остатков 2014-2015 годов | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Сейсмоусиление жилых домов | Всего, в том числе: | 812 | 61 554,56667 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18 122,22222 | 43 432,34444 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 60 939,02100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17 941,00000 | 42 998,02100 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 615,54567 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 181,22222 | 431,32344 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Сейсмоусиление социальных объектов и систем жизнеобеспечения | Всего, в том числе: | 812 | 901 552,63512 | 263 289,32810 | 419 597,44197 [<\*\*>](#P3339) | 186 343,74593 [<\*\*>](#P3339) | 32 322,11912 | 46 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 [<\*\*>](#P3339) |
| за счет средств федерального бюджета | 812 | 641 928,22932 | 247 760,00000 | 341 194,17177 | 52 974,05755 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 253 332,32233 | 14 529,32810 | 75 735,85000 | 130 939,60238 | 32 127,54185 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 814 | 46 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 6 292,08347 | 1 000,00000 | 2 667,42020 | 2 430,08600 | 194,57727 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| <\*\*> С учетом переходящих остатков 2014-2015 годов | | | | | | | |  |  |  |
| 2.4. | Обследование зданий и сооружений на предмет технического состояния основных несущих конструкций, их фактической сейсмостойкости, возможности дальнейшей эксплуатации | Всего, в том числе: |  | 1 659,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 659,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 960,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 960,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 816 | 699,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 699,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P391) "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | Всего, в том числе: | 812 | 2 496 228,73289 | 428 181,14768 | 745 436,14448 [<\*>](#P3468) | 758 474,48316 [<\*>](#P3468) | 564 136,95757 [<\*>](#P3468) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 [<\*>](#P3468) |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 1 608 230,77124 | 404 564,03324 | 387 089,92388 | 492 079,70095 | 324,497,11317 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 21 119,09426 | 3 005,11940 | 7 953,52153 | 4 267,98537 | 5 892,46796 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников | 812 | 866 878,86739 | 20 611,99504 | 350 392,69907 | 262 126,79684 | 233 747,37644 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| <\*> Расходные обязательства 2015 и 2016 годов не соответствуют бюджетным обязательствам 2015-2017 годов на сумму средств, не использованных в 2015-2017 годах (за 2017 год возврат осуществлен в 2018 году) | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | Всего, в том числе: | 812 | 2 496 228,73289 | 428 181,14768 | 745 436,14448 [<\*>](#P3526) | 758 474,48316 [<\*>](#P3526) | 564 136,95757 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 [<\*>](#P3526) |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 1 608 230,77 124 | 401 564,03324 | 387 089,92388 | 492 079,70095 | 324 497,11317 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 21 119,09426 | 3 005,11940 | 7 953,52153 | 4 267,98537 | 5 892,46796 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 812 | 866 878,86739 | 20 611,99504 | 350 392,69907 | 262 126,79684 | 233 747,37644 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| <\*> Расходные обязательства 2015 и 2016 годов не соответствуют бюджетным обязательствам 2015-2017 годов на сумму средств, не использованных в 2015-2017 годах (за 2017 год возврат осуществлен в 2018 году) | | | | | | | | | | |
| 4. | [Подпрограмма 4](#P501) "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 812 | 7 319,71540 | 7 319,71540 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 6 488,05342 | 6 438,05342 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 831,66198 | 831,66193 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством (выполнение обязательств 2013 года) | Всего, в том числе: | 812 | 7 319,71540 | 7 319,71540 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 6 488,05342 | 6 488,05342 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 831,66198 | 831,66198 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | [Подпрограмма 5](#P542) "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений" | Всего, в том числе: | 812 | 3 454 426,77922 | 145 282,63430 | 179 738,16073 | 290 235,29997 | 206 983,50543 | 461 542,62727 | 40 404,04040 | 20 202,02020 | 519 702,28687 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 3 420 079,02107 | 143 469,01626 | 176 192,08059 | 286 336,20-463 | 205 932,38146 | 455 211,20213 | 40 000,00000 | 20 000,00000 | 514 505,26400 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 34 347,75815 | 1 813,58804 | 3 546,08014 | 3 899,09534 | 1 051,12397 | 2 331,42514 | 404,04040 | 202,02020 | 5 197,02287 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством | Всего, в том числе: | 812 | 3 454 426,77922 | 145 282,63430 | 179 738,16073 | 290 235,29997 | 206 983,50543 | 461 542,62727 | 40 404,04040 | 20 202,02020 | 519 702,28687 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 3 420 079,02107 | 143 469,04626 | 176 192,08059 | 286 336,20463 | 205 932,38146 | 459 211,20213 | 40 000,00000 | 20 000,00000 | 514 505,26400 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 34 347,75815 | 1 813,56804 | 3 546,08014 | 3 899,09534 | 1 051,12397 | 2 331,42514 | 404,01040 | 202,02020 | 5 197,02287 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | [Подпрограмма 6](#P617) "Обеспечение жильем молодых семей" | Всего, в том числе: | 813 | 1 825 209,20690 | 233 920,49800 | 255 310,02820 | 279 273,94000 | 263 542,20000 | 284 493,45000 | 50 000,00000 | 20 000,00000 | 80 990,20800 |
| за счет средств федерального бюджета | 813 | 164 176,60100 | 40 116,04900 | 43 273,81200 | 43 100,94000 | 21 212,20000 | 16 473,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года, 01.01.2014 года | 813 | 4 303,33100 | 3 864,41900 | 438,91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 753 828,46990 | 40 749,72800 | 40 409,65120 | 45 000,00000 | 47 000,00000 | 72 000,00000 | 50 000,00000 | 20 000,00000 | 80 990,20800 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года. 01.01.2014 года | 813 | 6 901,12300 | 6 491,47200 | 409,65100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов | 813 | 76 351,13600 | 15 495,72100 | 14 675,56500 | 14 830,00000 | 15 330,00000 | 16 019,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года. 01.01.2014 года | 813 | 2 880,18600 | 2 704,62100 | 175,56500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 830 853,00000 | 137 559,00000 | 156 951,00000 | 176 343,00000 | 180 000,00000 | 180 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Всего, в том числе: | 813 | 1 825 209,20690 | 233 920,49800 | 255 310,02820 | 279 273,94000 | 263 542,20000 | 284 493,45000 | 50 000,00000 | 20 000,00000 | 80 990,20800 |
| за счет средств федерального бюджета | 813 | 164 176,60100 | 40 116,04900 | 43 273,81200 | 43 100,94000 | 21 212,20000 | 16 473,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года, 01.01.2014 года | 813 | 4 303,33100 | 3 864,41900 | 438,91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 753 828,46990 | 40 749,72800 | 40 409,65120 | 45 000,00000 | 47 000,00000 | 72 000,00000 | 50 000,00000 | 20 000,00000 | 80 990,20800 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года. 01.01.2014 года | 813 | 6 901,12300 | 6 491,47200 | 409,65100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов | 813 | 76 351,13600 | 15 495,72100 | 14 675,56500 | 14 830,00000 | 15 330,00000 | 16 019,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года. 01.01.2014 года | 813 | 2 880,18600 | 2 704,62100 | 175,56500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников | 813 | 830 853,00000 | 137 559,00000 | 156 951,00000 | 176 343,00000 | 180 000,00000 | 180 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | [Подпрограмма 7](#P721) "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования" | Всего, в том числе: |  | 1 150 051,89798 | 118 345,51080 | 133 456,99000 | 133 632,91000 | 136 910,71900 | 137 000,00000 | 137 000,00000 | 137 000,00000 | 39 374,04800 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 365 205,33498 | 18 345,51080 | 26 000,00000 | 27 000,00000 | 29 802,43980 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 31 500,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 84 846,56300 | 0,00000 | 7 456,99000 | 6 632,91000 | 7 108,27920 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 874,04800 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 700 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Всего в том числе | 812 | 1 065 155,33498 | 118 295,51080 | 126 000,00000 | 127 000,00000 | 129 802,43980 | 130 000,00000 | 130 000,00000 | 130 000,00000 | 31 500,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 365 155,33498 | 18 295,51080 | 26 000,00000 | 27 000,00000 | 29 802,43980 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 31 500,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 700 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.2. | Выпуск информационных материалов о механизме льготного ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае | Всего в том числе | 812 | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.3. | Предоставление учителям общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) социальных выплат на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Всего в том числе | 813 | 84 846,56300 | 0,00000 | 7 456,99000 | 6 632,91000 | 7 108,27920 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 874,04800 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 84 846,56300 | 0,00000 | 7 456,99000 | 6 632,91000 | 7 108,27920 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 000,00000 | 7 874,04800 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. | [Подпрограмма 8](#P813) "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 812 | 1 949 324,56742 | 105 921,02283 | 148 930,49212 | 152 908,70892 | 149 141,66631 | 157 916,38000 | 158 143,93000 | 158 244,07000 | 166 156,27350 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 1 949 324,56742 | 105 921,02283 | 148 930,49212 | 152 908,70892 | 149 141,66631 | 157 916,38000 | 158 143,93000 | 158 244,07000 | 166 156,27350 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.1. | Обеспечение реализации полномочий Министерства строительства Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений | Всего, в том числе. | 812 | 1 949 324,56742 | 105 921,02283 | 148 930,49212 | 152 908,70892 | 149 141,66631 | 157 916,38000 | 158 143,93000 | 158 244,07000 | 166 156,27350 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 1 949 324,56742 | 105 921,02283 | 148 930,49212 | 152 908,70892 | 149 141,66631 | 157 916,38000 | 158 143,93000 | 158 244,07000 | 166 156,27350 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | [Подпрограмма 9](#P867) "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан" | Всего, в том числе: |  | 4 257 157,85953 | 357 240,17042 | 437 832,88800 | 370 404,26057 | 392 964,60816 | 450 781,30000 | 327 341,80000 | 308 173,20000 | 320 498,49000 |
| за счет средств федерального бюджета | 822 | 85 131,10000 | 14 526,60000 | 11 139,40000 | 11 561,30000 | 6 471,40000 | 9 939,50000 | 10 359,50000 | 10 773,90000 | 10 359,50000 |
| за счет средств федерального бюджета | 810 | 12 840,49800 | 0,00000 | 2 765,59800 | 0,00000 | 3 255,20000 | 6 819,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 822 | 4 159 186,26153 | 342 713,57042 | 423 927,89000 | 358 842,96057 | 383 238,00816 | 434 022,10000 | 316 982,30000 | 297 399,30000 | 310 138,99000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.1. | Формирование жилищного фонда в целях реализации полномочий Камчатского края по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма граждан отдельных категорий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350EFAC8ABC2B398E486B63955A8AE3C7F1213C90D7E830FEB66753k8I9W) Камчатского края от 31.03.2009 N 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" | Всего, в том числе. |  | 864 655,66564 | 0,00000 | 1 896,00000 | 36 130,89326 | 13 120,00000 | 119 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 125 580,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 822 | 864 655,66564 | 0,00000 | 1 896,00000 | 36 130,89326 | 13 120,00000 | 119 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 125 580,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.2. | Формирование жилищного фонда в целях расселения граждан, проживающих в общежитиях, в том числе строительство (участие в долевом строительстве), приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в общежитиях, жилых помещений для расселения общежитий | Всего. в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.3. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего, в том числе: |  | 3 326 968,89952 | 334 490,17042 | 426 671,29000 | 331 882,96731 | 355 537,01179 | 324 361,60000 | 327 341,80000 | 308 173,20000 | 194 918,49000 |
| за счет средств федерального бюджета | 822 | 82 740,70000 | 14 526,60000 | 11 139,40000 | 9 170,90000 | 6 471,40000 | 9 939,50000 | 10 359,50000 | 10 773,90000 | 10 359,50000 |
| за счет средств краевого бюджета | 822 | 3 244 228,19952 | 319 963,57042 | 415 531,89000 | 322 712,06731 | 349 065,61179 | 314 422,10000 | 316 982,30000 | 297 399,30000 | 184 558,99000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.4. | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 50 302,39637 | 22 750,00000 | 6 500,00000 | 0,00000 | 21 052,39637 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 822 | 50 302,39637 | 22 750,00000 | 6 500,00000 | 0,00000 | 21 052,39637 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.5. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, в судебном порядке восстановившим свое право на получение социальных выплат за счет средств резервного фонда Правительства Российской (Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего, в том числе: |  | 2 765,59800 | 0,00000 | 2 765,59800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 810 | 2 765,59800 | 0,00000 | 2 765,59800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.6. | Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB2888DA00E00D35BB8F8D6BA7C66DE4E3E31D504D3B086BA2D3C8BCBE933kEI8W) от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" | Всего, в том числе: |  | 2 390,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 390,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 822 | 2 390,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 390,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.7. | Предоставление единовременной денежной выплаты в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB2888DA00E00D35BB8F8D6BA7C66DE4E3E31D504D3B086BA2D3C8BCBE933kEI8W) от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" | Всего, в том числе: |  | 10 074,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 255,20000 | 6 819,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 810 | 10 074,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 255,20000 | 6 819,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетов классификации | Объем средств на реализацию Программы | | | |
| ГРБС | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 1 659 484,83469 | 1 679 631,18295 | 1 578 572,30167 | 1 552 760,63134 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 1 654 233,81038 | 1 674 473,26683 | 1 574 272,13601 | 1 549 465,57539 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 5 251,02431 | 5 157,91612 | 4 300,16566 | 3 295,05595 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| <\*> Расходные обязательства 2015 года не соответствуют бюджетным обязательствам 2015 года на сумму средств, не использованных в 2015 году по Подпрограмме 3 | | | | | |
| <\*\*> С учетом переходящих остатков 2014-2015 годов | | | | | |
|  | Всего по Министерству строительства Камчатского края | Всего, в том числе: | 812 | 1 250 648,01849 | 1 275 148,25365 | 1 294 053,10927 | 1 264 243,03074 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 1 245 396,99418 | 1 269 990,337,13 | 1 289 752,94361 | 1 260 947,97479 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 5 251,02131 | 5 157,91612 | 4 300,16566 | 3 295,05595 |
| за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по Министерству образования и молодежной политики Камчатского края | Всего, в том числе: | 813 | 92 418,82620 | 96 115,57030 | 99 960,20210 | 103 958,61060 |
| за счет средств федерального бюджета | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 92 418,82620 | 96 115,57930 | 99 960,20210 | 103 958,61060 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2014 года | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 316 417,99000 | 308 367,35000 | 184 558,99000 | 184 558,99000 |
| за счет средств федерального бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 822 | 316 417,99000 | 308 367,35000 | 184 558,99000 | 184 558,99000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по Министерству культуры Камчатского края | Всего, в том числе: | 816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по Министерству здравоохранения Камчатского края | Всего, в том числе: | 814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P198) "Стимулирование развития жилищного строительства" | Всего, в том числе: | 812 | 233 656,50000 | 198 000,60000 | 232 694,70000 | 234 885,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 233 000,00000 | 197 435,00000 | 232 220,00000 | 234 481,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 656,50000 | 565,60000 | 474,70000 | 404,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Разработка проектов, планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 35 353,50000 | 388,50000 | 35 353,50000 | 35 353,50000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 35 000,00000 | 35,00000 | 35 000,00000 | 35 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 353,50000 | 353,50000 | 353 0 090 | 353,50000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов и поселений | Всего, в том числе: | 812 | 30 303,00000 | 21 212,10000 | 12 121,20000 | 5 050,50000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 30 000,00009 | 21 000,00000 | 12 000,00000 | 5 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 303,00000 | 212,10000 | 121,20000 | 50,50000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Строительство инженерной инфраструктуры до границ земельных участков, предоставляемых для строительства жилья экономического класса | Всего, в том числе: | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00080 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Строительство линейных коммунальных и энергетических объектов в границах городских округов и поселений в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 812 | 157 500,00000 | 165 375,00000 | 173 643,75000 | 182 325,93750 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 157 500,00000 | 165 375,00000 | 173 643,75000 | 182 325,93750 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Разработка проектов жилой застройки для перспективного строительства | Всего, в том числе: | 812 | 10 500,00000 | 11 025,00000 | 11 576,25000 | 12 155,06250 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 10 500,00000 | 11 025,00000 | 11 576,25000 | 12 155,06250 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. | Доведение параметров инженерных коммуникаций до нормативных значений с целью обеспечения инженерной инфраструктурой вновь вводимых жилых домов | Всего, в том числе: | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.7. | Разработка методических пособий для органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в сфере градостроительства, выполнение научно-исследовательских работ по корректировке региональных нормативов градостроительного проектирования Камчатского края и модельных местных нормативов градостроительного проектирования | Всего, в том числе: | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P284) "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения" | Всего, в том числе: | 812 | 350 000,00000 | 400 000,00000 | 450 000,00000 | 500 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 350 000,00000 | 400 000,00000 | 450 000,00000 | 500 000,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| <\*\*> С учетом переходящих остатков 2014-2015 годов | | | | | |
| 2.1. | Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны | Всего, в том числе: | 812 | 350 000,00000 | 400 000,00000 | 450 000,00000 | 500 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 350 000,00000 | 400 000,00000 | 450 000,00000 | 500 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| <\*\*> С учетом переходящих остатков 2014-2015 годов | | | | | |
| 2.2. | Сейсмоусиление жилых домов | Всего, в том числе: | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.3. | Сейсмоусиление социальных объектов и систем жизнеобеспечения | Всего, в том числе: | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 814 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| <\*\*> С учетом переходящих остатков 2014-2015 годов | | | | | |
| 2.4. | Обследование зданий и сооружений на предмет технического состояния основных несущих конструкций, их фактической сейсмостойкости, возможности дальнейшей эксплуатации | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P391) "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | Всего, в том числе: | 812 | 0 [<\*>](#P3468) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| [<\*>](#P3468) Расходные обязательства 2015 и 2016 годов не соответствуют бюджетным обязательствам 2015-2017 годов на сумму средств, не использованных в 2015-2017 годах (за 2017 год возврат осуществлен в 2018 году) | | | | | |
| 3.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством | Всего, в том числе: | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| [<\*>](#P3468) Расходные обязательства 2015 и 2016 годов не соответствуют бюджетным обязательствам 2015-2017 годов на сумму средств, не использованных в 2015-2017 годах (за 2017 год возврат осуществлен в 2018 году) | | | | | |
| 4. | [Подпрограмма 4](#P501) "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством (выполнение обязательств 2013 года) | Всего, в том числе: | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | [Подпрограмма 5](#P542) "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений" | Всего, в том числе: | 812 | 459,152,43 131 | 459 231,61232 | 382 546,56566 | 289 105,59445 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 454 857,90700 | 454 639,29600 | 378 721,10000 | 286 214, 53900 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 4 594,52431 | 4 592,31612 | 3 825,46566 | 2 891,05595 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1. | Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством | Всего, в том числе: | 812 | 459 452,43131 | 459 231,61212 | 382 546,56566 | 280 105,59495 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 454 857,90700 | 454 639,29600 | 378 721,10000 | 286 214,53900 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 4 594,52431 | 4 592,31632 | 3 825,46566 | 2 891,05595 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | [Подпрограмма 6](#P617) "Обеспечение жильем молодых семей" | Всего, в том числе: | 813 | 84 229,81630 | 87 599,00900 | 91 102,96930 | 94 747,08810 |
| за счет средств федерального бюджета | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года, 01.01.2014 года | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 84 229,81630 | 87 599,00900 | 91 102,96930 | 94 747,08810 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года. 01.01.2014 года | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года. 01.01.2014 года | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Всего, в том числе: | 813 | 84 229,81630 | 87 599,00900 | 91 102,96930 | 94 747,08810 |
| за счет средств федерального бюджета | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года, 01.01.2014 года | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 84 229,81630 | 87 599,00900 | 91 102,96930 | 94 747,08810 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года. 01.01.2014 года | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе за счет остатка средств на 01.01.2013 года. 01.01.2014 года | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников | 813 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | [Подпрограмма 7](#P721) "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования" | Всего, в том числе: |  | 41 264,00990 | 43 245,32030 | 45 322,42060 | 47 499,96938 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 33 075,00000 | 34 728,75000 | 36 465,18750 | 38 288,44688 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 8 189,00990 | 8 516,57030 | 8 857,23310 | 9 211,52250 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Всего в том числе | 812 | 33 075,00000 | 34 728,75000 | 36 465,18750 | 38 288,44688 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 33 075,00000 | 34 728,75000 | 36 465,18750 | 38 288,44688 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.2. | Выпуск информационных материалов о механизме льготного ипотечного жилищного кредитования отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае | Всего в том числе | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7.3. | Предоставление учителям общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) социальных выплат на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае | Всего в том числе | 813 | 8 189,00990 | 8 516,57030 | 8 857,23310 | 9 211,52250 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 813 | 8 189,00990 | 8 516,57030 | 8 857,23310 | 9 211,52250 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. | [Подпрограмма 8](#P813) "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 812 | 174 464,08718 | 183 187,29153 | 192 346,65611 | 201 963,98892 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 174 464,08718 | 183 187,29153 | 192 346,65611 | 201 963,98892 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8.1. | Обеспечение реализации полномочий Министерства строительства Камчатского края и подведомственных ему краевых государственных учреждений | Всего, в том числе. | 812 | 174 464,08718 | 183 187,29153 | 192 346,65611 | 201 963,98892 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 812 | 174 464,08718 | 183 187,29153 | 192 346,65611 | 201 963,98892 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | [Подпрограмма 9](#P867) "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан" | Всего, в том числе: |  | 316 417,99000 | 308 367,35000 | 329 933,53750 | 337 202,26488 |
| за счет средств федерального бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 822 | 316 417,99000 | 308 367,35000 | 329 933,53750 | 337 202,26488 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.1. | Формирование жилищного фонда в целях реализации полномочий Камчатского края по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма граждан отдельных категорий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D350EFAC8ABC2B398E486B63955A8AE3C7F1213C90D7E830FEB66753k8I9W) Камчатского края от 31.03.2009 N 253 "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма" | Всего, в том числе. |  | 131 859,00000 | 138 451,95000 | 145 374,54750 | 152 643,27488 |
| за счет средств федерального бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 822 | 131 859,00000 | 138 451,95000 | 145 374,54750 | 152 643,27488 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0 00 000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.2. | Формирование жилищного фонда в целях расселения граждан, проживающих в общежитиях, в том числе строительство (участие в долевом строительстве), приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в общежитиях, жилых помещений для расселения общежитий | Всего. в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.3. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего, в том числе: |  | 184 558,99000 | 169 915,40000 | 184 558,99000 | 184 558,99000 |
| за счет средств федерального бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 822 | 184 558,99000 | 169 915,40000 | 184 558,99000 | 184 558,99000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.4. | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского края | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.5. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам, в судебном порядке восстановившим свое право на получение социальных выплат за счет средств резервного фонда Правительства Российской (Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.6. | Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB2888DA00E00D35BB8F8D6BA7C66DE4E3E31D504D3B086BA2D3C8BCBE933kEI8W) от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 822 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9.7. | Предоставление единовременной денежной выплаты в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB2888DA00E00D35BB8F8D6BA7C66DE4E3E31D504D3B086BA2D3C8BCBE933kEI8W) от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" | Всего, в том числе: |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 810 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

--------------------------------

<\*> Расходные обязательства 2015 года не соответствуют бюджетным обязательствам 2015 года на сумму средств неиспользованных в 2015 году по Подпрограмме 3 (краевой бюджет + 14 626,02518 тыс. рублей, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства + 205 609,17069 тыс. рублей).

<\*> Расходные обязательства 2016 года не соответствуют бюджетным обязательствам 2016 года на сумму средств неиспользованных в 2016 году по Подпрограмме 3 (краевой бюджет + 5 078,84533 тыс. рублей, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства + 31 027,44642 тыс. рублей)

<\*> Расходные обязательства 2017 года не соответствуют бюджетным обязательствам 2017 года. Сумма средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году уменьшена на 1 551,906 тыс. рублей

Приложение 4

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА

РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "СТИМУЛИРОВАНИЕ

РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C1EA34EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П) |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB28A8AA50D0FD65BB8F8D6BA7C66DE4E3E23D55CDCB380A6276AC48DBC3FE2B17953836560D8D8k8IBW) Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основных мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 1.

2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае одного из следующих обстоятельств:

1) необходимость корректировки документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

2) необходимость сноса аварийного жилого фонда и жилых домов, не подлежащих сейсмоусилению;

3) необходимость нового строительства в связи с развитием территорий;

4) необходимость обеспечения инженерной инфраструктурой строящихся многоквартирных жилых домов;

5) необходимость обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим 3-х и более детей.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных программ по стимулированию развития жилищного строительства на соответствующие финансовые годы (далее в настоящем Порядке - муниципальные программы);

2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий в размере не менее 1 % размера средств, необходимых на реализацию каждого из мероприятий Подпрограммы 1;

3) использование средств субсидий по целевому назначению;

4) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

5) представление в Министерство строительства Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством строительства Камчатского края;

6) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Муниципальные программы, утвержденные органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований в Камчатском крае, должны содержать мероприятия по:

1) разработке проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае;

2) внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений в Камчатском крае;

3) строительству инженерной инфраструктуры для строительства жилья экономического класса в границах городских округов и поселений в Камчатском крае.

5. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на очередной финансовый год, определяется по формуле:

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае;



- общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;



- количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критериям отбора и условиям предоставления субсидий, установленным [частями 2](#P6681) - [4](#P6694) настоящего Порядка;



- потребность j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии.



6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

7. Порядок заключения соглашения о предоставлении субсидий между Министерством строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, перечень, формы и срок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий утверждаются Министерством строительства Камчатского края.

8. Отсутствие оформленных в установленном порядке соглашений о предоставлении субсидий между Министерством строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, в течение трех месяцев после уведомления администраций муниципальных образований в Камчатском крае о доведении им объемов субсидии на текущий финансовый год служит основанием для перераспределения данных субсидий Министерством строительства Камчатского края между другими участниками, реализующими мероприятия Подпрограммы 1.

(п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C1EA35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

9. Контроль за исполнением условий, установленных [частями 3](#P6687) и [4](#P6694) настоящего Порядка, а также за использованием средств субсидии по целевому назначению осуществляется Министерством строительства Камчатского края.

10. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBEF36EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П)

11. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Министерства строительства Камчатского края. Министерство строительства Камчатского края направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.

12. Показателем результативности предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий Подпрограммы является количество построенных линейных коммунальных и энергетических объектов в границах поселений и городских округов в Камчатском крае:

(п. 12 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C1EA35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | 2014 г.  (ед.) | 2015 г.  (ед.) | 2016 г.  (ед.) | 2017 г.  (ед.) |
| Алеутский муниципальный район | 1 |  |  |  |
| Ключевское сельское поселение | 1 |  |  |  |
| Козыревское сельское поселение |  |  | 1 |  |
| Новолесновское сельское поселение |  |  |  | 1 |
| Петропавловск-Камчатский городской округ | 1 | 1 |  |  |
| Пионерское сельское поселение |  |  | 1 |  |
| Всего по муниципальным образованиям | 3 | 1 | 2 | 1 |

Приложение 5

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА

РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "ПОВЫШЕНИЕ

УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ

И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C1EF3BEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П) |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB28A8AA50D0FD65BB8F8D6BA7C66DE4E3E23D55CDCB380A6276AC48DBC3FE2B17953836560D8D8k8IBW) Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основных мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 2.

2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий являются:

1) наличие на территориях муниципальных образований в Камчатском крае объектов, подлежащих сейсмоусилению (сносу), получивших заключение о необходимости их сейсмоусиления (сноса) по результатам обследования, проведенного по [Методике](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D057EEA289E12131D74469649A059DF68EA52C3E95C9E039B4E523078C7967C6D881F6816D82kDIBW) по обследованию зданий типовой застройки с целью определения их сейсмостойкости и необходимости сейсмоусиления, утвержденной Приказом Министерства строительства Камчатского края от 30.06.2009 N 43 "Об утверждении Методики по обследованию зданий типовой застройки с целью определения их сейсмостойкости и необходимости сейсмоусиления и Обоснования методики по обследованию зданий типовой застройки с целью определения их сейсмостойкости и необходимости сейсмоусиления";

2) наличие разработанной, прошедшей проверку достоверности определения сметной стоимости и утвержденной проектной документации.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных программ, содержащих мероприятия по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на соответствующий финансовый год (далее в настоящем Порядке - муниципальные программы);

2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий в размере не менее 1 % размера средств, необходимых на реализацию каждого из мероприятий Подпрограммы 2;

3) использование средств субсидий по целевому назначению;

4) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

5) представление в Министерство строительства Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством строительства Камчатского края;

6) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на очередной финансовый год, определяется по формуле:

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае;



- общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;



- количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критериям отбора и условиям предоставления субсидий, установленным [частями 2](#P6779) и [3](#P6782) настоящего Порядка;



- потребность j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии.



5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

6. Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют в Министерство строительства Камчатского края бюджетные заявки на очередной финансовый год и плановый трехлетний период по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли Камчатского края, в срок, установленный [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D056EFA584BC2B398E486B63955A8AE3C7F1213C90D7E830FEB66753k8I9W) Правительства Камчатского края от 24.10.2012 N 489-П "Об утверждении Положения о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края".

7. В случаях неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных [частью 3](#P6782) настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с [частью 5 статьи 136](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB28A8AA50D0FD65BB8F8D6BA7C66DE4E3E23D55CDDB482A7276AC48DBC3FE2B17953836560D8D8k8IBW) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением условий, установленных [частью 3](#P6782) настоящего Порядка, а также за использованием средств субсидии по целевому назначению осуществляется Министерством строительства Камчатского края.

9. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

10. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Министерства строительства Камчатского края. Министерство строительства Камчатского края направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.

11. Показателем результативности предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий Подпрограммы является общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован дефицит сейсмостойкости:

(п. 11 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C1EF3BEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | 2014 год  (тыс. кв. м) | 2015 год  (тыс. кв. м) | 2016 год (тыс. кв. м) | 2017 год (тыс. кв. м) |
| Петропавловск-Камчатский городской округ | 0 | 4,3 | 0 | 4,5 |
| Усть-Камчатский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 2,1 |
| Всего по муниципальным образованиям | 0 | 4,3 | 0 | 8,2 |

(Таблица в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E97CEEE30EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 12.02.2018 N 61-П)

Приложение 6

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМ,

ПРОЖИВАЮЩИМ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ ИЛИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫ, В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "ПОВЫШЕНИЕ

УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ

И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C1E034EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П) |

1. Настоящий Порядок разработан в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 и регулирует предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны (далее в настоящем порядке - многоквартирные дома).

2. Расселение граждан из многоквартирных домов, осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - уполномоченный орган местного самоуправления).

3. Для расселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, в муниципальную собственность передаются жилые помещения.

Перечень многоквартирных домов, в которых проживают граждане, подлежащие расселению (далее в настоящем Порядке - Перечень), приведен в [приложении 1](#P6891) к настоящему Порядку. Указанный перечень формируется на основании нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае, исходя из количества жилых помещений, строящихся в рамках реализации Подпрограммы 2.

4. Уполномоченный орган местного самоуправления:

1) формирует сводный предварительный список граждан, переселяемых из многоквартирных домов, включенных в Перечень;

2) организует работу по сбору сведений и документов, необходимых для расселения граждан;

3) готовит проект распоряжения администрации муниципального образования в Камчатском крае о расселении многоквартирных домов с указанием сроков расселения проживающих в них граждан (далее в настоящем Порядке - решение);

4) направляет собственникам жилых помещений в многоквартирном доме заказным письмом уведомление о его расселении с указанием конкретных сроков расселения и необходимости заключения соглашений о переселении в предоставляемые им другие благоустроенные жилые помещения по договорам мены (с приложением проекта договора мены);

5) направляет гражданам, занимающим жилые помещения по договору социального найма, заказным письмом уведомление о расселении многоквартирного дома с указанием конкретных сроков расселения и необходимости заключения соглашений о переселении в предоставляемые им другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма (с приложением проекта договора социального найма);

6) направляет гражданам, занимающим жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений заказным письмом уведомление о расселении многоквартирного дома с указанием конкретных сроков расселения и необходимости заключения соглашений о переселении в предоставляемые им другие благоустроенные жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений (с приложением проекта договора найма специализированного жилого помещения).

5. До издания соответствующего решения органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в отношении каждого гражданина, уполномоченный орган местного самоуправления направляет предложение по расселению граждан, проживающих в многоквартирном доме, сейсмоусиление или реконструкция которого экономически нецелесообразны, по форме, установленной [приложением 2](#P7121) к настоящему Порядку, для согласования в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

6. Переселение граждан, занимающих жилые помещения по договору социального найма (далее - наниматели), осуществляется путем предоставления нанимателю и совместно проживающим с ним членам его семьи другого жилого помещения по договору социального найма.

7. Предоставляемое по договору социального найма другое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.

Иные требования, в том числе к этажу, количеству балконов, наличию оборудования для приготовления пищи, расположению на этаже и тому подобные, в отношении предоставляемого жилого помещения не учитываются.

8. Равнозначным признается жилое помещение, общая площадь которого не менее площади освобождаемого помещения, а количество комнат не менее количества комнат в освобождаемом жилом помещении.

9. Нанимателю и проживающим совместно с ним членам его семьи может быть предоставлено по договору социального найма другое жилое помещение большей площади, если в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию в рамках реализации Подпрограммы 2, отсутствует жилое помещение, равное по площади ранее занимаемому жилому помещению.

10. С согласия нанимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи им может быть предоставлено взамен ранее занимаемого жилого помещения другое благоустроенное жилое помещение меньшей площади в пределах нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

11. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до расселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире.

12. После принятия решения не допускается заключение нанимателями новых договоров и совершение иных действий, препятствующих освобождению жилого помещения, без согласия наймодателя, изменение заключенных ранее договоров социального найма (найма) при увеличении состава семьи, за исключением случаев вселения:

1) несовершеннолетних детей граждан, проживающих по договорам социального найма;

2) граждан, за которыми сохраняется право пользования данным жилым помещением;

3) граждан, за которыми признано право пользования жилым помещением на основании решения суда.

13. Наниматели, получившие уведомление о принятии решения, обращаются в течение 30 дней со дня получения уведомления в уполномоченный орган местного самоуправления для расторжения договоров социального найма на ранее занимаемые жилые помещения и заключения договоров социального найма на предоставляемые жилые помещения.

14. Наниматели и проживающие совместно с ними члены их семей обязаны освободить занимаемые жилые помещения и сняться с регистрационного учета не позднее 30 дней со дня заключения договоров социального найма на предоставляемые жилые помещения.

15. Наниматели и проживающие совместно с ними члены их семей обязаны своевременно и полностью вносить плату за занимаемые жилые помещения и коммунальные услуги до сдачи жилых помещений по акту, а в случае наличия задолженности обязаны погасить ее в полном объеме до выселения либо заключить соглашение о реструктуризации долга.

16. Гражданам, переселяемым из жилых помещений, занимаемых ими по договору найма (за исключением договора социального найма) при наличии законных оснований предоставляются другие жилые помещения специализированного муниципального жилищного фонда по договорам найма жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

17. Собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, предоставляются другие жилые помещения, равнозначные ранее занимаемым жилым помещениям.

18. Уполномоченный орган местного самоуправления готовит решение о мене жилых помещений, в соответствии с которым собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, предоставляются другие благоустроенные жилые помещения взамен ранее занимаемых, и заключает договоры мены ранее занимаемых и предоставляемых жилых помещений.

(п. 18) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C1E035EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

Жилое помещение, предоставляемое по договору мены взамен жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, принадлежащего гражданам на праве собственности, должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.

Иные требования, в том числе к этажу, количеству балконов, наличию оборудования для приготовления пищи, расположению на этаже и тому подобные, в отношении предоставляемого жилого помещения не учитываются.

19. При предоставлении собственникам жилых помещений взамен ранее занимаемых других равнозначных жилых помещений, равнозначными признаются жилые помещения, площади которых не менее площадей ранее занимаемых жилых помещений, а количество комнат не менее количества комнат в ранее занимаемых жилых помещениях. При этом оценка рыночной стоимости жилых помещений не производится, доплата за разницу в стоимостях обмениваемых жилых помещений не взимается.

20. При невозможности предоставления собственникам жилых помещений равнозначных жилых помещений взамен ранее занимаемых с их согласия им могут быть предоставлены жилые помещения большей площади, если в жилищном фонде, выделенном для расселения граждан в рамках Подпрограммы 2, отсутствуют жилые помещения, равные по площади ранее занимаемым жилым помещениям.

(п. 20) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C1E03AEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

21. Собственник жилого помещения вправе передать ранее занимаемое жилое помещение по договору дарения в муниципальную собственность и заключить в отношении предоставляемого жилого помещения договор социального найма.

22. В случае если жилое помещение принадлежит нескольким собственникам, соглашение о мене жилого помещения достигается по их общему согласию, выраженному в письменной форме.

23. Собственники жилых помещений несут обязательства по плате за ранее занимаемые жилые помещения и коммунальные услуги, по оплате эксплуатационных расходов до сдачи жилых помещений по акту, а в случае наличия задолженности обязаны погасить ее в полном объеме до переселения либо заключить соглашение о реструктуризации долга.

Приложение 1

к Порядку предоставления жилых помещений

гражданам, проживающим в многоквартирных

домах, сейсмоусиление или реконструкция

которых экономически нецелесообразны, в

рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2

"Повышение устойчивости жилых домов, основных

объектов и систем жизнеобеспечения"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, СЕЙСМОУСИЛЕНИЕ ИЛИ

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ПОДПРОГРАММЕ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E95C1E03BEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D058E9AD82BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E97CEE037EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | Срок расселения |
| гор. Петропавловск-Камчатский | | |
| 1 | ул. Вилюйская, д. 77 | 2014-2018 |
| 2 | ул. Вилюйская, д. 79 |
| 3 | ул. Владивостокская, 41/1 |
| 4 | ул. Владивостокская, д. 41/2 |
| 5 | ул. Дзержинского, д. 2 |
| 6 | ул. Дзержинского, д. 4 |
| 7 | ул. Дзержинского, д. 6 |
| 8 | ул. Дзержинского, д. 22 |
| 9 | ул. Капитана Беляева, д. 9 А (кв. 26,34) |
| 10 | ул. Капитана Драбкина, д. 3 (кв. 13) |
| 11 | ул. Капитана Драбкина, д. 4 (кв. 14,16) |
| 12 | ул. Капитана Драбкина, д. 9 (кв. 3, 6,13, 16, 19) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBEF35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 13 | ул. Капитана Драбкина, д. 10 (кв. 5, 8,14,17,20) |  |
| 14 | ул. Командорская, д. 4 (кв. 2,4) |
| 15 | ул. Красная Сопка, д. 48 (кв. 12, 16,19) |
| 16 | ул. Крылова, д. 6 (кв. 8) |
| 17 | ул. Кутузова, д. 14А |
| 18 | ул. Кутузова, д. 15А (кв. 3) |
| 19 | ул. Кутузова, д. 16А |
| 20 | ул. Кутузова, д. 16Б |
| 21 | ул. Лермонтова, д. 12А |
| 22 | ул. Лермонтова, д. 14А |
| 23 | ул. Максутова, д. 15А |
| 24 | ул. Максутова, д. 17А |
| 25 | ул. Никифора Бойко, д. 22А (кв. 17) |
| 26 | ул. Океанская, д. 22А (кв. 2,13, 15) |
| 27 | ул. Океанская, д. 111 |
| 28 | ул. Океанская, д. 113 |
| 29 | ул. Океанская, д. 115 |
| 30 | ул. Океанская, д. 117 |
| 31 | ш. Петропавловское, д. 25А (кв. 4-6) |
| 32 | ул. Рябиковская, д. 11 (кв. 17, 22) |
| 33 | ул. Рябиковская, д. 9 |
| 34 | ул. Рябиковская, д. 38 (кв. 1, 3, 8,10) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBEE30EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 35 | ул. Рябиковская, д. 59В |  |
| 36 | ул. Рябиковская, д. 59Г |
| 37 | ул. Свердлова, д. 15 |
| 38 | ул. Свердлова, д. 17 |
| 39 | ул. Строительная, д. 123А |
| 40 | ул. Фрунзе, д. 12А |
| 41 | ул. Фрунзе, д. 14А |
| 42 | ул. Фрунзе, д. 16А |
| 43 | ул. Фрунзе, д. 18А |
| 44 | ул. Фрунзе, д. 20А |
| 45 | ул. Фрунзе, д. 22А |
| 46 | ул. Фрунзе, д. 24А |
| 47 | ул. Фрунзе, д. 26А |
| 48 | ул. Свердлова, д. 7 (кв. 8, 30) |
| (п. 48 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBEE35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 49 | ул. Капитана Драбкина, д. 10 (кв. 11) |  |
| (п. 49 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBEE35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 50 | ул. Красная Сопка, д. 48 (кв. 3) |  |
| (п. 50 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBEE35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 51 | ул. Капитана Беляева, д. 9А (кв. 22, 30) |  |
| (п. 51 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBEE35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 52 | ул. Вилюйская, д. 54 (кв. 25а - 27, 66-70, 82) |  |
| (п. 52 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBEE35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 53 | ул. Владивостокская, д. 47/3 (кв. 18,22, 30) |  |
| (п. 53 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBEE35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 54 | ул. Океанская, д. 80 (кв. 3) |  |
| (п. 54 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBEE35EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| гор. Елизово | | |
| 1 | ул. Геофизическая, д. 8 (кв. 6,9) | 2014 |
| 2 | ул. Строительная, д. 3 (кв. 12) |
| 3 | ул. Геофизическая, д. 7 (кв. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11) | 2017-2018 |
| 4 | ул. Геофизическая, д. 9 (кв. 5, 8,11) |
| 5 | ул. Строительная, д. 1 (кв. 2, 4, 5, 6, 7, 8,10,11) |
| 6 | ул. Строительная, д. 2 (кв. 10,11) |
| 7 | ул. Строительная, д. 3 (кв. 1, 5, 8) |
| 8 | ул. Строительная, д. 4 (кв. 2, 3, 5,11,12) |
| 9 | ул. Завойко, д. 57 (кв. 3,4) |
| 10 | ул. Виталия Кручины, д. 11 (кв. 1, 3, 5, 6) | 2018 |
| (п. 10 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBE036EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 11 | ул. Виталия Кручины, д. 15 (кв. 1, 2, 4) |  |
| (п. 11 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBE036EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 12 | ул. Геофизическая, д. 8 (кв. 5, 7) |  |
| (п. 12 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBE036EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 13 | ул. Геофизическая, д. 9 (кв. 9) |  |
| (п. 13 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBE036EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 14 | ул. Дальневосточная, д. 1 (кв. 6, 7, 8) |  |
| (п. 14 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBE036EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 15 | ул. Мирная, д. 7 (кв. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) |  |
| (п. 15 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBE036EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 16 | ул. Мирная, д. 16 (кв. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) |  |
| (п. 16 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBE036EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 17 | ул. Подстанционная, д. 1 (кв. 2) |  |
| (п. 17 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBE036EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 18 | ул. Строительная, д. 2 (кв. 12) |  |
| (п. 18 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBE036EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |
| 19 | ул. Строительная, д. 4 (кв. 9) |  |
| (п. 19 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CBE036EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) | | |

Приложение 2

к Порядку предоставления жилых помещений

гражданам, проживающим в многоквартирных

домах, сейсмоусиление или реконструкция

которых экономически нецелесообразны, в

рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2

"Повышение устойчивости жилых домов, основных

объектов и систем жизнеобеспечения"

Согласовано Утверждаю

Министр жилищно-коммунального Глава администрации муниципального

хозяйства и энергетики образования в Камчатском крае

Камчатского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись Ф.И.О. подпись Ф.И.О.

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО РАССЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, СЕИСМОУСИЛЕНИЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ

КОТОРОГО ПРИЗНАНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМИ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Кв. N | Общая  площадь,  кв. м | Кол-во  комнат | Ф.И.О. | Родственная  связь | Условия  проживания  (социальный  найм,  собственность  и т.д.) | Предполагаемый  адрес переселения | Кол-во  комнат в  квартире | Общая  площадь  квартиры,  кв. м | Этаж | Примечания |
|  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к Программе

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ 3 "АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D054EAA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E94C9E831EBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W), от 18.10.2017 [N 431-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D056EAA185BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E97CCED3AEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W),  от 14.09.2018 [N 371-П](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CAE83AEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W)) |

1. Механизм реализации мероприятий Подпрограммы 3:

1) формирование Министерством строительства Камчатского края заявок на предоставление финансовой поддержки Камчатскому краю за счет средств Фонда для долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) заключение дополнительных соглашений к договору с Фондом о долевом финансировании региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

3) заключение Министерством строительства Камчатского края соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камчатском крае;

4) проведение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае - участников Подпрограммы 3 мероприятий по приобретению жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в [пункте 2 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB28A8AA50902DC5BB8F8D6BA7C66DE4E3E23D55CDFB08AA1276AC48DBC3FE2B17953836560D8D8k8IBW) Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительству таких домов;

5) выполнение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае - участников Подпрограммы 3 мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, переселяемым в рамках Подпрограммы 3, и выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в расселяемый жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

6) не допускается привлечение внебюджетных средств на строительство многоквартирных домов и домов, указанных в [пункте 2 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB28A8AA50902DC5BB8F8D6BA7C66DE4E3E23D55CDFB08AA1276AC48DBC3FE2B17953836560D8D8k8IBW) Градостроительного кодекса Российской Федерации, если они строятся (создаются) субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями за счет средств Фонда, средств долевого финансирования бюджетов субъекта Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов.

2. Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает три этапа: этап 2014 года, этап 2015 года, этап 2016 го да.

Под этапом понимается часть Подпрограммы 3, финансируемая с использованием финансовой поддержки за счет средств Фонда, решение о предоставлении которой принимается на основании поданной Камчатским краем заявки в одном календарном году, и которая должна быть реализована не позднее срока, установленного [частью 11 статьи 16](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB28A8BA3090FD65BB8F8D6BA7C66DE4E3E23D55CDFB283AC2D3E9E9DB876B5B965579F7A60C6DB83E9k8IBW) Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Размер этапа текущего года Подпрограммы 3 составляет совокупно с размером этапа Подпрограммы 4 не менее чем произведение остатка аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Камчатского края, и частного от деления неиспользованного лимита средств Фонда на переселение из аварийного жилищного фонда Камчатского края на величину, равную сумме средств данного лимита и прогнозного увеличения рассчитанного для Камчатского края лимита средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в предстоящие годы до 2017 года включительно.

Под остатком аварийного жилищного фонда понимается площадь аварийного жилищного фонда, не включенного в этапы прошлых лет Подпрограммы 3, в том числе Подпрограммы 4.

3. В Подпрограмме 3 участвуют муниципальные образования в Камчатском крае, выполнившие условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A735E63F2AA7AB28A8BA3090FD65BB8F8D6BA7C66DE4E3E31D504D3B086BA2D3C8BCBE933kEI8W) "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", имеющие на своей территории аварийный жилищный фонд и принявшие решение о долевом финансировании переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета.

Перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с указанием их основных характеристик приведен в [таблице 1](#P7224).

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B89A29CA31E05A13A73406EE4C626B68F81FF0107D353ECA087BC2B398E486B63955A8AF1C7A92D3E90CAE83BEBE03616D47660DDC782EA9D6F83D2kAI4W) Правительства  Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | |
| Номер | Дата | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |
| частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность |
| чел. | чел. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв.м, | кв.м. | кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Всего по субъекту 2013-2016 годы, в т.ч.: | Х | 85 | Х | Х | 1457 | 1457 | 37 112,40 | 716 | 458 | 258 | 31 422,30 | 20 198,90 | 11 223,40 |
|  | Всего по субъекту 2013-2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | Х | 51 | Х | Х | 1148 | 962 | 27 369,20 | 491 | 338 | 153 | 21 522,90 | 14 727,20 | 6 795,70 |
|  | Всего по субъекту 2013-2016 годы, без финансовой поддержки Фонда: | Х | 53 | Х | Х | 846 | 495 | 24 388,40 | 225 | 120 | 105 | 9 899,40 | 5 471,70 | 4 427,70 |
|  | Всего по этапу 2013 года, в т.ч. | Х | 9 | Х | Х | 117 | 109 | 4 876,20 | 57 | 19 | 38 | 2 454,10 | 806,90 | 1 647,20 |
|  | Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | Х | 2 | Х | Х | 31 | 31 | 1 029,00 | 20 | 1 | 19 | 875,00 | 51,70 | 823,30 |
|  | Итого по Никольскому сельскому поселению: | Х | 2 | Х | Х | 31 | 31 | 1 029,00 | 20 | 1 | 19 | 875,00 | 51,70 | 823,30 |
| 1 | с. Никольское,  ул. Гагарина, д. 1 | 2 | 08.02.2010 | IV.2014 | IV.2015 | 13 | 13 | 513,40 | 10 | 0 | 10 | 441,30 | 0,00 | 441,30 |
| 2 | с. Никольское,  ул. Гагарина, д. 2 | 3 | 08.02.2010 | IV.2014 | IV.2015 | 18 | 18 | 515,60 | 10 | 1 | 9 | 433,70 | 51,70 | 382,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | Х | 7 | Х | Х | 86 | 78 | 3 847,20 | 37 | 18 | 19 | 1 579,10 | 755,20 | 823,90 |
|  | Итого по Елизовскому городскому поселению: | Х | 3 | Х | Х | 68 | 68 | 1 339,70 | 27 | 16 | 11 | 1 165,70 | 670,00 | 495,70 |
| 3 | г. Елизово,  ул. Свердлова, д. 30 [<\*>](#P11259) | 12 | 07.07.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 27 | 27 | 502,40 | 10 | 5 | 5 | 440,40 | 209,40 | 231,00 |
| 4 | г. Елизово,  ул. Хуторская, д. 9 [<\*>](#P11259) | 7 | 07.07.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 22 | 22 | 340,10 | 8 | 5 | 3 | 340,10 | 220,90 | 119,20 |
| 5 | г. Елизово,  ул. Энергетиков, д. 57 [<\*>](#P11259) | 5 | 28.04.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 19 | 19 | 497,20 | 9 | 6 | 3 | 385,20 | 239,70 | 145,50 |
|  | Итого по Октябрьскому городскому поселению: | Х | 2 | Х | Х | 5 | 5 | 1 645,20 | 5 | 0 | 5 | 200,70 | 0,00 | 200,70 |
| 6 | п. Октябрьский,  ул. Цепляева, д. 46 [<\*>](#P11259) | 8 | 27.06.2006 | IV.2014 | IV.2016 | 2 | 2 | 180,00 | 2 | 0 | 2 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 7 | п. Октябрьский,  ул. Цепляева, д. 68 [<\*>](#P11259) | 15 | 27.06.2006 | IV.2014 | IV.2016 | 3 | 3 | 1 465,20 | 3 | 0 | 3 | 155,70 | 0,00 | 155,70 |
|  | Итого по городскому поселению "поселок Оссора": | Х | 1 | Х | Х | 4 | 4 | 516,40 | 4 | 2 | 2 | 171,80 | 85,20 | 86,60 |
| 8 | п. Оссора,  ул. Лукашевского, д. 7 [<\*>](#P11259) | б/н | 17.09.2010 | 1V.2014 | IV.2015 | 4 | 4 | 516,40 | 4 | 2 | 2 | 171,80 | 85,20 | 86,60 |
|  | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению: | Х | 1 | Х | Х | 9 | 1 | 345,90 | 1 | 0 | 1 | 40,90 | 0,00 | 40,90 |
| 9 | с. Усть-Большерецк,  ул. Калининская, д. 1 [<\*>](#P11259) | 42 | 12.07.2006 | IV.2014 | IV.2017 | 9 | 1 | 345,90 | 1 | 0 | 1 | 40,90 | 0,00 | 40,90 |
|  | Всего по этапу 2014 года, в т.ч. | Х | 37 | Х | Х | 762 | 437 | 18 455,60 | 193 | 81 | 112 | 8 997,10 | 3 778,50 | 5 218,60 |
|  | Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | Х | 13 | Х | Х | 203 | 160 | 6 798,40 | 80 | 10 | 70 | 3 911,90 | 505,70 | 3 406,20 |
|  | Итого по Усть-Камчатскому сельскому поселению: | Х | 13 | Х | Х | 203 | 160 | 6 798,40 | 80 | 10 | 70 | 3 911,90 | 505,70 | 3 406,20 |
| 10 | п. Усть-Камчатск,  ул. Бодрова, д. 8 | 1 | 10.07.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 2 | 2 | 531,10 | 1 | 0 | 1 | 35,70 | 0,00 | 35,70 |
| 11 | п. Усть-Камчатск,  ул. Горького, д. 17, к. а | 6 | 10.07.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 39 | 39 | 990,30 | 14 | 2 | 12 | 866,50 | 124,30 | 742,20 |
| 12 | п. Усть-Камчатск,  ул. Горького, д. 31 | 7 | 10.07.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 26 | 24 | 854,10 | 15 | 1 | 14 | 642,00 | 50,80 | 591,20 |
| 13 | п. Усть-Камчатск,  ул. Крашенинникова, д. 28 | 19 | 12.07.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 17 | 13 | 476,00 | 7 | 0 | 7 | 296,20 | 0,00 | 296,20 |
| 14 | п. Усть-Камчатск,  ул. Лазо, д. 10 | 20 | 12.07.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 15 | 15 | 501,40 | 9 | 2 | 7 | 395,10 | 84,20 | 310,90 |
| 15 | п. Усть-Камчатск,  ул. Лазо, д. 14 | 21 | 12.07.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 30 | 11 | 719,70 | 5 | 0 | 5 | 300,70 | 0,00 | 306,70 |
| 16 | п. Усть-Камчатск,  ул. Лазо, д. 16 | 22 | 12.07.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 17 | 15 | 726,10 | 8 | 1 | 7 | 471,40 | 53,40 | 418,00 |
| 17 | п. Усть-Камчатск,  ул. Лазо, д. 46 | 32 | 12.07.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 34 | 24 | 968,30 | 13 | 2 | 11 | 560,90 | 81,50 | 479,40 |
| 18 | п. Усть-Камчатск,  ул. Ленина, д. 80 | 61 | 11.07.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 7 | 5 | 552,40 | 4 | 0 | 4 | 127,10 | 0,00 | 127,10 |
| 19 | с. Крутоберегово,  ул. Новая, д. 17 | 78 | 13.07.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 2 | 2 | 95,60 | 1 | 1 | 0 | 47,10 | 47,10 | 0,00 |
| 20 | с. Крутоберегово,  ул. Юбилейная, д. 1 | 80 | 13.07.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 3 | 3 | 129,30 | 1 | 1 | 0 | 64,40 | 64,40 | 0,00 |
| 21 | с. Крутоберегово,  ул. Юбилейная, д. 12 | 87 | 13.07.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 3 | 115,90 | 1 | 0 | 1 | 29,70 | 0,00 | 29,70 |
| 22 | с. Крутоберегово,  ул. Юбилейная, д. 16 | 109 | 13.07.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 5 | 4 | 138,20 | 1 | 0 | 1 | 69,10 | 0,00 | 69,10 |
|  | Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | Х | 24 | Х | Х | 559 | 277 | 11 657,20 | 113 | 71 | 42 | 5 085,20 | 3 272,80 | 1 812,40 |
|  | Итого по Елизовскому городскому поселению: | Х | 2 | Х | Х | 55 | 55 | 863,60 | 19 | 5 | 14 | 863,60 | 207,20 | 656,40 |
| 23 | г. Елизово,  ул. Северная, д. 15 | 10 | 07.07.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 13 | 13 | 68,70 | 2 | 0 | 2 | 68,70 | 0,00 | 68,70 |
| 24 | г. Елизово,  ул. Строительная, д. 4, лит, а | 6 | 07.07.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 42 | 42 | 794,90 | 17 | 5 | 12 | 794,90 | 207,20 | 587,70 |
|  | Итого по Паратунскому сельскому поселению: | Х | 13 | Х | Х | 413 | 157 | 8 353,70 | 65 | 55 | 10 | 3 061,00 | 2 554,00 | 507,00 |
| 25 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 1 | 320 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 21 | 19 | 487,00 | 7 | 5 | 2 | 432,80 | 299,00 | 133,80 |
| 26 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 3 | 320 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 30 | 25 | 502,90 | 8 | 3 | 5 | 365,80 | 136,20 | 229,60 |
| 27 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 5 | 320 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 30 | 9 | 507,20 | 5 | 5 | 0 | 212,00 | 212,00 | 0,00 |
| 28 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 7 | 320 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 21 | 7 | 495,60 | 3 | 3 | 0 | 133,90 | 133,90 | 0,00 |
| 29 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 1 | 319 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 29 | 21 | 504,00 | 9 | 8 | 1 | 389,10 | 336,50 | 52,60 |
| 30 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 10 | 320 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 25 | 18 | 505,60 | 8 | 7 | 1 | 326,10 | 273,40 | 52,70 |
| 31 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 3 | 332 | 30.12-2011 | IV.2015 | IV.2017 | 34 | 25 | 653,30 | 11 | 11 | 0 | 458,70 | 458,70 | 0,00 |
| 32 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 5 | 332 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 8 | 8 | 269,50 | 4 | 4 | 0 | 269,50 | 269,50 | 0,00 |
| 33 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 2 | 332 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2018 | 92 | 2 | 1 902,40 | 2 | 2 | 0 | 62,50 | 62,50 | 0,00 |
| 34 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 3 | 332 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2018 | 99 | 7 | 1 956,90 | т | 2 | 0 | 85,80 | 85,80 | 0,00 |
| 35 | п. Термальный,  ул. Паратунская. д. 11 | 332 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 9 | 4 | 219,30 | 1 | 1 | 0 | 54,90 | 54,90 | 0,00 |
| 36 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 6 | 332 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 10 | 10 | 231,60 | 4 | 4 | 0 | 231,60 | 231,60 | 0,00 |
| 37 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 12 | 332 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2018 | 5 | 2 | 118,40 | 1 | 0 | 1 | 38,30 | 0,00 | 38,30 |
|  | Итого по Пионерскому сельскому поселению: | Х | 1 | Х | Х | 8 | 8 | 737,30 | 5 | 5 | 0 | 272,90 | 272,90 | 0,00 |
| 38 | п. Кругобереговый,  ул. Крутобереговая, д. 4 | 52 | 23.03.2006 | IV.2015 | IV.2017 | 8 | 8 | 737,30 | 5 | 5 | 0 | 272,90 | 272,90 | 0,00 |
|  | Итого по Козыревскому сельскому поселению: | Х | 8 | Х | Х | 83 | 57 | 1 702,60 | 24 | 6 | 18 | 887,70 | 238,70 | 649,00 |
| 39 | п. Козыревск,  пер. Центральный, д. 7 [<\*>](#P11259) | 82 | 26.12.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 138,50 | 3 | 0 | 3 | 99,30 | 0,00 | 99,30 |
| 40 | п. Козыревск,  ул. Безымянная, д. 13 [<\*>](#P11259) | 82 | 26.12.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 6 | 6 | 114,90 | 2 | 1 | 1 | 114,90 | 57,60 | 57,30 |
| 41 | п. Козыревск,  ул. Белинского, д. 15 | 82 | 26.12.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 8 | 8 | 122,00 | 2 | 1 | 1 | 122,00 | 61,90 | 60,10 |
| 42 | п. Козыревск,  ул. Белинского, д. 22 [<\*>](#P11259) | 82 | 26.12.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 3 | 3 | 85,60 | 1 | 0 | 1 | 53,80 | 0,00 | 53,80 |
| 43 | п. Козыревск,  ул. Калинина, д. 7 [<\*>](#P11259) | 82 | 26.12.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 7 | 7 | 110,10 | 3 | 1 | 2 | 86,10 | 30,70 | 55,40 |
| 44 | п. Козыревск,  ул. Новая, д. 49 [<\*\*>](#P11260) | 82 | 26.12.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 25 | 20 | 533,20 | 10 | \_!\_ч | 7 | 318,10 | 88,50 | 229,60 |
| 45 | п. Козыревск,  ул. Новая, д. 51 [<\*\*>](#P11260) | 82 | 29.12.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 21 | 2 | 534,00 | 2 | 0 | 2 | 61,50 | 0,00 | 61,50 |
| 46 | п. Козыревск,  ул. Советская, д. 12 [<\*>](#P11259) | 82 | 26.12.2007 | IV.2015 | IV.2017 | 10 | 8 | 64,30 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года, в т.ч. | Х | 49 | Х | Х | 1014 | 475 | 24115,90 | 229 | 152 | 77 | 10 091,20 | 6 794,60 | 3 296,60 |
|  | Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | Х | 26 | Х | Х | 752 | 341 | 16 208,80 | 160 | 123 | 37 | 7 097,60 | 5 451,10 | 1 646,50 |
|  | Итого по Паратунскому сельскому поселению: | Х | 26 | Х | Х | 752 | 341 | 16 208,80 | 160 | 123 | 37 | 7 097,60 | 5 451,10 | 1 646,50 |
| 47 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 1 | 320 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 21 | 2 | 487,00 | 1 | 1 | 0 | 54,20 | 54,20 | 0,00 |
| 48 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 3 | 320 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 30 | 5 | 502,90 | 4 | 3 | 1 | 137,10 | 105,00 | 32,10 |
| 49 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 5 | 320 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 30 | 21 | 507,20 | 7 | б | 1 | 295,20 | 243,30 | 51,90 |
| 50 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 7 | 320 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 21 | 14 | 495,60 | 9 | 6 | 3 | 361,70 | 235,50 | 126,20 |
| 51 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 1 | 319 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 29 | 8 | 504,00 | 3 | 2 | 1 | 114,90 | 83,30 | 31,60 |
| 52 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 10 | 320 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 25 | 5 | 505,60 | 3 | 3 | 0 | 147,60 | 147,60 | 0,00 |
| 53 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 3 | 332 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 34 | 9 | 653,30 | 5 | 5 | 0 | 194,60 | 194,60 | 0,00 |
| 54 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 4 | 320 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 9 | 7 | 269,90 | 5 | 4 | 1 | 217,90 | 179,10 | 38,80 |
| 55 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 6 | 320 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 7 | 5 | 240,60 | 3 | 2 | 1 | 182,00 | 123,40 | 58,60 |
| 56 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 8 | 332 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | й | 4 | 217,50 | 3 | 3 | 0 | 160,60 | 160,60 | 0,00 |
| 57 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 2 | 332 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 92 | 55 | 1 902,40 | 23 | 18 | 5 | 977,30 | 764,90 | 212,40 |
| 58 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 3 | 332 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 99 | 59 | 1 956,90 | 26 | 20 | б | 1 090,80 | 841,40 | 249,40 |
| 59 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 4 | 332 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 88 | 68 | 1 988,50 | 35 | 31 | 4 | 1 469,10 | 1 302,00 | 167,10 |
| 60 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 10 | 332 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 8 | 4 | 218,20 | 3 | 3 | 0 | 159,80 | 159,80 | 0,00 |
| 61 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 11 | 332 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 9 | 4 | 219,30 | 2 | 2 | 0 | 109,60 | 109,60 | 0,00 |
| 62 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 13 | 320 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 11 | 11 | 224,30 | 4 | 3 | 1 | 224,30 | 170,30 | 54,00 |
| 63 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 15 | 320 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 12 | 12 | 210,80 | 4 | 3 | 1 | 210,80 | 156,80 | 54,00 |
| 64 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 9 | 320 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 7 | 6 | 192,50 | 3 | 2 | 1 | 150,40 | 99,50 | 50,90 |
| 65 | с. Паратунка,  ул. Нагорная, д. 27 | 332 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 13 | 13 | 323,10 | 6 | 1 | 5 | 323,10 | 55,50 | 267,60 |
| 66 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 11 | 320 | 30.12.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 6 | 1 | 113,70 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| 67 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 14 | 332 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 13 | 1 | 267,40 | 1 | 1 | 0 | 36,70 | 36,70 | 0,00 |
| 68 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 17 | 332 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 77 | 14 | 1611,90 | 4 | 4 | 0 | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| 69 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 18 | 332 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 81 | 5 | 2 241,90 | 2 | 0 | 2 | 116,50 | 0,00 | 116,50 |
| 70 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 4 | 332 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 5 | 2 | 116,10 | 1 | 0 | 1 | 34,10 | 0,00 | 34,10 |
| 71 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 5 | 320 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 11 | 4 | 117,20 | 1 | 0 | 1 | 34,20 | 0,00 | 34,20 |
| 72 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 6 | 320 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 8 | 2 | 121,00 | 1 | 0 | 1 | 35,10 | 0,00 | 35,10 |
|  | Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | Х | 24 | Х | Х | 343 | 134 | 10 149,00 | 69 | 29 | 40 | 2 993,60 | 1 343,50 | 1 650,10 |
|  | Итого по Паратунскому сельскому поселению: | Х | 1 | Х | Х | 81 | 2 | 2 241,90 | 1 | 1 | 0 | 41,60 | 41,60 | 0,00 |
| 73 | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 18 | 332 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 81 | 2 | 2 241,90 | 1 | 1 | 0 | 41,60 | 41,60 | 0,00 |
|  | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению: | Х | 4 | Х | Х | 38 | 37 | 1 539,00 | 21 | 9 | 12 | 908,20 | 368,40 | 539,80 |
| 74 | с. Усть-Большерецк,  ул. Калининская, д. 1 | 42 | 12.07.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 9 | 8 | 345,90 | 6 | 2 | 4 | 275,10 | 91,80 | 183,30 |
| 75 | с. Усть-Большерецк,  ул. Ключевская, д. 2 | 47 | 12.07.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 18 | 18 | 518,70 | 9 | 5 | 4 | 373,90 | 187,20 | 186,70 |
| 76 | с. Усть-Большерецк,  ул. Красноармейская, д. 5 | 46 | 12.07.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 7 | 7 | 339,80 | 5 | 1 | 4 | 206,10 | 36,30 | 169,80 |
| 77 | с. Усть-Большерецк,  ул. Октябрьская, д. 39 | 50 | 12.07.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 4 | 4 | 334,60 | 1 | 1 | 0 | 53,10 | 53,10 | 0,00 |
|  | Итого по Козыревскому сельскому поселению: | Х | 9 | Х | Х | 78 | 48 | 1 589,80 | 25 | 8 | 17 | 913,30 | 305,80 | 607,50 |
| 78 | п. Козыревск,  ул. Белинского, д. 13 | 82 | 26.12.2007 | IV.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 59,90 | 1 | 0 | 1 | 30,20 | 0,00 | 30,20 |
| 79 | п. Козыревск,  ул. Ленинская, д. 57 | 82 | 26.12.2007 | IV.2016 | IV.2017 | 2 | 2 | 86,00 | 2 | 2 | 0 | 86,00 | 86,00 | 0,00 |
| 80 | п. Козыревск,  ул. Новая, д. 49 | 82 | 26.12.2007 | IV.2016 | IV.2017 | 25 | 5 | 533,20 | 4 | 1 | 3 | 143,70 | 37,40 | 106,30 |
| 81 | п. Козыревск,  ул. Новая, д. 51 | 82 | 29.12.2007 | [V.2016 | IV.2017 | 21 | 19 | 534,00 | 10 | 3 | 7 | 347,00 | 105,60 | 241,40 |
| 82 | п. Козыревск,  ул. Островского, д. 42 | 23 | 30.06.2007 | IV.2016 | IV.2017 | 5 | 5 | 90,00 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 83 | п. Козыревск,  ул. Островского, д. 9 | 82 | 26.12.2007 | IV.2016 | IV.2017 | 6 | 6 | 67,10 | 2 | 1 | 1 | 67,10 | 37,40 | 29,70 |
| 84 | п. Козыревск,  ул. Саратовская, д. 25 | 82 | 26.12.2007 | IV.2016 | IV.2017 | 6 | 6 | 78,30 | 2 | 1 | 1 | 78,30 | 39,40 | 38,90 |
| 85 | п. Козыревск,  ул. Советская, д. 12 | 82 | 26.12.2007 | IV.2016 | IV.2017 | 10 | 2 | 64,30 | 1 | 0 | 1 | 32,30 | 0,00 | 32,30 |
| 86 | п. Козыревск,  ул. Советская, д. 2 | 82 | 26.12.2007 | IV.2016 | IV.2017 | 2 | 2 | 77,00 | 1 | 0 | 1 | 38,70 | 0,00 | 38,70 |
|  | Итого по Усть-Камчатскому сельскому поселению: | Х | 10 | Х | Х | 146 | 47 | 4 778,30 | 22 | 11 | 11 | 1 130,50 | 627,70 | 502,80 |
| 87 | п. Усть-Камчатск,  ул. Горького, д. 31 | 7 | 10.07.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 26 | 2 | 854,10 | 1 | 0 | 1 | 40,80 | 0,00 | 40,80 |
| 88 | п. Усть-Камчатск,  ул. Крашенинникова, д. 28 | 19 | 12.07.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 17 | 4 | 476,00 | 1 | 1 | 0 | 61,70 | 61,70 | 0,00 |
| 89 | п. Усть-Камчатск,  ул. Лазо, д. 14 | 21 | 12.07.2006 | IV.201G | SV.2017 | 30 | 19 | 719,70 | 7 | 4 | 3 | 413,00 | 240,00 | 173,00 |
| 90 | п. Усть-Камчатск,  ул. Лазо, д. 16 | 22 | 12.07.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 17 | 2 | 726,10 | 2 | 1 | 1 | 121,10 | 66,90 | 54,20 |
| 91 | п. Усть-Камчатск,  ул. Лазо, д. 46 | 32 | 12.07.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 34 | 10 | 968,30 | 5 | 1 | 4 | 206,70 | 39,50 | 167,20 |
| 92 | п. Усть-Камчатск,  ул. Ленина, д. 80 | 61 | 11.07.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 7 | 2 | 552,40 | 2 | 1 | 1 | 76,90 | 37,30 | 39,60 |
| 93 | с. Крутоберегово,  ул. Лесная, д. 4 | 70 | 13.07.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 3 | 3 | 133,40 | 1 | 1 | 0 | 66,50 | 66,50 | 0,00 |
| 94 | с. Крутоберегово,  ул. Новая, д. 5 | 74 | 13.07.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 94,20 | 1 | 1 | 0 | 46,70 | 46,70 | 0,00 |
| 95 | с. Крутоберегово,  ул. Юбилейная, д. 12 | 87 | 13.07.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 6 | 3 | 115,90 | 1 | 0 | 1 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 96 | с. Крутоберегово,  ул. Юбилейная, д. 16 | 109 | 13.07.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 5 | 1 | 138,20 | 1 | 1 | 0 | 69,10 | 69,10 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года, в т.ч. | Х | 30 | Х | Х | 717 | 436 | 15 846,00 | 237 | 206 | 31 | 9 879,90 | 8 818,90 | 1061,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | Х | 27 | Х | Х | 713 | 430 | 15 633,60 | 231 | 204 | 27 | 9 638,40 | 8 718,70 | 919,70 |
|  | Итого по Паратунскому сельскому поселению: | Х | 27 | Х | Х | 713 | 430 | 15 633,60 | 231 | 204 | 27 | 9 638,40 | 8 718,70 | 919,70 |
| 97 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 10 | 320 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 25 | 2 | 505,60 | 1 | 1 | 0 | 31,90 | 31,90 | 0,00 |
| 98 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 2 | 332 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 12 | 12 | 217,60 | 4 | 4 | 0 | 217,60 | 217,60 | 0,00 |
| 99 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 4 | 320 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 2 | 269,90 | 1 | 1 | 0 | 52,00 | 52,00 | 0,00 |
| 100 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 6 | 320 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 7 | 2 | 240,60 | 1 | 1 | 0 | 58,60 | 58,60 | 0,00 |
| 101 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 8 | 332 | 30.12,2011 | IV.2016 | IV.2017 | 6 | 2 | 217,50 | 1 | 1 | 0 | 56,90 | 56,90 | 0,00 |
| 102 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 2 | 332 | 30.12.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 92 | 35 | 1 902,40 | 20 | 20 | 0 | 821,40 | 821,40 | 0,00 |
| 103 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 3 | 332 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 99 | 33 | 1 956,90 | 20 | 17 | 3 | 780,30 | 679,90 | 100,40 |
| 104 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 4 | 332 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 88 | 20 | 1 988,50 | 13 | 13 | 0 | 519,40 | 519,40 | 0,00 |
| 105 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 10 | 332 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 8 | 4 | 218,20 | 1 | 1 | 0 | 58,40 | 58,40 | 0,00 |
| 106 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 11 | 332 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 9 | 1 | 219,30 | 1 | 1 | 0 | 54,80 | 54,80 | 0,00 |
| 107 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 9 | 320 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 7 | 1 | 192,50 | 1 | 1 | 0 | 42,10 | 42,10 | 0,00 |
| 108 | с. Паратунка,  ул. Нагорная, д. 29 | 332 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 30 | 30 | 617,00 | 16 | 15 | 1 | 617,00 | 574,10 | 42,90 |
| 109 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 1 | 320 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 6 | 6 | 117,20 | 4 | 3 | 1 | 117,20 | 93,60 | 23,60 |
| 110 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 30 | 320 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 14 | 14 | 113,70 | 4 | 2 | 2 | 113,70 | 57,00 | 56,70 |
| 111 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 11 | 320 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 6 | 5 | 113,70 | 3 | 1 | 2 | 81,70 | 33,40 | 48,30 |
| 112 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 12 | 332 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 5 | 3 | 118,40 | 3 | 2 | 1 | 80,10 | 46,80 | 33,30 |
| 113 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 13 | 332 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 16 | 16 | 265,00 | 8 | 7 | 1 | 265,00 | 234,00 | 31,00 |
| 114 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 14 | 332 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 13 | 12 | 267,40 | 7 | 7 | 0 | 230,70 | 230,70 | 0,00 |
| 115 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 15 | 332 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 52 | 52 | 1 530,80 | 32 | 31 | 1 | 1 530,80 | 1 501,90 | 28,90 |
| 116 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 117 | 332 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 77 | 63 | 1 611,90 | 28 | 25 | 3 | 1 383,90 | 1 246,10 | 137,80 |
| 117 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 18 | 332 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 81 | 72 | 2 241,90 | 42 | 38 | 4 | 1 944,00 | 1 753,40 | 190,60 |
| 118 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 2 | 332 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 11 | П | 114,80 | 4 | 4 | 0 | 114,80 | 114,80 | 0,00 |
| 119 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 4 | 332 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 5 | 3 | 116,10 | 2 | 0 | 2 | 58,70 | 0,00 | 58,70 |
| 120 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 5 | 320 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 11 | 7 | 117,20 | 3 | 3 | 0 | 83,00 | 83,00 | 0,00 |
| 121 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 6 | 320 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 8 | 6 | 121,00 | 3 | 1 | 2 | 85,90 | 36,40 | 49,50 |
| 122 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 7 | 320 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 7 | 7 | 118,30 | 4 | 1 | 3 | 118,30 | 33,90 | 84,40 |
| 123 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 8 | 320 | 30.12.2011 | III.2017 | IV.2018 | 9 | 9 | 120,20 | 4 | 3 | 1 | 120,20 | 86,60 | 33,60 |
|  | Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | Х | 4 | Х | Х | 85 | 6 | 2 454,30 | 6 | 2 | 4 | 241,50 | 100,20 | 141,30 |
|  | Итого по Паратунскому сельскому поселению: | Х | 1 | Х | Х | 81 | 2 | 2 241,90 | 2 | 2 | 0 | 100,2 | 100,2 | 0,00 |
| 124 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 18 | 332 | 30.12.2011 | IV.2016 | IV.2018 | 81 | 2 | 2 241,90 | 2 | 2 | 0 | 100,2 | 100,2 | 0,00 |
|  | Итого по Елизовскому городскому поселению: | Х | 1 | Х | Х | 1 | 1 | 67,00 | 1 | 0 | 1 | 33,60 | 0,00 | 33,60 |
| 125 | г. Елизово,  ул. Ленинская, д. 28 | 9 | 07.07.2011 | IV.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 67,00 | 1 | 0 | 1 | 33,60 | 0,00 | 33,60 |
|  | Итого по Озерновскому городскому поселению: | Х | 2 | Х | Х | 3 | 3 | 145,40 | 3 | 0 | 3 | 107,70 | 0,00 | 107,70 |
| 126 | п. Озерновский,  ул. Октябрьская, д. 32, к. а | ИЗ | 16.07.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 1 | 1 | 75,40 | 1 | 0 | 1 | 37,70 | 0,00 | 37,70 |
| 127 | п. Озерновский,  ул. Рабочая, д. 28 | 107 | 16.07.2006 | IV.2016 | IV.2017 | 2 | 2 | 70,00 | 2 | 0 | 0 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Стоимость переселения граждан | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по субъекту 2013-2016 годы, в т.ч.: | 2 640 708 948,88 | 875 712 579,55 | 1 663 958 098,13 | 41 778 742,90 | 59 259 528,30 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2013-2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | 1 816 881 991,40 | 875 712 579,55 | 866 785 658,77 | 15 124 224,78 | 59 259 528,30 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2013-2016 годы, без финансовой поддержки Фонда: | 823 726 957,48 | 0,00 | 797 172 439,36 | 26 654 518,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года, в т.ч. | 175 989 016,13 | 29 445 707,20 | 68 493 763,14 | 18 790 017,49 | 59 259 528,30 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | 89 306 168,30 | 29 445 707,20 | 300 466,40 | 300 466,40 | 59 259 528,30 | 0,00 |
|  | Итого по Никольскому сельскому поселению: | 89 306 168,30 | 29 445 707,20 | 300 466,40 | 300 466,40 | 59 259 528,30 | 0,00 |
| 1 | с. Никольское,  ул. Гагарина, д. 1 | 44 934 734,18 | 14 739 807,60 | 150 406,20 | 150 406,20 | 29 894 114,18 | 0,00 |
| 2 | с. Никольское,  ул. Гагарина, д. 2 | 44 371 434,12 | 14 705 899,60 | 150 060,20 | 150 060,20 | 29 365 414,12 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | 86 682 847,83 | 0,00 | 68 193 296,74 | 18 489 551,09 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Елизовскому городскому поселению: | 82 353 500,00 | 0,00 | 65 046 060,00 | 17 307 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Елизово,  ул. Свердлова, д. 30 [<\*>](#P11259) | 31 657 300,00 | 0,00 | 24 574 320,00 | 7 082 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Елизово,  ул. Хуторская, д. 9 [<\*>](#P11259) | 24 024 300,00 | 0,00 | 18 977 580,00 | 5 046 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Елизово,  ул. Энергетиков, д. 57 [<\*>](#P11259) | 20 671 900,00 | 0,00 | 21 494 160,00 | 5 177 740,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Октябрьскому городскому поселению: | 1 792 649,83 | 0,00 | 1 254 554,88 | 538 094,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Октябрьский,  ул. Цепляева, д. 46 [<\*>](#P11259) | 759 840,79 | 0,00 | 531 888,56 | 227 952,23 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Октябрьский,  ул. Цепляева, д. 68 [<\*>](#P11259) | 1 032 809,04 | 0,00 | 722 666,32 | 310 142,72 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городскому поселению "поселок Оссора": | 1 686 698,00 | 0,00 | 1 454 917,50 | 231 780,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Оссора,  ул. Лукашевского, д. 7 [<\*>](#P11259) | 1 686 698,00 | 0,00 | 1 454 917,50 | 231 780,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению: | 850 000,00 | 0,00 | 437 764,36 | 412 235,64 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | с. Усть-Большерецк,  ул. Калининская, д. 1 [<\*>](#P11259) | 850 000,00 | 0,00 | 437 764,36 | 412 235,64 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года, в т.ч. | 742 572 034,39 | 238 392 934,88 | 496 072 541,76 | 8 106 557,75 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | 331 709 378,53 | 238 392 934,88 | 90 600 224,28 | 2 716 219,37 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Усть-Камчатскому сельскому поселению: | 331 709 378,53 | 238 392 934,88 | 90 600 224,28 | 2 716 219,37 | 0,00 | (1,00 |
| 10 | п. Усть-Камчатск,  ул. Бодрова, д. 8 | 3 391 898,97 | 2 171 852,98 | 1 197 289,34 | 22 756,65 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Усть-Камчатск,  ул. Горького, д. 17, к. а | 81 829 037,37 | 54 901 957,47 | 26 321 473,34 | 605 606,56 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Усть-Камчатск,  ул. Горького, д. 31 | 58 179 694,62 | 40 286 171,14 | 17 158 515,41 | 735 008,07 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Усть-Камчатск,  ул. Крашенинникова, д. 28 | 26 727 446,70 | 17 974 783,80 | 8 650 157,91 | 102 504,99 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Усть-Камчатск,  ул. Лазо, д. 10 | 36 869 522,29 | 24 267 646,88 | 12 400 300,43 | 201 574,98 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Усть-Камчатск,  ул. Лазо, д. 14 | 24 102 713,86 | 18 124 984,98 | 5 795 209,46 | 182 519,42 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Усть-Камчатск,  ул. Лазо, д. 16 | 31 049 405,42 | 28 708 611,25 | 2 039 985,70 | 300 808,47 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Усть-Камчатск,  ул. Лазо, д. 46 | 43 283 570,11 | 32 588 420,67 | 10 313 821,70 | 381 327,74 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Усть-Камчатск,  ул. Ленина, д. 80 | 10 610 245,76 | 6 905 155,08 | 3 653 988,88 | 51 101,80 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | с. Крутоберегово,  ул. Новая, д. 17 | 3 542 929,72 | 2 865 385,86 | 647 520,38 | 30 023,48 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | с. Крутоберегово,  ул. Юбилейная, д. 1 | 3 530 343,84 | 3 412 911,83 | 81 671,56 | 35 760,45 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | с. Крутоберегово,  ул. Юбилейная, д. 12 | 2 315 804,86 | 1 806 835,67 | 490 037,19 | 18 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | с. Крутоберегово,  ул. Юбилейная, д. 16 | 6 276 765,01 | 4 378 217,27 | 1 850 252,98 | 48 291,76 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | 410 862 655,86 | 0,00 | 405 472 317,48 | 5 390 338,38 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Елизовскому городскому поселению: | 64 756 600,00 | 0,00 | 64 194 042,00 | 562 558,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Елизово,  ул. Северная, д. 15 | 7 768 200,00 | 0,00 | 7 722 858,00 | 45 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Елизово,  ул. Строительная, д. 4, лит, а | 56 988 400,00 | 0,00 | 56 471 184,00 | 517 216,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Паратунскому сельскому поселению: | 217 729 600,00 | 0,00 | 215 764 890,00 | 1 964 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 1 | 28 885 000,00 | 0,00 | 28 609 416,00 | 275 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 3 | 28 788 000,00 | 0,00 | 28 548 696,00 | 239 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 5 | 14 974 400,00 | 0,00 | 14 839 176,00 | 135 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 7 | 8 301 800,00 | 0,00 | 8 218 782,00 | 83 018,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 1 | 27 942 200,00 | 0,00 | 27 692 874,00 | 249 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 10 | 25 297 600,00 | 0,00 | 25 083 630,00 | 213 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 3 | 34 313 600,00 | 0,00 | 34 014 486,00 | 299 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 5 | 17 625 000,00 | 0,00 | 17 455 746,00 | 169 254,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 2 | 4 155 600,00 | 0,00 | 4 115 694,00 | 39 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 3 | 5 319 600,00 | 0,00 | 5 266 404,00 | 53 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | п. Термальный,  ул. Паратунская. д. 11 | 4 250 400,00 | 0,00 | 4 214 166,00 | 36 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 6 | 15 645 600,00 | 0,00 | 15 497 328,00 | 148 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 12 | 2 230 800,00 | 0,00 | 2 208 492,00 | 22 308,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пионерскому сельскому поселению: | 17 738 500,00 | 0,00 | 17 561 115,00 | 177 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | п. Кругобереговый,  ул. Крутобереговая, д. 4 | 17 738 500,00 | 0,00 | 17 561 115,00 | 177 385,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Козыревскому сельскому поселению: | 110 637 955,86 | 0,00 | 107 952 270,48 | 2 685 685,38 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | п. Козыревск,  пер. Центральный, д. 7 [<\*>](#P11259) | 11 604 753,08 | 0,00 | 11 079 903,45 | 524 849,63 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | п. Козыревск,  ул. Безымянная, д. 13 [<\*>](#P11259) | 13 470 223,02 | 0,00 | 12 929 029,24 | 541 193,78 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | п. Козыревск,  ул. Белинского, д. 15 | 12 127 723,55 | 0,00 | 11 985 729,80 | 141 993,75 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | п. Козыревск,  ул. Белинского, д. 22 [<\*>](#P11259) | 5 459 098,68 | 0,00 | 5 205 693,76 | 253 404,92 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | п. Козыревск,  ул. Калинина, д. 7 [<\*>](#P11259) | 13 214 235,82 | 0,00 | 12 808 693,75 | 405 542,07 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | п. Козыревск,  ул. Новая, д. 49 [<\*\*>](#P11260) | 41 587 525,91 | 0,00 | 41 081 202,24 | 506 323,67 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | п. Козыревск,  ул. Новая, д. 51 [<\*\*>](#P11260) | 7 715 297,12 | 0,00 | 7 553 643,67 | 161 653,45 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | п. Козыревск,  ул. Советская, д. 12 [<\*>](#P11259) | 5 459 098,68 | 0,00 | 5 308 374,57 | 150 724,11 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года, в т.ч. | 848 360 732,60 | 317 608 934,88 | 523 281 135,75 | 7 470 661,97 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | 540 812 374,53 | 317 608 934,88 | 218 344 096,29 | 4 859 343,36 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Паратунскому сельскому поселению: | 540 812 374,53 | 317 608 934,88 | 218 344 096,29 | 4 859 343,36 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 1 | 4 316 788,40 | 2 374 634,60 | 1 903 806,31 | 38 347,49 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 3 | 11 347 487,97 | 6 283 888,28 | 4 963 146,53 | 100 453,16 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 5 | 23 689 885,51 | 13 182 902,03 | 10 297 360,54 | 209 622,94 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 7 | 27 968 196,17 | 16 952 922,94 | 10 759 579,29 | 255 693,94 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 1 | 10 209 072,38 | 5 412 623,52 | 4 710 440,08 | 86 008,78 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 10 | 12 924 045,85 | 6 840 805,06 | 5 974 152,03 | 109 088,76 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 3 | 15 737 266,08 | 9 390 177,67 | 6 207 664,49 | 139 423,92 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 4 | 17 702 224,98 | 10 632 637,26 | 6 915 580,90 | 154 006,82 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 6 | 11 116 885,80 | 7 424 865,93 | 3 580 631,22 | 111 388,65 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 8 | 10 813 037,11 | 7 252 007,94 | 3 452 898,80 | 108 130,37 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 2 | 78 204 460,78 | 43 587 725,19 | 33 934 740,09 | 681 995,50 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 3 | 84 719 920,00 | 47 715 153,94 | 36 257 021,52 | 747 744,54 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 4 | 111 317 111,61 | 63 895 867,24 | 46 436 024,79 | 985 219,58 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 10 | 11 108 199,45 | 7 561 898,75 | 3 437 102,97 | 109 197,73 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 11 | 6 795 200,00 | 4 904 450,76 | 1 822 797,24 | 67 952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 13 | 14 882 419,00 | 9 631 792,44 | 5 106 834,58 | 143 791,98 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 15 | 15 202 618,44 | 9 576 884,50 | 5 480 050,76 | 145 683,18 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 9 | 9 817 881,40 | 6 089 712,88 | 3 630 465,84 | 97 702,68 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | с. Паратунка,  ул. Нагорная, д. 27 | 22 581 759,20 | 12 890 949,95 | 9 477 072,87 | 213 736,38 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 11 | 3 684 034,40 | 1 770 022,84 | 1 884 623,65 | 29 387,91 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 14 | 3 592 636,60 | 1 607 916,79 | 1 958 753,89 | 25 965,92 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 17 | 13 894 736,00 | 11 005 652,33 | 2 751 477,31 | 137 606,36 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 18 | 8 640 607,40 | 6 344 042,25 | 2 213 682,13 | 82 883,02 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 4 | 3 466 085,80 | 1 914 603,90 | 1 527 507,55 | 23 974,35 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 5 | 3 466 085,80 | 1 826 979,02 | 1 609 603,27 | 29 503,51 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 6 | 3 613 728,40 | 1 537 816,87 | 2 051 077,64 | 24 833,89 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | 307 548 358,07 | 0,00 | 304 937 0,39,46 | 2 611 318,61 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Паратунскому сельскому поселению: | 3 677 003,80 | 0,00 | 3 647 571,03 | 29 432,77 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 18 | 3 677 003,80 | 0,00 | 3 647 571,03 | 29 432,77 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению: | 50 076 729,55 | 0,00 | 49 575 962,20 | 500 767,35 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | с. Усть-Большерецк,  ул. Калининская, д. 1 | 19 194 478,40 | 0,00 | 19 002 533,62 | 191 914,78 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | с. Усть-Большерецк,  ул. Ключевская, д. 2 | 16 761 073,60 | 0,00 | 16 593 462,87 | 167 610,73 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | с. Усть-Большерецк,  ул. Красноармейская, д. 5 | 13 160 704,75 | 0,00 | 13 029 097,64 | 131 607,11 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | с. Усть-Большерецк,  ул. Октябрьская, д. 39 | 960 472,80 | 0,00 | 950 868,07 | 9 604,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Козыревскому сельскому поселению: | 168 337 850,08 | 0,00 | 167 157 206,86 | 1 180 643,22 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | п. Козыревск,  ул. Белинского, д. 13 | 4 505 147,24 | 0,00 | 4 464 940,89 | 40 206,35 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | п. Козыревск,  ул. Ленинская, д. 57 | 14 729 499,84 | 0,00 | 14 616 851,67 | 112 648,17 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | п. Козыревск,  ул. Новая, д. 49 | 21 612 360,18 | 0,00 | 21 455 839,17 | 156 521,01 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | п. Козыревск,  ул. Новая, д. 51 | 68 248 558,62 | 0,00 | 67 786 444,67 | 462 113,95 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | п. Козыревск,  ул. Островского, д. 42 | 13 847 766,68 | 0,00 | 13 725 184,13 | 122 582,55 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | п. Козыревск,  ул. Островского, д. 9 | 16 502 346,30 | 0,00 | 16 413 588,01 | 88 758,29 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | п. Козыревск,  ул. Саратовская, д. 25 | 14 729 499,84 | 0,00 | 14 627 203,16 | 102 296,68 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | п. Козыревск,  ул. Советская, д. 12 | 7 458 551,32 | 0,00 | 7 414 557,80 | 43 993,52 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | п. Козыревск,  ул. Советская, д. 2 | 6 704 120,06 | 0,00 | 6 652 597,36 | 51 522,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Усть-Камчатскому сельскому поселению: | 85 456 774,64 | 0,00 | 84 556 299,37 | 900 475,27 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | п. Усть-Камчатск,  ул. Горького, д. 31 | 2 727 352,24 | 0,00 | 2 696 956,76 | 30 395,48 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | п. Усть-Камчатск,  ул. Крашенинникова, д. 28 | 5 157 904,39 | 0,00 | 5 102 745,54 | 55 158,85 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | п. Усть-Камчатск,  ул. Лазо, д. 14 | 29 160 420,06 | 0,00 | 28 837 170,48 | 323 249,58 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | п. Усть-Камчатск,  ул. Лазо, д. 16 | 9 449 473,35 | 0,00 | 9 344 161,96 | 105 311,39 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | п. Усть-Камчатск,  ул. Лазо, д. 46 | 19 893 628,11 | 0,00 | 19 713 758,40 | 179 869,71 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | п. Усть-Камчатск,  ул. Ленина, д. 80 | 3 297 483,24 | 0,00 | 3 261 386,45 | 36 096,79 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | с. Крутоберегово,  ул. Лесная, д. 4 | 5 157 904,38 | 0,00 | 5 100 421,17 | 57 483,21 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | с. Крутоберегово,  ул. Новая, д. 5 | 2 727 352,24 | 0,00 | 2 696 956,76 | 30 395,48 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | с. Крутоберегово,  ул. Юбилейная, д. 12 | 2 727 352,24 | 0,00 | 2 702 320,67 | 25 031,57 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | с. Крутоберегово,  ул. Юбилейная, д. 16 | 5 157 904,39 | 0,00 | 5 100 421,18 | 57 483,21 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года, в т.ч. | 873 787 165,76 | 290 265 002,59 | 576 110 657,48 | 7 411 505,69 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | 855 054 070,04 | 290 265 002,59 | 557 540 871,80 | 7 248 195,65 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Паратунскому сельскому поселению: | 855 054 070,04 | 290 265 002,59 | 557 540 871,80 | 7 248 195,65 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 10 | 2 439 618,20 | 954 908,58 | 1 462 282,01 | 22 427,61 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 2 | 20 602 866,12 | 7 189 986,98 | 13 245 950,63 | 166 928,51 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 4 | 5 945 800,00 | 1 593 278,03 | 4 306 517,97 | 46 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 6 | 5 779 453,68 | 1 312 976,16 | 4 424 105,68 | 42 371,84 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 8 | 5 655 961,08 | 2 006 344,73 | 3 602 771,49 | 46 844,86 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 2 | 72 297 238,98 | 25 189 275,53 | 46 467 044,31 | 640 919,14 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 3 | 64 755 504,84 | 24 577 123,66 | 39 618 042,34 | 560 338,84 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 4 | 44 117 877,28 | 15 038 575,24 | 28 698 868,93 | 380 433,11 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 10 | 3 441 000,00 | 1 968 923,52 | 1 437 666,48 | 34 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 11 | 3 397 600,00 | 1 878 373,51 | 1 466 087,99 | 53 138,50 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 9 | 4 927 530,41 | 1 153 827,05 | 3 737 107,43 | 36 595,93 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | с. Паратунка,  ул. Нагорная, д. 29 | 60 629 953,34 | 18 702 157,97 | 41 428 605,61 | 499 189,76 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 1 | 12 607 714,20 | 3 846 726,89 | 8 669 278,20 | 91 709,11 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 30 | 15 527 858,29 | 3 418 389,47 | 12 010 633,74 | 98 835,08 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 11 | 8 124 939,61 | 3 130 862,60 | 4 931 414,07 | 62 662,94 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 12 | 9 091 227,51 | 2 317 776,32 | 6 709 705,89 | 63 745,30 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 13 | 30 726 901,94 | 8 872 589,29 | 21 628 698,69 | 225 613,96 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 14 | 23 782 533,59 | 6 915 703,11 | 16 675 967,68 | 190 862,80 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 15 | 120 165 197,73 | 43 445 622,61 | 75 634 653,40 | 1 084 921,72 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 117 | 116 411 839,50 | 40 408 300,90 | 74 983 836,73 | 1 019 701,87 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 18 | 159 468 695,18 | 58 263 841,83 | 99 796 101,26 | 1 408 752,09 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 2 | 11 410 095,09 | 3 440 790,76 | 7 883 696,06 | 85 608,27 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 4 | 7 628 027,50 | 1 839 943,69 | 5 737 058,14 | 51 025,67 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 5 | 7 808 597,72 | 3 128 930,66 | 4 613 536,65 | 66 130,41 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 6 | 10 164 679,10 | 2 702 503,75 | 7 389 691,48 | 72 483,87 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 7 | 14 961 253,06 | 3 492 202,84 | 11 367 946,83 | 101 103,39 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 8 | 13 184 106,09 | 3 475 066,91 | 9 613 602,11 | 95 437,07 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | 18 733 095,72 | 0,00 | 18 569 785,68 | 163 310,04 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Паратунскому сельскому поселению: | 10 609 095,72 | 0,00 | 10 521 995,68 | 87 100,04 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 18 | 10 609 095,72 | 0,00 | 10 521 995,68 | 87 100,04 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Елизовскому городскому поселению: | 4 134 000,00 | 0,00 | 4 107 790,00 | 26 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Елизово,  ул. Ленинская, д. 28 | 4 134 000,00 | 0,00 | 4 107 790,00 | 26 210,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Озерновскому городскому поселению: | 3 990 000,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | п. Озерновский,  ул. Октябрьская, д. 32, к. а | 1 330 000,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | п. Озерновский,  ул. Рабочая, д. 28 | 2 660 000,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<\*> показатели, в том числе объемы финансирования переселения граждан из указанных аварийных жилых домов, приведены информационно, учтены в рамках иных государственных программ Камчатского края.

<\*\*> показатели, в том числе объемы финансирования переселения граждан из указанных аварийных жилых домов, приведены информационно, частично учтены в рамках иных государственных программ Камчатского края.

4. Объем средств финансирования мероприятий Подпрограммы 3 рассчитан исходя из размера общей площади жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащего переселению, планируемого объема площади предоставляемых жилых помещений, способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемой в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD91008E449FDA531AB0835AAEF01B7ADB2176A7F8C6444BC2E7E7EB31FC229F563BD4984177D57l5I3W) Жилищного кодекса Российской Федерации с учетом требований [части 2.1 статьи 16](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD8160FEE4CFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176A7F8C6E40B22E7E7EB31FC229F563BD4984177D57l5I3W) Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

5. Размер планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемой в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD91008E449FDA531AB0835AAEF01B7ADB2176A7F8C6444BC2E7E7EB31FC229F563BD4984177D57l5I3W) Жилищного кодекса Российской Федерации с учетом требований [части 2.1 статьи 16](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD8160FEE4CFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176A7F8C6E40B22E7E7EB31FC229F563BD4984177D57l5I3W) Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в разрезе каждого муниципального образования в Камчатском крае - участника Подпрограммы 3 приведены в [таблице 2](#P11264).

Таблица 2

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF0F768F80E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB232B28F6419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 18.10.2017 N 431-П)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования в Камчатском крае |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Елизовское городское поселение | планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 66,0 | 66,0 | 70,0 | 79,2 | 79,2 |
| планируемый размер выкупной цены за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 65,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2 | Козыревское сельское поселение | планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 82,0 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 |
| планируемый размер выкупной цены за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 18,0 | 18,0 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 3 | Никольское сельское поселение | планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 |
| планируемый размер выкупной цены за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 4 | Озерновское городское поселение | планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| планируемый размер выкупной цены за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 5 | Октябрьское городское поселение | планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 |
| планируемый размер выкупной цены за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 6 | Паратунское сельское поселение | планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 66,0 | 66,0 | 82,0 | 87,0 | 87,0 |
| планируемый размер выкупной цены за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 65,0 | 65,0 |
| 7 | Пионерское сельское поселение | планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| планируемый размер выкупной цены за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 8 | Городское поселение "поселок Оссора" | планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 10,0 | 12,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| планируемый размер выкупной цены за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 10,0 | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 9 | Усть-Большерецкое сельское поселение | планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 70,0 | 70,0 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| планируемый размер выкупной цены за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 20,8 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 10 | Усть-Камчатское сельское поселение | планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 71,0 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| планируемый размер выкупной цены за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

6. Обоснование объема средств, необходимых на реализацию мероприятий Подпрограммы 3, с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда представлено в [таблице 3](#P11426).

Таблица 3

РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F5F169FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2C2A2DFE419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства  Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | | Другие | |
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
| кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по субъекту 2013-2017 годы, в т.ч.: | 31 422,30 | 2 581 449 420,58 | 5 400,70 | 473 195 772,17 | 15 627,10 | 1 506 517 857,23 | 886,60 | 36 681 840,98 | 9 507,90 | 565 053 950,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | 21 522,90 | 1 757 622 463,10 | 3 911,90 | 331 709 378,53 | 10 915,00 | 1 007 319 001,77 | 168,00 | 14 037 882,80 | 6 528,00 | 404 556 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда: | 9 899,40 | 823 826 957,48 | 1 488,80 | 141 486 393,64 | 4 712,10 | 499 198 855,46 | 718,60 | 22 643 958,18 | 2 979,90 | 160 497 750,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: | 2 454,10 | 116 729 487,83 | 0,00 | 0,00 | 1 370,70 | 70 860 140,00 | 328,20 | 3 530 847.83 | 755,20 | 42 338 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: | 875,00 | 30 046 640,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 30 046 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Никольскому сельскому поселению: | 875,00 | 30 046 640,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 30 046 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 1 | 441,30 | 15 040 620,00 | 0,00 | 0,00 | 441,30 | 15 040 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 2 | 433,70 | 15 006 020,00 | 0,00 | 0,00 | 433,70 | 15 006 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда: | 1 579,10 | 86 682 847,83 | 0,00 | 0,00 | 495,70 | 40 813 500,00 | 328,20 | 3 530 847,83 | 755,20 | 42 338 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Елизовскому городскому поселению: | 1 165,70 | 82 353 500,00 | 0,00 | 0,00 | 495,70 | 40 813 500,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 41 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Елизово, ул. Свердлова, д. 30 [<\*>](#P14111) | 440,40 | 31 657 300,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 18 674 500,00 | 0,00 | 0,00 | 209,40 | 12 982 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Елизово. ул. Хуторская, д. 9 [<\*>](#P14111) | 340,10 | 24 024 300,00 | 0,00 | 0,00 | 119,20 | 10 328 500,00 | 0,00 | 0,00 | 220,90 | 13 695 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Елизово, ул. Энергетиков, д. 57 [<\*>](#P14111) | 385,20 | 26 671 900,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 11 810 500,00 | 0,00 | 0,00 | 239,70 | 14 861 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Октябрьскому городскому поселению: | 200,70 | 1 792 649,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,70 | 1 792 649,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Октябрьский, ул. Цепляева. д. 46 [<\*>](#P14111) | 45,00 | 759 840,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 759 840,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Октябрьский, ул. Цепляева, д. 68 [<\*>](#P14111) | 155,70 | 1 032 809,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,70 | 1 032 809,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по городскому поселению "поселок Оссора": | 171,80 | 1 686 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,60 | 888 198,00 | 85,20 | 798 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 7 [<\*>](#P14111) | 171,80 | 1 686 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,60 | 888 198,00 | 85,20 | 798 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению: | 40,90 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | с. Усть-Большерецк,  ул. Калининская, д. 1 [<\*>](#P14111) | 40,90 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | 8 997,10 | 742 572 034,39 | 4 360,50 | 389 121 128,53 | 2 908,00 | 244 837 405,86 | 0,00 | 0,00 | 1 728,60 | 108 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: | 3 911,90 | 331 709 378,53 | 3 911,90 | 331 709 378,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Усть-Камчатскому сельскому поселению: | 3 911,90 | 331 709 378,53 | 3 911,90 | 331 709 378,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 8 | 35,70 | 3 391 898,97 | 35,70 | 3 391 898,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Усть-Камчатск.  ул. Горького, д. 17, к. а | 866,50 | 81 829 037,37 | 866,50 | 81 829 037,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 31 | 642,00 | 58 179 694,62 | 642,00 | 58 179 694,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Усть-Камчатск,  ул. Крашенинникова, д. 28 | 296,20 | 26 727 446,70 | 296,20 | 26 727 446,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 10 | 395,10 | 36 869 522,29 | 395,10 | 36 869 522,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 14 | 306,70 | 24 102 713,86 | 306,70 | 24 102 713,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 16 | 471,40 | 31 049 405,42 | 471,40 | 31 049 405,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 46 | 560,90 | 43 283 570,11 | 560,90 | 43 283 570,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 80 | 127,10 | 10 610 245,76 | 127,10 | 10 610 245,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | с. Крутоберегово, ул. Новая, д. 17 | 47,10 | 3 542 929,72 | 47,10 | 3 542 929,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | с. Крутоберегово,  ул. Юбилейная, д. 1 | 64,40 | 3 530 343,84 | 64,40 | 3 530 343,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | с. Крутоберегово,  ул. Юбилейная, д. 12 | 29,70 | 2 315 804,86 | 29,70 | 2 315 804,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | с. Крутоберегово,  ул. Юбилейная, д. 16 | 69,10 | 6 276 765,01 | 69,10 | 6 276 765,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: | 5 085,20 | 410 862 655,86 | 448,60 | 57 411 750,00 | 2 908,00 | 244 837 405,86 | 0,00 | 0,00 | 1 728,60 | 108 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Елизовскому городскому поселению: | 863,60 | 64 756 600,00 | 0,00 | 0,00 | 656,40 | 51 288 600,00 | 0,00 | 0,00 | 207,20 | 13 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Елизово, ул. Северная, д. 15 | 68,70 | 7 768 200,00 | 0,00 | 0,00 | 68,70 | 7 768 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Елизово,  ул. Строительная, д. 4, лит. А | 794,90 | 56 988 400,00 | 0,00 | 0,00 | 587,70 | 43 520 400,00 | 0,00 | 0,00 | 207,20 | 13 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Паратунскому сельскому поселению: | 3 061,00 | 217 729 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812,50 | 140 322 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,50 | 77 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 1 | 432,80 | 28 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243,90 | 17 173 200,00 | 0,00 | 0,00 | 188,90 | 11 711 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 3 | 365,80 | 28 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312,70 | 25 495 800,00 | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 3 292 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 5 | 212,00 | 14 974 400,00 | 0,00 | 0,00 | 94,60 | 7 695 600,00 | 0,00 | 0,00 | 117,40 | 7 278 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 7 | 133,90 | 8 301 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,90 | 8 301 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 1 | 127,10 | 10 610 245,76 | 127,10 | 10 610 245,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | п. Термальный,  ул. Кошелевская. д. 10 | 47,10 | 3 542 929,72 | 47,10 | 3 542 929,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 3 | 64,40 | 3 530 343,84 | 64,40 | 3 530 343,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 5 | 29,70 | 2 315 804,86 | 29,70 | 2 315 804,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 2 | 69,10 | 6 276 765,01 | 69,10 | 6 276 765,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 3 | 5 085,20 | 410 862 655,86 | 448,60 | 57 411 750,00 | 2 908,00 | 244 837 405,86 | 0,00 | 0,00 | 1 728,60 | 108 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 11 | 863,60 | 64 756 600,00 | 0,00 | 0,00 | 656,40 | 51 288 600,00 | 0,00 | 0,00 | 207,20 | 13 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 6 | 68,70 | 7 768 200,00 | 0,00 | 0,00 | 68,70 | 7 768 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | с. Паратунка,  ул. Санаторная, д. 12 | 794,90 | 56 988 400,00 | 0,00 | 0,00 | 587,70 | 43 520 400,00 | 0,00 | 0,00 | 207,20 | 13 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пионерскому сельскому поселению: | 3 061,00 | 217 729 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812,50 | 140 322 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,50 | 77 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | п. Крутобереговый,  ул. Крутобереговая, д. 4 | 432,80 | 28 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243,90 | 17 173 200,00 | 0,00 | 0,00 | 188,90 | 11 711 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Козыревскому сельскому: | 365,80 | 28 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312,70 | 25 495 800,00 | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 3 292 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | п. Козыревск,  пер. Центральный, д. 7 [<\*>](#P14111) | 212,00 | 14 974 400,00 | 0,00 | 0,00 | 94,60 | 7 695 600,00 | 0,00 | 0,00 | 117,40 | 7 278 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | п. Козыревск. ул. Безымянная, д. 13 [<\*>](#P14111) | 133,90 | 8 301 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,90 | 8 301 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | п. Козыревск, ул. Белинского, д. 15 | 127,10 | 10 610 245,76 | 127,10 | 10 610 245,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | п. Козыревск, ул. Белинского, д. 22 | 47,10 | 3 542 929,72 | 47,10 | 3 542 929,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | п. Козыревск, ул. Калинина, д. 7 [<\*>](#P14111) | 64,40 | 3 530 343,84 | 64,40 | 3 530 343,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | п. Козыревск. ул. Новая, д. 49 [<\*\*>](#P14112) | 29,70 | 2 315 804,86 | 29,70 | 2 315 804,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | п. Козыревск, ул. Новая, д. 51 [<\*\*>](#P14112) | 69,10 | 6 276 765,01 | 69,10 | 6 276 765,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 12 [<\*>](#P14111) | 5 085,20 | 410 862 655,86 | 448,60 | 57 411 750,00 | 2 908,00 | 244 837 405,86 | 0,00 | 0,00 | 1 728,60 | 108 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: | 863,60 | 64 756 600,00 | 0,00 | 0,00 | 656,40 | 51 288 600,00 | 0,00 | 0,00 | 207,20 | 13 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: | 68,70 | 7 768 200,00 | 0,00 | 0,00 | 68,70 | 7 768 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Паратунскому сельскому поселению: | 794,90 | 56 988 400,00 | 0,00 | 0,00 | 587,70 | 43 520 400,00 | 0,00 | 0,00 | 207,20 | 13 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 1 | 3 061,00 | 217 729 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812,50 | 140 322 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,50 | 77 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 3 | 432,80 | 28 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 243,90 | 17 173 200,00 | 0,00 | 0,00 | 188,90 | 11 711 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 5 | 365,80 | 28 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 312,70 | 25 495 800,00 | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 3 292 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | п. Термальный,  ул. Больше-Банная, д. 7 | 212,00 | 14 974 400,00 | 0,00 | 0,00 | 94,60 | 7 695 600,00 | 0,00 | 0,00 | 117,40 | 7 278 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 1 | 114,90 | 10 209 072,38 | 0,00 | 0,00 | 114,90 | 10 209 072,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 10 | 147,60 | 12 924 045,85 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | 12 924 045,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | п. Термальный,  ул. Кошелевская. д. 3 | 194,60 | 15 737 266,08 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 10 802 066,08 | 0,00 | 0,00 | 79,60 | 4 935 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 4 | 217,90 | 17 702 224,98 | 0,00 | 0,00 | 186,60 | 15 761 624,98 | 0,00 | 0,00 | 31,30 | 1 940 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 6 | 182,00 | 11 116 885,80 | 0,00 | 0,00 | 58,60 | 3 466 085,80 | 0,00 | 0,00 | 123,40 | 7 650 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 8 | 160,60 | 10 813 037,11 | 0,00 | 0,00 | 55,70 | 4 309 237,11 | 0,00 | 0,00 | 104,90 | 6 503 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | п. Термальный,  ул. Ленина, д. 2 | 977,30 | 78 204 460,78 | 0,00 | 0,00 | 780,80 | 66 021 460,78 | 0,00 | 0,00 | 196,50 | 12 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 3 | 1 090,80 | 84 719 920,00 | 0,00 | 0,00 | 767,60 | 64 681 520,00 | 0,00 | 0,00 | 323,20 | 20 038 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 4 | 1 469,10 | 111 317 111,61 | 0,00 | 0,00 | 908,10 | 76 535 111,61 | 0,00 | 0,00 | 561,00 | 34 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 10 | 159,80 | 11 108 199,45 | 0,00 | 0,00 | 50,80 | 4 350 199,45 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 6 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 11 | 109,60 | 6 795 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,60 | 6 795 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 13 | 224,30 | 14 882 419,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 4 323 819,00 | 0,00 | 0,00 | 170,30 | 10 558 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | п. Термальный,  ул. Паратунская, д. 15 | 210,80 | 15 202 618,44 | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 8 674 018,44 | 0,00 | 0,00 | 105,30 | 6 528 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | п. Термальный, ул. Паратунская. д. 9 | 150,40 | 9 817 881,40 | 0,00 | 0,00 | 50,90 | 3 648 881,40 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 6 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 27 | 323,10 | 22 581 759,20 | 0,00 | 0,00 | 267,60 | 19 140 759,20 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 3 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 13 | 32,00 | 3 684 034,40 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 3 684 034,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 14 | 36,70 | 3 592 636,60 | 0,00 | 0,00 | 36,70 | 3 592 636,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | с. Паратунка. ул. Санаторная, д. 17 | 228,00 | 13 894 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,90 | 2 542 536,00 | 183,10 | 11 352 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 18 | 116,50 | 8 640 607,40 | 0,00 | 0,00 | 116,50 | 8 640 607,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | с. Паратунка. ул. Санаторная, д. 4 | 34,10 | 3 466 085,80 | 0,00 | 0,00 | 34,10 | 3 466 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | с. Паратунка. ул. Санаторная, д. 5 | 34,20 | 3 466 085,80 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 3 466 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 6 | 35,10 | 3 613 728,40 | 0,00 | 0,00 | 35,10 | 3 613 728,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: | 2 993,60 | 307 548 358,07 | 1 040,20 | 84 074 643,64 | 1 174,60 | 198 804 853,88 | 282,70 | 15 123 110,35 | 496,10 | 9 545 750,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Паратунскому сельскому поселению: | 41,60 | 3 677 003,80 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 3 677 003,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 18 | 41,60 | 3 677 003,80 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 3 677 003,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению: | 908,20 | 55 446 819,20 | 0,00 | 0,00 | (508,90 | 48 223 200,00 | 30,90 | 560 000,00 | 368,40 | 6 663 619,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | с. Усть-Большерецк,  ул. Калининская, д. 1 | 275,10 | 15 573 853,67 | 0,00 | 0,00 | 152,40 | 13 353 375,27 | 30,90 | 560 000,00 | 91,80 | 1 660 478,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | с. Усть-Большерецк,  ул. Ключевская, д. 2 | 373,90 | 21 849 404,76 | 0,00 | 0,00 | 186,70 | 18 463 331,16 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 3 386 073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | с. Усть-Большерецк,  ул. Красноармейская, д. 5 | 206,10 | 17 063 087,97 | 0,00 | 0,00 | 169,80 | 16 406 493,57 | 0,00 | 0,00 | 36,30 | 656 594,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | с. Усть-Большерецк,  ул. Октябрьская, д. 39 | 53,10 | 960 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,10 | 960 472,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Козыревскому сельскому поселению: | 949,00 | 169 237 850,08 | 0,00 | 0,00 | 872,20 | 166 837 850,08 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | п. Козыревск, ул. Белинского, д. 13 | 30,20 | 4 505 147,24 | 0,00 | 0,00 | 30,20 | 4 505 147,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | п. Козыревск. ул. Ленинская, д. 57 | 86,00 | 14 729 499,84 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 14 729 499,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | п. Козыревск. ул. Новая, д. 49 | 179,40 | 29 070 911,50 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 27 570 911,50 | 0,00 | 0,00 | 37,40 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | п. Козыревск. ул. Новая, д. 51 | 347,00 | 68 248 558,62 | 0,00 | 0,00 | 347,00 | 68 248 558,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | п. Козыревск, ул. Островского, д. 42 | 90,00 | 13 847 766,68 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 13 847 766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | п. Козыревск, ул. Островского, д. 9 | 67,10 | 16 502 346,30 | 0,00 | 0,00 | 67,10 | 16 502 346,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | п. Козыревск. ул. Саратовская, д. 25 | 78,30 | 3 329 070,88 | 0,00 | 0,00 | 38,90 | 7 429 070,88 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 12 | 32,30 | 7 300 428,96 | 0,00 | 0,00 | 32,30 | 7 300 428,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | п. Козыревск, ул. Советская, д. 2 1 | 38,70 | 5 704 120,06 | 0,00 | 0,00 | 38,70 | 5 704 120,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Усть-Камчатскому сельскому поселению: | 1 422,20 | 106 366 069,42 | 1 422,20 | 106 366 069,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 8 | 36,90 | 2 486 766,68 | 36,90 | 2 486 766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 31 | 40,80 | 2 486 766,68 | 40,80 | 2 486 766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | п. Усть-Камчатск,  ул. Крашенинникова, д. 28 | 96,30 | 7 264 332,00 | 96,30 | 7 264 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 14 | 533,80 | 38 269 192,16 | 533,80 | 38 269 192,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо. д. 16 | 120,60 | 8 419 867,61 | 120,60 | 8 419 867,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 46 | 306,60 | 26 482 713,59 | 306,60 | 26 482 713,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 80 | 76,90 | 6 427 766,68 | 76,90 | 6 427 766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | с. Крутоберегово, ул. Лесная, д. 4 | 66,50 | 4 777 565,33 | 66,50 | 4 777 565,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | с. Крутоберегово, ул. Новая, д. 5 | 46,70 | 2 486 766,68 | 46,70 | 2 486 766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | с. Крутоберегово,  ул. Юбилейная, д. 12 | 28,00 | 2 486 766,68 | 28,00 | 2 486 766,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | с. Крутоберегово,  ул. Юбилейная, д. 16 | 69,10 | 4 777 565,33 | 69,10 | 4 777 565,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: | 9 982,30 | 820 193 306,74 | 0,00 | 0,00 | 6 073,30 | 578 430 006,74 | 205,10 | 12 121 500,00 | 3 703,90 | 229 641 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: | 9 638,40 | 855 054 070,04 | 0,00 | 0,00 | 5 446,90 | 591 659 095,24 | 80,60 | 8 698 974,80 | 4 110,90 | 254 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Паратунскому сельскому поселению: | 9 638,40 | 855 054 070,04 | 0,00 | 0,00 | 5 446,90 | 591 659 095,24 | 80,60 | 8 698 974,80 | 4 110,90 | 254 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | п. Термальный,  ул. Кошелевская, д. 10 | 31,90 | 2 439 618,20 | 0,00 | 0,00 | 31,90 | 2 439 618,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | п. Термальный, ул. Кошелевская, д. 2 | 217,60 | 20 602 866,12 | 0,00 | 0,00 | 154,60 | 16 696 866,12 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 3 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | п. Термальный, ул. Кошелевская, д. 6 | 52,00 | 5 945 800,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 5 945 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | п. Термальный, ул. Кошелевская, д. 8 | 58,60 | 5 779 453,68 | 0,00 | 0,00 | 58,60 | 5 779 453,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 2 | 56,90 | 5 655 961,08 | 0,00 | 0,00 | 56,90 | 5 655 961,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 3 | 821,40 | 72 297 238,98 | 0,00 | 0,00 | 508,30 | 52 885 038,98 | 0,00 | 0,00 | 313,10 | 19 412 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 4 | 780,30 | 64 755 504,84 | 0,00 | 0,00 | 377,30 | 37 962 017,44 | 41,00 | 4 349 487,40 | 362,00 | 22 444 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | п. Термальный, ул. Паратунская, д. 10 | 519,40 | 44 117 877,28 | 0,00 | 0,00 | 331,80 | 32 486 677,28 | 0,00 | 0,00 | 187,60 | 11 631 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | п. Термальный, ул. Паратунская, д. 11 | 58,40 | 3 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,40 | 3 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | п. Термальный, ул. Паратунская, д. 9 | 54,80 | 3 397 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,80 | 3 397 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | с. Паратунка, ул. Нагорная, д. 29 | 42,10 | 4 927 530,41 | 0,00 | 0,00 | 42,10 | 4 927 530,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | с. Паратунка. ул. Санаторная, д. 1 | 617,00 | 60 629 953,34 | 0,00 | 0,00 | 491,10 | 52 824 153,34 | 0,00 | 0,00 | 125,90 | 7 805 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 10 | 117,20 | 12 607 714,20 | 0,00 | 0,00 | 92,60 | 11 082 514,20 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 1 525 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 11 | 113,70 | 15 527 858,29 | 0,00 | 0,00 | 113,70 | 15 527 858,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | с. Паратунка. ул. Санаторная, д. 12 | 81,70 | 8 124 939,61 | 0,00 | 0,00 | 48,30 | 6 054 139,61 | 0,00 | 0,00 | 33,40 | 2 070 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 13 | 80,10 | 9 091 227,51 | 0,00 | 0,00 | 56,50 | 7 628 027,51 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 1 463 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 14 | 265,00 | 30 726 901,94 | 0,00 | 0,00 | 265,00 | 30 726 901,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | с. Паратунка. ул. Санаторная, д. 15 | 230,70 | 23 782 533,59 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | 21 519 533,59 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 2 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 17 | 1 530,80 | 120 165 197,73 | 0,00 | 0,00 | 585,30 | 61 544 197,73 | 0,00 | 0,00 | 945,50 | 58 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 18 | 1 383,90 | 116 411 839,50 | 0,00 | 0,00 | 698,50 | 73 917 039,50 | 0,00 | 0,00 | 685,40 | 42 494 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | с. Паратунка. ул. Санаторная, д. 2 | 1 944,00 | 159 468 695,18 | 0,00 | 0,00 | 834,80 | 88 804 007,78 | 39,60 | 4 349 487,40 | 1 069,60 | 66 315 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 4 | 114,80 | 11 410 095,09 | 0,00 | 0,00 | 57,90 | 7 882 295,09 | 0,00 | 0,00 | 56,90 | 3 527 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | с. Паратунка. ул. Санаторная, д. 5 | 58,70 | 7 628 027,50 | 0,00 | 0,00 | 58,70 | 7 628 027,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | с. Паратунка. ул. Санаторная, д. 6 | 83,00 | 7 808 597,72 | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 5 681 997,72 | 0,00 | 0,00 | 34,30 | 2 126 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 7 | 85,90 | 10 164 679,10 | 0,00 | 0,00 | 85,90 | 10 164 679,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | с. Паратунка. ул. Санаторная, д. 8 | 118,30 | 14 961 253,06 | 0,00 | 0,00 | 118,30 | 14 961 253,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: | 241,50 | 18 733 095,72 | 0,00 | 0,00 | 133,80 | 14 743 095,72 | 107,70 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Елизовскому городскому поселению: | 33,60 | 4 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 4 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Елизово, ул. Ленинская, д. 28 | 33,60 | 4 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 4 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Озерновскому городскому поселению: | 107,70 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,70 | 3 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | п. Озерновский,  ул. Октябрьская, д. 32, к. а | 37,70 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 28 | 70,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Паратунскому сельскому поселению: | 100,20 | 10 609 095,72 | 0,00 | 0,00 | 100,20 | 10 609 095,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | с. Паратунка, ул. Санаторная, д. 18 | 100,20 | 10 609 095,72 | 0,00 | 0,00 | 100,20 | 10 609 095,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<\*> все показатели, в том числе объемы финансирования переселения граждан из указанных аварийных жилых домов, приведены информационно, учтены в рамках иных региональных программ;

<\*\*> показатели, в том числе объемы финансирования переселения граждан из указанных аварийных жилых домов, приведены информационно, частично учтены в рамках иных региональных программ.

7. Объем долевого финансирования Подпрограммы 3 с участием финансовой поддержки Фонда за счет средств краевого и местных бюджетов составляет 28,13 % - по этапу 2014 года, 41,67 % - по этапу 2015 года, 66,29 % - этапу 2016-2017 годов.

(часть 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF0F768F80E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D2229FF419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 18.10.2017 N 431-П)

8. Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приведены в [таблице 4](#P14117).

Таблица 4

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF0F768F80E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D2228F7419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства  Камчатского края от 18.10.2017 N 431-П) |

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | | | | | Количество расселенных помещений | | | | | Количество переселенных жителей | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего по году | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего по году | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего по году |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Итого по Программе | 2 454,10 | 8 997,10 | 10 762,30 | 9 208,80 | 31 422,30 | 57 | 193 | 249 | 217 | 716 | 109 | 437 | 515 | 396 | 1457 |
| 1 | Елизовское городское поселение | 1 165,70 | 863,60 | 33,60 | 0,00 | 2 062,90 | 27 | 19 | 1 | 0 | 47 | 68 | 55 | 1 | 0 | 124 |
| 2 | Никольское сельское поселение | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 3 | Озерновское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 107,70 | 0,00 | 107,70 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Октябрьское городское поселение | 200,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Паратунское сельское поселение | 0,00 | 3 061,00 | 7 669,00 | 9 208,80 | 19 938,80 | 0 | 65 | 177 | 217 | 459 | 0 | 157 | 379 | 396 | 932 |
| 7 | Пионерское сельское поселение | 0,00 | 272,90 | 0,00 | 0,00 | 272,90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | городское поселение "поселок Оссора" | 171,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 40,90 | 0,00 | 908,20 | 0,00 | 949,10 | 1 | 0 | 21 | 0 | 22 | 1 | 0 | 37 | 0 | 38 |
| 10 | Усть-Камчатское сельское поселение | 0,00 | 3 911,90 | 1 130,50 | 0,00 | 5 042,40 | 0 | 80 | 22 | 0 | 102 | 0 | 160 | 47 | 0 | 207 |
| 11 | Козыревское сельское поселение | 0,00 | 887,70 | 913,30 | 0,00 | 1 801,00 | 0 | 24 | 25 | 0 | 49 | 0 | 57 | 48 | 0 | 105 |
|  | 2013 год | 2 454,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454,10 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 1 | Елизовское городское поселение [<\*>](#P14759) | 1 165,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165,70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2 | Никольское сельское поселение | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 3 | Октябрьское городское поселение [<\*>](#P14759) | 200,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | городское поселение "поселок Оссора" [<\*>](#P14759) | 171,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Усть-Большерецкое сельское поселение [<\*>](#P14759) | 40,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 2014 год | 0,00 | 8 997,10 | 0,00 | 0,00 | 8 997,10 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 437 | 0 | 0 | 437 |
| 1 | Елизовское городское поселение | 0,00 | 863,60 | 0,00 | 0,00 | 863,60 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 2 | Паратунское сельское поселение | 0,00 | 3 061,00 | 0,00 | 0,00 | 3 061,00 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 |
| 3 | Пионерское сельское поселение | 0,00 | 272,90 | 0,00 | 0,00 | 272,90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Усть-Камчатское сельское поселение | 0,00 | 3 911,90 | 0,00 | 0,00 | 3 911,90 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 5 | Козыревское сельское поселение [<\*\*>](#P14760) | 0,00 | 887,70 | 0,00 | 0,00 | 887,70 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 |
|  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 10 059,20 | 32,00 | 10 091,20 | 0 | 0 | 228 | 1 | 229 | 0 | 0 | 474 | 1 | 475 |
| 1 | Паратунское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 7 107,20 | 32,00 | 7 139,20 | 0 | 0 | 160 | 1 | 161 | 0 | 0 | 342 | 1 | 343 |
| 2 | Усть-Большерецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 908,20 | 0,00 | 908,20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 3 | Усть-Камчатское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 130,50 | 0,00 | 1 130,50 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 4 | Козыревское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 913,30 | 0,00 | 913,30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
|  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 703,10 | 9 176,80 | 9 879,90 | 0 | 0 | 21 | 216 | 237 | 0 | 0 | 41 | 395 | 436 |
| 1 | Елизовское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 33,60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Озерновское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 107,70 | 0,00 | 107,70 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Паратунское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 561,80 | 9 176,80 | 9 738,60 | 0 | 0 | 17 | 216 | 233 | 0 | 0 | 37 | 395 | 432 |
|  | 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Паратунское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> показатели, в том числе объемы финансирования переселения граждан из указанных аварийных жилых домов, приведены информационно, учтены в рамках иных государственных программ Камчатского края.

<\*\*> показатели, в том числе объемы финансирования переселения граждан из указанных аварийных жилых домов, приведены информационно, частично учтены в рамках иных государственных программ Камчатского края.

Приложение 8

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА

РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 "АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BEE4CFDA531AB0835AAEF01B7ADB217697E8F644BEF746E7AFA48CA35F17FA2499A14l7I5W) Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 3.1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством".

2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) выполнение предусмотренных [статьей 14](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD8160FEE4CFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176A7F8C6741BC2E7E7EB31FC229F563BD4984177D57l5I3W) Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

2) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных программ, содержащих мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на соответствующий финансовый год (далее в настоящем Порядке - муниципальные программы);

3) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятия в размере не менее 1 % от общего объема финансирования мероприятия Подпрограммы 3 (для всех этапов реализации Подпрограммы 3), рассчитанного без учета потребности в оплате разницы в общих площадях приобретаемых и изымаемых жилых помещений;

4) использование средств субсидий по целевому назначению;

5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

6) представление в Министерство строительства Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством строительства Камчатского края;

7) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Объем субсидий местным бюджетам рассчитывается исходя из размера общей площади жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащего переселению, планируемого объема площади предоставляемых жилых помещений, способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемой в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD91008E449FDA531AB0835AAEF01B7ADB2176A7F8C6444BC2E7E7EB31FC229F563BD4984177D57l5I3W) Жилищного кодекса Российской Федерации с учетом требований [части 2.1 статьи 16](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD8160FEE4CFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176A7F8C6E40B22E7E7EB31FC229F563BD4984177D57l5I3W) Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

5. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

6. Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют в Министерство строительства Камчатского края бюджетные заявки на очередной финансовый год и плановый трехлетний период по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития и торговли Камчатского края, в срок, установленный [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF0F26CF90E62F5BF07E2EDF2113F2EC8334DB920342EF554CD2BF1l7I5W) Правительства Камчатского края от 24.10.2012 N 489-П "Об утверждении Положения о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края".

7. В случаях неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных частью 3 настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с [частью 5 статьи 136](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BEE4CFDA531AB0835AAEF01B7ADB21768798D654BEF746E7AFA48CA35F17FA2499A14l7I5W) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением условий, установленных [частью 3](#P14776) настоящего Порядка, а также за использованием средств субсидии по целевому назначению осуществляется Министерством строительства Камчатского края.

9. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

10. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Министерства строительства Камчатского края. Министерство строительства Камчатского края направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.

Приложение 9

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА

РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И НЕПРИГОДНЫХ

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D2E2AFE419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W),  от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AFEF464FF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB27232EFF419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W), от 23.05.2018 [N 211-П](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F6FB65F70E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB23282AF0419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W)) |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BEE4CFDA531AB0835AAEF01B7ADB217697E8F644BEF746E7AFA48CA35F17FA2499A14l7I5W) Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 5.1 "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством" в части:

1) строительства многоквартирных домов;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F6FB65F70E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB23282AFF419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 23.05.2018 N 211-П)

2) участия в долевом строительстве жилых домов;

3) купли-продажи жилых помещений в строящемся многоквартирном доме;

4) приобретения жилых помещений у застройщиков;

5) приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками;

6) возмещения (выплаты) собственникам за изымаемое жилое помещение.

2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий являются:

1) наличие на территории муниципального образования в Камчатском крае аварийных жилых домов и (или) непригодных для проживания жилых помещений;

2) наличие сформированных земельных участков в целях жилищного строительства;

3) наличие кадастровых паспортов на земельные участки;

4) наличие проектной документации (в случае строительства домов);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AFEF464FF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB27232DF7419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 12.02.2018 N 61-П)

5) наличие положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации (в случае строительства домов).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AFEF464FF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB27232DF6419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 12.02.2018 N 61-П)

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) наличие утвержденных органами местного самоуправления городских округов и поселений в Камчатском крае муниципальных программ, содержащих мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений на соответствующий финансовый год;

2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятия в размере не менее 1 % размера средств, необходимых на реализацию мероприятия Подпрограммы 5;

3) выполнение органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в предшествующем финансовом году обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, включая полное освоение ранее выделенных лимитов бюджетных ассигнований;

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F6FB65F70E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB23282AFE419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 23.05.2018 N 211-П)

4) использование средств субсидий по целевому назначению;

5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

6) представление в Министерство строительства Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством строительства Камчатского края;

7) соблюдение жилищного, бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AFEF464FF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB27232DF5419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 12.02.2018 N 61-П)

4. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету на реализацию мероприятия Подпрограммы 5 на текущий финансовый год, определяется по формуле:

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае;



- общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия Подпрограммы 5, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;



- количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критерию отбора и условиям предоставления субсидии, установленным [частями 2](#P14817) и [3](#P14825) настоящего Порядка;



- потребность j-го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия Подпрограммы 5, определяемая по формуле:



, где



- общая площадь жилых помещений в j-ом муниципальном образовании в Камчатском крае, расселяемая в текущем финансовом году;



- стоимость одного квадратного метра жилого помещения, определяемая для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в j-ом муниципальном образовании в Камчатском крае.



5. Размер субсидии местному бюджету, определенный в соответствии с [частью 4](#P14835) настоящего Порядка, может корректироваться:

1) в случае если в местном бюджете на соответствующий финансовый год средства на реализацию муниципальной программы предусмотрены в меньшем объеме, чем были учтены при распределении субсидий, либо если фактическая потребность, подтвержденная органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по состоянию на 1 июля текущего финансового года, сложилась меньше (больше) объема субсидии, предусмотренной местному бюджету корректировка осуществляется в пределах средств, предусмотренных в краевом бюджете на текущий финансовый год на предоставление субсидий местным бюджетам в рамках реализации Подпрограммы 5;

2) в случае острой необходимости срочного расселения аварийного жилого дома полностью, путем приобретения жилых помещений и возмещения (выплат) собственникам, субсидия предоставляется на расселения дома в полном объеме;

3) в случае строительства многоквартирных домов, долевого строительства и покупки квартир в строящемся доме, объем предоставленной субсидии определяется исходя из строительно-сметной документации.

4) в случае невыполнения органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае условий соглашения о предоставлении субсидий в предшествующем финансовом году (в случае предоставления субсидии в предшествующем финансовом году) корректировка осуществляется путем сокращения размера субсидии, в пределах средств, предусмотренных в краевом бюджете на текущий финансовый год на предоставление субсидий местным бюджетам в рамках реализации Подпрограммы 5.

6. Очередность предоставления субсидии местным бюджетам определяется на основании даты признания многоквартирного жилого дома аварийным и жилого помещения непригодным для проживания, а также наличием на территории муниципального образования в Камчатском крае переходящих объектов капитального жилищного строительства.

(часть 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F6FB65F70E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB232829F6419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 23.05.2018 N 211-П)

7. Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае не позднее 1 апреля текущего финансового года представляют в Министерство строительства Камчатского края:

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AFEF464FF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB27232DF3419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W), от 23.05.2018 [N 211-П](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F6FB65F70E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB232829F3419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W))

1) бюджетные заявки на очередной финансовый год и плановый трехлетний период по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития и торговли Камчатского края;

2) документы о признании жилых домов аварийными и (или) жилых помещений непригодными для проживания;

3) документы, предусмотренные [частью 3.1 раздела 3](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF0F26CF90E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB252B26F1419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Положения о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края, утвержденного Постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 N 489-П "Об утверждении Положения о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края".

4) список жилых помещений, подлежащих расселению из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, по форме согласно таблицы к настоящему Порядку.

(п. 4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F6FB65F70E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB232829F2419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 23.05.2018 N 211-П)

7(1). При формировании бюджетных заявок органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае рассчитывают необходимый объем субсидий исходя из размера общей площади жилых помещений аварийного жилищного фонда, подлежащего переселению, планируемого объема площади предоставляемых жилых помещений, способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, планируемой стоимости жилых помещений.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AFEF464FF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB27232DFE419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 12.02.2018 N 61-П)

8. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется на основании соглашений, заключенных между Министерством строительства Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.

9. Невыполнение органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в предшествующем финансовом году обязательств, предусмотренных соглашением, является основанием для сокращения размера субсидий либо непредставления субсидий в очередном финансовом году.

10. В случае сокращения размера субсидий в связи с невыполнением органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае требований, установленных настоящим Порядком и соглашением, эти средства перераспределяются (при наличии потребности) между другими муниципальными образованиями в Камчатском крае, отобранными для участия в Подпрограмме 5.

11. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

12. В случаях неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных частью 3 настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с [частью 5 статьи 136](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BEE4CFDA531AB0835AAEF01B7ADB21768798D654BEF746E7AFA48CA35F17FA2499A14l7I5W) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

13. Контроль за исполнением условий, установленных [частью 3](#P14825) настоящего Порядка, а также за использованием средств субсидии по целевому назначению осуществляется Министерством строительства Камчатского края.

14. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

15. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Министерства строительства Камчатского края. Министерство строительства Камчатского края направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.

16. Показателем результативности предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий Подпрограммы является количество расселенных помещений, количество переселенных жителей, а также расселенная площадь аварийного жилья:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование сельского поселения | Количество расселенных помещений (ед.) | | | | | | | | | | | | Количество переселенных жителей (чел.) | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Никольское сельское поселение | 4 | 23 | 23 | 1 |  |  | 12 | 15 | 15 | 20 |  |  | 5 | 44 | 41 | 1 |  |  | 24 | 30 | 30 | 37 |  |  |
| 2 | Сельское поселение "село Тигиль" | 1 |  | 8 |  |  |  |  | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 2 |  | 16 |  |  |  |  | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 |
| 3 | Октябрьское городское поселение | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Городское поселение "поселок Оссора" |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ключевское сельское поселение | 3 |  |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 24 | 12 | 12 |  | 7 |  |  |  | 24 | 24 |  | 24 | 45 | 24 | 24 |  |
| 6 | Петропавловск-Камчатский городской округ |  | 6 | 6 | 4 | 14 | 6 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 11 | 11 | 8 | 28 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7 | Корякское сельское поселение |  | 2 |  |  | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 16 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Елизовское городское поселение |  |  | 35 | 3 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |  | 15 |  |  |  | 96 | 5 | 20 | 25 | 50 | 50 |  |  | 35 |  |
| 9 | Пионерское сельское поселение |  |  | 7 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Паратунское сельское поселение |  |  | 5 | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 31 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Усть-Камчатское сельское поселение |  |  |  | 10 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  |  |  | 15 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 |
| 12 | Мильковское сельское поселение |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Николаевское сельское поселение |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Новолесновское сельское поселение |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 12 |  |  |  |  |
| 15 | Новоавачинское сельское поселение |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Усть-Большерецкое сельское поселение |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Вулканное сельское поселение |  |  |  |  |  | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 11 |  |  |  |  |  |
| 18 | Анавгайское сельское поселение |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| 19 | Сельское поселение "село Манилы" |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 11 | 10 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 29 | 22 | 11 | 8 |
| 20 | Сельское поселение "село Ковран" |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 21 | Городской округ "поселок Палана" |  |  |  |  |  |  | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  | 45 | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 |
| 22 | Сельское поселение "село Седанка" |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 9 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 25 | 23 | 8 |  |
| 23 | Сельское поселение "село Лесная" |  |  |  |  |  |  | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
|  | Итого: | 9 | 37 | 84 | 29 | 74 | 100 | 112 | 156 | 139 | 120 | 102 | 68 | 15 | 72 | 193 | 61 | 148 | 237 | 231 | 364 | 302 | 263 | 240 | 162 |

продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование сельского поселения | Расселенная площадь (кв.м.) | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Никольское сельское поселение | 132 | 1023 | 940 | 34,4 |  |  | 550 | 760 | 760 | 800 |  |  |
| 2 | Сельское поселение "село Тигиль" | 29,5 |  | 298 |  |  |  |  | 494 | 507 | 320 | 280 | 320 |
| 3 | Октябрьское городское поселение | 28,2 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Городское поселение "поселок Оссора" |  | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ключевское сельское поселение | 159 |  |  |  | 550 | 550 |  | 500 | 840 | 500 | 500 |  |
| 6 | Петропавловск-Камчатский городской округ |  | 302 | 178 | 203 | 711 | 178 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 7 | Корякское сельское поселение |  | 78,1 |  |  | 312,4 | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Елизовское городское поселение |  |  | 1435 | 132 | 439,3 | 450 | 900 | 900 |  |  | 550 |  |
| 9 | Пионерское сельское поселение |  |  | 300 |  | 34 | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Паратунское сельское поселение |  |  | 260 | 528 | 792 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Усть-Камчатское сельское поселение |  |  |  | 414 |  |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 440 |
| 12 | Мильковское сельское поселение |  |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Николаевское сельское поселение |  |  |  | 34 |  | 159 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Новолесновское сельское поселение |  |  |  |  |  | 75 | 75 | 124 |  |  |  |  |
| 15 | Новоавачинское сельское поселение |  |  |  |  | 97,8 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Усть-Большерецкое сельское поселение |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Вулканное сельское поселение |  |  |  |  |  | 405 | 292 |  |  |  |  |  |
| 18 | Анавгайское сельское поселение |  |  |  |  |  | 262 |  | 262 |  |  |  |  |
| 19 | Сельское поселение "село Манилы" |  |  |  |  |  |  |  | 393 | 307 | 393 | 198 | 226 |
| 20 | Сельское поселение "село Ковран" |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21 | Городской округ "поселок Палана" |  |  |  |  |  |  | 840 | 450 | 450 | 290 | 250 | 250 |
| 22 | Сельское поселение "село Седанка" |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 | 600 | 57 |  |
| 23 | Сельское поселение "село Лесная" |  |  |  |  |  |  | 307 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
|  | Итого: | 348 | 1654 | 3410 | 1345 | 3487 | 4384 | 4664 | 6448 | 5429 | 5168 | 4100 | 2951 |

(Таблица в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F5F169FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BA242C2CF7419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.09.2018 N 371-П)

Показателем результативности предоставления субсидий местным бюджетам является сравнение плановых и фактических значений показателей (переселенных граждан и семей из аварийного жилищного фонда) приведенных в приложении к Программе (Таблица 1).

Показатели рассчитываются по формуле:

где;



- - показатель результативности;



- - фактический показатель текущего года;



- - плановый показатель текущего года.



СПИСОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ ИЗ АВАРИЙНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

И НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (таблица введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F6FB65F70E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB232829F0419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства  Камчатского края от 23.05.2018 N 211-П) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес расселяемого аварийного дома или непригодного для проживания жилого помещения | Реквизиты документа о признании дома аварийным или жилого помещения непригодным для проживания | Расселяемые квартиры | | | | Наименование мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда | Количество зарегистрированных граждан | Стоимость 1 кв. м предоставляемого жилья, руб. | Стоимость переселения, руб. | |
| N квартиры | вид собственности | количество комнат | площадь, кв. м | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 10

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D222BF2419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П) |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BEE4CFDA531AB0835AAEF01B7ADB217697E8F644BEF746E7AFA48CA35F17FA2499A14l7I5W) Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования основного мероприятия 6.1 "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома".

2. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий является наличие молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении и изъявивших желание получить социальную выплату.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных программ, содержащих мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с условиями Подпрограммы 6 (далее в настоящем Порядке - муниципальные программы);

2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятия муниципальных программ в размере не менее 0,5 % размера средств, необходимых на реализацию мероприятия Подпрограммы 6;

3) наличие списка молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в очередном финансовом году, сформированного по форме, установленной [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F2FA6CFF0E62F5BF07E2EDF2113F2EC8334DB920342EF554CD2BF1l7I5W) Правительства Камчатского края от 31.03.2011 N 111-П "Об утверждении Порядка формирования списков молодых семей";

4) наличие утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию в Камчатском крае для расчета размера социальной выплаты, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Камчатскому краю, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

5) принятие муниципальным образованием в Камчатском крае обязательства по предоставлению молодым семьям при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья;

6) соблюдение муниципальным образованием в Камчатском крае условий соглашения о предоставлении субсидий в предыдущем году (в случае предоставления субсидии в предыдущем году);

7) использование средств субсидий по целевому назначению;

8) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством образования и молодежной политики Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

(п. 8) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D222BF1419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

9) представление в Министерство образования и молодежной политики Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством образования и молодежной политики Камчатского края;

(п. 9) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D222BF0419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

10) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета местному бюджету на реализацию мероприятия Подпрограммы 6 на очередной финансовый год, определяется по формуле:

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае;



- общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия Подпрограммы 6, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;



- количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критериям отбора и условиям предоставления субсидии, установленным [частями 2](#P16000) и [3](#P16001) настоящего Порядка;



- объем средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год в бюджете j-ого муниципального образования в Камчатском крае на софинансирование мероприятия Подпрограммы 6.



5. Размер субсидии местному бюджету, определенный в соответствии с [частью 4](#P16014) настоящего Порядка, может корректироваться:

1) в случае если в местном бюджете на соответствующий финансовый год средства на реализацию муниципальной программы предусмотрены в меньшем объеме, чем были учтены при распределении субсидий, либо если фактическая потребность, подтвержденная органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по состоянию на 1 июля текущего финансового года, сложилась меньше (больше) объема субсидии, предусмотренной местному бюджету. Корректировка осуществляется в пределах средств, предусмотренных в краевом бюджете на текущий финансовый год на предоставление субсидий местным бюджетам в рамках реализации Подпрограммы 6;

2) после определения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации размера субсидии, предоставляемой краевому бюджету на очередной (текущий год), и доведения этих сведений до исполнительных органов государственной власти Камчатского края;

3) в случае невыполнения органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае условий соглашения о предоставлении субсидий в предшествующем финансовом году (в случае предоставления субсидии в предшествующем финансовом году). Корректировка осуществляется путем сокращения размера субсидии, в пределах средств, предусмотренных в краевом бюджете на текущий финансовый год на предоставление субсидий местным бюджетам в рамках реализации Подпрограммы 6.

6. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется на основании соглашений, заключенных между Министерством образования и молодежной политики Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.

(часть 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D222BFF419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

7. Невыполнение органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в предшествующем финансовом году обязательств, предусмотренных соглашением, является основанием для сокращения размера субсидий либо непредставления субсидий в очередном финансовом году.

8. В случае сокращения размера субсидий в связи с невыполнением органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае требований, установленных настоящим Порядком и соглашением, эти средства перераспределяются (при наличии потребности) между другими муниципальными образованиями в Камчатском крае, отобранными для участия в Подпрограмме 6.

9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

10. В случаях неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных [частью 3](#P16001) настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с [частью 5 статьи 136](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BEE4CFDA531AB0835AAEF01B7ADB21768798D654BEF746E7AFA48CA35F17FA2499A14l7I5W) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11. Контроль за исполнением условий, установленных [частью 3](#P16001) настоящего Порядка, а также за использованием средств субсидии по целевому назначению осуществляется Министерством образования и молодежной политики Камчатского края.

(часть 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D222BFE419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

12. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидий этот остаток в соответствии с решением Министерства образования и молодежной политики Камчатского края может быть использован муниципальным образованием в Камчатском крае в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AFEF464FF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB26292DF2419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W), от 23.05.2018 [N 211-П](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F6FB65F70E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB232826F2419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W))

13. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Министерства образования и молодежной политики Камчатского края. Министерство образования и молодежной политики Камчатского края направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.

(часть 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D222AF7419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

Показатели результативности предоставления субсидий местным бюджетам и их значения:

(таблица введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D222AF7419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  Подпрограммы 6 | Муниципальное  образование  (по согласованию) | Значение показателей | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Количество молодых семей, обеспеченных жильем, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов) | Петропавловск-Камчатский городской округ | 82 | 105 | 72 | 77 | 82 | 85 | 87 |
| Елизовское городское поселение | 15 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Тигильский муниципальный район | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого количество молодых семей, обеспеченных жильем, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов): | | 97 | 116 | 86 | 88 | 92 | 95 | 97 |

Приложение 11

к Программе

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 6 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F7FA6DFF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB272C2EFE419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства  Камчатского края от 16.07.2018 N 296-П) |

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления молодым семьям - участникам основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD8150CEE4AFDA531AB0835AAEF01B7BFB24F667D897841B93B282FF6l4I2W) Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9110EE047FDA531AB0835AAEF01B7BFB24F667D897841B93B282FF6l4I2W) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710, подпрограммы 6 "Обеспечение жильем молодых семей" Программы (далее - Подпрограмма 6) социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная выплата), а также использования таких выплат.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F7FA6DFF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB272C2DF7419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 16.07.2018 N 296-П)

2. Участником Подпрограммы 6 может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации либо является участником Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BAD01708E14FFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176974D83704EE28282AE94BCD35F27DBDl4I3W) по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации либо являющегося участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Министерством образования и молодежной политики Камчатского края решения о включении молодой семьи - участника Подпрограммы 6 в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с [частью 4](#P16115) настоящих Правил;

3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

(часть 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F7FA6DFF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB272C2DF6419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 16.07.2018 N 296-П)

2(1). Участие в Подпрограмме 6 является добровольным.

(часть 2(1) введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F7FA6DFF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB272C2DF1419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 16.07.2018 N 296-П)

3. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, для включения ее в качестве участника Подпрограммы 6 осуществляется в порядке и на условиях, установленных [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF6FA69F80E62F5BF07E2EDF2113F2EC8334DB920342EF554CD2BF1l7I5W) Правительства Камчатского края от 04.12.2008 N 401-П "Об установлении Порядка и условий признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, для включения ее в качестве участника подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD8150CEE4AFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176A7F896148BA2E7E7EB31FC229F563BD4984177D57l5I3W) "Жилище" на 2015-2020 годы".

(часть 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F7FA6DFF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB272C2DFF419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 16.07.2018 N 296-П)

4. Под нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с Подпрограммой 6 понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены [статьей 51](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD91008E449FDA531AB0835AAEF01B7ADB2176A7F8C6546BA2E7E7EB31FC229F563BD4984177D57l5I3W) Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F7FA6DFF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB272C2CF7419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 16.07.2018 N 296-П)

5. Социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства используются:

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива);

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

5) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

(часть 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F7FA6DFF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB272C2CF5419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 16.07.2018 N 296-П)

5(1). Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и не полнородных братьев и сестер).

(часть 5(1) введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AFEF464FF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB26292DFF419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 12.02.2018 N 61-П)

6. Право молодой семьи - участника Подпрограммы 6 на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты, которое не является ценной бумагой.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F7FA6DFF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB272C2BF7419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 16.07.2018 N 296-П)

7. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз.

Приложение 12

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ, НА

УПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ

КРЕДИТУ (ЗАЙМУ) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В

КАМЧАТСКОМ КРАЕ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 7 "РАЗВИТИЕ

СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D232FF7419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П) |

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае, социальных выплат на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае, предоставляемому кредитными и иными организациями, реализующими программы ипотечного жилищного кредитования (заимствования) в Камчатском крае (далее соответственно - граждане, социальная выплата).

2. Социальная выплата предоставляется:

1) гражданам, обеспеченность общей площадью жилого помещения которых составляет менее площади жилого помещения, установленной [частью 4](#P16158) настоящего Порядка:

а) работникам органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, краевых государственных учреждений, муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий в Камчатском крае. В случае если несколько членов одной семьи являются работниками указанных органов и учреждений, то социальная выплата предоставляется только одному из членов семьи;

б) гражданам, в составе семьи которых 3 и более несовершеннолетних детей;

2) гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, пожаров, нуждающихся в улучшении жилищных условий и ранее не получавших социальных выплат на эти цели за счет бюджетных средств.

3. Для целей настоящего Порядка под членами семьи гражданина понимаются его супруг (супруга), а так же проживающие совместно с ним несовершеннолетние дети.

(часть 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D232FF6419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

4. Площадь жилого помещения, используемая для расчета обеспеченности гражданина общей площадью жилого помещения и для расчета размера социальной выплаты, устанавливается в следующем размере:

1) для одиноко проживающего гражданина - 33 кв. метра общей площади жилого помещения;

2) для одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 21 кв. метр общей площади жилого помещения;

3) для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, - 18 кв. метров общей площади жилого помещения.

5. Граждане могут реализовать свое право на социальную выплату в соответствии с настоящим Порядком только один раз.

6. При наличии у гражданина права на получение мер социальной поддержки по предоставлению социальных выплат, связанных с приобретением (строительством) жилого помещения в Камчатском крае, в соответствии с настоящим Порядком и по иному правовому основанию, предусмотренному иным нормативным правовым актом Камчатского края, социальная поддержка предоставляется по одному из оснований по выбору гражданина.

7. Социальная выплата предоставляется на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае в собственность гражданина либо в совместную (долевую) собственность гражданина.

Не допускается использование социальной выплаты на погашение иных процентов, основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу), штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу).

8. Социальная выплата предоставляется на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае, соответствующего следующим требованиям:

1) приобретаемое жилое помещение должно отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта Камчатского края, в котором гражданин приобретает жилое помещение;

2) общая площадь приобретаемого жилого помещения не должна быть меньше учетной нормы площади жилого помещения, установленной в соответствующем муниципальном образовании в Камчатском крае.

9. Социальная выплата не предоставляется на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, а также жилого помещения в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

10. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату принятия решения о предоставлении социальной выплаты по формуле:

, где:



- размер социальной выплаты гражданину (в рублях);



- площадь жилого помещения с учетом состава семьи гражданина, определенная в соответствии с [частью 4](#P16158) настоящего Порядка;



- средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья (в рублях) по Камчатскому краю, ежеквартально утверждаемая приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.



11. Получение социальной выплаты является добровольным и носит заявительный характер.

12. Предоставление социальной выплаты гражданину осуществляется в форме безналичного расчета путем перечисления социальной выплаты на счет гражданина, открытый в кредитной организации.

13. Предоставление социальных выплат гражданам в соответствии с настоящим Порядком осуществляется Министерством строительства Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующие цели Министерству.

14. Министерство формирует список претендентов на получение социальной выплаты (далее - список) по форме, установленной приказом Министерства.

15. Список формируется в хронологической последовательности в соответствии с датой подачи гражданином документов, предусмотренных [частью 19](#P16188) настоящего Порядка.

16. Основаниями для исключения гражданина из списка являются:

1) получение гражданином социальной выплаты;

2) исключение гражданина из участия в Подпрограмме 7 в случае, предусмотренном [частью 28](#P16216) настоящего Порядка;

3) принятие Комиссией по предоставлению социальных выплат гражданам для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае (далее - Комиссия) решения об отказе в предоставлении социальной выплаты.

17. Изменения в список вносятся Министерством не позднее 31 декабря текущего финансового года по основаниям, предусмотренным [частью 16](#P16182) настоящего Порядка.

18. Решение об исключении гражданина из списка получателей социальной выплаты утверждается приказом Министерства.

19. Решение о предоставлении социальной выплаты принимается по результатам рассмотрения следующих документов представляемых гражданами в Министерство:

1) заявления по форме согласно [приложению 1](#P16249) к настоящему Порядку;

2) документа, удостоверяющего личность гражданина;

3) документов, удостоверяющих личность совместно проживающих членов семьи гражданина, справку о составе семьи гражданина, а также копии свидетельства о рождении ребенка (детей), копии свидетельства о заключении брака и копии документа, подтверждающего постоянное проживание по месту жительства в Камчатском крае;

(п. 3) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D232FF4419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

4) копии трудовой книжки, заверенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5) согласия на обработку персональных данных по форме, установленной Министерством;

6) правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

7) документа, подтверждающего обеспеченность гражданина общей площадью жилого помещения (предоставляется гражданином в добровольном порядке либо запрашивается Министерством в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся необходимые сведения).

20. Министерство не реже одного раза в квартал текущего финансового года рассматривает документы, предусмотренные [частью 19](#P16188) настоящего Порядка, и направляет их на рассмотрение Комиссии. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом Министерства.

21. Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных [частью 19](#P16188) настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении гражданину социальной выплаты либо об отказе в предоставлении гражданину социальной выплаты.

22. Основаниями для отказа в предоставлении гражданину социальной выплаты являются:

1) несоответствие гражданина условиям, предусмотренным [частью 2](#P16151) настоящего Порядка;

2) непредставление документов, предусмотренных [пунктами 1](#P16189) - [6 части 19](#P16195), [частью 25](#P16208) настоящего Порядка, либо представление их с нарушением требований, установленных настоящим Порядком;

3) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

4) личное заявление гражданина об отказе от участия в мероприятиях Подпрограммы 7.

23. Повторное обращение гражданина с заявлением допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных [частью 22](#P16199) настоящего Порядка.

24. Министерство:

1) в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о предоставлении гражданину социальной выплаты издает приказ о предоставлении социальной выплаты гражданину и выдает гражданину свидетельство о праве на получение социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - свидетельство);

2) в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении гражданину социальной выплаты письменно уведомляет об этом гражданина.

25. Гражданин в течение 30 календарных дней со дня выдачи свидетельства представляет в Министерство справку банка или иной организации, о максимально возможной сумме кредита (займа) на приобретение жилого помещения, который может быть предоставлен гражданину.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E649F6FB65F70E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB232826F0419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 23.05.2018 N 211-П)

26. Свидетельство не является ценной бумагой, действует в течение трех месяцев со дня его выдачи, но не позднее 20 декабря текущего финансового года (включительно).

27. В течение срока действия свидетельства гражданин представляет в Министерство следующие документы:

1) заявление о перечислении социальной выплаты на счет гражданина, открытого в кредитной организации;

2) копию договора ипотечного жилищного кредитования (заимствования);

3) копию договора купли-продажи жилого помещения с регистрационными надписями органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации ипотеки;

4) копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию права, приобретенное с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа).

28. В случае если гражданин в течение трех месяцев с даты выдачи свидетельства не воспользовался правом на получение социальной выплаты, то он исключается из участия в Подпрограмме.

Повторное участие гражданина в Подпрограмме допускается на общих основаниях.

29. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня представления гражданином документов, предусмотренных [частью 27](#P16211) настоящего Порядка, осуществляет перечисление социальной выплаты на счет гражданина, открытый в кредитной организации.

30. Социальная выплата считается предоставленной гражданину с даты перечисления социальной выплаты в полном объеме на счет гражданина, открытый в кредитной организации.

Приложение 1

к Порядку предоставления социальных

выплат отдельным категориям граждан,

проживающим в Камчатском крае, на уплату

первоначального взноса по ипотечному

жилищному кредиту (займу) на приобретение

жилого помещения в Камчатском крае в рамках

Подпрограммы 7 "Развитие системы ипотечного

жилищного кредитования"

В Министерство строительства Камчатского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Документ, удостоверяющий личность:

серия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес регистрации/ проживания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить социальную выплату на уплату первоначального взноса

по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в

Камчатском крае.

Подтверждаю достоверность сведений, представленных в прилагаемых к

настоящему заявлению документах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты

"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность лица, принявшего заявление) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку предоставления социальных

выплат отдельным категориям граждан,

проживающим в Камчатском крае, на уплату

первоначального взноса по ипотечному

жилищному кредиту (займу) на приобретение

жилого помещения в Камчатском крае в рамках

Подпрограммы 7 "Развитие системы

ипотечного жилищного кредитования"

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА

УПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ

КРЕДИТУ (ЗАЙМУ) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО

ПОМЕЩЕНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

"\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим свидетельством удостоверяется, что в соответствии с Приказом

Министерства строительства Камчатского края от "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года N\_\_\_,

гражданин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина)

является получателем социальной выплаты на уплату первоначального взноса по

ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в

Камчатском крае в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

(цифрами и прописью)

Настоящее свидетельство дает право на получение социальной выплаты на

уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на

приобретение жилого помещения в Камчатском крае в течение трех месяцев со

дня выдачи настоящего свидетельства, но не позднее 20 декабря текущего года

(включительно).

Министр строительства

Камчатского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Дата выдачи "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись получателя социальной выплаты) (расшифровка)

Оборотная сторона Свидетельства на получение социальной выплаты на

уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на

приобретение жилого помещения в Камчатском крае (заполняется должностным

лицом Министерства строительства Камчатского края при перечислении

социальной выплаты).

Отметка об оплате:

Договор ипотечного жилищного кредитования (заимствования), на основании

которого произведена оплата:

(номер)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата перечисления:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Всего:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

(цифрами и прописью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 13

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ

(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА УПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

ВЗНОСА ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТУ (ЗАЙМУ)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 7 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 [N 273-П](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D232FF3419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W),  от 12.02.2018 [N 61-П](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AFEF464FF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB26292CF7419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W)) |

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений в Камчатском крае в возрасте до 35 лет (включительно) (далее - граждане) социальных выплат на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае, предоставляемому кредитными организациями и иными организациями, реализующими программы ипотечного жилищного кредитования (заимствования) в Камчатском крае (далее соответственно - кредитные организации, социальная выплата).

Для целей настоящего Порядка к общеобразовательным учреждениям относятся краевые государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные на территории Камчатского края, осуществляющие в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

2. Получение социальной выплаты является добровольным и носит заявительный характер. Граждане могут реализовать свое право на получение социальной выплаты в соответствии с настоящим Порядком только один раз.

При наличии у гражданина права на получение за счет средств краевого бюджета социальной выплаты в соответствии с настоящим Порядком и по иному правовому основанию, предусмотренному нормативными правовыми актами Камчатского края, социальная выплата предоставляется по одному из оснований по выбору гражданина.

3. Предоставление социальных выплат гражданам в соответствии с настоящим Порядком осуществляется Министерством образования и молодежной политики Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AFEF464FF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB26292CF6419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 12.02.2018 N 61-П)

Предоставление социальных выплат гражданам осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующие цели Министерству.

Предоставление Министерством социальной выплаты гражданину осуществляется в форме безналичного расчета путем перечисления социальной выплаты на счет гражданина, открытый в кредитной организации.

4. Социальная выплата предоставляется на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае в собственность гражданина либо в совместную (до левую) собственность в размере, определяемом в соответствии с [частью 5](#P16360) настоящего Порядка, но не более 30 процентов от установленной договором купли-продажи стоимости жилого помещения или объекта долевого строительства в Камчатском крае.

Не допускается использование социальной выплаты на погашение иных процентов, основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу), штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу).

5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату принятия решения о предоставлении социальной выплаты по формуле:

, где:



- размер социальной выплаты гражданину (в рублях);



- площадь жилого помещения с учетом состава семьи гражданина, определенная в соответствии с [частью 9](#P16385) настоящего Порядка;



- средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья (в рублях) по Камчатскому краю, ежеквартально утверждаемая приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.



6. Площадь жилого помещения, используемая для расчета размера социальной выплаты, устанавливается в следующем размере:

1) для одиноко проживающего гражданина - 33 кв. метра общей площади жилого помещения;

2) для одного члена семьи, состоящей из двух человек, - 21 кв. метр общей площади жилого помещения;

3) для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, - 18 кв. метров общей площади жилого помещения.

7. Граждане, претендующие на получение социальной выплаты, должны соответствовать следующим требованиям:

1) возраст гражданина до 35 лет (включительно) на дату подачи в Министерство документов о предоставлении социальной выплаты;

2) наличие гражданства Российской Федерации;

3) постоянное место жительства на территории Камчатского края;

4) наличие у гражданина стажа работы в должности учителя по основному месту работы не менее одного года на дату подачи в Министерство документов о предоставлении социальной выплаты;

5) выполнение гражданином обязательства проработать не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты в должности учителя, в том общеобразовательном учреждении Камчатского края, с которым учителем уже заключен трудовой договор по основному месту работы (далее - общеобразовательное учреждение) на дату подачи в Министерство документов о предоставлении социальной выплаты;

6) направление социальной выплаты на приобретение жилого помещения в Камчатском крае, отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации, в собственность гражданина либо в совместную (долевую) собственность гражданина.

8. Для получения социальной выплаты гражданин представляет в Министерство следующие документы:

1) заявление в 2-х экземплярах по форме согласно [приложению 1](#P16458) к настоящему Порядку (один экземпляр возвращается гражданину с указанием даты и времени принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) документ, удостоверяющий личность гражданина;

3) документы, удостоверяющие личность всех совместно проживающих членов его семьи, свидетельство(а) о рождении ребенка (детей), свидетельство о заключении (расторжении) брака, документ, подтверждающий постоянное проживание по месту жительства в Камчатском крае;

4) копию трудовой книжки и копию трудового договора, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5) согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной Министерством.

Граждане, претендующие на получение социальной выплаты, несут полную ответственность за достоверность представленных ими сведений.

9. Документы, поступившие в Министерство, регистрируются в день поступления в журнале учета документов поступивших от граждан, претендующих на получение социальной выплаты (далее - претенденты), должностным лицом, ответственным за прием документов, с присвоением входящего номера.

(часть 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D232FF1419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

10. Министерство формирует список претендентов на получение социальной выплаты (далее - список претендентов) по форме согласно [приложению 2](#P16493) к настоящему Порядку.

Список претендентов формируется в хронологической последовательности в соответствии с датой подачи гражданином документов, предусмотренных [частью 8](#P16378) настоящего Порядка.

11. Министерство не реже одного раза в квартал текущего финансового года направляет список претендентов и представленные претендентами документы на рассмотрение Комиссии по определению списка получателей социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае (далее - Комиссия).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D232FF0419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

12. Положение о Комиссии и ее персональный состав утверждаются приказом Министерства.

13. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения списка претендентов и документов, представленных претендентами, проводит заседание.

По результатам рассмотрения на заседании списка претендентов и представленных ими документов Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о признании гражданина получателем социальной выплаты и включении его в список получателей социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае (далее - список получателей);

(п. 1) в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D232FFF419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

2) об отказе в признании гражданина получателем социальной выплаты.

14. Основаниями для принятия Комиссией решения об отказе в признании гражданина получателем социальной выплаты являются:

1) несоответствие гражданина требованиям, предусмотренным [частью 7](#P16371) настоящего Порядка;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) представление документов, предусмотренных [частью 8](#P16378) настоящего Порядка, не в полном объеме;

4) личное заявление гражданина об отказе от участия в мероприятиях в соответствии с настоящим Порядком;

15. Повторное обращение гражданина с заявлением на получение социальной выплаты допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных [частью 14](#P16397) настоящего Порядка.

16. Сформированный Комиссией список получателей утверждается приказом Министерства в течение 5 рабочих дней со дня его представления Комиссией.

17. Министерство:

1) в течение 5 рабочих дней с даты утверждения списка получателей письменно уведомляет граждан о принятом Комиссией решении;

2) в случае принятия решения о признании гражданина получателем социальной выплаты выдает гражданину свидетельство о праве на получение социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае (далее - свидетельство) по форме согласно [приложению 3](#P16566) к настоящему Порядку.

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D232FFE419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

18. Свидетельство не является ценной бумагой. Срок действия свидетельства - до 20 декабря финансового года, в котором гражданину в соответствии со списком получателей предоставляется социальная выплата.

19. Граждане в течение 30 календарных дней со дня получения свидетельства представляют в Министерство справку кредитной организации о максимально возможной сумме ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае, который может быть предоставлен гражданину (заемщику) либо обоим супругам (созаемщикам) (далее - справка).

20. В случае непредставления гражданином справки в срок, указанный в [части 19](#P16409) настоящего Порядка, Министерством издается приказ об исключении гражданина из списка получателей социальной выплаты. В течение 5 рабочих дней с даты издания приказа Министерство письменно уведомляет гражданина об исключении его из списка получателей социальной выплаты.

21. В случае поступления в Министерство личного заявления гражданина об отказе от предоставления социальной выплаты и исключении его из списка получателей социальной выплаты, Министерством в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления гражданина издается приказ об исключении гражданина из списка получателей социальной выплаты.

22. В течение срока действия свидетельства получатель социальной выплаты представляет в Министерство следующие документы:

1) заявление о перечислении социальной выплаты на счет гражданина, открытый в кредитной организации;

2) копию договора ипотечного жилищного кредитования (заимствования);

3) копию договора купли-продажи жилого помещения с регистрационными надписями органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации ипотеки;

4) копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную регистрацию права, приобретенное с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа).

23. В случае непредставления получателем социальной выплаты в период срока действия свидетельства документов, указанных в [части 22](#P16412) настоящего Порядка, Министерством издается приказ об исключении гражданина из списка получателей социальной выплаты. В течение 5 рабочих дней с даты издания приказа Министерство письменно уведомляет гражданина об исключении его из списка получателей социальной выплаты.

24. При исключении гражданина из списка получателей социальной выплаты в случаях, указанных в настоящем Порядке, повторное его участие в мероприятиях, в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется на общих основаниях.

25. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня представления получателем социальной выплаты документов, предусмотренных [частью 22](#P16412) настоящего Порядка, заключает с получателем социальной выплаты Соглашение об обязательстве получателя социальной выплаты, предусмотренном [пунктом 5 части 7](#P16376) настоящего Порядка (далее - Соглашение).

26. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня подписания гражданином Соглашения, предусмотренного [частью 25](#P16419) настоящего Порядка, осуществляет перечисление социальной выплаты на счет получателя социальной выплаты, открытый в кредитной организации.

Социальная выплата считается предоставленной с даты перечисления социальной выплаты в полном объеме на счет получателя социальной выплаты, открытый в кредитной организации.

27. Гражданин, получивший социальную выплату, обязан в течение срока действия Соглашения уведомлять Министерство обо всех изменениях, касающихся его трудовых отношений с общеобразовательным учреждением, в течение 10 календарных дней с момента возникновения указанных изменений.

(часть 27 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D232EF7419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

28. В случае расторжения трудового договора с гражданином, получившим социальную выплату, до истечения 5 лет со дня получения социальной выплаты по основаниям, предусмотренным [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BE04CFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176F788B6D14EA617F22F54FD12AF263BE4B9Bl1IDW), [3](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BE04CFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176F78856D14EA617F22F54FD12AF263BE4B9Bl1IDW), [5](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BE04CFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176F778D6D14EA617F22F54FD12AF263BE4B9Bl1IDW), [7 части 1 статьи 77](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BE04CFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176F778F6D14EA617F22F54FD12AF263BE4B9Bl1IDW), [пунктами 3](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BE04CFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176F76846D14EA617F22F54FD12AF263BE4B9Bl1IDW), [5](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BE04CFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176A7F8C6349BF2E7E7EB31FC229F563BD4984177D57l5I3W), [6](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BE04CFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176A7F8C6349BE2E7E7EB31FC229F563BD4984177D57l5I3W), [8](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BE04CFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176A7F8C6040B92E7E7EB31FC229F563BD4984177D57l5I3W), [11 части 1 статьи 81](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BE04CFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176E7F886D14EA617F22F54FD12AF263BE4B9Bl1IDW), [пунктом 4 части 1 статьи 83](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BE04CFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176A7F8C6042B92E7E7EB31FC229F563BD4984177D57l5I3W), [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BE04CFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176A76846E4BEF746E7AFA48CA35F17FA2499A14l7I5W), [2 статьи 336](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A07854A580CE4B96BBD9100BE04CFDA531AB0835AAEF01B7ADB2176A7F8D6E48B22E7E7EB31FC229F563BD4984177D57l5I3W) Трудового кодекса Российской Федерации, гражданин в течение 30 календарных дней после дня расторжения трудового договора возвращает в Министерство полученные денежные средства.

В случае расторжения трудового договора с гражданином, получившим социальную выплату, до истечения 5 лет со дня получения социальной выплаты по иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, возврат гражданином денежных средств не осуществляется.

Приложение 1

к Порядку предоставления учителям

общеобразовательных учреждений в

Камчатском крае в возрасте до 35 лет

(включительно) социальных выплат на уплату

первоначального взноса по ипотечному

жилищному кредиту (займу) на приобретение

жилого помещения в Камчатском крае в рамках

Подпрограммы 7 "Развитие системы ипотечного

жилищного кредитования

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D232EF6419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

В Министерство образования и

молодежной политики Камчатского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Документ, удостоверяющий личность:

серия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кем выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес регистрации/ проживания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня в список претендентов на получение социальной

выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту

(займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае.

Подтверждаю достоверность сведений, представленных в прилагаемых к

настоящему заявлению документах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты

"\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность лица, принявшего заявление) (подпись) (расшифровка подписи)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AFEF464FF0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB26292CF5419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 12.02.2018 N 61-П)

Приложение 2

к Порядку предоставления учителям

общеобразовательных учреждений в

Камчатском крае в возрасте до 35 лет

(включительно) социальных выплат на уплату

первоначального взноса по ипотечному

жилищному кредиту (займу) на приобретение

жилого помещения в Камчатском крае в рамках

Подпрограммы 7 "Развитие системы ипотечного

жилищного кредитования

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D232EF6419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

СПИСОК

ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ВЫПЛАТЫ НА УПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТУ (ЗАЙМУ)

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

(ПО СОСТОЯНИЮ НА\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ ГОДА)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D232EF1419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства  Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Данные о претендентах | | | | | | | Дата подачи документов  на включение в список  претендентов (с указанием  времени приема док-ов) |
| Ф.И.О. | Количество  членов семьи  (чел.) | Документ, удостоверяющий  личность гражданина Российской  Федерации: серия, номер, кем и  когда выдан | | Число, месяц,  год рождения | Сведения о месте работы | |
| наименование  общеобразовательного  учреждения в  Камчатском крае | занимаемая  должность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(должность лица, (подпись, дата) (расшифровка подписи) сформировавшего список)

Приложение 3

к Порядку предоставления учителям

общеобразовательных учреждений в

Камчатском крае в возрасте до 35 лет

(включительно) социальных выплат на уплату

первоначального взноса по ипотечному

жилищному кредиту (займу) на приобретение

жилого помещения в Камчатском крае в рамках

Подпрограммы 7 "Развитие системы ипотечного

жилищного кредитования

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=C47BA94EF78FF6C7A0784AA896A21792BED24A07E64AF2F769FA0E62F5BF07E2EDF2113F3CC86B41BB2D232EF0419B7AB428B1499F0B7C544549EAE1l2I5W) Правительства Камчатского края от 14.07.2017 N 273-П)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА

УПЛАТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ

КРЕДИТУ (ЗАЙМУ) НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

"\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим свидетельством удостоверяется, что в соответствии с Приказом

Министерства образования и молодежной политики Камчатского края

от "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ года N\_\_\_\_\_\_, гражданин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина)

является получателем социальной выплаты на уплату первоначального взноса по

ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в

Камчатском крае в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.

(цифрами и прописью)

Настоящее свидетельство дает право на получение социальной выплаты на

уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на

приобретение жилого помещения в Камчатском крае.

Свидетельство действительно до 20 декабря 20\_\_\_\_\_ года (включительно).

Министр образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

и науки Камчатского края (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Дата выдачи "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись получателя социальной выплаты) (расшифровка)

Оборотная сторона Свидетельства (заполняется должностным лицом

Министерства образования и науки Камчатского края при перечислении

социальной выплаты).

Отметка об оплате:

Договор ипотечного жилищного кредитования (заимствования), на основании

которого произведена оплата

(номер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата перечисления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Всего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

(цифрами и прописью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 14

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫХ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 9

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

ГРАЖДАН", ГРАЖДАНАМ, ЗАНИМАЮЩИМ ЖИЛЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯХ

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление жилых помещений, переданных в муниципальную собственность в рамках Подпрограммы 9, гражданам, занимающим жилые помещения в общежитиях.

2. Расселение граждан, проживающих в общежитиях, осуществляется администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа в лице уполномоченного органа администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее в настоящем Порядке - уполномоченный орган местного самоуправления).

Адресный перечень многоквартирных домов, имеющих в соответствии с технической документацией статус "общежитие" (далее - Перечень), приведен в [приложении](#P16670) к настоящему Порядку.

3. Уполномоченный орган местного самоуправления:

1) формирует предварительные списки граждан, переселяемых из общежитий, участвующих в Подпрограмме 9;

2) организует работу по сбору сведений и документов, необходимых для переселения граждан;

3) готовит проект распоряжения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа о расселении общежития с указанием сроков расселения проживающих в нем граждан (далее в настоящем Порядке - решение);

4) направляет собственникам жилых помещений в общежитиях заказным письмом уведомление об их расселении с указанием конкретных сроков расселения и необходимости заключения соглашений о переселении в предоставляемые им другие благоустроенные жилые помещения по договорам мены (с приложением проекта договора мены);

5) направляет гражданам, занимающим жилые помещения по договору. социального найма, заказным письмом уведомление о расселении общежития с указанием конкретных сроков расселения и необходимости заключения соглашений о переселении в предоставляемые им другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма (с приложением проекта договора социального найма);

6) направляет гражданам, занимающим жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений, заказным письмом уведомление о расселении общежития с указанием конкретных сроков расселения и необходимости заключения соглашений о переселении в предоставляемые им другие благоустроенные жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений (с приложением проекта договора найма специализированного жилого помещения).

4. До издания соответствующего решения органа местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в отношении каждого гражданина уполномоченный орган местного самоуправления направляет предложение по расселению граждан, проживающих в общежитиях, для согласования в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

5. Переселение граждан, занимающих жилые помещения по договору социального найма (далее - наниматели), осуществляется путем предоставления нанимателю и совместно проживающим с ним членам его семьи другого жилого помещения по договору социального найма.

6. Предоставляемое по договору социального найма другое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.

7. Равнозначным признается жилое помещение, общая площадь которого не менее площади освобождаемого помещения, а количество комнат не менее количества комнат в освобождаемом жилом помещении.

8. Нанимателю и проживающим совместно с ним членам его семьи может быть предоставлено по договору социального найма другое жилое помещение большей площади, если в жилищном фонде, введенном в эксплуатацию и приобретенном в рамках реализации Подпрограммы 9, отсутствует жилое помещение, равное по площади ранее занимаемому жилому помещению.

9. С согласия нанимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи им может быть предоставлено взамен ранее занимаемого жилого помещения другое благоустроенное жилое помещение меньшей площади в пределах нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

10. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до расселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире.

11. После "принятия решения не допускается заключение нанимателями новых договоров и совершение иных действий, препятствующих освобождению жилого помещения, без согласия наймодателя, изменение заключенных ранее договоров социального найма (найма) при увеличении состава семьи, за исключением случаев вселения:

1) несовершеннолетних детей граждан, проживающих по договорам социального найма;

2) граждан, за которыми сохраняется право пользования данным жилым помещением;

3) граждан, за которыми признано право пользования жилым помещением на основании решения суда.

12. Наниматели, получившие уведомление о принятии решения, обращаются в течение 30 дней с момента получения уведомления в уполномоченный орган местного самоуправления для расторжения договоров социального найма на ранее занимаемые жилые помещения и заключения договоров социального найма на предоставляемые жилые помещения.

13. Наниматели и проживающие совместно с ними члены их семей обязаны освободить занимаемые жилые помещения и сняться с регистрационного учета не позднее 30 дней со дня заключения договоров социального найма на предоставляемые жилые помещения.

14. Наниматели и проживающие совместно с ними члены их семей обязаны своевременно и полностью вносить плату за занимаемые жилые помещения и коммунальные услуги до сдачи жилых помещений по акту, а в случае наличия задолженности - погасить ее в полном объеме до выселения либо заключить соглашение о реструктуризации долга.

15. Гражданам, переселяемым из жилых помещений, занимаемых ими по договору найма (за исключением договора социального найма), предоставляются при наличии законных оснований другие жилые помещения специализированного муниципального жилищного фонда по договорам найма жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

16. Собственникам жилых помещений, расположенных в общежитии, включенном в Перечень, предоставляются другие жилые помещения, равнозначные ранее занимаемым жилым помещениям.

17. Уполномоченный орган местного самоуправления готовит решение о мене жилых помещений, в соответствии с которым указанным собственникам предоставляются другие благоустроенные жилые помещения взамен ранее занимаемых, и заключает договоры мены ранее занимаемых и предоставляемых жилых помещений.

18. При предоставлении собственникам жилых помещений взамен ранее занимаемых других равнозначных жилых помещений, равнозначными признаются жилые помещения, площади которых не меньше площадей ранее занимаемых жилых помещений, а количество комнат не менее количества комнат в ранее занимаемых жилых помещениях. Оценка стоимости жилых помещений не производится, доплата за разницу в стоимостях обмениваемых жилых помещений не взимается.

19. При невозможности предоставления собственникам равнозначных жилых помещений взамен ранее занимаемых с их согласия им могут быть предоставлены жилые помещения большей площади, если в жилищном фонде, выделенном для расселения граждан в рамках Подпрограммы 9, отсутствуют жилые помещения, равные по площади ранее занимаемым жилым помещениям.

20. Собственник жилого помещения вправе передать ранее занимаемое жилое помещение по договору дарения в муниципальную собственность и заключить в отношении предоставляемого жилого помещения договор социального найма.

21. В случае если жилое помещение принадлежит нескольким собственникам, соглашение о мене жилого помещения достигается по их общему согласию, выраженному в письменной форме.

22. Собственники жилых помещений несут обязательства по плате за ранее занимаемые жилые помещения и коммунальные услуги, по оплате эксплуатационных расходов до сдачи жилых помещений по акту, а в случае наличия задолженности обязаны погасить ее в полном объеме до переселения либо заключить соглашение о реструктуризации долга.

Приложение

к Порядку предоставления жилых

помещений, переданных в муниципальную

собственность в рамках Подпрограммы 9

"Обеспечение жилыми помещениями отдельных

категорий граждан", гражданам, занимающим

жилые помещения в общежитиях

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ИМЕЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ

С ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ СТАТУС "ОБЩЕЖИТИЕ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес общежития | Тип | Год постройки |
| 1 | ул. Командорская, д. 3 | коридорное | 1965 |
| 2 | пр. 50 лет Октября, д. 25 а | коридорное | 1964 |
| 3 | ул. Войцешека, д. 9 | коридорное | 1971 |
| 4 | ул. Лермонтова, д. 24 | коридорное | 1963 |
| 5 | ул. Рыбаков, д. 9 | коридорное | 1973 |
| 6 | ул. Владивостокская, д. 29 | коридорное | 1969 |
| 7 | ул. Арсеньева, д. 6 | секционное | 1962 |