Информация по четвертому вопросу повестки

Инвестиционный проект «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края»

1. Аналитическая справка.

Инвестиционный проект компании ОАО «СигМА» «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края» ставит целью проведение геолого-разведочных работ по уточнению горно-геологических условий Озерновского месторождения и технологических свойств руды, а также строительство горно-металлургического комбината по добыче золота и переработке руды, которое будет осуществляться в 2 этапа. 1-я очередь предполагает строительство опытно-промышленной фабрики мощностью 250 тыс. тонн руды в год для отработки участков с повышенным содержанием золота; 2-я очередь ставит целью выход на проектную мощность с увеличением объемов отработки участков до 3 млн. тонны руды в год.

В настоящее время предприятие закончило проведение геолого-разведочных работ. Их целью являлась детализация ранее установленных контуров рудных тел участка БАМ и изучение геологического строения участка Хомут. Использовались как канавы, так и буровые скважины. В центральной части зоны БАМ бурение велось по профилям через 20…60 м, на участке Хомут – по тем же профилям, по которым были пройдены поисковые канавы (150…250 м). В период с июня 2010 г. по декабрь 2012 г. были проведены детальные работы на участках БАМ и Хомут: бурение горизонтальных, наклонных и вертикальных разведочных скважин по сети 25х25 м, 50х50 м и 100х50 м, пройдены канавы и траншеи для опробования рудных тел с поверхности.

По результатам 2011 года было пройдено 34,4 тыс. п. м колонкового бурения и 334,3 тыс. м3.

По результатам 2012 года пробурено около 30,0 тыс. п. м. скважин и пройдено около 218 тыс. м3 канав и траншей.

В совокупности, за весь период ГРР, осуществлено 97,200 п. м бурения и 737,300 м3 горно-геологических работ.

На данный момент на месторождении развернут стационарный лагерь и объекты инфраструктуры,  закуплен парк оборудования и техники. Буровые работы осуществляются силами генподрядчика ОАО «Камчатгеология» (3 буровые установки) и собственными силами (2 собственных буровых комплекса).

В то же время инженерная инфраструктура на Озерновском  месторождении полностью отсутствует. В рамках проекта ОПР предусматривается обеспечение будущего производства необходимыми видами энергии  на базе автономных источников, работающих на жидком топливе (ДЭС, котельная, подземный источник питьевого и производственного водоснабжения).

Затраты, произведенные предприятием по вышеописанным работам, составили 1 763 млн. рублей (собственные средства). Для завершения строительства первой очереди требуются инвестиции в размере 3 133 млн. рублей.

2. Существующие концептуальные документы. Компанией ОАО «СигМА» предоставлен бизнес-план 1-й и 2-й очереди строительства горно-металлургического комбината. Разделы бизнес-плана включают в себя пояснительную записку, геологическую и горнотехническую части, технологию обогащения, инфраструктуру предприятия, генеральный план, охрану окружающей среды, технико-экономическую часть.

3. Полученные разрешения. ОАО «СигМА» в 2005 году получена лицензия (серия ПЛН № 13245 вид БР) на геологическое изучение, разведку и добычу золота и попутных компонентов. Срок окончания лицензии 1 июля 2030 года.

Лицензионная площадь составляет 48,5 км2 и охватывает наиболее изученную восточную часть Озерновского рудного поля, в которую входят пять основных участков: БАМ, Хомут, Промежуточный, Каюрковский и Прометей. Наиболее изученными зонами являются БАМ и Хомут.

4. Информация о наличии земельных участков. План земельного участка подготовлен на основании заявления ОАО «СигМА» и утвержден Постановлением Главы администрации Карагинского муниципального района. Местонахождение земельного участка – Камчатский край, Карагинский район, Озерновское золоторудное месторождение, кадастровый номер отсутствует.

Также получен Акт выбора участка земель лесного фонда № 4 от 24.10.2012г., утвержденный руководителем Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

5. Информация о наличии проектно-сметной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Проектирование ГОКа первой очереди на 250 тыс. т руды, включающего карьер и золотоизвлекающую фабрику (генеральный проектировщик – ЗАО ТОМС Инжиниринг), завершено в августе 2013 г., проведены инженерные изыскания на площадке будущего ГМК, определен генеральный план и предварительные технические расчеты.

6. Карта инвестиционного проекта согласно приложению 1.

7. Сведения об инициаторе проекта, инвесторах.

Инициатором инвестиционного проекта «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края» является ОАО «СигМА». Юридический адрес Головного офиса предприятия: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, 5-7, лит.П, оф.33-Б; почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.32, лит.А, оф.305, тел. (812) 407-88-53, факс (812) 407-88-54. Адрес филиала в г. Петропавловске-Камчатском: 683016, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д.115А, оф.14, тел. (4152) 23-75-12.

По настоящему проекту предпринимаются действия, связанные с привлечением кредитных ресурсов в банковской сфере.

8. Проблемы, условия, препятствующие началу реализации проекта, предложения по их решению (оказанию поддержки).

В целях ускорения реализации инвестиционного проекта «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края» существует необходимость опережающего создания следующих объектов инфраструктуры горно-металлургического комбината Озерновского рудного поля:

а) строительство автомобильной дороги от развилки 23 км автодороги «Ключи – Усть-Камчатск» в сторону в\ч «ИП-14-Лызык» и Озерновского рудного поля;

б) строительство линии электропередач 220-110 кВ на участке «Ключи – Озерновское рудное поле» в рамках инвестиционного проекта строительства в Камчатском крае высоковольтной линии электропередач 220 кВ «Мильково – Усть-Камчатск».

В настоящее время финансирование данных объектов инфраструктуры не предусмотрено документами федерального уровня.

Приложение 1

| КАРТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края» |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инвестиционного проекта | «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края». |
| 2. | Территория реализации инвестиционного проекта | Дальневосточный федеральный округ, Камчатский край, Карагинский район, Озерновское рудное поле, в пределах Северо-Камчатского рудного района, в верховьях реки Озерной, в 115 км к северу от п.Ключи и в 60 км к северу от побережья Берингового моря (географические координаты: 57035,0 северной широты, 160047,0 восточной долготы). |
| 3. | Отраслевая принадлежность | Минерально-сырьевой комплекс. |
| 4. | Цель реализации инвестиционного проекта | Стратегия ОАО «СигМА» предполагает развертывание горно-металлургического комбината (ГМК) мощностью до 10 тонн золота в год двумя очередями и дальнейшую комплексную разведку рудного поля. |
| 5. | Целевые индикаторы инвестиционного проекта | Количество создаваемых рабочих мест после ввода в эксплуатацию первой очереди строительства – 600 чел., после ввода в эксплуатацию второй очереди строительства – 1200 чел. |
| 6. | Участники инвестиционного проекта | Инициатор проекта - открытое акционерное общество «Сибирский горно-металлургический альянс» (199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, 5-7, лит.П, оф.33-Б), форма участия в проекте: собственные средства, банковское финансирование. |
| 7. | Срок реализации инвестиционного проекта | Нормативный срок строительства (реализации) проекта: первая очередь – 2013-2014 гг., вторая очередь – 2018-2019 гг., сроки выхода на проектную мощность – 2022-2029 гг. |
| 8. | Стоимость инвестиционного проекта, источники и объемы финансирования | Инвестиционный проект планируется к реализации за счет собственных средств в размере 9 240 млн. рублей (75%) и заемных средств (ведутся переговоры о привлечении банковского финансирования) в размере 3 200 млн. рублей. |
| 9. | Механизмы оказания государственной поддержки | Государственная поддержка не оказывается. |
| 10. | Перечень объектов капитального строительства, создаваемых в рамках инвестиционного проекта |  |
| 10.1.1 | наименование | Подготовка территории |
| 10.1.2 | стоимость объекта с разбивкой по источникам финансирования | 55 млн. рублей |
| 10.2.1 | наименование | Карьер |
| 10.2.2 | стоимость объекта с разбивкой по источникам финансирования | 1414 млн. рублей |
| 10.3.1 | наименование | Золотоизвлекающая фабрика |
| 10.3.2 | стоимость объекта с разбивкой по источникам финансирования | 3078 млн. рублей |
| 10.4.1 | наименование | Хвостохранилище |
| 10.4.2 | стоимость объекта с разбивкой по источникам финансирования | 233 млн. рублей |
| 10.5.1 | наименование | Ремонтно-складское хозяйство |
| 10.5.2 | стоимость объекта с разбивкой по источникам финансирования | 251 млн. рублей |
| 10.6.1 | наименование | Вахтовый поселок |
| 10.6.2 | стоимость объекта с разбивкой по источникам финансирования | 153 млн. рублей |
| 10.7.1 | наименование | Энергетическое хозяйство |
| 10.7.2 | стоимость объекта с разбивкой по источникам финансирования | 522 млн. рублей |
| 10.8.1 | наименование | Транспортное хозяйство |
| 10.8.2 | стоимость объекта с разбивкой по источникам финансирования | 234 млн. рублей |
| 10.9.1 | наименование | Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации и теплоснабжения |
| 10.9.2 | стоимость объекта с разбивкой по источникам финансирования | 49 млн. рублей |
| 10.10. | право собственности (государственная, муниципальная, частная, иная) | Форма собственности на все создаваемые объекты - частная |
| 10.11. | наличие землеотвода | Администрацией Карагинского района предоставлен земельный отвод площадью 48,5 км2 |
| 10.12. | наличие проектной документации | имеется |
| 10.13. | наличие заключения Государственной экспертизы | не имеется |
| 11. | Показатели инвестиционной привлекательности |  |
| 11.1. | дисконтированный срок окупаемости | Срок окупаемости – 5,6 лет |
| 11.2. | IRR (внутренняя норма доходности, %) | IRR – 20,69 % |
| 11.3. | NPV (чистый дисконтированный доход, млн. руб.) | NPV - 488,2 млн. рублей |
| 11.4. | Ставка дисконтирования | 0,15 |
| 11.5. | Бюджетная эффективность проекта | Прогнозируемые налоговые поступления составят 13 234 млн. рублей (в т.ч. в федеральный бюджет – 2 742 млн. рублей, в краевой и местный бюджет – 10 492 млн. рублей) |
| 12. | Текущий статус реализации инвестиционного проекта |  |
| 12.1. | стадия реализации (прединвестиционная стадия, реализация проекта, завершен) | Идет реализация проекта, проведены геолого-разведочные работы и проектные работы в полном объеме; следующим этапом реализации проекта является строительство опытно-промышленной фабрики мощностью 250 тыс. тонн руды в год для отработки участков с повышенным содержанием золота. |
| 12.2. | освоенные средства, с указанием объектов введеных в эксплуатацию | Вложено 1 762,71 млн. рублей собственных средств в геолого-разведочные и проектные работы. По результатам 2011 года было пройдено 34,4 тыс. п. м колонкового бурения и 334,3 тыс. м3. По результатам 2012 года пробурено около 30,0 тыс. п. м скважин и пройдено около 218 тыс. м3 канав и траншей. В совокупности, за весь период геолого-разведочных работ, осуществлено 97,200 п. м бурения и 737,300 м3 горно-геологических работ. |
| 13. | План-график мероприятий по поддержке и реализации проекта | 2012-2014 гг. Проведение масштабных ГРР по всему месторождению с целью защиты запасов в размере до 200 т / 6.0 млн унций золота (предполагается провести около 370 тыс. м3 горных работ и около 55 тыс. п. м. буровых работ); |
|  |  | 2013-2014 гг. Строительство первой очереди ГМК (опытно-промышленной фабрики) мощностью 250 тыс. т руды в год для отработки участков с повышенными содержаниям золота; |
|  |  | 2015 г. Запуск ГМК первой очереди и начало производства золота (с мощностью 1.8 тонн в год); |
|  |  | 2015-2017 гг. Расширение производственных мощностей до 5 млн. т руды в год, доразведка всего рудного поля с целью защиты запасов в размере до 250 т / 8.0 млн унций золота; |
|  |  | 2018-2019 гг. Выход на годовой объем производства золота в размере 10.0 т / 300 тыс. унций золота в год. |