# П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  14  мая  2014 года  № 23-14

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | С.Б. Кондратьев О.Н. Литовченко Н.А. Белоуско П.Б. Малюшенко |
| --- | --- |
| Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.И. Пархоменко |
| Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатский край | А.В. Панов |
| Начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю | А.С. Литвинюк |
| Глава городского округа «поселок Палана» | М. А. Тихонов |
| Заместитель главы администрации Тигильского МР | Т.Н. Навроцкая |
| Глава администрации Пенжинского МР | А.В. Болотнов |
| Глава администрации Олюторского МР | О.Н. Свириденко |
| Заместитель главы администрации Карагинского МР | В.В. Швец |
| Заместитель главы администрации Соболевского МР | А.В. Колмаков |
| Советник главы администрации Алеутского МР | О.И. Уткина |
| Заместитель главы администрации Усть-Большерецкого МР | К.Ю. Деникеев |
| Первый заместитель главы администрации Усть-Камчатского МР | И.И. Купцов |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского МР по вопросам ЖКХ | О.А. Поршнев |
| Глава администрации Быстринского МР Начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского ГО Заместитель главы администрации, председатель комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР И.о. главного инженера ОАО «Камчатскэнерго» Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК» Директор филиала «Энергосбыт» ОАО Камчатскэнерго» Технический директор ОАО «Корякэнерго» И.о. директора филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Заместитель главного инженера по эксплуатации «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» Заместитель директора по техническому развитию Начальник отдела эксплуатации и технического обеспечения филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» Главный инженер ОАО «Камчатэнергосервис» Заместитель директора ГУП «Камчатэнергоснаб» И.о. директора МУП «Петропавловский водоканал» Заместитель директора по строительству МУП «Петропавловский водоканал» Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края Заместитель руководителя группы государственных закупок и материального обеспечения Министерства образования и науки Камчатского края Заместитель Министра социального развития и труда Камчатского края Консультант Министерства культуры Камчатского края | А.В. Греков Н.Б. Байкова В.В. Каюмов С.Н. Тюлькин С.В. Иващенко Е.И. Вахраков Н.В. Александрова А.В. Колесников С.Д. Назыров А.С. Пыжьянов С.П. Воробьев С.Г. Протопопов С.А. Внучков М.П. Русанович А.С. Супрун В.И. Слонский Н.Н.Александрович И.А.Синицинский Р.Ю.Кокорин Ю.А. Качан |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О прохождении отопительного периода 2013-2014 годов, завоза и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1  Информацию  о  прохождении  отопительного  периода 2013-2014 годов,  завоза и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае,  принять  к сведению.

1.2 Рекомендовать  предприятию МУП «Горсети» ГО «пос. Палана» провести процедуру конкурсного отбора поставщика топлива и заключить  договор по итогам конкурсного отбора поставщика топлива

срок – до 25 мая 2014 года.

1.3 Рекомендовать   предприятию ООО «Палана- уголь»   проработать вопрос и подготовить  предложения по заключению 3-х годичного контракта на поставку топлива.  Предложения  направить в администрацию  ГО «пос. Палана»  и МУП «Горсети» ГО «пос. Палана»

срок – до 01 июля 2014 года.

1.4  Рекомендовать администрации  Олюторского муниципального района представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края   информацию  по обеспечению населения холодной водой   в с. Пахачи

срок – до  20 мая 2014 года.

1.5 Рекомендовать администрации  Соболевского  муниципального района  совместно с ОАО «Корякэнерго» подготовить и представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  информацию о фактических затратах  котельной  с. Устьевое  на производство тепловой энергии, учитывая потребление ХВС котельной для подпитки системы отопления и о принимаемых  мерах по снижению удельного расхода условного топлива на 1 гкал

срок – до 20 мая 2014 года.

1.6 Рекомендовать администрации  Усть-Камчатского   муниципального района  совместно с ООО «Коммунэнерго УКМР»:

- представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края   отчет  о расходовании  предоставленной  субсидии краевого бюджета в счет опережающего финансирования недополученных доходов, связанных с предоставлением коммунальных услуг по сниженным тарифам в 2014 году, по заявке ООО «Коммунэнерго УКМР»  за январь- апрель 2014 года в сумме 107,0 млн.руб.

срок – до 15 мая 2014 года;

- подготовить предложения о погашении задолженности  за потребленные энергоресурсы /электрическую энергию/ предприятию ОАО «ЮЭСК» и оплате поставок топлива в адрес ООО«Коммунэнерго УКМР» для завершения отопительного периода 2013-2014 годов

срок – до 15 мая 2014 года.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. О выполнение поручений в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края №112-РП от 24.03.2014г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 Информацию о выполнении поручений  в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края №112-РП от 24.03.2014года, принять к сведению.

2.2  Исполнительным  органам государственной власти Камчатского края, имеющим подведомственные объекты  социальной сферы, Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края, главам (администраций)   муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае, главам городских и сельских поселений в Камчатском крае, ресурсоснабжающим организациям, обеспечивающим производство и транспортировку коммунальных ресурсов  потребителям и объектам социальной сферы в Камчатском крае  обеспечить безусловное исполнение распоряжения Правительства Камчатского края №112-РП от 24.03.2014года.

Министр                                                                                                 С.Б. Кондратьев

Протокол вел:

Референт  отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                             Н.А. Белоуско