# П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  08 октября  2014 года  № 29-14

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.Ю. Мурзинцев |
| --- | --- |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края – начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Г.В. Нефедов О.Н.Литовченко Н.А. Белоуско П.Б. Малюшенко |
| Глава городского округа «поселок Палана» Глава администрации Тигильского МР | М.А.Тихонов С.И.Бородай |
| Начальник отдела ЖКХ администрации Пенжинского МР | Ю.И.Сухомяс |
| Глава администрации Олюторского МР | О.Н.Свириденко |
| Заместитель главы администрации Карагинского МР | В.В.Швец |
| Заместитель главы администрации Соболевского МР | А.В.Колмаков |
| И.о. главы администрации Алеутского МР Заместитель главы администрации Усть-Большерецкого МР | Т.В.Горшкова К.Ю.Деникеев |

| И.о. первого заместителя главы администрации Усть-Камчатского МР | П.В. Сычев |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского МР по вопросам ЖКХ | О.А.Поршнев |
| Заместитель главы администрации Быстринского МР | Н.Н.Горшкова |
| Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского ГО | И.Н.Ребрий |
| Заместитель председателя комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО И.о. руководителя департамента управления жилищным фондом Петропавловск-Камчатского ГО | Д.А.Платонов Т.В.Джура |
| Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.И.Пархоменко |
| Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатский край ВрИО начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю | А.В.Панов А.С.Клименко |
| Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Камчатскэнерго» Заместитель главного инженера ОАО «Камчатскэнерго» | Н.Н.Лаврова С.В.Иващенко |
| Главный инженер ОАО «ЮЭСК» | С.П.Плугарь |
| Заместитель генерального директора ОАО «Корякэнерго» Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Директор ГУП «Камчатэнергоснаб» | А.В.Пакалов А. Ф.Блащук В.Г.Глебов |
| И.о. главного инженера ОАО «Камчатэнергосервис» | П.С.Редькин |
| Заместитель директора МУП «Петропавловский водоканал» | В.И.Слонский |
| И.о. начальника ПТО ГУП «Камчатскбургеотермия» | Д.Г.Мишалов |
| Начальник отдела эксплуатации и технического обеспечения филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» | В.А.Морозов |
| Заместитель главного инженера – начальник технической службы филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» | Ю.А.Ломакин |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О  подготовке объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы  к предстоящему   отопительному периоду 2014 – 2015 годов, завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 Информацию  о  завершающих ремонтных работах на объектах ЖКХ и энергетики Камчатского края  к  отопительному  периоду 2014-2015 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1.2 Рекомендовать администрациям  городских округов и муниципальных районов Камчатского края  представить в Министерство  ЖКХ и энергетики  Камчатского края   информацию  по  завершению  ремонтных  работ  в соответствии  с  формой статистической отчетности 1 ЖКХ-зима

срок – до 15 октября  2014 года.

1.3  Рекомендовать администрациям Пенжинского, Олюторского, Карагинского, Тигильского МР представить в Министерство  ЖКХ и энергетики  Камчатского края  отчеты по форме КС-2, КС-3  о выполнении работ по ремонту общего имущества МКД в муниципальных образованиях Корякского округа за счет средств бюджета Камчатского края в виде  бюджетной  дотации на  поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

срок  - до 10 октября 2014 года.

1.4  Рекомендовать администрациям муниципальных образований в Камчатском крае:

- продолжить работы по проверке объектов и подготовке документов для получения паспортов готовности муниципальных образований  в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом  Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от  12  марта    2013 года  № 103.

срок -   до 15 ноября 2014года.

1.5 Рекомендовать администрации Пенжинского МР представить в Министерство  ЖКХ и энергетики  Камчатского края полную  информацию о причинах несвоевременного подписания актов выполненных ремонтных работ  Пенжинского муниципального района   представленных ОАО «ЮЭСК»

срок – до 09 октября 2014г.

Министр                                                                                                 В.Ю. Мурзинцев

Протокол вел:

Референт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                       Н.А. Белоуско