

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ПРАВИТЕЛЬСТВА**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

|  |
| --- |
| [Дата регистрации] № [Номер документа] |
| г. Петропавловск-Камчатский |
|  |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 23.01.2024 № 17-П** |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 23.01.2024 № 17-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Правительства Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | Е.А. Чекин |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к постановлению |
|  |  |  |  | Правительства Камчатского края |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

Изменения

в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края
от 23.01.2024 № 17-П

1. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел 2. Иные документы и материалы, необходимые для обеспечения реализации государственной программы

5. Предоставление субсидий из краевого бюджета

19. Для достижения предусмотренных Программой результатов и показателей развития сферы коммунального хозяйства, энергосбережения и энергетики в Камчатском крае предусмотрено предоставление целевых субсидий и межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае (далее – местные бюджеты) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации муниципальных программ, направленных на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на условиях достижения установленных показателей, определения объемов финансового обеспечения муниципальных программ из местных бюджетов. При этом муниципальные программы должны соответствовать целям и задачам Программы.

20. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по вопросам местного значения местным бюджетам, предоставляются целевые субсидии и иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета в соответствии с правилами, устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из краевого бюджета местным бюджетам согласно приложениям 1–9 к Программе.

6. Комплекс мер по реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения в 2024 году

21. Мероприятия, направленные на обеспечение населения Камчатского края питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Камчатского края, отобранные с учетом рекомендаций по отбору объектов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 30.04.2019 № 253/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год», в 2024 году реализуются в рамках региональной программы Камчатского края по повышению качества водоснабжения (региональный проект «Чистая вода») (далее – Региональная программа).

22. Региональная программа приведена в приложении 10.»

2. Дополнить приложением 10 следующего содержания:

«Приложение 10

к государственной программе Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

Региональная программа Камчатского края по повышению качества водоснабжения (региональный проект «Чистая вода»)

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы: |  | Региональная программа Камчатского края по повышению качества водоснабжения (региональный проект «Чистая вода») (далее – Региональная программа) |
| Ответственный исполнитель программы  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Участники программы |  | 1) Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;2) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Цель программы |  | 1) обеспечение населения Камчатского края питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства;2) повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Камчатского края;3) снижение аварийности систем коммунальной инфраструктуры |
| Задачи программы |  | развитие систем водоснабжения путем модернизации, строительства и реконструкции объектов и сетей водоснабжения |
| Целевые показатели программы |  | 1) доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;2) доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;3) количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных Региональной программой |
| Этапы и сроки реализации программы |  | 2024 год |

1. Описание состояния водоснабжения на территории
Камчатского края

1. Для централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Камчатского края используются 95 подземных и 15 поверхностных источников водоснабжения. Общая протяженность сетей водоснабжения Камчатского края составляет 1 157,175 км.

В 2023 году в централизованную систему водоснабжения подано
73 748,56 тыс. м3 воды. Общий объем потерь воды в водопроводных сетях составляет 23 614,29 тыс. м3 (32,01 процента по отношению ко всей подаче воды).

2. Системами централизованного водоснабжения не оборудованы несколько населенных пунктов Камчатского края, в том числе:

1) село Соболево Соболевского муниципального района Камчатского края;

2) населенные пункты Елизовского муниципального района Камчатского края (п. Красный, п. Малки, п. Ганалы);

3) населенные пункты Пенжинского муниципального района Камчатского края (с. Таловка, с. Оклан);

4) населенные пункты Тигильского муниципального округа Камчатского края (с. Ковран, с. Хайрюзово, с. Лесная, с. Воямполка);

5) населенные пункты Олюторского муниципального района Камчатского края (с. Вывенка, с. Апука, с. Средние Пахачи).

3. Источниками водоснабжения в некоторых населенных пунктах служат, в том числе, общественные колодцы и водопроводные колонки, на качество воды в которых влияют сезонность и климатические условия.

По результатам лабораторных исследований в отдельных населенных пунктах Камчатского края несоответствие питьевой воды санитарным требованиям объясняется наличием в подземных источниках повышенного содержания железа, марганца, хлоридов, солей жесткости и отсутствием очистных водопроводных сооружений, обеспечивающих надлежащую очистку воды. По итогам 2023 года несоответствие проб воды выявлено в системах питьевого водоснабжения Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов, Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных округов, а также Соболевского и Усть-Большерецкого муниципальных районов. Для устранения выявленных проблем в сетях питьевого водоснабжения на территории Камчатского края осуществляется реализация мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунального хозяйства.

2. Краткий анализ результатов оценки состояния централизованных
систем водоснабжения

4. На 31.12.2023 доля населения, проживающего на территории Камчатского края, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 98,38 процентов.

5. По итогам 2023 года физический износ сетей водоснабжения составляет 45,68 процентов, объектов водозабора – 48,47 процентов, объектов водоподготовки – 60,56 процентов, водонасосных объектов – 34,09 процента.

3. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов,
включенных в Региональную программу, для достижения целевых показателей, установленных паспортом федерального проекта

6. Мероприятия Региональной программы отобраны в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.04.2019 № 253/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год».

7. Перечень объектов, строительство или реконструкцию (модернизацию) которых планируется осуществить в рамках Региональной программы, сформирован с учетом следующих критериев:

1) строительство или реконструкция (модернизация) объектов обеспечит достижение целевого показателя федерального проекта по повышению доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой;

2) объекты отобраны по итогам инвентаризации, результаты которой размещены в АИС «Реформа ЖКХ»;

3) на объектах водоподготовки планируется применение перспективных технологий водоподготовки;

4) объекты отвечают требованиям Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

5) объекты отобраны по итогам рейтингования по показателю бюджетной эффективности как занимающие верхние позиции в указанном рейтинге.

8. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением
от 08.10.2024 № 069-2020-F5001-40/3 к соглашению о реализации регионального проекта «Чистая вода (Камчатский край)» на территории Камчатского края
от 03.12.2020 № 069-2020-F5001-40 в целях реализации Региональной программы предусмотрен показатель «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» (далее – Показатель), который по итогам 2024 года составляет 5 штук (нарастающим итогом с 2019 года).

В целях достижения Показателя в Камчатском крае в 2024 году запланированы к реализации следующие мероприятия:

1) строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения
с. Лесная, Тигильского района, Камчатского края;

2) водовод с водозабором с Тигиль;

3) система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края. I очередь строительства. Подземный водозабор с. Тымлат, Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края. II очередь строительства. Система поселкового водоснабжения и водовод от с. Тымлат до подземного водозабора.

9. Результатом реализации вышеуказанных мероприятий будет является обеспечение бесперебойной и надежной работы системы водоснабжения, а также стабильное снабжение потребителей питьевой водой нормативного качества в полном объеме.

4. Характеристика объектов, на софинансирование которых
предоставляются субсидии

10. В 2024 году за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников планируются к реализации мероприятия по повышению качества водоснабжения в рамках Региональной программы, приведенные в частях 11–13 настоящего раздела.

11. Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения села Лесная Тигильского района Камчатского края.

В муниципальном образовании «сельское поселение «село Лесная» Тигильского муниципального округа проживает 435 человек. На территории сельского поселения «село Лесная» отсутствует централизованная система водоснабжения. Население пользуется водой из рек. Нет централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Ливневые канализации, подземные водостоки отсутствуют, очистка воды не производится.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в селе является река, которая находится приблизительно в 1 км от сельского поселения «село Лесная».

В связи с этим проблему водоснабжения на территории села необходимо решать посредством строительства системы водоснабжения, что обеспечит население качественной питьевой водой.

12. Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края. I очередь строительства. Подземный водозабор
с. Тымлат, Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края. II очередь строительства. Система поселкового водоснабжения и водовод от с. Тымлат до подземного водозабора.

Одной из главных проблем поселков Карагинского муниципального района является качество питьевой воды. В сельском поселении «село Тымлат» проживает 490 человек.

Водоснабжение в селе осуществляется из подземного источника – артезианской скважины.

Для обеспечения жителей села питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям, необходимо обеспечить строительство системы холодного водоснабжения.

13. Водовод с водозабором в с. Тигиль.

В сельском поселении «село Тигиль» Тигильского муниципального округа Камчатского края отсутствует централизованная система водоснабжения. Строительство системы водоснабжения в селе Тигиль позволит обеспечить 1 552 человека (100 процентов населения) питьевой водой нормативного качества.

14. Реализация мероприятий по строительству или реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, на софинансирование которых направляются субсидии, обеспечивает достижение показателей эффективности к 2024 году в соответствии с плановыми значениями, предусмотренными Региональной программой:

1. доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, из систем централизованного водоснабжения – 98,5 процентов;
2. доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения – 99,5 процентов;
3. количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами – 5 штук (нарастающим итогом с 2019 года)
(далее – Целевые показатели).

15. Достижение установленных значений Целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения в 2024 году обеспечивается в том числе за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. Динамика достижения целевых показателей приведена в приложении 4 к Региональной программе.

16. Показатель эффективности использования бюджетных средств рассчитывается путем рейтингового отбора объектов, приведенного в приложении 1 к Региональной программе, по формуле:

, где:

Vinv – объем инвестиций из федерального бюджета на реализацию объекта;

µ – плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Камчатского края, обеспеченного питьевой водой.

17. Мероприятия, реализуемые в рамках Региональной программы, должны быть выполнены с применением перспективных технологий водоподготовки. Характеристика объектов по повышению качества водоснабжения в Камчатском крае в 2024 году приведена в приложении 2 к Региональной программе.

18. На территории Камчатского края планируется построить 3 объекта водоснабжения. Этапы реализации данных объектов приведены в приложении 5 к Региональной программе.

19. Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий Региональной программы по повышению качества водоснабжения на период 2024 года приведен в приложении 6 к Региональной программе.

6. Ожидаемый эффект от реализации Региональной программы

20. В целях повышения надежности и эффективности производства и поставки коммунальных услуг в сфере водоснабжения, необходимо осуществление нового строительства и реконструкции существующих систем водоснабжения.

В связи с необходимостью регулярного ремонта ветхих сетей водоснабжения, увеличивающего объем эксплуатационных затрат, у ресурсоснабжающих организаций региона отсутствует возможность самостоятельно реализовать инвестиционные проекты.

Исполнение мероприятий в рамках Региональной программы приведет к значительному улучшению состояния коммунальной инфраструктуры в целом, к эффективной работе объектов, позволит обеспечить граждан водой нормативного качества.

7. Связь с иными региональными программами, государственными программами Камчатского края

21. Региональная программа разработана с учетом Инвестиционной программы Камчатского края, формируемой в соответствии с положением, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 23.11.2023 № 585-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов и прогнозный период 2027–2028 годов».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к региональной программе Камчатского края по повышению качества водоснабжения (региональный проект «Чистая вода») |

Показатели эффективности использования бюджетных средств

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения субъекта Российской Федерации, процент | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водовод с водозабором в с. Тигиль | 2 683,11 | 0,53 | 5 062,47 |
| 2 | Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная, Тигильского района, Камчатского края | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 3 | Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края». I очередь строительства.Подземный водозабор с. Тымлат; Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края». II очередь строительства.Система поселкового водоснабжения и водовод от с. Тымлат до подземного водозабора. | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| ИТОГО | 2 683,11 | 0,850 | 5 062,47 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к региональной программе Камчатского края по повышению качества водоснабжения (региональный проект «Чистая вода») |

Характеристика объектов региональной программы по повышению качества водоснабжения в Камчатском крае

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Объектная характеристика | Финансово-экономическая характеристика |
| Муниципальное образование | Наименование объекта | Форма собственности на объект  | Вид работ по объекту  | Предельная (плановая) стоимость работ |
|
| тыс. руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИТОГО по Камчатскому краю: | Общая стоимость объекта, в том числе: | 313 010,83 |
|
|
| ПД | 0,00 |
| СМР | 313 010,83 |
| 2. | ИТОГО по Тигильскому муниципальному округу: | Общая стоимость объекта, в том числе:  | 28 010,83 |
|
| ПД | 0,00 |
| СМР | 28 010,83 |
| 3. | Тигильский муниципальный район | Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная, Тигильского района, Камчатского края | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе:  | 25 300,60 |
| ПД | 0,00 |
| СМР | 25 300,60 |
| 4. | Тигильский муниципальный район | Водовод с водозабором в с. Тигиль | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе:  | 2 710,23 |
|
| ПД | 0,00 |
| СМР | 2 710,23 |
| 5. | ИТОГО по Карагинскому муниципальному району: | Общая стоимость объекта, в том числе:  | 285 000,00 |
|
| ПД | 0,00 |
| СМР | 285 000,00 |
| 6. | Карагинский муниципальный район | Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края». I очередь строительства. Подземный водозабор с. Тымлат; Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края». II очередь строительства. Система поселкового водоснабжения и водовод от с. Тымлат до подземного водозабора. | Муниципальная собственность | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе:  | 285 000,00 |
|
| ПД | 0,00 |
| СМР | 285 000,00 |

продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
| № | Финансово-экономическая характеристика |
| в том числе: | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств |
| федеральный бюджет | консолидированный бюджет субъекта РФ | внебюджетные средства |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб./процент |

| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 683,11 | 310 327,12 | 0,00 | - |
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 683,11 | 310 327,12 | 0,00 |
| 2. | 2 683,11 | 25 327,72 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 683,11 | 25 327,72 | 0,00 |
| 3. | 0,00 | 25 300,60 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 25 300,60 | 0,00 |
| 4. | 2 683,11 | 27,12 | 0,00 | 5 062,47 | 1 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 683,11 | 27,12 | 0,00 |
| 5. | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | - | - |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 285 000,00 | 0,00 |
| 6. | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 285 000,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к региональной программе Камчатского края по повышению качества водоснабжения (региональный проект «Чистая вода») |

Финансовое обеспечение мероприятий по повышению качества водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Муниципальное образование  | Наименование объекта | Источники финансирования | Объем запланированных средств на реализацию программных мероприятий |
| За период реализации программы: | 2024 год |
|
| ПД | СМР | ПД | СМР |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по Камчатскому краю: | Общая стоимость | 0,00 | 313 010,83 | 0,00 | 313 010,83 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 2 683,11 | 0,00 | 2 683,11 |
| БС | 0,00 | 25 277,12 | 0,00 | 25 277,12 |
| МБ | 0,00 | 285 050,60 | 0,00 | 285 050,60 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по Тигильскому муниципальному округу: | Общая стоимость | 0,00 | 28 010,83 | 0,00 | 28 010,83 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 2 683,11 | 0,00 | 2 683,11 |
| БС | 0,00 | 25 277,12 | 0,00 | 25 277,12 |
| МБ | 0,00 | 50,60 | 0,00 | 50,60 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Тигильский муниципальный округ | Водовод с водозабором в с. Тигиль | Общая стоимость | 0,00 | 2 710,23 | 0,00 | 2 710,23 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 2 683,11 | 0,00 | 2 683,11 |
| БС | 0,00 | 27,12 | 0,00 | 27,12 |
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Тигильский муниципальный округ | Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная, Тигильского района, Камчатского края | Общая стоимость | 0,00 | 25 300,60 | 0,00 | 25 300,60 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 25 250,00 | 0,00 | 25 250,00 |
| МБ | 0,00 | 50,60 | 0,00 | 50,60 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по Карагинскому муниципальный району: | Общая стоимость | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края. I очередь строительства.Подземный водозабор с. Тымлат; Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края. II очередь строительства.Система поселкового водоснабжения и водовод от с. Тымлат до подземного водозабора. | Общая стоимость | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к региональной программе Камчатского края по повышению качества водоснабжения (региональный проект «Чистая вода») |

Динамика достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации мероприятий
по повышению качества водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя  |
| 2024 год |
| человек | % | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| Целевой показатель: Камчатский край  | x | x | 98,50 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | 2 467 | 0,85 | 99,23\* |
| Суммарный прирост показателя по Камчатскому краю | 2 467 | 0,85 | 0,85 |
| Итого по Тигильскому муниципальному округу: | 1 987 | 0,68 | 0,68 |
| 1. | Тигильский муниципальный округ | Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная, Тигильского района, Камчатского края | 435 | 0,15 | 0,15 |
| 2. | Тигильский муниципальный округ | Водовод с водозабором в с. Тигиль | 1 552 | 0,53 | 0,53 |
| Итого по Карагинскому муниципальному району: | 490 | 0,17 | 0,17 |
| 3. | Карагинский муниципальный район | Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края. I очередь строительства.Подземный водозабор с. Тымлат; Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края. II очередь строительства.Система поселкового водоснабжения и водовод от с. Тымлат до подземного водозабора. | 490 | 0,17 | 0,17 |
| Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| Целевой показатель: Камчатский край  | **x** | **x** | **0,00** |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы | **0** | **0,00** | **0,00** |
| Суммарный прирост показателя по Камчатскому краю | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Тигильскому муниципальному округу: | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Тигильский муниципальный район | Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная, Тигильского района, Камчатского края | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Тигильский муниципальный район | Водовод с водозабором вс. Тигиль | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Карагинскому муниципальному району | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Карагинский муниципальный район | Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края. I очередь строительства.Подземный водозабор с. Тымлат; Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края. II очередь строительства.Система поселкового водоснабжения и водовод от с. Тымлат до подземного водозабора. | 0 | 0,000 | 0,000 |
| \* Целевой показатель рассчитывается на основании базового значения показателя по данным Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю по состоянию на 31.12.2023 (98,38%). |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к региональной программе Камчатского края по повышению качества водоснабжения (региональный проект «Чистая вода») |

Этапы реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения в Камчатском крае на период 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставле-ния заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |
|  Дата заключения договора на проектирование  | Дата завершения проектных работ  | Дата заключения договора на строительство  | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию  |
|
|
| месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Тигильский муниципальный округ | Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная, Тигильского района, Камчатского края | строительство | 03.2018 | 09.2015 | 03.2019 | 04.2024 | 12.2025 |
| 2. | Тигильский муниципальный округ | Водовод с водозабором в с. Тигиль | реконструкция | 04.2023 | 12.2021 | 03.2022 | 04.2023 | 12.2025 |
| 3. | Карагинский муниципальный район | Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края. I очередь строительства.Подземный водозабор с. Тымлат; Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края. II очередь строительства.Система поселкового водоснабжения и водовод от с. Тымлат до подземного водозабора. | строительство | 07.2023 | 01.2022 | 10.2022 | 07.2023 | 12.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 к региональной программе Камчатского края по повышению качества водоснабжения (региональный проект «Чистая вода») |

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий региональной программы по повышению качества водоснабжения на период 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация | Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей |
| ОПФ | Наименование | рублей/ м3 | рублей/ м3 | рублей/ м3 | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тигильский муниципальный округ | Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная, Тигильского района, Камчатского края | Муниципальные казенные учреждения | Администрация сельского поселения «село Лесная» | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | - |
| 2. | Тигильский муниципальный округ | Водовод с водозабором в с. Тигиль | Общества с ограниченной ответственностью | ООО «Наш дом» | 52,68 | 56,47 | 3,79 | 0,93 | - |
| 3. | Карагинский муниципальный район | Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края. I очередь строительства.Подземный водозабор с. Тымлат; Система холодного водоснабжения с. Тымлат Карагинского района Камчатского края. II очередь строительства.Система поселкового водоснабжения и водовод от с. Тымлат до подземного водозабора | Акционерное общество | АО «Корякэнерго» | 0,00 | 85,6 | 85,6 | 0,00 | - |

».