УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Камчатского края

от __________ № _______

Государственная программа

«Формирование комфортной городской среды

в Камчатском крае»

Петропавловск-Камчатский

2017

П А С П О Р Т

Государственной программы Камчатского края

«Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

| Ответственный исполнитель Программы | - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Программы | - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; - Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; - Министерство здравоохранения Камчатского края; - органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию). |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Камчатском крае»; Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Камчатского края. |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, территорий общего пользования в муниципальных образованиях в Камчатском крае. 2. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов к благоустройству территорий муниципальных образований в Камчатском крае: (автомобильные дороги общего пользования, элементы улично-дорожной сети, тротуары, парковки, дворовые проезды, уличные сети наружного освещения, благоустройство мест массового отдыха, элементов архитектуры ландшафта и прочие мероприятия); 3. Повышение уровня благоустройства территорий учреждений здравоохранения Камчатского края. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество городских округов и городских поселений в Камчатском крае, бюджетам которых предоставлены межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 3. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий 4. Количество обустроенных общественных территорий 5. Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования всего 6. Общая площадь отремонтированных придомовых проездов всего 7. Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения 8. Количество обустроенных и восстановленных детских площадок |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 7 573 270,215000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 66 049,50000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 66 049,50000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета – 6 707 275,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 1 270 000,00000 тыс. рублей; 2019 год – 1 280 000,00000 тыс. рублей; 2020 год – 1 290 000,00000 тыс. рублей; 2021 год – 1 375 500,00000 тыс. рублей; 2022 год – 1 491 775,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) – 759 228,75000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 145 500,00000 тыс. рублей; 2019 год - 147 500,00000 тыс. рублей; 2020 год - 148 500,00000 тыс. рублей; 2021 год - 151 575,00000 тыс. рублей; 2022 год - 166 653,75000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание комфортных условий для проживания граждан в муниципальных образованиях в Камчатском крае путем: - благоустройства всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в муниципальных образованиях Камчатского края; - благоустройства всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в муниципальных образованиях Камчатского края; - повышения уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в муниципальных образованиях Камчатского края; - повышения уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, в муниципальных образованиях Камчатского края; - формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальных образованиях Камчатского края; - повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Камчатского края. |

# 1. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы.

На территории Камчатского края расположено 26 муниципальных образований с численностью населения более 1000 человек, в том числе: три городских округа Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, «поселок Палана»; четыре городских поселения: Елизовское, Вулканное, Октябрьское, Озерновское; и девятнадцать сельских поселений. Важной составляющей качества жизни населения, благоприятной жизненной среды, комфортных условий для проживания в населенных пунктах Камчатского края является благоустройство территорий.

Благоустройство территорий населенных пунктов представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий.

Низкий уровень благоустройства характерен практически для всех населенных пунктов Камчатского края. Существующие элементы благоустройства территорий населенных пунктов Камчатского края зачастую не отвечают современным требованиям строительных норм и потребностям населения, на значительной их части такие элементы благоустройства, как архитектурно-планировочная организация территории, вообще отсутствуют.

Повсеместно имеет место высокий уровень износа и разрушение дорожного полотна автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, не производится подсыпка и профилирование дорог с гравийным покрытием в необходимом объеме, что сказывается на качестве механизированной уборки улиц и дорог, особенно в зимний период времени.

Слабое развитие имеет уличное наружное освещение населенных пунктов Камчатского края, зачастую оно ограничено лишь подсветкой проезжих частей главных улиц.

В большинстве населенных пунктов Камчатского края детские игровые и спортивные площадки отсутствуют или имеют большой физический и моральный износ. Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими и другими придомовыми площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

В последние годы снизились темпы работ по озеленению территорий. Большая часть зеленых насаждений находится в запущенном состоянии, деревья и кустарники нуждаются в замене, своевременной подрезке и дополнительном уходе.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов Камчатского края, таких как парки, скверы, бульвары, заборы, ограждения, газоны, клумбы, пешеходные зоны, зоны отдыха нуждаются в реконструкции и ремонте.

Зон отдыха, созданных на территории населенных пунктов Камчатского края, явно недостаточно или их нет совсем, в связи с чем, требуется обустройство дополнительных зон отдыха.

Назрела необходимость создания современного цветочного оформления населенных пунктов Камчатского края, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.

До настоящего времени благоустройство дворовых и общественных территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Существующее положение обусловлено рядом факторов: появление новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной для проживания населения среды.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории населенных пунктов Камчатского края, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной инфраструктуры, вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Камчатского края.

Возникает необходимость комплексного программно-целевого подхода в решении проблем благоустройства населенных пунктов Камчатского края, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей Камчатского края.

2. Приоритеты государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития региона

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из задач которой является формирование комфортной городской среды.

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации, реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. Кроме того, данный документ определил основные принципы деятельности при реализации проектов по благоустройству на территории субъектов Российской Федерации, в частности обязательное привлечение заинтересованных лиц в процесс реализации проектных мероприятий и последующее содержание благоустроенных территорий.

Основным приоритетом государственной политики Камчатского края в области формирования комфортной городской среды на период до 2022 года является изменение внешнего облика муниципальных образований субъекта за счет реализации мероприятий по благоустройству.

Благоустройство территории муниципальных образований является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни, как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, микрорайона улицы.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Ежегодно возрастает нагрузка на коммунальную инфраструктуру, одновременно растут требования потребителей к качеству условий проживания на территориях. Таким образом, для продолжения реформирования и качественного преобразования жилищно-коммунальной сферы необходимо обеспечить дальнейшее развитие сферы благоустройства территорий и приведение их в соответствие запросам современного общества.

Программа предназначена для достижения целей и задач, совпадающих с приоритетами государственной политики Российской Федерации и Камчатского края в сфере повышения уровня благоустройства муниципальных образований и создания комфортных условий для проживания граждан, а также направлена на реализацию на территории Камчатского края приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

3. Цели и задачи Государственной программы.

Целями реализации Государственной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Камчатского края.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, территорий общего пользования в муниципальных образованиях в Камчатском крае:

- Оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в муниципальных образованиях Камчатского края;

- Благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в муниципальных образованиях Камчатского края; - Благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в муниципальных образованиях Камчатского края; - Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в муниципальных образованиях Камчатского края;

- Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, в муниципальных образованиях Камчатского края;

- Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальных образованиях Камчатского края;

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Камчатского края.

2. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов к благоустройству территорий муниципальных образований в Камчатском крае: (автомобильные дороги общего пользования, элементы улично-дорожной сети, тротуары, парковки, дворовые проезды, уличные сети наружного освещения, благоустройство мест массового отдыха, элементов архитектуры ландшафта и прочие мероприятия);

3. Повышение уровня благоустройства территорий учреждений здравоохранения Камчатского края.

4. Прогноз развития соответствующей сферы реализации государственной программы.

По итогам мониторинга сферы благоустройства муниципальных образований Камчатского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек по состоянию на 01.05.2017 года (по данным, предоставленным муниципальными образованиями) доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий составляет не более 21 %, требуют благоустройства почти 900 тыс. кв. м общественных территорий. По состоянию на 01.05.2017 доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) от общего количества дворовых территорий МКД составляет порядка 12 %. Таким образом, на одного жителя Камчатского края приходится менее 2 кв. м площади благоустроенных общественных территорий. За 2017 год уровень благоустроенности увеличится незначительно – в среднем на 1% (данные будут уточнены по итогам инвентаризации дворовых и общественных территорий).

Анализ существующего состояния благоустройства общественных и дворовых территорий в Камчатском крае показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей края, работа по благоустройству городских округов и поселений пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Существует необходимость системного решения проблемы благоустройства территорий муниципальных образований края.

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация к требованиям инвалидов и физически ослабленных лиц. При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объектов благоустройства муниципальных образований необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

Целесообразность разработки Государственной программы определяется экономическим эффектом, который может быть получен в результате комплексного решения проблем благоустройства населенных пунктов в Камчатском крае. Определение перспектив благоустройства населенных пунктов позволит добиться сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Реализация Государственной программы позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий поселений и городских округов.

Важна четкая согласованность действий Правительства Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, предприятий, учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и занимающихся благоустройством населенных пунктов в Камчатском крае.

Основным ожидаемым результатом реализации Государственной программы является повышение уровня благоустройства и улучшение внешнего облика муниципальных образований в Камчатском крае. Проведение мероприятий Программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей муниципальных образований Камчатского края. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденными в муниципальных образованиях Камчатского края, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории муниципальных образований Камчатского края.

На достижение целевых значений и показателей решения задач Программы влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 6 Государственной программы.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае.

5.1 Непосредственное участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации Государственной программы предусмотрено в рамках реализации основных мероприятий следующих подпрограмм:

5.2 Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Камчатском крае» предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в достижении целей и задач:

а) оценку физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в муниципальных образованиях Камчатского края;

б) благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в муниципальных образованиях Камчатского края;

в) благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в муниципальных образованиях Камчатского края;

г) повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в муниципальных образованиях Камчатского края;

д) повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, в муниципальных образованиях Камчатского края;

е) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальных образованиях Камчатского края;

ж) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Камчатского края.

5.3 Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в достижении целей и задач:

а) обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в Камчатском крае, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на территории муниципальных образований в Камчатском крае;

б) ландшафтную организацию территорий муниципальных образований в Камчатском крае;

в) ремонт и реконструкция сетей наружного освещения;

д) обустройство мест массового отдыха населения;

е) благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края.

6. Анализ рисков реализации Программы

6.1 При реализации целей и задач Государственной программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Государственной программы. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Государственной программы.

6.2 Основные риски реализации Государственной программы можно подразделить на внутренние и внешние:

К внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

в) неэффективное расходование бюджетных средств;

г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;

д) необоснованное перераспределение средств, определенных настоящей Государственной программой в ходе ее исполнения.

К внешним рискам можно отнести:

а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Государственной программы в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Государственной программы;

б) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

в) техногенные и экологические риски - неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

6.3 Минимизировать возможные отклонения в реализации Государственной программы позволит осуществление рационального, оперативного управления ее осуществлением с совершенствованием механизма ее реализации.

6.4 Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Государственной программы и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Государственной программы на всех этапах ее выполнения.

7. Методика оценки эффективности Программы

7.1 Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

7.2 Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Государственной программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Государственной программы (далее - степень реализации контрольных событий).

7.3 Для оценки степени реализации Государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Государственной программы.

7.4 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Государственной программы рассчитывается по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Государственной программы;

- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора) Государственной программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

7.5 Степень реализации Государственной программы рассчитывается по формуле:

, где

- степень реализации Государственной программы;

М - число показателей (индикаторов) Государственной программы.

При использовании данной формулы в случае, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

7.6 Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Государственной программы в целом по формуле:

, где

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

7.7 Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Государственной программы в целом по формуле:

, где

- степень реализации контрольных событий;

- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

7.8 Эффективность реализации Государственной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Государственной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

- эффективность реализации Государственной программы;

- степень реализации Государственной программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Государственной программы и значимости коэффициента).

7.9 Эффективность реализации Государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации Государственной программы признается средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.

В случае, если значение ЭРГП составляет менее 0,80, реализация Государственной программы признается недостаточно эффективной.

Кроме того, эффективность реализации Государственной программы оценивается  Межведомственной комиссией под руководством Губернатора Камчатского края (Распоряжение Губернатора Камчатского края от 22.02.2017 № 204-Р, Постановление Правительства Камчатского края от 22.02.2017 № 70-П), в соответствии с требованиями «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». Межведомственная комиссия осуществляет координацию и контроль за ходом выполнения Государственной программы, а также муниципальных программ, в рамках которых осуществляются мероприятия по созданию современной городской среды.

8. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 7 537 270,21500 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 66 049,50000 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 66 049,50000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета – 6 707 275,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 1 270 000,00000 тыс. рублей;

2019 год – 1 280 000,00000 тыс. рублей;

2020 год – 1 290 000,00000 тыс. рублей;

2021 год – 1 375 500,00000 тыс. рублей;

2022 год – 1 491 775,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 759 228,75000 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год - 145 500,00000 тыс. рублей;

2019 год – 147 000,00000 тыс. рублей;

2020 год - 148 500,00000 тыс. рублей;

2021 год – 151 575,00000 тыс. рублей;

2022 год – 166 653,75000 тыс. рублей.

9. Сведения о целевых показателях реализации Государственной программы.

Целевые индикаторы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Государственной программы) приведены в Приложении 3.

Подпрограмма 1

«Современная городская среда в Камчатском крае»

(далее – подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; - органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию). |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Цели Подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Камчатского края. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, территорий общего пользования в муниципальных образованиях (в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек) в Камчатском крае: - Оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в муниципальных образованиях Камчатского края; - Благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в муниципальных образованиях Камчатского края; - - Благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в муниципальных образованиях Камчатского края; - - Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в муниципальных образованиях Камчатского края; - Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, в муниципальных образованиях Камчатского края; - Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальных образованиях Камчатского края; - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Камчатского края. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Количество городских округов и городских поселений в Камчатском крае, бюджетам которых предоставлены межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 3. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий 4. Количество обустроенных общественных территорий |
| Срок реализации Подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 125 303,25000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 66 049,50000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 66 049,50000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 51 525,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 10 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 10 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 10 000,00000 тыс. рублей; 2021 год - 10 500,00000 тыс. рублей; 2022 год - 11 025,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 7 728,75000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 1 500,00000 тыс. рублей; 2019 год - 1 500,00000 тыс. рублей; 2020 год - 1 500,00000 тыс. рублей; 2021 год - 1 575,00000 тыс. рублей; 2022 год - 1 653,75000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Создание комфортных условий для проживания граждан в муниципальных образованиях в Камчатском крае, снижение социальной напряженности. |

- Общая характеристика, цели, задачи, механизмы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», которым определены обязательства субъекта Российской Федерации в области формирования комфортной городской среды.

Реализация Подпрограммы планируется в несколько этапов:

1.1 Первым этапом реализации Подпрограммы 1 является проведение органами местного самоуправления инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, в муниципальных образованиях Камчатского края в порядке, определенном в Приложениях 3 и 4 к Государственной программе.

1.2 Целью проведения данных мероприятий является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальные программы, разработанные с учетом требований Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 6 апреля 2017 года № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», а также определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденными в муниципальных образованиях Камчатского края.

1.3 Кроме того, в период разработки муниципальных программ органами местного самоуправления должен быть сформирован перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления с целью приведения в соответствии с правилами благоустройства поселений, разработанных в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 711/пр от 13 апреля 2017 года «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов», а также перечень объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов, подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) по решению уполномоченного органа местного самоуправления сельского поселения, для включения данных перечней в проект муниципальной программы.

1.4 В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1, муниципальных программ на территории муниципальных образований Камчатского края планируется:

- произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц на включенных в муниципальные программы дворовых территориях многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2022 годы (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). К заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

- благоустроить все территории общего пользования, включенные в муниципальные программы по результатам общественных обсуждений, в период с 2018 по 2022 годы ;

- благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2020 года в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

- благоустроить территории, прилегающие к индивидуальным жилым домам и земельные участки, предоставленные для их размещения, за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) не позднее 2020 года в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

- создать (восстановить, реконструировать) объекты централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов, по решению уполномоченного органа местного самоуправления сельского поселения;

- провести иные мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований Камчатского края.

- Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1.

2.1 Решение задач, указанных в Паспорте Подпрограммы 1, достигается путем реализации следующих мероприятий:

1) основное мероприятие 1.1 «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды». Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», а также реализация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц и мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

2) основное мероприятие 1.2 «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства общественных территорий». Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». К таким территориям относятся общественные пространства муниципальных образований Камчатского края, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципальных образований в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства. на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

2.2 Для реализации мероприятий в Камчатском крае принимаются муниципальные программы. Муниципальные образования обеспечивают проведение общественных обсуждений и утверждение органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, синхронизированных с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества муниципальных программ на 2018 - 2022 годы, включающих в том числе:

а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном настоящей Государственной программой в соответствии с Приложением 3;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Камчатского края;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления. Физическое состояние таких территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации территорий, проведенной в порядке, установленном настоящей Государственной программой в соответствии с Приложением 4;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. Порядок проведения такой инвентаризации определяется в порядке, установленном настоящей Государственной программой в соответствии с Приложением 4;

д) перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов (определяемый уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения).

Подпрограмма 2

«Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» (далее - подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | - Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; - Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; - Министерство здравоохранения Камчатского края; - органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию). |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2. | - отсутствуют. |
| Цели Подпрограммы | Содействие повышению уровня комплексной благоустроенности территорий региона. |
| Задачи Подпрограммы | 1.Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в Камчатском крае; 2. Повышение уровня благоустройства территорий учреждений здравоохранения Камчатского края |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования всего 2. Общая площадь отремонтированных придомовых проездов всего 3. Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения 4. Количество обустроенных и восстановленных детских площадок |
| Срок реализации Подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 1 777 612,50000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) – 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета – 7 407 250,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 1 404 000,00000 тыс. рублей; 2019 год – 1 415 500,00000 тыс. рублей; 2020 год – 1 427 000,00000 тыс. рублей; 2021 год – 1 515 000,00000 тыс. рублей; 2022 год – 1 645 750,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) – 751 500,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год - 144 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 145 500,00000 тыс. рублей; 2020 год - 147 000,00000 тыс. рублей; 2021 год – 150 000,00000 тыс. рублей; 2022 год – 165 000,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов к благоустройству территорий муниципальных образований в Камчатском крае: (автомобильные дороги общего пользования, элементы улично-дорожной сети, тротуары, парковки, дворовые проезды, уличные сети наружного освещения, благоустройство мест массового отдыха, элементов архитектуры ландшафта и прочие мероприятия); Повышение уровня благоустройства территорий учреждений здравоохранения Камчатского края. |

- Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2.

1.1. Мероприятия Государственной программы разработаны, исходя из необходимости решения задач Государственной программы с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Государственной программы и полномочий, закрепленных за органами исполнительной власти Камчатского края и органами местного самоуправления действующим законодательством включают:

1) основное мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним». Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству открытой или закрытой систем водоотвода, разработке проектной документации;

2) основное мероприятие 2.2 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования»;

3) основное мероприятие 2.3 «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае». Предусматривается реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, устройству газонов, обустройству откосов, газонных дорожек, площадок, альпийских горок, мостиков, озеленению (разбивка новых цветников, посадка деревьев и кустарников, установка элементов вертикального озеленения), разработке проектной документации;

4) основное мероприятие 2.4 «Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта». Планируется проведение комплекса работ по ремонту и реконструкции элементов ландшафтной архитектуры - подпорных стенок, лестниц, перил, барьерных ограждений, фонтанов, расчистке и обустройству русел ручьев, озер, устройству мостиков и переходов, установке и ремонту стел, памятных знаков, архитектурных композиций, рекламных стендов, устройству декоративного освещения;

5) основное мероприятие 2.5 «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае»;

6) основное мероприятие 2.6 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения». Планируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, территорий объектов социальной сферы, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края, разработке проектной документации;

7) основное мероприятие 2.7 «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов». Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих мест массового отдыха населения - парков, скверов, береговой линии бухты (пляжи, подходы к воде), благоустройство мест захоронений, территорий и ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов, по разработке проектной документации;

8) основное мероприятие 2.8 «Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок». Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок с установкой малых архитектурных форм, разработке проектной документации.

9) основное мероприятие 2.9 «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий»;

10) основное мероприятие 2.10 «Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края». Предусматривается реализация мероприятий по обустройству территорий учреждений здравоохранения Камчатского края - устройство ограждений, подпорных стен, наружного освещения, озеленение территорий, установка скамеек, мусорных баков, урн, разработка проектной документации.

1.2. Для реализации мероприятий в Камчатском крае принимаются муниципальные программы. Разработка муниципальных программ осуществляется на основе следующих принципов:

- полнота и достоверность информации;

- прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края о включении объектов комплексного благоустройства в муниципальные программы;

- приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;

- эффективность расходования субсидии из бюджета Камчатского края путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной программы на стадии ее формирования.

1.3. Ответственные исполнители муниципальных программ обеспечивают их разработку, координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальных программ, а также мониторинг их реализации и предоставление отчетности в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

Приложение 1

# Порядок

# предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

# в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и регулирует вопросы предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 1.

1.2. Субсидии местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются на софинансирование следующих работ, включенных в:

1) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн.

2) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, ремонт тротуаров, ремонт подпорных стен, устройство откосов, ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников, озеленение территорий, ремонт ливневой канализации, площадок для установки мусоросборников.

1.3. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в форме финансового и трудового участия.

1.4. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае (далее в настоящем Порядке - муниципальные образования) для предоставления субсидий являются:

1) в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

2) городские округа с уровнем бюджетной обеспеченности не более 1,7 и муниципальные образования с уровнем бюджетной обеспеченности менее 1,0;

1.5. Предоставление субсидий осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований следующих условий:

1) обеспечение не позднее 1 ноября 2017 г. в рамках реализации настоящей Государственной программы проведения общественных обсуждений и утверждения (корректировки) органами местного самоуправления правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

2) утверждения не позднее 31 декабря 2017 г. органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ на 2018 - 2022 годы, предусматривающих благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, определенного Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», и реализацию таких программ в установленные в них сроки;

3) обеспечения уровня софинансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в следующем объеме:

а) не менее 20 % от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий при численности населения городских округов более 20 тыс. человек;

б) не менее 10 % от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий остальных муниципальных образований в Камчатском крае.

4) использование средств субсидий по целевому назначению;

5) представление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (далее в настоящем Порядке - Министерство) отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденными Министерством;

6) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований;

7) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

1.6. Размер субсидии местному бюджету на реализацию мероприятия определяется по формуле:

, где

- размер субсидии, предоставляемой бюджету j-го муниципального образования;

- объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия с учетом поступивших в краевой бюджет средств федерального бюджета на соответствующие цели, распределяемых на 2017 год;

- уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го муниципального образования на 2017 год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

- численность населения j-го муниципального образования.

1.7. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

1.8. Срок предоставления заявок органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на получение субсидии Подпрограммы 1 до 1 февраля очередного финансового года. Перечень и формы представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований для получения субсидий утверждаются Министерством.

1.9. Министерство рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.

1.10. По результатам рассмотрения документов Министерство принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

В случае принятия Министерством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидии между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования в течение 30 дней со дня принятия такого решения.

1.11. В случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального образования в течение 10 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

1.12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований документов не в полном объеме, с нарушением установленного срока или не соответствующих установленной форме;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования критериям отбора муниципальных образований для предоставления субсидии и условиям предоставления субсидий, установленным частями 1.4 и 1.5 настоящего Порядка.

1.13. В случаях неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований условий, установленных частью 1.5 настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.14. Контроль за исполнением условий, установленных частью 1.5 настоящего Порядка, осуществляется Министерством.

1.15. Субсидии, неиспользованные в очередном финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

1.16. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Министерства. Министерство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.

1.17. В случае, если муниципальное образование в Камчатском крае, входящее в состав муниципального района в Камчатском крае, добровольно отказывается от получения субсидий, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе принять решение о перераспределении объема субсидий данного муниципального образования в Камчатском крае между другими муниципальными образованиями в Камчатском крае.

1.18. В случае необходимости перераспределения субсидии Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе принять решение о целесообразности такого перераспределения.

Приложение 2

# Порядок

# предоставления и распределения субсидий местным бюджетам

в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2

2.1. В целях софинансирования мероприятий Подпрограммы 2, и обеспечения их реализации органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета.

2.2. Условиями предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 являются:

1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае аналогичных муниципальных программ, направленных на достижение целей настоящей Подпрограммы;

2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий аналогичной муниципальной программы в размере, определенном в соответствии с частью 2.6 настоящего раздела;

3) целевое использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных средств;

4) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;

5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между главными распорядителями бюджетных средств Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

6) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

7) наличие проектной документации и (или) сметного расчета на проведение соответствующих работ;

8) обязательство исполнительно-распорядительного органа муниципального образования в Камчатском крае по обеспечению соответствия мероприятий аналогичной муниципальной программы требованиям, устанавливаемым Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

2.3. Субсидии из краевого бюджета местным бюджетам на мероприятия Подпрограммы 2 по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципальных образований в Камчатском крае и капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований в Камчатском крае предоставляются, в том числе, за счет средств дорожного фонда Камчатского края в соответствие с Порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Камчатского края, утверждаемом постановлением Правительства Камчатского края.

2.4. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий по мероприятиям Подпрограммы 2 является наличие на территории населенных пунктов Камчатского края объектов, подлежащих благоустройству.

2.5. Размер субсидии местному бюджету на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 определяется по следующей формуле:

Пj

Sj = ------- х S, где

SUM Пj

S - общий объем средств краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае, предусмотренный на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 Программы;

Sj - объем субсидии бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае;

Пj - потребность в средствах j-того муниципального образования в Камчатском крае на выполнение основных мероприятий Подпрограммы 2 настоящей Программы в очередном финансовом году.

2.6. Для муниципальных образований в Камчатском крае доля софинансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 устанавливается в следующих объемах:

1) не менее 20 % от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий при численности населения городских округов более 20 тыс. человек;

2) не менее 10 % от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий остальных муниципальных образований в Камчатском крае.

2.7. Срок представления заявок органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на получение субсидий для мероприятий Подпрограммы 2 до 1 февраля очередного финансового года.

2.8. В случаях неисполнения (нарушения) органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий предоставления субсидии, установленных частью 2.2 настоящего Порядка, либо использования субсидии не по целевому назначению:

1) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края принимает решение о сокращении объема предоставления субсидии;

2) получатель субсидии возвращает полученную субсидию на лицевой счет Главного распорядителя бюджетных средств в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления.

2.9. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30-ти дней со дня получения уведомления Главного распорядителя бюджетных средств.

2.10. Контроль за исполнением условий, установленных частью 2.2 настоящего Порядка, и целевым использованием органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных субсидий осуществляется Главными распорядителем бюджетных средств.

2.11. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в срок до 30 декабря текущего финансового года. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

# Приложение 3

Порядок

инвентаризации дворовых территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и определяет требования к проведению инвентаризации дворовых территорий муниципальных образований в Камчатском крае с численностью населения свыше 1000 человек.

1.2. Порядок разрабатывается в целях оценки состояния дворовых территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае и определения дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация дворовых территорий проводится муниципальной инвентаризационной комиссией (далее-Комиссия), созданной в соответствующем муниципальном образовании в Камчатском крае.

2.2. Состав, полномочия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом.

2.3. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории и натурного обследования дворовой территории, в том числе расположенных на ней элементов, комиссией составляется паспорт благоустройства дворовой территории (далее-Паспорт) по форме согласно приложению к настоящему порядку.

2.4. По итогам проведения инвентаризации всех дворовых территорий муниципального образования в Камчатском крае составляется адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

3. Порядок разработки, утверждения, актуализации Паспорта

3.1. Паспорт утверждается органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае.

3.2. Паспорта разрабатываются муниципальным образованием в Камчатском крае на все дворовые территории муниципального образования в Камчатском крае, в том числе в случае образования новой дворовой территории, разделения существующей дворовой территории на несколько дворовых территорий, объединения нескольких дворовых территорий.

3.3. Границы территорий, на которые разрабатываются Паспорта, устанавливаются органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае с учетом следующих особенностей:

1) не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспортах;

2) не допускается установление границ территорий, указанных в Паспортах, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

3.4. Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных о дворовой территории и расположенных на ней элементах, указанных в Паспорте, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

Приложение к Порядку инвентаризации дворовых территории в муниципальных образованиях в Камчатском крае

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории

по состоянию на _________________

- Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Адрес многоквартирного жилого дома* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |

*  - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2. указываются данные для каждого МКД.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
| 2.2 | Наличие парковочных мест | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения территории | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.6 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

# Приложение 4

Порядок

инвентаризации уровня благоустройства индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в муниципальных

образованиях в Камчатском крае

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и определяет требования к проведению инвентаризации индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципальных образований в Камчатском крае с численностью населения свыше 1000 человек.

1.2. Порядок разрабатывается в целях оценки состояния индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в муниципальных образованиях в Камчатском крае и определения указанных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводится муниципальной инвентаризационной комиссией (далее-Комиссия), созданной в соответствующем муниципальном образовании в Камчатском крае.

2.2. Состав, полномочия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом.

2.3. По итогам проведения инвентаризации индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и натурного обследования указанных территории, в том числе расположенных на них элементов, комиссией составляется паспорт благоустройства территории индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее-Паспорт) по форме согласно приложению к настоящему порядку.

2.4. По итогам проведения инвентаризации всех территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального образования в Камчатском крае составляется адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве.

3. Порядок разработки, утверждения, актуализации Паспорта

3.1. Паспорт утверждается органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае.

3.2. Паспорта разрабатываются муниципальным образованием в Камчатском крае на все территории индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального образования в Камчатском крае, в том числе в случае образования новой территории индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, разделения существующих территорий на несколько, объединения нескольких территорий.

3.3. Границы территорий, на которые разрабатываются Паспорта, устанавливаются органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае с учетом следующих особенностей:

1) не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспортах;

2) не допускается установление границ территорий, указанных в Паспортах, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

3.4. Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных о территории индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и расположенных на ней элементах, указанных в Паспорте, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

Приложение к Порядку инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в муниципальных образованиях в Камчатском крае

ПАСПОРТ

благоустройства территории индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

по состоянию на _________________

- Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование (вид) территории |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка; кадастровый номер индивидуального жилого дома |  |
| 1.4 | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. |  |
| 1.5 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная)* |  |
| 1.7 | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства |  |

* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
| 2.2 | Наличие парковочных мест | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения территории | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.6 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)

____________________       ________________        /_____________/

(организация, должность)                            (подпись)                         (Ф.И.О.)