П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении порядка проведения реконструкции или сноса многоквартирных домов, не вошедших или исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае

В соответствии с частью 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения реконструкции или сноса многоквартирных домов, не вошедших или исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

| Губернатор Камчатского края |  | В.И. Илюхин |
| --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель Председателя Правительства Камчатского края |  | Т.Ю. Смирнов |
| --- | --- | --- |
| И.о. Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  | Е.В. Косова |
| Начальник Главного правового управления Губернатора и Правительства Камчатского края |  | С.Н. Гудин |

Исп. Елена Вячеславовна Конькова

тел.: 42-03-01

Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Камчатского края

«Об утверждении порядка проведения реконструкции или сноса многоквартирных домов, не вошедших или исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае»

Настоящий проект постановления Правительства Камчатского края разработан в соответствии с требованиями  части 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Принятие настоящего постановления не потребует выделения дополнительных средств из краевого бюджета.

В связи с тем, что положения настоящего постановления Правительства Камчатского края не затрагивают права и обязанности субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности данный проект не подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 06.06.2014 № 233-П «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и экспертизе нормативных правовых актов Камчатского края».

Проект постановления 08 ноября 2017 года размещен на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет для проведения в срок до 15 ноября 2017 года независимой антикоррупционной экспертизы.

Приложение 1 к постановлению

Правительства Камчатского края

от_____________ № _________

Порядок проведения реконструкции или сноса многоквартирных домов, не вошедших или исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах в Камчатском крае

1. Порядок проведения реконструкции или сноса многоквартирных домов, не вошедших или исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае (далее - Порядок), устанавливает требования к порядку, срокам проведения и определению источников финансирования реконструкции или сноса многоквартирных домов, исключенных из региональной программы капитального ремонта в связи с физическим износом основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) более семидесяти процентов, и (или) многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает предельную стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенную постановлением Правительства Камчатского края.

2. Собственники многоквартирных домов, не вошедших или исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Камчатского края, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает семьдесят процентов, и (или) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную постановлением Правительства Камчатского края, вправе ежегодно, не позднее 1 апреля текущего года, составлять, утверждать и (или) актуализировать перечни многоквартирных домов, находящихся на территории соответствующего муниципального образования в Камчатском крае, не вошедших или исключенных из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае (далее - Перечень).

3. Собственники многоквартирных домов, дома которых не включены в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, в срок не более трех лет со дня включения многоквартирного дома в Перечень должны обеспечить принятие решения о проведении ремонта, сноса или реконструкции указанного дома в порядке, установленном действующим законодательством.

4. В целях проведения оценки физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) многоквартирного дома собственники указанного дома вправе по своему выбору привлечь индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, имеющего  членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - специализированная организация).

5. Признание многоквартирного дома, включенного в Перечень, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, является основанием для принятия органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования в Камчатском крае решения о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также предъявления к собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок.

- 6. В случае, если данные собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию многоквартирного дома, не включенного в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  Камчатском крае, земельный участок, на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и  обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений такого дома осуществляется в порядке, установленном статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации.

7. До момента признания многоквартирного дома, не включенного в региональную программу капитального ремонта и включенного в Перечень, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации, ремонт указанного многоквартирного дома осуществляется за счет средств собственников.

8. В случае, если после проведения ремонта или реконструкции собственниками многоквартирного дома, не включенного в региональную программу капитального ремонта, специализированной организацией будет выдано заключение о том, что физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) данного многоквартирного дома не превышает семидесяти процентов, орган местного самоуправления муниципального образования на территории которого расположен указанный многоквартирный дом вправе, в соответствии с Порядком внесения изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2016 № 530-П, направить заявку на внесение изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае.