П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск-Камчатский

- Об утверждении Порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае и установления фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 168 и пунктом 4.1 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае и установления фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

| Губернатор Камчатского края |  | В.И. Илюхин |
| --- | --- | --- |

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от_____________ № _________

- Порядок
определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае и установления фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту

1. Настоящий Порядок определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Камчатского края (далее – Порядок), регулирует порядок действий в случае отсутствия возможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-П, в том числе завершения оказания ранее начатых услуг и (или) работ, а также порядок установления фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к проведению таких работ.

2. Под воспрепятствованием оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в Камчатском крае (далее – воспрепятствование выполнению работ по капитальному ремонту), понимается создание условий (путем действия или бездействия со стороны собственников помещений в многоквартирном доме, и (или) лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющее деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и (или) иных лиц), делающих невозможным оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ).

3. Воспрепятствование выполнению работ по капитальному ремонту может выражаться в форме:

- недопуска подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома, в том числе в помещения многоквартирного дома, не являющиеся общим имуществом многоквартирного дома;

- выявления посторонних ограждающих (изолирующих) конструкций, оборудования, слаботочных и иных сетей, а равно их крепление к общему имуществу многоквартирного дома, препятствующих непосредственному доступу к инженерным системам, строительным конструкциям и выполнению работ по капитальному ремонту, требующих демонтажных и иных дополнительных работ, несвязанных с непосредственным выполнением работ по капитальному ремонту;

- иных действий (бездействия) собственников помещений в многоквартирном доме, и (или) управляющей организации, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и (или) иных лиц, делающих невозможным оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ).

4. Документом, подтверждающим факт невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества, является акт об установлении факта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту (далее – Акт воспрепятствования).

5. Представитель подрядной организации при выявлении обстоятельств, перечисленных в части 3 настоящего Порядка, в течение 3-х рабочих дней направляет специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор) уведомление о необходимости установления факта воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту с пояснением таких обстоятельств.

6. Региональный оператор в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, своим решением формирует комиссию для составления акта воспрепятствования, назначает дату и время работы комиссии.

В состав комиссии включаются представители:

1) регионального оператора,

2) Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (далее – уполномоченный орган),

3) органа местного самоуправления,

4) технического заказчика (в случае осуществления функций технического заказчика органами местного самоуправления и (или) муниципальными бюджетными и казенными учреждениями),

5) подрядной организации,

6) управляющей организации,

7) собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченных участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, в случае, если решение о проведении капитального ремонта было принято на собрании собственников помещений (далее - представитель собственников многоквартирного дома).

Председателем комиссии является представитель регионального оператора.

8. Региональный оператор уведомляет членов комиссии о дате и времени работы комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до наступления такой даты.

9. По результатам работы комиссии при установлении факта недопуска к общему имуществу многоквартирного дома региональный оператор составляет акт воспрепятствования, по форме утвержденной уполномоченным органом.

10. Акт воспрепятствования составляется в четырех экземплярах и подписывается всеми членами комиссии (два экземпляра региональному оператору, по одному экземпляру техническому заказчику (в случае осуществления функций технического заказчика органами местного самоуправления и (или) муниципальными бюджетными и казенными учреждениями) и подрядной организации). Ознакомление представителя стороны, препятствующей в допуске к общему имуществу многоквартирного дома, с актом воспрепятствования осуществляется под подпись.

11. В случае отказа (уклонения) представителя стороны, препятствующей в допуске к общему имуществу многоквартирного дома, и (или) члена комиссии от подписания акта воспрепятствования в акт воспрепятствования вносится соответствующая запись.

12. В течение 5 рабочих дней с даты подписания акта воспрепятствования региональный оператор направляет один экземпляр акта органу местного самоуправления муниципального образования для внесения изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в порядке, установленном Правительством Камчатского края.

13. В случае невозможности завершения ранее начатых услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в связи с воспрепятствованием оказания услуг и(или) выполнения работ лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, капитальный ремонт объекта общего имущества в многоквартирном доме считается выполненным.

14. Акт воспрепятствования является основанием для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта в порядке, установленном Правительством Камчатского края, за исключением случаев, установленных п.13 настоящего Порядка.