Об итогах прохождения отопительного периода 2017-2018 годов и

планах подготовки объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2018-2019 годов.

Итоги прохождения отопительного периода 2017-2018 годов

Предприятия коммунального хозяйства Камчатского края обеспечили готовность подведомственных объектов к началу отопительного сезона и в период с 4 по 27 сентября 2018 года во всех муниципальных образованиях своевременно начат отопительный сезон в соответствии с нормативными актами глав муниципальных образований в Камчатском крае.

Ремонтные работы, связанные с подготовкой объектов ЖКХ к отопительному периоду 2017-2018 годов, выполнены в полном объёме. На производство работ и оказание услуг выделено финансирование в размере 2082,6млн. руб., в т. ч. 1274,8 млн. руб., или 61,2% от выделенного финансирования – средства краевого бюджета, 382,6 млн. руб. – бюджеты муниципальных образований, 425,2 млн. руб. – средства предприятий.

В отопительный период 2017-2018 годов из 41 муниципального образования, подлежащих получению паспортов готовности, получено 38 паспортов и актов готовности к отопительному периоду или 92,7%. (в 2014 году получено паспортов или актов готовности в 26 муниципальных образованиях, в 2015 году – 32, в 2016 году - 34). По 3-м муниципальным образованиям, не получившим акт готовности, предусматриваются в 2018 году мероприятия по устранению замечаний для получения паспортов готовности в новом отопительном периоде. (Пионерское СП – нет ресурсоснабж. предприятия на газовые котельные, Вулканное СП – после получения экспертно – диагностического заключения котельного оборудования, необходимо выполнить мероприятия по продлению срока эксплуатации котельного оборудования и Усть-Большерецкого МР – необходимо проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной п.Октябрьский с целью уточнения срока ее эксплуатации)

По субъектам энергетики все 11 предприятий получили паспорта готовности  к работе в осенне - зимний период 2017-2018 годов.

Проведенная работа по подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также объектов социальной сферы и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов способствовала прохождению отопительного периода без значительных технологических нарушений.

С начала отопительного периода (сентябрь 2017 года – июнь 2018 года) произошло 10 технологических нарушений:

- 8 на сетях электроснабжения, в том числе 2 связанно с прохождением циклона на территории Быстринского МР;

-  1 на объектах системы водоснабжения;

-  1 на сетях теплоснабжения (ГВС)

В ОЗП 2016-2017 годов технологических нарушений 16 ед., из них 5 на линиях э/передач при неблагоприятных погодных условиях)

Наличие резервных источников питания, аварийно-восстановительных бригад для ликвидации аварийных ситуаций и сформированного аварийного запаса материально-технических ресурсов позволили в кратчайшие сроки произвести восстановительные работы на аварийных объектах.

Планы подготовки объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2018-2019 годов.

Нормативно-правовая база, регламентирующая подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов

Для обеспечения подготовки к ОЗП принято Распоряжение Правительства Камчатского края от 29.03.2018 № 132-РП «Об устойчивой работе объектов энергетики, жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы Камчатского края в осенне-зимний период 2018-2019 годов и повышения надежности систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях в Камчатском крае» и другие нормативные правовые акты, способствующие качественной подготовке и прохождению отопительного периода 2018-2019 годов с минимальными рисками возникновения аварийных ситуаций.

Сформированы Планы по подготовке объектов ЖКХ

к ОЗП 2018-2019 годов.

Подготовку объектов инженерной инфраструктуры планируется провести в следующих объемах:

- 7428,27 тыс.м2  жилого фонда;

- 224 котельных;

- 21 ЦТП;

- 103 ед. водозабора;

- 567,69  км тепловых сетей;

- 964,48 км водопроводных сетей;

- 473,36 км сетей водоотведения;

- 77,60 км электрических сетей;

- 181,66 тыс.м2 дорожного полотна.

Вопрос изношенности  сетей инженерной инфраструктуры по прежнему остаётся актуальным и в 2018 году на реализацию мероприятий по замене ветхих и аварийных сетей государственной программой Камчатского края, подведомственной Министерству, предусмотрено:

- для муниципальных образований в Камчатском крае 103,05 млн. руб.;

- для КГУП  «Камчатский водоканал» 270,35 млн. руб.

В соответствии с утвержденными планами по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального комплекса запланирована замена ветхих сетей:

- теплоснабжения – 12,47 км;

- холодного водоснабжения – 22,45 км;

- водоотведения – 5,22 км;

- электроснабжения – 3,84 км.

Для обеспечения предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению надлежащего качества в 2018 году на приобретение резервных источников электроснабжения для котельных Камчатского края выделено 13,4 млн. руб.

Планы по подготовке объектов социальной сферы

к ОЗП 2018-2019 годов

Во исполнение распоряжения Правительства Камчатского края №132-РП от 29.03.2018 планируется выполнить работы на 511 объектах социальной сферы субъекта с объёмом финансирования 175,58 млн. руб., в том числе:

1. По Министерству здравоохранения Камчатского края – на 159 объектах, финансируемых из бюджета Камчатского края, – 8,358 млн. руб.

2. По  Министерству образования  и науки Камчатского края – на 239 объектах, финансируемых из бюджета Камчатского края и бюджетов муниципальных образований – 140,903 млн. руб.;

3. По Министерству  социального развития и труда Камчатского края  –   на 28 объектах, финансируемых из бюджета Камчатского края –  1,889 млн. руб.;

4. По Министерству культуры Камчатского края на 78 объектах финансируемых из бюджета Камчатского края и бюджетов муниципальных образований – 23,91 млн. руб.;

5. По Министерству  спорта и молодежной политики Камчатского края – на  7 объектах, финансируемых из бюджета Камчатского края  – 0,519 млн. руб.

Подготовка объектов энергетики к несению максимальных энергетических нагрузок в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

Предприятия энергетики Камчатского края при подготовке к ОЗП 2018-2019 годов и несению максимальных энергетических нагрузок планируют выполнить ремонты основного оборудования в рамках производственных программ предприятий энергетики, утверждённых на 2018 год, в размере 1137,1  млн. руб.

Поставки топлива к предстоящему ОЗП 2018 - 2019 годов.

На основании утвержденных нормативов запасов топлива и топливно-энергетических паспортов сформированы планы и графики завоза топливных ресурсов в районы с ограниченными сроками навигации и в районы с круглогодичной поставкой топлива.

Всего на предприятиях коммунального комплекса в Камчатском крае на начало отопительного периода 2018-2019 необходимо создать следующие запасы топлива:

- уголь: план – 101,7 тыс. тн.;

- мазут: план – 14,6 тыс. тн.;

- дизельное топливо: план –13,4 тыс. тн.;

в том числе в районах с ограниченными сроками завоза грузов:

- уголь: план – 64,9 тыс. тн.

- дизельное топливо: план –12 тыс. тн.

По итогам проведенных закупочных процедур ресурсоснабжающие предприятия, осуществляющие деятельность в районах с ограниченными сроками завоза грузов, заключили договоры на поставку топлива на условиях доставки топлива до котельных и в объёмах, обеспечивающих работу котельных и ДЭС до следующей навигации.

Экономические меры поддержки жилищно-коммунальной сферы  в 2018 году.

В бюджете Камчатского края в целях обеспечения подготовки жилищного фонда и стабильной работы объектов жизнеобеспечения ежегодно предусматриваются следующие меры финансовой поддержки:

- предоставление субвенции местным бюджетам на выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. На 2018 год предусмотрено 827,164 млн.руб;

- предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по (льготным) сниженным тарифам. На 2018 год предусмотрено 4 478,4 млн.руб;

- предоставление субсидий исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня. На 2018 год предусмотрено 80 млн.руб;

- предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях поставки горячего водоснабжения. На 2018 год предусмотрено 200 млн.руб;

- предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае. На 2018 год предусмотрено 486,6 млн.руб.

Реализация программных мероприятий по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В 2018 году на территории края модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами».

Мероприятия Государственной программы реализуются посредством исполнения следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»;

- подпрограмма 2 – «Чистая вода в Камчатском крае»;

- подпрограмма 3 – «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае».

Общий объем финансирования мероприятий Государственной программы 2193,96 млн.руб.