ПРОТОКОЛ № 54

заседания штаба при Правительстве Камчатского края по обеспечению безопасности электроснабжения в Камчатском крае

Малый зал       14.00                                                                                                  (14.10.2013 год)

дата

Председательствовал:       Мурзинцев Виктор Юрьевич,  заместитель Министра  ЖКХ и энергетики Камчатского края, заместитель руководителя штаба.

Присутствовали:

| № п/п; Организация; Должность; Ф.И.О.. 1; Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края; - Заместитель Министра; Мурзинцев Виктор Юрьевич. - консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, секретарь штаба;; Халимов Леонид Сергеевич. 2; ГУП «Камчатэнергоснаб»; - заместитель директора, начальник отдела поставок нефтепродуктов и угольной продукции;; Русанович Михаил Павлович. 3; Филиал «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго»; - заместитель главного инженера; Пыжьянов Алексей Сергеевич. 4; ОАО «ЮЭСК»; - главный инженер; Плугарь Семен Петрович. 5; УФСБ России по Камчатскому краю; - сотрудник УФСБ России по Камчатскому краю; Волков Андрей Николаевич. 6; Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края; - Руководитель; Гринь Сергей Владимирович. 7; ОАО «КамГЭК»; - Начальник ПТО, заместитель главного инженера; Попов Сергей Витальевич. 8; ОАО «Корякэнерго»; - генеральный директор; Кондращенко Евгений Николаевич. 9; ОАО «Геотерм»; - генеральный директор; Колесников Дмитрий Витальевич. 10; ОАО «Камчатскэнерго»; - главный инженер; Кулинич Сергей Анатольевич. 11; Главное Управление МЧС России по Камчатскому краю; - заместитель начальника Главного управления (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) - начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Камчатскому краю -; Литвинюк Андрей Сергеевич. 12; Ростехнадзор; Начальник отдела энергетического надзора Дальневосточного управления Ростехнадзора по Камчатскому краю; Нестеренко Дмитрий Геннадьевич. 13; ОАО «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова»; - генеральный директор; Пискунова Ирина Ивановна. ОАО «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова» - не присутствуют. Ген. Директор в очередном отпуске, главный инженер в командировке. Прислали доклад. |  |
| --- | --- |
| Приглашенные: Глава Запорожского сельского поселения - Яковенко Николай Андреевич |  |

Повестка дня:

1. Анализ технологических инцидентов произошедших в период между заседаниями штаба (с 31.07.2013 по 14.10.2013).

Докладчики: ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Южные электрические сети Камчатки», ОАО «Геотерм», ОАО «Камчатские электрические сети им. Пискунова И.А.», ОАО «Корякэнерго», ОАО «Камчатский  газоэнергетический комплекс», ОАО «Оборонэнерго».

Решили:

1.1. Информацию об устранении технологических инцидентов принять к сведению.

1.2. Руководителям энергоснабжающих предприятий  Камчатского края при возникновении технологических инцидентов обеспечить проведение мероприятий по их устранению в нормативные сроки, с безусловным недопущением прекращения энергоснабжения потребителей и составлением актов расследований причин технологических инцидентов в установленной форме.

Срок – постоянно

2. Выполнение завоза дизельного топлива, ГСМ и резерва материально-технических ресурсов на объекты энергетики в районах с ограниченными сроками навигации Камчатского края на период прохождения ОЗП 2013-2014годов.

Докладчики: ОАО «Южные электрические сети Камчатки», ОАО «Корякэнерго»

Решили:

2.1. ОАО «Корякэнерго» обеспечить накопление на объектах энергетики минимального запаса топливно-энергетических ресурсов в населенных пунктах, а также представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края график завоза топлива.

срок – до 27.10.2013г.

____________________________________________________________________

3. Обеспеченность дежурным техническим персоналом, аварийными выездными бригадами и автотранспортной техникой объектов энергетического комплекса Камчатского края.

Докладчики: ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Южные электрические сети Камчатки», ОАО «Геотерм», ОАО «Камчатские электрические сети им. Пискунова И.А.», ОАО «Корякэнерго», ОАО «Камчатский  газоэнергетический комплекс», ОАО «Оборонэнерго».

Решили:

3.1. Руководителям энергоснабжающих организаций  представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о наличии в филиалах предприятия аттестованного персонала и планируемых мероприятиях по проведению аттестации вновь принятых работников

срок – до 27.10.2013 года.

4. Организация совместных учений по ликвидации аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики Центрального энергоузла  и проведение противоаварийных тренировок в энергоснабжающих предприятиях Камчатского края.

Докладчик:  ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Южные электрические сети Камчатки», ОАО «Геотерм», ОАО «Камчатские электрические сети им. Пискунова И.А.», ОАО «Корякэнерго», ОАО «Камчатский  газоэнергетический комплекс», ОАО «Оборонэнерго».

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию о совместной работе аварийных служб по локализации и устранению технологических инцидентов в энергетике;

4.2. Руководителям энергоснабжающих предприятий  Камчатского края продолжить оперативное представление информации в Главное управление МЧС России по Камчатскому краю, о возникновении на подведомственных объектах энергетики технологических инцидентов влекущих сбои в жизнеобеспечении населения.

Срок - постоянно

5. Проведение в муниципальных образованиях Камчатского края инвентаризации бесхозяйных электрических сетей и трансформаторных подстанций.

Докладчики: ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Южные электрические сети     Камчатки», ОАО «Геотерм», ОАО «Камчатские электрические  сети им. Пискунова И.А.», ОАО «Корякэнерго», ОАО «Оборонэнерго».

Решили:

5.1. ОАО «Геотерм» (Д.В. Колесников), совместно с администрацией Запорожского сельского поселения (Н.А. Яковенко), представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края предложение по проведению капитального ремонта сетей 0,4-6кВ в селе Запорожье Усть-Большерецкого муниципального района

срок – до 27.10.2013 года.

5.2. ОАО «Камчатскэнерго» (С.А. Кулинич) и ОАО «Южные электрические сети (С.П. Плугарь) представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края следующую информацию:

- о бесхозяйных электрических сетях и трансформаторных подстанциях находящихся на территории муниципальных образований, где предприятие осуществляет деятельность по передаче электрической энергии;

- информацию о понесенных затратах при возникновении аварийных ситуаций и технологических отказов на бесхозяйных электрических сетях и трансформаторных подстанциях в целях восстановления электроснабжения потребителей

срок – до 27.10.2013 года.

5.3. Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.Ю. Мурзинцеву) направить в муниципальные образования Камчатского края обращение о заключении с энергоснабжающими предприятиями  соглашений по проведению в случае возникновении аварийных ситуаций и технологических отказов ремонтно-восстановительных работ на бесхозяйных электрических сетях и трансформаторных подстанциях

срок – до 27.10.2013 года.

Дополнительные вопросы:

____________________________________________________________________

6. Введение в состав комиссии по проверке готовности субъектов электроэнергетики должностных  лиц ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Докладчики: ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Южные электрические сети Камчатки», ОАО «Геотерм», ОАО «Камчатские электрические сети им. Пискунова И.А.», ОАО «Корякэнерго», ОАО «Оборонэнерго».

Решили:

Ввести в состав комиссии, по проверке готовности субъектов электроэнергетики на территории Камчатского края к работе в осенне-зимний период 2013-2014годов:

- начальника отделения надзорной деятельности по Усть-Большерецкому МР УНД ГУ МЧС России по Камчатскому краю  - Розумея  Вадима Петровича;

- начальника отделения надзорной деятельности по Петропавловск-Камчатскому ГО УНД ГУ МЧС России по Камчатскому краю  - Апаликова Юрия Юрьевича;

- начальника отделения надзорной деятельности по Елизовскому МР УНД ГУ МЧС России по Камчатскому краю  - Баштана Андрея Александровича

- ВрИО заместителя начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю –начальнику управления надзорной деятельности – Гусева Дмитрия Юрьевича

Заместитель руководителя  штаба                                                  В.Ю. Мурзинцев

Протокол вел

секретарь штаба                                                                                    Л.С. Халимов