# П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  12 февраля  2014 года  № 03-14

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | С. Б. Кондратьев В. Ю. Мурзинцев Н. А. Белоуско |
| --- | --- |
| Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А. И. Пархоменко |
| Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатский край | А.В. Панов |
| Глава городского округа «поселок Палана» Глава администрации Тигильского МР | М. А. Тихонов С.И. Бородай |
| Заместитель главы администрации Пенжинского МР | А. А. Бекетов |
| Заместитель главы администрации Карагинского МР | В. В. Швец |
| Глава администрации Соболевского МР | В.И. Куркин |
| Советник главы администрации Алеутского МР Заместитель руководителя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта, связи и строительства администрации Усть - Большерецкого МР Первый заместитель главы администрации Усть-Камчатского МР Глава администрации Быстринского МР | О. И. Уткина М.П. Захаров И.И. Купцов А.В. Греков |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского МР по вопросам ЖКХ | О.А. Поршнев |
| Начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского ГО | Н.Б. Байкова |
| Начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики Комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР Директор филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» Начальник отдела по работе с бюджетами филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» | Д.В. Макаров С.Н. Тюлькин Н. В. Александрова Л. В. Романенкова |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Заместитель начальника отдела - ИТМ РХБ защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» Заместитель директора по техническому развитию филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» Директор филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» Заместитель директора ГУП «Камчатэнергоснаб» Директор ООО «КВТ» Главный инженер ОАО «Камчатэнергосервис» | А. В. Колесников А. Ф. Блащук Р.Н. Высочинский А. С. Пыжьянов С. П. Воробьёв Б.К. Зеленый М. П. Русанович Л.Н. Кулешов С.А. Внучков |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О прохождении отопительного периода 2013-2014 годов, завоза и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1  Информацию  о  прохождении  отопительного  периода 2013-2014 годов,  завоза и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае,  принять  к сведению.

1.2. Рекомендовать Главам муниципальных образований Камчатского края и руководителям ресурсоснабжающих предприятий  представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  календарные план-графики по исполнению мероприятий по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 годов с указанием сроков  проведения  мероприятий по закупке материалов, проведения аукционов  по определению исполнителей  работ, сроков начала  и завершения запланированных работ

срок - весьма срочно.

1.3. Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и Елизовского муниципального района

- совместно с управляющими организациями и ресурсоснабжающими предприятиями продолжить работу по переходу на прямые расчеты с населением

срок - постоянно;

- исполнителям коммунальных услуг и ресурсоснабжающим организациям совместно организовать перерасчет платы граждан за ОДН в домах с открытой системой горячего водоснабжения в соответствии с Законодательством Российской Федерации

срок - до 18 февраля 2014 года.

1.4. Администрации Карагинского муниципального района (Алешкину Н.А.) представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  информацию о проведении собраний собственников с целью выбора способов управления МКД в соответствии с Жилищным кодексом РФ

срок - до 14 февраля 2014 года.

1.5. Рекомендовать администрации Усть-Камчатского муниципального района (Тихомирову А.И.) организовать работу с поставщиком дизельного топлива по выполнению поставок топлива в объеме необходимом для обеспечения работы котельных на 30 суток

срок - до 25 февраля 2014 года.

1.6. Рекомендовать ОАО «Камчатскэнерго» (Паршину Б.Е.)

- обеспечить обязательное участие в заседаниях координационного штаба по мониторингу хода подготовки и прохождения ОЗП представителей исполнительного аппарата управления ОАО «Камчатскэнерго»

срок - согласно графику селекторных совещаний.

1.7. Рекомендовать филиалу «Камчатский» ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (Петрушину О.В.) и  филиалу «Камчатский» ОАО «Славянка» (Зеленый Б.К.)

- представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  планы капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса и водоканализационного хозяйства, находящихся в ведении Министерства обороны РФ, по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 годов

срок - до 21 февраля 2014 года;

- представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края подробную информацию о расчетах с поставщиками энергоресурсов, а также расчетах между  филиалами «Камчатский» ОАО РЭУ и ОАО «Славянка»

срок - до 18 февраля 2014 года.

1.8. Рекомендовать филиалу «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» (Амелину Р.Д.)

- представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края  информацию о планируемом капитальном ремонте оборудования, находящегося в эксплуатации, для обеспечения безаварийного прохождения осенне-зимнего периода 2014-2015 годов

срок - до 18 февраля 2014 года.

1.9. Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края разработать примерную форму доклада к селекторным совещаниям координационного штаба, довести до глав муниципальных образований Камчатского края

срок - до 24 февраля 2014 года.

Заместитель Министра                                                                         В.Ю. Мурзинцев

Протокол вел:

главный специалист-эксперт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                       А.И. Задорожный