Отчет о деятельности отраслевой группы по развитию транспортного комплекса

Инвестиционного совета в Камчатском крае

за I полугодие 2018 года по состоянию на «1» июля 2018 г.

| № | Рассматриваемый вопрос | Принятое решение | Ход исполнения решения | На достижение какого КПЭ направлено мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение реализуемого компанией ООО «Альянс-ДВ Камчатка» инвестиционного проекта «Восстановление и развитие портопункта п. Оссора», претендующего на получение статуса «Масштабного инвестиционного проекта» в соответствии с критериями Закона Камчатского края № 662 от 30 июля 2015 года. | 1) признать соответствие инвестиционного проекта «Восстановление и развитие портопункта п. Оссора» критериям масштабного инвестиционного проекта Камчатского края; 2) рекомендовать Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края: - подготовить сводное заключение о соответствии инвестиционного проекта критериям масштабного инвестиционного проекта, установленным Законом; - вынести вопрос об установлении соответствия инвестиционного проекта «Восстановление и развитие портопункта п. Оссора» критериям масштабного инвестиционного проекта на очередное заседание Инвестиционного совета в Камчатском крае | Мероприятие выполнено. | - Количество проведённых заседаний; - Количество проведённых стратегических заседаний; - Количество рассмотренных инвестиционных проектов; - Количество инвестиционных проектов, вынесенных на рассмотрение Инвестиционного совета в Камчатском крае; - Объем инвестиций в основной капитал; - Количество созданных рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов; - Количество инвестиционных проектов, которым оказаны меры государственной поддержки; - Исполнение протокольных решений, принятых на заседаниях группы |
| 2. | Об организации безопасного судоходства и организации своевременного завоза продовольствия в отдалённые посёлки Камчатского края. | 1) Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края провести повторное рассмотрение вопроса на заседании отраслевой группы по развитию транспортного комплекса Инвестиционного совета в Камчатском крае 2) Рекомендовать Министерству экономического развития и торговли Камчатского края предоставить информацию о необходимых объёмах завоза продовольствия в отдалённые и труднодоступные населённые пункты Камчатского края 3) Рекомендовать Главам администраций Пенжинского, Алюторского, Карагинского, Тигильского муниципальных районов, Главе администрации городского округа «посёлок Палана» предоставить информацию о планируемых объёмах и времени завоза продовольствия и грузов (отдельно отметив товары первой необходимости) в отдалённые и труднодоступные населённые пункты Камчатского края | Мероприятие выполнено в рабочем порядке за рамками работы отраслевой группы. | - Количество проведённых заседаний; - Исполнение протокольных решений, принятых на заседаниях группы |
| 3. | Об итогах работы отраслевой группы по транспорту Инвестиционного совета в Камчатском крае за 2017 год. Утверждение плана работы на 2018 год. Утверждение списка участников отраслевой группы по транспорту Инвестиционного совета в Камчатском крае на 2018 год. | - информацию принять к сведению; - утвердить: отчёт о деятельности Отраслевой группы за 2017 год, план работы Отраслевой группы на 2018 год, плановые значения целевого индикатора деятельности Отраслевой группы на 2018 год, состав Отраслевой группы на 2018 год; - направить в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, для рассмотрения и утверждения на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае, состав Отраслевой группы | Мероприятие выполнено. | - Количество проведённых заседаний; - Исполнение протокольных решений, принятых на заседаниях группы |
| 4. | О ходе реализации особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края «Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов ёмкостью 18 000 тонн на базе существующего причального сооружения в г. Петропавловск-Камчатский» | - отчёт о ходе реализации особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края утвердить; - Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края совместно с Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа и ПАО «Камчатскэнерго» проработать вопрос о дате начала и сроках выполнения работ по сносу заброшенных мазутохранилищ и мазутопровода, а так же рекультивации земельного участка; - рекомендовать Главе администрации Петропавловск-Камчатского городского округа проанализировать состояние безопасности дорожного движения на существующем выезде с территории строящегося комплекса на улицу Арсеньева, с учётом въезда (выезда) автомобилей, перевозящих ГСМ | Мероприятие выполнено; Мероприятие в стадии реализации; Мероприятие выполнено | - Количество проведённых заседаний; - Объем инвестиций в основной капитал; - Количество проведенных стратегических заседаний; - Исполнение протокольных решений, принятых на заседаниях группы |
| 5. | О ходе строительства/реконструкции объектов федеральной собственности в аэропортах Камчатского края (Перечень поручений по итогам проверки исполнения поручений Президента по вопросам повышения транспортной доступности, развития малой авиации от 26.07.2017 № Пр-1449) | Информацию принять к сведению | Мероприятие выполнено. | - Количество проведённых заседаний; - Исполнение протокольных решений, принятых на заседаниях группы |
| 6. | О ходе реализации инвестиционного проекта ООО «Альянс-ДВ Камчатка» по развитию портопунка с. Оссора. | Информацию принять к сведению | Мероприятие выполнено. | - Количество проведённых заседаний; - Объем инвестиций в основной капитал; - Количество проведенных стратегических заседаний; - Исполнение протокольных решений, принятых на заседаниях группы |

Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края                                                                             В.В. Каюмов

Секретарь отраслевой группы по развитию транспортного комплекса

Инвестиционного совета в Камчатском крае                                                                                                                  А.В. Алексеев

- Фактическое значение целевого индикатора (КПЭ) деятельности отраслевой группы 
по развитию транспортного комплекса Инвестиционного совета в Камчатском крае за I полугодие 2018 года

| - № - п/п | - Наименование целевого индикатора/КПЭ | - Плановое значение целевого индикатора/КПЭ на 2018 год | - Фактическое значение целевого индикатора/КПЭ деятельности за I полугодие 2018 года |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Объем инвестиций в основной капитал (в млн. руб.) | - 644,34 | - 313,762 |
| - 2. | - Количество созданных рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов | - 10 | - 3 |
| - 3. | - Количество реализованных инвестиционных проектов в курируемой отрасли | - 1 | - 0 |
| - 4. | - Количество рассмотренных инвестиционных проектов | - 2 | - 1 |
| - 5. | - Количество инвестиционных проектов, вынесенных на рассмотрение Инвестиционного совета в Камчатском крае | - 1 | - 1 |
| - 6. | - Количество инвестиционных проектов, которым оказаны меры государственной поддержки | - 1 | - 1 |
| - 7. | - Количество проведенных мероприятий по поиску и привлечению инвестиций, в том числе участие в экономических форумах, отраслевых конференциях и других мероприятиях на территории Российской Федерации | - 1 | - 1 |
| - 8. | - Количество проведенных заседаний | - 4 | - 3 |
| - 9. | - Количество проведенных стратегических заседаний (рассмотрение основных направлений развития курируемой отрасли) | - 1 | - 0 |
| - 10. | - Исполнение протокольных решений, принятых на заседаниях отраслевой группы | 100% | 83%, 1 вопрос в проработке (17 %) |
| - 11. | - Размещение в сети «Интернет» материалов по вопросам заседания отраслевой группы | 100% | 100% |
| - 12. | - Размещение в сети «Интернет» отчета о деятельности отраслевой группы | 100% | 100% |
| - 13. | - Количество включенных в государственные программы Камчатского края мероприятий, направленных на реализацию Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года | - 1 | - 0 |
| - 14. | Участие руководителей отраслевых групп в формировании Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы в соответствии с Регламентом, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2014 № 352-РП. | - 100% | - 100% |

Информация 
о деятельности отраслевой группы по развитию транспортного комплекса Инвестиционного совета в Камчатском крае

за I полугодие 2018 года

За I полугодие 2018 года было проведено 3 заседания отраслевой группы по развитию транспортного комплекса Инвестиционного совета в Камчатском крае, на которых рассмотрено 6 вопросов, исполнение принятых решений по рассматриваемым вопросам составило 83% (1 вопрос находятся в стадии проработки (17 %).

На заседаниях отраслевой группы по развитию транспортного комплекса Инвестиционного совета в Камчатском крае рассмотрен 1 инвестиционный проект:

- «Восстановление и развитие портопункта п. Оссора».

В работе отраслевой группы особое внимание уделено вопросам развития территории опережающего развития «Камчатка» и свободного порта, а так же формировании прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений.

В рамках работы отраслевой группы выработаны предложения по:

- нефинансовой государственной поддержке инвестиционных проектов по созданию транспортной инфраструктуры в Камчатском крае;

- обеспечению предприятий транспортной отрасли необходимыми трудовыми ресурсами.

В соответствии с плановыми значениями целевых индикаторов деятельности отраслевой группы по развитию транспортного комплекса Инвестиционного совета в Камчатском крае, в 2018 году планируется привлечение инвестиций в основной капитал в объеме 644,34 млн. руб.

В первом полугодии 2018 года инвестиции в основной капитал составили 313,762 млн. руб., из них: 39,304 млн. руб. – инвестиции АО АК «Витязь-Аэро», 77,866 млн. руб. – инвестиции ООО «МС-Бункер», 28,950 млн. руб. – инвестиции АО «Камчатское авиационное предприятие», 113,480 млн. руб. – инвестиции АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский», 54,162 млн. руб. – инвестиции ООО «Терминал «Сероглазка».