Отчет о деятельности отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае

**по развитию ТЭК и ЖКХ и привлечению**

**частных инвестиций в отрасль** (далее – отраслевая группа)

(наименование группы)

За первое полугодие 2018 года по состоянию на «01» июля 2018 г.

(период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Рассматриваемый вопрос** | **Принятое решение** | **Ход исполнения решения** | **На достижение какого КПЭ направлено мероприятие** |
| **1.** | Об утверждении Плана работы отраслевой группы по развитию ТЭК и ЖКХ и привлечению частных инвестиций в отрасль на 2018 год. | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) утвердить План работы отраслевой группы на 2018 год, с учетом поправок членов отраслевой группы. | Исполнено. План работы отраслевой группы на 2018 год с учетом поправок членов отраслевой группы утвержден Министром ЖКХ и энергетики Камчатского кая В.В. Тихоновичем 09.02.2018 | 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
| Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) разместить на своей странице официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края утвержденный план работы отраслевой группы на 2018 год. | Исполнено. План работы отраслевой группы на 2018 год, утвержденный Министром ЖКХ и энергетики Камчатского кая В.В. Тихоновичем, размещен 09.02.2018 на странице Министерства официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края |
| **2.** | Об утверждении значений целевых индикаторов и ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности отраслевой группы на 2018 год. | Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края (О.Н. Кукиль), в целях корректировки целевого индикатора: «Объем инвестиций в основной капитал», направить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о планируемом на 2018 год объеме средств ресурсоснабжающих организаций Камчатского края в сфере электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных в рамках утвержденных инвестиционных программ. | Исполнено. Региональной Службой по тарифам и ценам Камчатского края исх. от 04.02.2018 № 90.01-04/245 предоставлена информация об объеме средств ресурсоснабжающих организаций Камчатского края в сфере электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных в рамках утвержденных инвестиционных программ на 2018 год. | 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
| Ресурсоснабжающим организациям Камчатского края – членам отраслевой группы (АО «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова», ПАО «Камчатскэнерго», филиалу «Камчатский» АО «Оборонэнерго», АО «Геотерм», АО «ЮЭСК», ПАО «Тепло Земли», АО «Корякэнерго», КГУП «Камчатский водоканал», АО «Камчатэнергосервис»), в целях корректировки целевого индикатора: «Количество созданных рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов», направить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о планируемом на 2018 год количестве создаваемых рабочих мест в ходе реализации организацией/предприятием инвестиционных проектов, связанных со строительством, модернизацией, техническим перевооружением объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры. | Исполнено. Всеми ресурсоснабжающими организациями Камчатского края курируемой отрасли предрставлена информация о планируемом на 2018 год количестве создаваемых рабочих мест. |
| Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович), с учетом предоставленной информации по п. 2.1, 2.2 настоящего протокола, утвердить и разместить на своей странице официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края значения целевых индикаторов и ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности отраслевой группы. | Исполнено. Значения целевых индикаторов и ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности отраслевой группы на 2018 год утверждены Министром ЖКХ и энергетики Камчатского кая В.В. Тихоновичем 09.02.2018 и размещены на странице Министерства официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края |
| **3.** | О соответствии инвестиционного проекта «Сооружение тепломагистрали диаметром 500 мм 1-го контура от повысительной насосной станции № 3 (ПНС-3) по ул. Академика Королева, строительство повысительной насосной станции № 5 (ПНС-5) и пяти автоматизированных центральных тепловых пунктов (АЦТП) котельная «Владивостокская», котельная «Ватутина», котельная «Школа № 18» котельная «101 квартал», котельная «103 квартал» в Северном городском планировочном районе» критериям Положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П. | Признать проект соответствующим критериям Положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2015 №312-П. | Проект признан соответствующим критериям Положения о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2015 № 312-П, всеми членами отраслевой группы. | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Рекомендовать инициатору проекта - ПАО «Камчатскэнерго» (С.Б. Кондратьев) направить в адрес Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края информацию о готовности представить проект к рассмотрению на заседании Инвестиционного совета в Камчатском крае, в целях его признания масштабным инвестиционным проектом в Камчатском крае. | Исполнено. |
| Рекомендовать ПАО «Камчатскэнерго» (С.Б. Кондратьев) совместно с АО «Геотрем» проработать вопрос сохранения баланса мощности и электроэнергии в Центральном энергоузле Камчатского края, в случае практической реализации проекта. | Исполнено инициатором проекта. Вопрос проработан в полном объеме. |
| **4.** | О централизованном отоплении объектов социального назначения и многоквартирных домов п. Озерновский. | Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) продолжить осуществление контроля исполнения решений совещания в Министерстве ЖКХ и энергетики Камчатского края по вопросу организации теплоснабжения и повышения надёжности системы электроснабжения в Озерновском городском поселении Усть – Большерецкого муниципального района от 13.02.2018 года (п.п. 1.1, 1.2, 2.1.). | Данное решение заседания отраслевой группы исполняется и будет продолжено во втором полугодии 2018 года | 9, 13 |
| Рекомендовать администрации Озерновского городского поселения (В.В. Петров):  - продолжить работу по заключению концессионного соглашения в отношении объектов инженерной инфраструктуры Озерновского городского поселения;  - направить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о ходе исполнения п.п. 1.2.1. решений настоящего Протокола.  **Срок: 01 октября 2018 года** | В ходе реализации. Срок исполнения не наступил |
| Рекомендовать администрации Усть–Большерецкого муниципального района (К.Ю. Деникеев):   * + 1. - продолжить работу по подготовке проектной документации по муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Ромашка» и обеспечить его внедрение;     2. - направить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о ходе исполнения п.п. 1.3.1. решений настоящего Протокола.   **Срок: 01 октября 2018 года** | В ходе реализации. Срок исполнения не наступил |
| **5.** | О целесообразности (нецелесообразности) введения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций в Камчатском крае | Рекомендовать АО «Корякэнерго» (Е.Н. Кондращенко) направить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края оценочные расчеты влияния на доходы регионального бюджета в случае введения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, в том числе внести предложения по условиям его предоставления, категориям налогоплательщиков, объектам основных средств.  **Срок: 01 августа 2018 года** | В ходе реализации. Срок исполнения не наступил | 1 |
| **6.** | О возможных вариантах финансирования реализации проекта: «Расширение ВЭС в п. Усть-Камчатск». | Учесть необходимость исполнения протокольных решений совместного совещания Правительства Камчатского края и ПАО «РусГидро», состоявшегося 15 марта 2018 года. | Решение поддержано всеми членами отраслевой группы | 1, 3, 4, 6, 7 |
| Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (В.В. Тихонович) направить в адрес Заместителя Правительства Камчатского края Т.Ю. Смирнова служебную записку об исполнении п. 5.1. решений совещания Правительства Камчатского края и ПАО «РусГидро» от 15 марта 2018 года  **Срок: 05 июля 2018 года** | Исполнено. Служебная записка по данному вопросу направлена в адрес Заместителя Правительства Камчатского края Т.Ю. Смирнова |
| КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» (Э.В. Пирогов) совместно с филиалом «Елизовский» КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» (В.А. Семчев) проработать вопрос развития системы электро- и теплоснабжения Усть-Камчатского муниципального района, включая использование всех возможных источников электрической и тепловой энергии, результаты работы представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.  **Контрольные сроки исполнения: 01 января 2019 года; 01 июня 2019 года; 31 декабря 2019 года** | В ходе реализации. Срок исполнения не наступил |
| **7.** | О ходе реализации инвестиционного проекта «Сооружение тепломагистрали диаметром 500 мм 1-го контура от повысительной насосной станции № 3 (ПНС-3) по ул. Академика Королева, строительство повысительной насосной станции № 5 (ПНС-5) и пяти автоматизированных центральных тепловых пунктов (АЦТП) котельная «Владивостокская», котельная «Ватутина», котельная «Школа № 18» котельная «101 квартал», котельная «103 квартал» в Северном городском планировочном районе». | Считать необходимым закрыть рассмотрение вопроса о присвоении проекту статуса масштабного инвестиционного проекта в Камчатском крае на основании пп. 4 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которому принятие решения об установлении соответствия вышеуказанного инвестиционного проекта критериям масштабного инвестиционного проекта и признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным проектом, в целях предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов, не требуется, а также ввиду исполнения администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа своих обязательств в части предоставления в аренду необходимых земельных участков в аренду без проведения торгов в целях реализации проекта. | Данное решение поддержано всеми членами отраслевой группы | 1, 3, 4, 6 |
| Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (В.И. Иваненко) оказывать содействие ПАО «Камчатскэнерго» в предоставлении земельных участков для реализации Проекта, в пределах компетенции.  **Срок: до окончания срока реализации проекта.** | Исполняется администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа. В настоящее время администрация ПКГО оказывает содействие в организации общих собраний собственников жилых помещений, в целях согласования прохождения участков тепломагистрали по территориям, прилегающим к многоквартирным домам. |
| **8.** | Доступность и качество услуг связи в Камчатском крае | Информацию Руководителя Агентства по информатизации и связи Камчатского края И.М. Леонтьевой принять к сведению. | Информация Руководителя Агентства по информатизации и связи Камчатского края И.М. Леонтьевой принята к сведению. | 8 |
| **9.** | Рассмотрение вопросов по надежности энергоснабжения п. Октябрьский в связи с необходимостью реализации технологического присоединения к сетям АО «Камчатские электрические сети им. Пискунова И.А.» дополнительной мощности заявителя в размере 2,5 МВА, а также позиции Региональной Службы по тарифам и ценам Камчатского края по данным вопросам. | Рекомендовать АО «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова» (И.И. Пискунова) направить в адрес Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края предложения по внесению изменений в Инвестиционную программу Общества на 2018-2020 годы, в соответствии с действующим законодательством.  **Срок: 15 июля 2018 года** | В ходе реализации. Срок исполнения не наступил | 9, 13 |
| **10.** | Рассмотрение проекта Соглашения об особенностях ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию в связи со строительством/реконструкцией сетевых и генерирующих объектов между ресурсоснабжающими организациями и Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края. | С целью привлечения ресурсоснабжающими организациями дополнительного источника инвестиций без утверждения в тарифе дополнительных затрат в виде инвестиционной составляющей в тарифе рекомендовать к заключению между ресурсоснабжающими организациями Камчатского края и Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края соглашений об особенностях ценообразования, дополнив их приложениями о фактической и планируемой экономии организаций, а также отчет (график) об исполнении соответствующего плана работ. | Принято ресурсоснабжающими организациями Камчатского края для исполнения и дальнейшей работы (по мере необходимости заключения подобных соглашений) | 1, 8, 9 |
| **11.** | О реализации мероприятий программы автоматизации центральных тепловых пунктов ПАО «Камчатскэнерго». | Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (В.И. Иваненко) совместно с ПАО «Камчатскэнерго» (С.Б. Кондратьев) проработать вопрос о возможном и наиболее оптимальном механизме реализации программы, включая источники финансирования и сроки ее реализации, направить соответствующую информацию в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края.  **Срок: 15 августа 2018 года** | В ходе реализации. Срок исполнения не наступил | 1, 4, 6, 8, 9 |
| **12.** | Проблемы реализации проекта по развитию системы теплоснабжения северной части Петропавловск-Камчатского городского округа на базе котельной № 1 и пути их решения. | Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (В.И. Иваненко) принять меры по обеспечению финансирования данного Проекта, направить соответствующую информацию в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края.  **Срок: 15 августа 2018 года** | В ходе реализации. Срок исполнения не наступил | 1, 3, 4, 6 |
| **13.** | О включении в государственное задание КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» на 2019 год предпроектной работы «Обоснование инвестиций формирования объединенного энергоузла Усть-Камчатского района на базе строительства малых ГЭС и ВЭУ». | Рекомендовать КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» (Э.В. Пирогов) совместно с филиалом «Елизовский» КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» (В.А. Семчев) разработать техническое задание на выполнение данной работы, сформировать стоимостные характеристики и направить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.  **Срок: до 05 августа 2017 года** | В ходе реализации. Срок исполнения не наступил | 4, 7, 8, 9, 13 |
| Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края рассмотреть возможность включения в государственное задание КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» на 2019 г. выполнение предпроектной работы «Обоснование инвестиций формирования объединённого энергоузла Усть-Камчатского района на базе строительства малых ГЭС и ВЭУ» с целью максимального использования местных энергоресурсов для снижения себестоимости и повышения надёжности энергоснабжения.  **Срок: до 01 сентября 2018 года** | В ходе реализации. Срок исполнения не наступил |
| **Информация о достигнутых целевых индикаторах и ключевых показателях эффективности (КПЭ) деятельности** | | | | |
|  | *Наименование целевого индикатора / КПЭ* | | *Фактическое значение целевого индикатора / КПЭ* | *Примечание* |
|  | Объем инвестиций в основной капитал: | |  |  |
| 1.1. | по инвестиционному проекту «Обеспечение энергоснабжения изолированных территорий Камчатского края на основе возобновляемых источников энергии» | | 0 млн. руб. | В настоящее время ПАО «Передвижная энергетика» испытывает затруднения в определении источника финансирования для практической реализации проекта. |
| 1.2. | По программе «Газификация Камчатского края» | | - | Данные будут известны по завершению 2018 года |
| 1.3. | В соответствии с утвержденными инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций Камчатского края | | - | Данные будут известны по завершению 2018 года |
|  | Количество созданных рабочих мест в ходе реализации инвестиционных проектов | | - | Данные будут известны по завершению 2018 года |
|  | Количество реализованных инвестиционных проектов в курируемой отрасли | | Отсутствуют. | Проект по ВИЭ в ходе реализации, проект «Сооружение тепломагистрали диаметром 500 мм 1-го контура от повысительной насосной станции № 3 (ПНС-3) по ул. Академика Королева, строительство повысительной насосной станции № 5 (ПНС-5) и пяти автоматизированных центральных тепловых пунктов (АЦТП) котельная «Владивостокская», котельная «Ватутина», котельная «Школа № 18» котельная «101 квартал», котельная «103 квартал» в Северном городском планировочном районе» в ходе реализации. |
|  | Количество рассмотренных инвестиционных проектов (мероприятий) | | 3 инестиционных проекта:  1. Проект «Сооружение тепломагистрали диаметром 500 мм 1-го контура от повысительной насосной станции № 3 (ПНС-3) по ул. Академика Королева, строительство повысительной насосной станции № 5 (ПНС-5) и пяти автоматизированных центральных тепловых пунктов (АЦТП) котельная «Владивостокская», котельная «Ватутина», котельная «Школа № 18» котельная «101 квартал», котельная «103 квартал» в Северном городском планировочном районе»;  2. проект «Расширение ВЭС в п. Усть-Камчатск»;  3. проект по развитию системы теплоснабжения северной части Петропавловск-Камчатского городского округа на базе котельной № 1 и пути их решения. |  |
|  | Количество инвестиционных проектов, вынесенных на рассмотрение Инвестиционного совета в Камчатском крае | | 1 инвестиционный проект вынесен на рассмотрение Инвестиционного совета в Камчатском крае: «Сооружение тепломагистрали диаметром 500 мм 1-го контура от повысительной насосной станции № 3 (ПНС-3) по ул. Академика Королева, строительство повысительной насосной станции № 5 (ПНС-5) и пяти автоматизированных центральных тепловых пунктов (АЦТП) котельная «Владивостокская», котельная «Ватутина», котельная «Школа № 18» котельная «101 квартал», котельная «103 квартал» в Северном городском планировочном районе»; |  |
|  | Количество инвестиционных проектов, которым оказаны меры государственной поддержки | | Отсутствуют в настоящее время. |  |
|  | Количество проведенных мероприятий по поиску и привлечению инвестиций, в том числе участие в экономических форумах, отраслевых конференциях и других мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами | | 2 |  |
|  | Количество проведенных заседаний | | 3 |  |
|  | Количество проведенных стратегических заседаний *(рассмотрение основных направлений развития курируемой отрасли)* | | 1 (вопрос о централизованном отоплении объектов социального назначения и многоквартирных домов п. Озерновский). |  |
|  | Исполнение протокольных решений, принятых на заседаниях группы | | 100 % | *(100% - общее количество принятых решений, срок исполнений по которым уже наступил. На текущую дату многие решения заседаний отрпслевой группы находятся в стадии исполнения, срок по которым еще не наступил* |
|  | Размещение в сети «Интернет» материалов по вопросам заседания | | 100 % | *(100% - размещение материалов по количеству заседаний)* |
|  | Размещение в сети «Интернет» отчета о деятельности отраслевой группы | | 100 % | *(100% - размещение отчета 2 раза в год)* |
|  | Количество включенных в государственные программы Камчатского края мероприятий, направленных на реализацию Инвестиционной Стратегии Камчатского края до 2020 года | | 2 мероприятия:  1. Реконструкция Сооружения котельная № 1 Петропавловск-Камчатского городского округа. II пусковой комплекс.  2. Реконструкция насосной станции второго подъема и закрытого распределительного устройства (ЗРУ-6кВ) «Авачинского водозабора» КГУП «Камчатский водоканал» (в том числе проектно-изыскательские работы и государственная экспертиза проектной документации) | Ограниченность средств краевого бюджета и большая стоимость проектов не позволяют включать многие мероприятия Инвестиционной Стратегии Камчатского края до 2020 года в Государственную программу, подведомственную Министерству |
|  | Участие руководителей отраслевых групп в формировании Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы в соответствии с Регламентом, утвержденным распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2013 № 352-РП | | 1 раз в год, в соответствии с установленными сроками |  |