П Р О Т О К О Л

Выездного совещания рабочей группы координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Камчатском крае к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода 2010-2011 годов на территориях муниципальных образований

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мильковский муниципальный район

от 02 сентября 2010 года  № 26-10

Присутствовали:

| Заместитель Председателя Правительства Камчатского края, руководитель координационного штаба | С. А. Пахомов |
| --- | --- |
| Глава Мильковского муниципального района | В.К. Войцеховский |
| Главный специалист отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.А. Аксёнов |
| Заместитель главы администрации Мильковского муниципального района | В.А. Лобач |
| Начальник управления автомобильных дорог Камчатского края | С.П. Цыбин |
| Инспектор государственной жилищной инспекции Камчатского края | В.Ф. Овсянников |
| Заместитель начальника отдела промышленного надзора и теплоэнергетики Камчатского управления Ростехнадзора | С.П. Якунин |
| Главный инженер ГУП «Камчатсккоммунэнерго» | Л.Н. Кулешов |
| Консультант отдела транспорта и дорожного хозяйства Агентства транспорта Камчатского края | И.В. Радин |
| Главный инженер МУП «Мильковский водоканал» | А.С. Кириськин |
| И.о. директора филиала «Тепловые сети с.Мильково» ГУП «Камчатсккоммунэнерго» | А.Ф. Ковшарев |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры администрации Мильковского муниципального района | О.А. Пригодская |
| Директор ООО «Мильковское РСУ» | И.В. Леонов |
| Директор ООО «Кристал» | Б.Р. Мовшумов |
| Директор ДРСУ-2 ФГУП «Камчатавтодор» | А.А. Никулин |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Подготовка объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к началу и прохождению осенне-зимнего периода 2010-2011 годов

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. Информацию о проделанной работе по подготовке объектов  энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, принять к сведению.

1.2. ГУП «Камчатсккоммунэнерго»:

- в целях избежания случаев загрязнения системы отопления держать на контроле процесс подготовки воды предназначенной для циркуляции теплоносителя от котельной «ДКВР» села Мильково

срок – постоянно;

- включить в план ремонтной программы предприятия на 2011 год работы по обеспечению резервными источниками электроснабжения котельной «РТПХС» в селе Мильково и котельной № 12 в селе Долиновка, что соответствует необходимой второй категории надежности  снабжения объектов теплоэнергетики электрической энергией

срок – до 01.01.2011 года.

1.3. Администрации Мильковского муниципального района совместно с управляющими организациями обеспечить постоянный контроль за качеством выполнения капитальных ремонтных работ жилищного фонда в рамках мероприятий финансируемых за счет средств Фонда содействия и реформированию жилищно-коммунального хозяйства

срок – до 31.12.2010 года.

1.4. Рекомендовать руководству ФГУП «Камчатавтодор» обеспечить необходимый запас топливно-энергетических ресурсов на начало отопительного периода 2010-2011 годов на котельных Мильковского муниципального района находящихся в собственности предприятия

срок - до начала отопительного периода 2010-2011 годов.

Заместитель Председателя Правительства

Камчатского края	, руководитель

координационного штаба				                               С.А. Пахомов

Протокол вел:

Аксенов Владимир Анатольевич

42-08-61