- П Р О Т О К О Л

совещания рабочей группы координационного штаба  по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 11  марта   2012г.  № 06 - 12

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | А.В. Алексеев |
| --- | --- |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.И. Слонский |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края – начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |
| Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | П.Б. Малюшенко |
| Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, секретарь координационного штаба | Н.А. Белоуско |
| Руководитель - Главный государственный инспектор Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.И. Пархоменко |
| Начальник отдела общепромышленного надзора Камчатского управления «Ростехнадзор» | А.В. Панов |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О  графике  согласования планов мероприятий  по подготовке объектов инженерной  инфраструктуры, жилищного фонда муниципальных образований Камчатского края к ОЗП 2012– 2013 годов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Алексеев  А.В.,  Слонский В.И., Меметов И.Э., Пархоменко А.И.)

1. Информацию принять к сведению.

2.  Утвердить график проведения заседаний рабочих групп координационного штаба по вопросу согласования планов мероприятий  по подготовке объектов инженерной  инфраструктуры, жилищного фонда муниципальных образований Камчатского края к ОЗП 2012– 2013годов.

3. Главам муниципальных образований в Камчатском крае принять личное участие в заседаниях рабочих групп  координационного штаба по вопросу согласования планов мероприятий  по подготовке объектов инженерной  инфраструктуры, жилищного фонда муниципальных образований Камчатского края к ОЗП 2012 – 2013 годов, или  обеспечить участие в заседаниях   ответственных за выполнение  мероприятий по подготовке  объектов жилищно-коммунального хозяйства к ОЗП 2012– 2013 годов на территориях муниципальных образований.

Министр                                                                                          А.В. Алексеев

Протокол вел

Референт отдела энергетики

и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики

Камчатского края, секретарь координационного штаба                                          Н.А. Белоуско

Приложение

к протоколу совещания рабочей

группы координационного штаба

от  11  марта  2012 г.  № 06 – 12

ГРАФИК

проведения заседаний рабочих групп координационного штаба по вопросу   согласования планов мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, жилищного фонда муниципальных образований Камчатского края к ОЗП 2012 – 2013 годов

| Наименование муниципального образования | Дата проведения совещания |
| --- | --- |
| 1. Администрация городского округа «поселок Палана» | 20 марта 2012г. |
| 2. Администрация Карагинского муниципального района | 23 марта 2012г. |
| 3. Администрация Тигильского муниципального района | 27 марта 2012г. |
| 4. Администрация Олюторского муниципального района | 29 марта 2012г. |
| 5. Администрация Пенжинского муниципального района | 03 апреля 2012г. |
| 6. Администрация Соболевского муниципального района | 05 апреля 2012г. |
| 7. Администрация Быстринского муниципального района |  |
| 8. Администрация Усть–Камчатского муниципального района | 10 апреля 2012г. |
| 9. Администрация Усть–Большерецкого муниципального района | 12 апреля 2012г. |
| 10. Администрация Алеутского муниципального района | 17 апреля 2012г. |
| 11. Администрация Вилючинского городского округа |  |
| 12. Администрация Мильковского муниципального района | 19 апреля 2012г. |
| 13. Администрация Елизовского муниципального района | 24 апреля 2012г. |
| 14. Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа | 26 апреля 2012г. |