П Р О Т О К О Л

совещания рабочей группы координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 10  мая  2012 г.  № 22 - 12

Присутствовали:

| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | В. И. Слонский |
| --- | --- |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |
| Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | П. Б. Малюшенко |
| Глава администрации Алеутского МР Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК» Заместитель генерального директора- главный Инженер ОАО «ЮЭСК» Инженер ПТС ОАО «ЮЭСК» | С. В. Арнацкая Е. И. Вахраков В. Ю. Мурзинцев А. Н. Верёвкин |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Согласование планов мероприятий по подготовке к зиме 2012-2013 годов объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Алеутского муниципального района

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(В. И. Слонский,   О.Н.Литовченко, Е. И. Вахраков, С. В. Арнацкая)

1.1. Согласовать план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры  к  отопительному  периоду  2012 – 2013 годов по предприятию ОАО «ЮЭСК» в  размере   931,9  тыс. руб.

1.2. Согласовать план мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов благоустройства  к отопительному периоду 2012- 2013 годов на сумму 23324,4 тыс. руб. с учётом корректировки видов работ по жилищному фонду.

План подготовки жилищного фонда с учётом корректировки представить в министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

Срок – 14.05.2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Завоз топлива на отопительный сезон 2012-2013 годов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(О.Н.Литовченко,  П. Б.Малюшенко, Е. И. Вахраков)

Объем завозимого топлива для прохождения ОЗП  2012-2013 годов  планируется в размере 4912  тн. угля.

Заместитель Министра             		                                         В. И. Слонский

Протокол вел

заместитель начальника отдела

энергетики и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                            О. Н. Литовченко