- П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  11 декабря  2013 года  № 33-13

| Присутствовали: И.о. Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.Ю. Мурзинцев О.Н. Литовченко |  |
| --- | --- | --- |
| Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Н.А. Белоуско П.Б. Малюшенко |  |
| Руководитель государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.И. Пархоменко |  |
| Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатский край | А.В. Панов |  |
| Начальник отдела экономики и ЖКХ администрации городского округа «поселок Палана» Начальник отдела ЖКХ администрации Тигильского МР Заместитель главы администрации Пенжинского МР | А.В. Степанов М.Ю. Байрак А.А. Бекетов |  |
| Заместитель главы администрации Олюторского МР | О.Д. Карпенко |  |
| И.о.руководителя управления ЖКХ администрации Карагинского МР | Е.П. Алина |  |
| Советник главы администрации Алеутского МР Заместитель главы администрации Соболевского МР | О.И.Уткина А.В. Колмаков |  |
| Глава Усть - Большерецкого МР Глава администрации Усть-Камчатского МР Глава администрации Быстринского МР | И.Л. Бондарь П.М. Кошкарев А.В. Греков |  |
| Руководитель комитета по строительству и коммунальному хозяйству администрации МР |  | И.Л. Барауля |
| Начальник управления городского хозяйства Вилючинского ГО |  | Н.Б. Байкова |
| Начальник отдела ЖКХ комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО И.о. начальника управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК» |  | Д.В. Макаров И.Э. Меметов Е.И. Вахраков |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Начальник отдела по работе с бюджетами филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» Зместитель главного инженера по эксплуатации филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» Заместитель директора по техническому развитию филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» Директор филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» Начальник отдела эксплуатации филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» |  | А.В. Колесников А.Ф. Блащук Л.В. Романенкова А.С. Пыжьянов С.П. Воробьев Б.К. Зеленый А.Б. Новокрещинов |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О прохождении отопительного периода 2013-2014 годов,   завоза и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1  Информацию  о  прохождении  отопительного  периода 2013-2014 годов,  завоза  и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае,  принять  к сведению.

1.2 Ресурсоснабжающим организациям, администрациям муниципальных образований в Камчатском крае обеспечить дежурство в период новогодних праздников с 31.12.2013 по 08.01.2014 года.

Графики дежурства с ответственными лицами,  приказы об организации дежурства в праздничные новогодние дни представить в  Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до 16 декабря 2013 года.

1.3 Рекомендовать администрации  Пенжинского муниципального района  совместно с администрациями сельских поселений «село Каменское» и «село Манилы»  представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края  предложения по организации водоснабжения населения на территории муниципальных образований

срок – до 20 декабря 2013года.

1.4 Администраци Усть-Камчатского муниципального   района  представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края  окончательный и согласованный вариант /график/ о погашении задолженности за потребленную электроэнергию предприятию ОАО «ЮЭСК»

срок – до 23 декабря 2013года.

1.5  Администраци Мильковского  муниципального   района   представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию по объекту «Оптимизация распределения потоков теплоснабжения с устройством двух веток от котельной ДКВР» с. Мильково

срок – до 17 декабря 2013 года.

1.6 Предприятию ООО «Коммунэнерго УКМР»   Усть-Камчатского района    обеспечить  создание 30 суточного запаса дизельного топлива для прохождения новогодних праздников.

Информацию представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до 18 декабря 2013года.

1.7 Администрации Корякского сельского поселения совместно с  администрацией Елизовского муниципального района  представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края  информацию по обеспечению населения холодной водой в с. Коряки

срок – до 23 декабря 2013 года.

И.о. Министра                                                                                      В.Ю. Мурзинцев

Протокол вел:

Референт  отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                             Н.А. Белоуско