- П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  7 июля  2015 года  № 24-15

| Присутствовали: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края И.о. Руководителя Государственной жилищной инспекции Камчатского края Начальник отдела территориального взаимодействия формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю Глава администрации городского округа «поселок Палана» ВрИо Председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и экономической политики администрации Тигильского МР Начальник управления по муниципальному имуществу, заказу, ЖКХ администрации Пенжинского МР Глава администрации Олюторского МР Заместитель главы администрации Карагинского МР Глава администрации Соболевского МР Глава администрации Алеутского МР Глава администрации Усть-Большерецкого |  | Г.В. Нефедов Н.А. Белоуско П.Б. Малюшенко Ф.М. Кудзиева А.С. Таранников М.А. Тихонов А.И. Задорожный А.А. Бекетов О.Н. Свириденко В.В. Швец В. И. Куркин С.В. Арнацкая К.Ю. Деникеев |
| ВрИо главы администрации Усть - Камчатского МР Первый заместитель главы администрации Мильковского МР Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского ГО Заместитель начальника управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР Руководитель департамента управления жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского ГО Начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа Заместитель главного инженера по ремонтам ОАО «Камчатскэнерго» Главный инженер ОАО «ЮЭСК» Технический директор ОАО «Корякэнерго» Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Главный инженер ОАО «Камчатэнергосервис» | А.Е. Потеряхин О.А. Поршнев И.Н. Ребрий И.Э. Меметов А.П. Ващилко А.Ю. Ударцев Д.Ю. Гусев С.П. Плугарь А.В. Колесников А.Ф. Блащук С. А. Внучков |  |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О  подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и  энергетики Камчатского  края  к  предстоящему   отопительному  периоду  2015 – 2016 годов и завозе  топлива  на  территориях муниципальных  образований  в  Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. Информацию  о  ходе выполнения ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края  к предстоящему  отопительному  периоду  2015-2016 годов  и завозе  топлива   на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1.2.  Рекомендовать Главам муниципальных районов и городских округов Камчатского края,  руководителям  ресурсоснабжающих организаций Камчатского края в  соответствии  с  Распоряжением  Правительства   Камчатского края от 16 марта 2015 №131-РП   и  в  целях  проведения мониторинга  хода  подготовки  объектов жилищно-коммунального хозяйства   и энергетики  Камчатского края к надежной и безаварийной  работе  в  осенне-зимний  период  2015-2016 годов  обеспечить  своевременное  и  объективное предоставление информации  в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края:

- таблица №1а -  информация  о  фактическом  выполнении  ремонтных  работ /в соответствии с планом по подготовке к ОЗП 2015-2016 годов/,  до 26 числа каждого месяца;

- таблица №2 - сведения по форме 1-ЖКХ /зима/,   до 26 числа каждого месяца;

- таблица №3  - финансирование  объемов  работ по подготовке к ОЗП 2015-2016 г., до 26 числа каждого месяца.

- в  Государственную  жилищную  инспекцию  Камчатского края:

- о наличии паспортов  готовности  жилых домов  к эксплуатации  в зимних условиях,   до 26 числа каждого месяца /с июня  по сентябрь/ 2015года.

-  активизировать работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и жилищного фонда к ОЗП 2015-2016 годов, усилить контроль за их выполнением с целью обеспечения своевременного начала отопительного периода, а также с целью  обеспечения безопасной и  бесперебойной работы объектов при прохождении отопительного периода на территории всех муниципальных образований Камчатского края

срок - постоянно.

1.3  Рекомендовать Государственной жилищной инспекции Камчатского края взять на особый контроль подписание паспортов готовности жилых домов в   Камчатском крае

срок -  до начала отопительного периода.

1.4 Рекомендовать Главам муниципальных районов и городских округов Камчатского края в соответствии с Приказом №145 от 5 марта 2014 года Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края  обеспечить представление   отчета до 5 числа каждого месяца  о  реализации мероприятий по ремонту ветхих сетей тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения в рамках  государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы».

В случае не представления  отчета до 10 июля 2015 года  /о проведении конкурсных процедур  и заключению договоров, соглашений/  Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края в праве произвести отпимизацию выделенных  средств из краевого бюджета Камчатского края.

1.5 Рекомендовать администрации Тигильского муниципального района представить в адрес Министерства  ЖКХ  и  энергетики  Камчатского  края     план - график  выполнения  мероприятий  и  работ  по  модернизации   котельной № 4 с Тигиль

срок – до 10 июля 2015 года.

1.6 Рекомендовать администрации сельского поселения «село Ильпырское»  организовать подписание договора на поставку угля для населения с. Ильпырское Карагинского района

срок – до 10 июля 2015 года.

Заместитель Министра                                                                              Г.В. Нефедов

Протокол вел:

Референт  отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                           Н.А. Белоуско