П Р О Т О К О Л

совещания рабочей группы координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 6 апреля  2012 г.  № 14 - 12

Присутствовали:

| Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов |
| --- | --- |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |
| Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Н.А. Белоуско |
| Начальник отдела экономики и реформирования ЖКХ Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.А. Константинова |
| Заместитель руководителя государственной жилищной инспекции Камчатского края | Ф.М. Кудзиева |
| Начальник отдела ЖКХ Быстринского муниципального района | В.Н. Корыстова |
| Заместитель главы Анавгайского сельского поселения | А.В. Федюнин |

| Заместитель генерального директора по экономике ГУП «Камчатскбургеотермия» | Н.И. Кирюхина |
| --- | --- |
| Инженер ПТО ГУП «Камчатскбургеотермия» | В.С. Маркелов |
| Инженер ПТО ГУП «Камчатскбургеотермия» | Д.Г. Мишалов |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Согласование планов мероприятий по подготовке к зиме 2012-2013 годов объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Быстринского муниципального района

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(И.Э. Меметов,  В.Н. Корыстова, О.Н.Литовченко,  Н.И. Кирюхина, Ф.М. Кудзиева)

1.1  Согласовать план мероприятий  по ремонту жилищного фонда Быстринского муниципального района в размере –   12856,1 тыс. руб.

1.2 Согласовать план мероприятий  по ремонту объектов водопроводного хозяйства и объектов благоустройства  Быстринского  муниципального района в размере –  13827,0 тыс. руб.

1.3 ГУП «Камчатскбургеотермия» согласовать с администрацией Быстринского муниципального района план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры Быстринского муниципального района. Согласованные планы представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – до  15 апреля 2012 года.

1.4  Согласование плана мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры Быстринского муниципального района к ОЗП 2012-2013г. в  рамках работы рабочей группы координационного  штаба  по предприятию ГУП «Камчатскбургеотермия»  перенести  на 16 апреля 2012г.

1.5 Директору ГУП «Камчатскбургеотермия» Белову Е.П.  принять личное участие в заседании рабочей группы  координационного штаба по вопросу согласования плана мероприятий по подготовке объектов инженерной  инфраструктуры  Быстринского муниципального района к ОЗП 2012 – 2013 годов.

Заместитель  Министра ЖКХ

и энергетики Камчатского края   		                                              И.Э. Меметов

Протокол вел

Референт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                                    Н. А. Белоуско