П Р О Т О К О Л

совещания рабочей группы координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 17 апреля  2012 г.  № 17 - 12

Присутствовали:

| Заместитель Министра - начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов |
| --- | --- |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |
| Заместитель начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.И. Буцелова |
| Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Н.А. Белоуско |
| Начальник отдела экономики и реформирования ЖКХ Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.А. Константинова |
| Заместитель главы администрации Вилючинского городского округа | С.Г. Иванинов |
| Начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа | Н.Б. Байкова |
| Заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Камчатского края | Ф.М. Кудзиева |
| Заместитель начальника отдела общепромышленного надзора Камчатского управления «Ростехнадзор» | С.П. Якунин |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Согласование планов мероприятий по подготовке к зиме 2012-2013 годов объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Вилючинского городского округа

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( И.Э. Меметов,   О.Н.Литовченко, Н.Б. Байкова, С.Г. Иванинов, Ф.М. Кудзиева)

1.1. Согласовать план мероприятий по подготовке жилищного фонда  Вилючинского городского округа  к отопительному периоду 2012- 2013 годов  с корректировкой плана мероприятий по подготовке жилищного фонда по текущему ремонту. Адресный перечень по текущему ремонту жилого фонда  представить в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края

Срок – до  25 июня 2012г.

1.2. Согласовать план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры  Вилючинского городского округа  к отопительному периоду 2012 – 2013 годов в размере 40254,05 тыс.руб. в том числе по предприятию МУП «Городское тепловодоснабжение Вилючинского городского округа»  в размере    8146,12 тыс. руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Завоз топлива на отопительный сезон 2012-2013 годов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(  И.Э. Меметов,   О.Н.Литовченко, С.Г. Иванинов, Н.Б. Байкова)

2.1 Объем минимального запаса топлива на начало ОЗП 2012-2013 годов  планируется в размере  4578,3  тн. мазута.

2.2  Администрации Вилючинского городского округа представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края:

- предложения  по  погашению  задолженности МУП «Городское тепловодоснабжение Вилючинского городского округа»  перед ГУП «Камчатэнергоснаб»  за  поставленное  топливо;

- согласованный график по накоплению общего нормативного запаса основного и резервного видов топлива  на  ОЗП  2012-2013г

Срок – до  25 апреля 2012 года.

Заместитель Министра                        	                                 	                        И.Э. Меметов

Протокол вел

Референт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края                                                                                                              Н. А. Белоуско