- П Р О Т О К О Л

Селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

От 08 августа  2012 года  № 25- 12

Присутствовали:

| ВрИО Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | С. Б. Кондратьев |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | В.И. Слонский |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |  |
| Заместитель начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства | И. И. Буцелова Н. В. Никулин |  |
| Консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | В. Г. Подмарёва |  |
| Глава городского округа «посёлок Палана» | М. А. Тихонов |  |
| Глава администрации Тигильского муниципального района | С. Н. Бородай |  |
| Заместитель главы администрации Пенжинского муниципального района | А. А. Бекетов |  |
| И. о. главы Олюторского муниципального района | О.Н. Свириденко |  |
| Заместитель главы Карагинского муниципального района | В. В. Швец |  |
| Глава Соболевского МР | Е. А. Названов |  |
| Глава администрации Алеутского муниципального района | С. В. Арнацкая |  |
| И. О. главы Усть-Большерецкого МР | К. Ю. Деникеев |  |
| Заместитель главы управления экономического развития, строительства и ЖКХ Усть-Камчатского МР | П. В. Сычёв |  |

| Заместитель руководителя управления экономического развития, строительства и ЖКХ Усть-Камчатского МР | П. В. Сычёв |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского муниципального района по вопросам ЖКХ | О.Н. Поршнев |

| Заместитель главы администрации Быстринского муниципального района |  | Н. Н. Кузнецова |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя городского хозяйства Петропавловск - Камчатского городского округа |  | А. Д. Давиденко |
| Начальник управления коммунального хозяйства Елизовского муниципального района |  | С. Н. Тюлькин |
| Глава администрации Вилючинского городского округа |  | Е. Л. Липаков |
| Руководитель государственной жилищной инспекции Камчатского края | А. В. Пархоменко |  |
| Начальник отдела промышленного надзора и теплоэнергетики Камчатского управления «Ростехнадзор» | А. В. Панов |  |
| Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК» | Е.И. Вахраков |  |
| Заместитель главного инженера ОАО «Камчатскэнерго» | А. И. Блинов |  |
| Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» | А. Ф. Блащук |  |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» |  | А.В. Колесников |
| Директор ООО «КВТ» |  | Л.Н. Кулешов |
| Заместитель начальника отдела мероприятий ГО, предупреждения чрезвычайных ситуаций Заместитель директора ГУП «Камчатсэнергоснаб» |  | В. Н. Трофимов М. П. Русанович |
| Консультант отдела государственных образовательных учреждений Министерства образования и науки Камчатского края |  | Ф. В. Псёл |
| Референт отдела социального обслуживания и подведомственных учреждений Министерства социального развития и труда |  | В. В. Русанова |
| Заместитель начальника отдела экономики здравоохранения ОМС Министерства здравоохранения Камчатского края |  | Н. Б. Жиганов |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства   в муниципальных образованиях Камчатского края к ОЗП 2012-2013 годов.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

О ходе реализации долгосрочной краевой целевой программы «Комплексное благоустройство населённых пунктов Камчатского края в 2012 году».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

О работе органов местного самоуправления с управляющими организациями по ликвидации задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Главам муниципальных  районов,  городских округов и поселений  в целях реализации подпункта 4 статьи 14,15,16, 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  взять под личный контроль  вопросы подготовки объектов ЖКХ и энергетики к ОЗП 2012- 2013 годов. Еженедельно рассматривать  выполнение ремонтных работ на объектах и накопление запасов топлива  на территории района, городского округа и в поселениях.

Срок – постоянно.

2. Главам  Усть-Большерецкого, Елизовского, Алеутского, Олюторского муниципального района и Петропавловск-Камчатского ГО обеспечить  представление  информации по ремонту  жилищного фонда согласно планам подготовки к отопительному периоду 2012-2013 годов  по форме, представленной в письме Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 17.07.2012                    № 12-2977-02.

Срок – 1 и 15 число каждого месяца (с августа по ноябрь 2012 года)

3. Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края, провести совещание с участием руководителей МУП «Петропавловский водоканал», Елизовского филиала МУП «Петропавловский водоканал» и представителей администрации Елизовского МР по вопросу проведения ремонтных работ на ветхих участках  водопроводных сетей и сетей водоотведения в Елизовском муниципальном районе.

Срок – 22 августа 2012 года.

4. Главе Елизовского муниципального района взять на особый контроль подготовку жилищного фонда, управление которым осуществляла  управляющая компания ООО «УК Дальрыбторг» до 01.08.2012 года.

Информацию  по организации выбора способа управления  жилыми домами представить в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края и Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

Срок  -  1 сентября  2012 года;

5. Ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципальных образований в Камчатском крае, предоставлять информацию об остатках, завозе и расходу топлива по запросам глав муниципальных образований.

Срок – постоянно;

6. Главам муниципальных районов и городских округов:

6.1.  Во исполнение п. 3.4 решения протокола совещания при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО от 17.07.2012                              № МА56-87пр администрациям муниципальных образований разработать комплекс мер, направленных на снижение дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на уровне не менее 95%.

Информацию по данному вопросу представить  в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

Срок - до 24 августа 2012 года.

6.2. В соответствии с поручением Губернатора Камчатского края от 23.07.2012 № ПП-25, для внесения предложений в Министерство финансов Камчатского края о выделении финансовых средств на ремонт систем электро-, тепло- и водоснабжения в 2013 году, просим вас представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края предложения по ремонту объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих первоочередным ремонтам на 2013 год.

Информацию по данному вопросу представить  в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

Срок  – 22 августа 2012 года

6.3. Организовать работу по выбору совета многоквартирных домов согласно 123 ФЗ  ст. 161.1.

Информацию о проделанной работе представить в государственную жилищную инспекцию и Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

Срок – 1 октября 2012 г.

6.4. Обеспечить своевременное представление статистической отчётности по форме 1 ЖКХ зима в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

Срок – до 25 числа каждого месяца (июль-ноябрь).

6.5. Представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края график погашения задолженности за поставки топлива.

Срок: до 15 августа 2012 года.

ВрИО Министра                                                                                    С. Б.Кондратьев

Протокол вел:

Консультант отдела

энергетики и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики

Камчатского края                                                                                                           В. Г. Подмарёва