- П Р О Т О К О Л

совещания рабочей группы координационного штаба  по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

Присутствовали: 						                   от 08.02.2013г.  № 04 - 13

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | С.Б. Кондратьев |
| --- | --- |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.Ю. Мурзинцев |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края – начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства | И.Э. Меметов |
| Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | П.Б. Малюшенко |
| Начальник отдела экономики и реформирования ЖКХ Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.А. Константинова |
| Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, секретарь координационного штаба | Н.А. Белоуско |
| Руководитель - Главный государственный инспектор Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.И. Пархоменко |
| Руководитель Камчатского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора | А.В. Панов |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О  графике  согласования планов мероприятий  по подготовке объектов инженерной  инфраструктуры, жилищного фонда муниципальных образований Камчатского края к ОЗП 2013– 2014 годов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Кондратьев С.Б., Меметов И.Э.)

1. Информацию принять к сведению.

2.  Утвердить график проведения заседаний рабочих групп координационного штаба по вопросу согласования планов мероприятий  по подготовке объектов инженерной  инфраструктуры, жилищного фонда муниципальных образований Камчатского края к ОЗП 2013– 2014годов.

3. Главам администрацией муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае принять личное участие в заседаниях рабочих групп координационного штаба по вопросу согласования планов мероприятий  по подготовке объектов инженерной  инфраструктуры, жилищного фонда муниципальных образований Камчатского края к ОЗП 2013 – 2014 годов, или  обеспечить участие в заседаниях своих заместителей, курирующих вопросы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства на территориях муниципальных образований.

Министр                                                                                                 С.Б. Кондратьев

Протокол вел

Референт отдела энергетики

и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики

Камчатского края, секретарь координационного штаба                                          Н.А. Белоуско

Приложение

к протоколу совещания рабочей

группы координационного штаба

от 08.02.2013г.  № 04 - 13

ГРАФИК

проведения заседаний рабочих групп координационного штаба по вопросу   согласования планов мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, жилищного фонда муниципальных образований

Камчатского края к ОЗП 2013 – 2014 годов

| Наименование муниципального образования | Дата проведения совещания |
| --- | --- |
| 1. Городской округ «поселок Палана»* | 14 февраля 2013г. |
| 2. Карагинский муниципальный район* | 15 февраля 2013г. |
| 3. Быстринский муниципальный район | 15 февраля 2013г. |
| 4. Елизовский муниципальный район | 19 февраля 2013г. |
| 5. Вилючинский городской округ | 20 февраля 2013г. |
| 6. Тигильский муниципальный район* | 21 февраля 2013г. |
| 7. Алеутский муниципальный район* | 21 февраля 2013г. |
| 8. Соболевский муниципальный район* | 22 февраля 2013г. |
| 9. Олюторский муниципальный район* | 26 февраля 2013г. |
| 10. Пенжинского муниципальный район* | 27 февраля 2013г. |
| 11. Усть–Камчатский муниципальный район | 6 марта 2013г. |
| 12. Усть–Большерецкий муниципальный район | 12 марта 2013г. |
| 13. Мильковский муниципальный район | 12 марта 2013г. |
| 14. Петропавловск-Камчатский городской округ | 14 марта 2013г. |

* - возможна корректировка срока заседания из-за погодных условий при согласовании с Министром ЖКХ и энергетики Камчатского края.